ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __________ 2017 года	                                                                                   № ______

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.12.2014 года №209 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года №132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.12.2014 года №209 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» с изменениями от 05.05.2015 г. №135, от 15.10.2015 г. №395, от 14.12.2015 г. №538, от 23.03.2016 г. № 245, от 27.04.2016 г. №427, от 10.08.2016 г. № 783, от 09.12.2016 г. №1200, от 09.03.2017 года № 150, от 06.04.2017 года №208, следующие изменения:

  - изложить в паспорте муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в новой редакции: «Общий объем финансирования Программы 82 058,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год –  5 333,1 тыс. руб.; 2016 год – 33 637,7 тыс. руб., в том числе 8 537,0 тыс. руб. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 12 984,6 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2017 год – 36 862,6 тыс. руб.,  в том числе 2 861,7 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 12 219,8 тыс. руб. – средства областного бюджета; 2018 год – 3 120,6 тыс. руб.; 2019 год – 3 104,8 тыс. руб. Источник финансирования подпрограммы: 45 455,7 тыс. руб. – средства местного бюджета, 11 398,7 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 25 204,40 тыс. руб. - средства областного бюджета»;

  - изложить в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в новой редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы 52 590,0 тыс. руб., в том числе 2016 год – 25 733,6 тыс. руб., в том числе 8 537,0 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 10 921,8 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2017 год – 26 856,4 тыс. руб., в том числе 2 861,7 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 10 921,9 тыс. руб. –средства областного бюджета. Источник финансирования подпрограммы: 19 347,6 тыс. руб. – средства местного бюджета, 11 398,7 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 21 843,7 тыс. руб. - средства областного бюджета»;

  - изложить Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на «Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты»  в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

  - изложить Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» «План реализации муниципальной Программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг» и на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации                                                                                 Е.Г. Екименок

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, прокуратура, комитет финансов, ООО «Газета «Выборг» - редакция», http://приморск-адм.рф, Карнаухова Н.А., Слобожанюк С.В.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от _________________2017 г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Последствия не реализации мероприятия | Связь с целевым показателем муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча-ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение» |
| Основное мероприятие "Развитие жилищного хозяйства" |
| 1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
| 1.1 | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2019 | Рост социальной напряженности, рост физического износа жилых зданий, увеличение риска возникновения аварийных ситуаций, уменьшение сроков эксплуатации жилищного фонда | Проведение комплексного и выборочного капитального ремонта, ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние, с целью обеспечения сохранности жилищного фонда и увеличения срока его эксплуатации |
| 2. Содержание муниципального жилищного фонда |
| 2.1 | Плата за коммунальные услуги за жилые помещения муниципального жилищного фонда | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | Рост социальной напряженности, уменьшение сроков эксплуатации жилищного фонда | Реализация мероприятий, обеспечивающих приведение муниципальных квартир в надлежащее техническое состояние, с целью обеспечения сохранности жилищного фонда |
| 2.2 | Ремонт муниципального жилищного фонда | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2019 | Рост социальной напряженности, рост физического износа жилых зданий, увеличение риска возникновения аварийных ситуаций, уменьшение сроков эксплуатации жилищного фонда | Проведение ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние, с целью обеспечения сохранности жилищного фонда и увеличения срока его эксплуатации |
| 2.3 | Вывоз мусора из освобожденных муниципальных квартир | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Рост социальной напряженности, уменьшение сроков эксплуатации жилищного фонда | Реализация мероприятий, обеспечивающих приведение муниципальных квартир в надлежащее техническое состояние, с целью обеспечения сохранности жилищного фонда |
| 2.4 | Изготовление (восстановление) технических паспортов МКД, обследование муниципальных жилых помещений | Заместитель главы администрации | 2015 | 2019 | Отсутствие технических паспортов МКД | Приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние |
| 2.5 | Обследование инженерных сетей в многоквартирных домах | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Рост социальной напряженности, уменьшение сроков эксплуатации инженерных сетей в многоквартирных домах | Приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние |
| 2.6 | Обследование многоквартирных домов с использованием инструментального контроля | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | Рост социальной напряженности, уменьшение сроков эксплуатации жилищного фонда | Приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние |
| 2.7 | Осуществление технического надзора за ремонтом муниципального жилищного фонда | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2019 | Нарушения технологии ремонтных работ, которые приводят к снижению эксплуатационных характеристик | Осуществление комплекса контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполение работ в полном соответствии сн нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры |
| 2.8 | Составление, проверка смет и составление технических заданий | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 |  | - оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта |
| 2.9 | Комплекс кадастровых работ по формированию и постановке на ГКУ земельных участков под многоквартирные жилые дома в МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | Отсутствие условий для включения в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» | Обеспечение граждан качественным жильем |
| 2.10 | Приобретение и установка индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС в муниципальных квартирах в МКД | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Рост социальной напряженности | Приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние |
| 2.11 | Приобретение индивидуальных приборов учета | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2018 | Рост социальной напряженности | Приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние |
| 3. Строительство муниципального жилого фонда |
| 3.1 | Изготовление межевого плана на земельный участок, градостроительного плана, схемы планировочной организации участка под строительство МКД | Заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Рост социальной напряженности | Поддержка граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся, которым будут предоставлены жилые помещения, в рамках программы |
| 4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений |
| 4.1 | Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | Рост физического износа общего имущества многоквартирных домов, увеличение риска возникновения аварийных ситуаций | Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, обеспечивающего приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние и увеличения срока его эксплуатации |
| Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение» |
| Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
| 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | Рост социальной напряженности, рост числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Поддержка граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся, которым будут предоставлены жилые помещения, в рамках программы |
| 1.2 | Мероприятия по оплате превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов | Заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | Рост социальной напряженности, рост числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Поддержка граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся, которым будут предоставлены жилые помещения, в рамках программы |
| 1.3 | Приобретение дополнительных площадей жилых помещений в соответствии с требованиями законодательства | Заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | Рост социальной напряженности, рост числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Поддержка граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся, которым будут предоставлены жилые помещения, в рамках программы |
| Подпрограмма 3. «Жилье для молодежи на территории МО «Приморское городское поселение» |
| Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодежи" |
| 1. Софинансирование подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» |
| 1.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | Заместитель главы администрации | 2017 | 2019 | Рост социальной напряженности, рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, возможен отток молодого населения из муниципального образования в другие субъекты РФ | Общая площадь приобретенного (построенного) для молодых семей жилья, количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| Подпрограмма 4.«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в МО «Приморское городское поселение» |
| Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара" |
| 1. Приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений) в муниципальную собственность |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара (Приобретение квартир) | Заместитель главы администрации | 2016 | 2019 | Рост социальной напряженности, рост числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья для граждан, лишившихся жилья в результате пожара муниципального жилищного фонда, количество граждан, улучшивших жилищные условия. |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от __________ 2017г. № ______

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»

| № п/ п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча-ние |  | всего | Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
|  | Муниципальная Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2019 | 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 | 5 333,1 33 637,7 36 862,6 3 120,6 3 104,8 82 058,8 | 8 537,0 2 861,7 11 398,7 | 12 984,6 12 219,8 25 204,4 | 5 333,1 12 116,1 21 781,1 3 120,6 3 104,8 45 455,7 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение» |
| Основное мероприятие "Развитие жилищного хозяйства" | 2015 2016 2017 2018 2019 | 5 333,1 5 732,7 8 328,8 2 675,8 2 660,0 |  |  | 5 333,1 5 732,7 8 328,8 2 675,8 2 660,0 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
| 1.1 | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2019 | 2015 2016 2017 2018 2019 | 4 025,1 2 432,4 2 306,0 2 306,0 2 306,0 |  |  | 4 025,1 2 432,4 2 306,0 2 306,0 2 306,0 |
| Содержание муниципального жилищного фонда |
| 2.1 | Плата за коммунальные услуги за жилые помещения муниципального жилищного фонда | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 2017 | 379,4 |  |  | 379,4 |
| 2.2 | Ремонт квартиры 18 пос. Ермилово-городок, д.5 | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 | 238,6 |  |  | 238,6 |
| 2.3 | Ремонт квартиры 20 пос. Ермилово-городок, д.5 | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 | 259,0 |  |  | 259,0 |
| 2.4 | Ремонт квартиры 1 г. Приморск, ул. Железнодорожная д. 9а | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 | 412,1 |  |  | 412,1 |
| 2.5 | Вывоз мусора из освобожденных муниципальных квартир п. Глебычево, д. 7 кв. 24, д. 11 кв. 61 | Заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 | 11,9 |  |  | 11,9 |
| 2.6 | Ремонт полов в муниципальной квартире по адресу пос. Рябово, д. 2, кв.2 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 2016 | 94,7 |  |  | 94,7 |
| 2.7 | Ремонт кровли в жилом доме по адресу: г. Приморск, ул. Агафонова, д. 13, кв. 1 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 2016 | 49,7 |  |  | 49,7 |
| 2.8 | Ремонт кровли в жилом доме по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 30 кв. 2 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 2016 | 115,0 |  |  | 115,0 |
| 2.9 | Ремонт кровли в жилом доме по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 42 кв. 1 и кв. 3 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 2016 | 76,6 |  |  | 76,6 |
| 2.10 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, дом 9 кв. 9 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 2016 | 249,3 |  |  | 249,3 |
| 2.11 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: пос. Камышовка, ул. Тихая, д. 3 кв. 1 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 2016 | 497,1 |  |  | 497,1 |
| 2.12 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: Карасевка д. 18 кв. 1 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 2016 | 452,1 |  |  | 452,1 |
| 2.13 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, ул. Новая, д. 18, кв. 1 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 2016 | 180,1 |  |  | 180,1 |
| 2.14 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, 4 кв. 46 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | 2016 2017 | 437,6 435,5 |  |  | 437,6 435,5 |
| 2.15 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д.8, кв.66 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | 2016 2017 | 280,0 277,0 |  |  | 280,0 277,0 |
| 2.16 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: д. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2 кв.13 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | 2016 2017 | 250,0 248,8 |  |  | 250,0 248,8 |
| 2.17 | Замена окон в муниципальной квартире по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв.8 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | 2016 2017 | 70,0 70,0 |  |  | 70,0 70,0 |
| 2.18 | Ремонт полов в муниципальной квартире по адресу: г. Приморск, ул. Новая, д.18 кв. 1 | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | 2016 2017 | 100,0 100,0 |  |  | 100,0 100,0 |
| 2.19 | Ремонт кровли в жилом доме по адресу: п. Прибылово д. б/н | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 2017 | 330,0 |  |  | 330,0 |
| 2.20 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Глебычево, д. 5 кв. 27 | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 2017 | 261,0 |  |  | 261,0 |
| 2.21 | Замена внутриквартирной разводки холодной воды в муниципальной квартире по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 7, кв. 9 | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 2017 | 18,1 |  |  | 18,1 |
| 2.22 | Ремонт печей в муниципальных квартирах | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2019 | 2015 2016 2017 2018 2019 | 50,0 50,0 150,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 50,0 150,0 50,0 50,0 |
| 2.23 | Замена окон в муниципальных квартирах | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2019 | 2017 2018 2019 | 121,0 77,3 40,0 |  |  | 121,0 77,3 40,0 |
| 2.24 | Ремонт муниципальных квартир по адресам: г. Приморск, наб. Гагарина д. 42 кв. 2, г. Приморск, п. Глебычево д. 18 кв.2 | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2019 | 2017 2018 2019 | 283,8 100,0 160,0 |  |  | 283,8 100,0 160,0 |
| 2.25 | Изготовление (восстановление) технических паспортов МКД, обследование муниципальных жилых помещений | Заместитель главы администрации | 2015 | 2019 | 2015 2016 2017 2018 2019 | 68,4 175,8 80,0 90,0 100,0 |  |  | 68,4 175,8 80,0 90,0 100,0 |
| 2.26 | Обследование инженерных сетей в многоквартирных домах | Заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 | 98,0 |  |  | 98,0 |
| 2.27 | Обследование многоквартирных домов с использованием инструментального контроля | Заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | 2016 2017 | 110,6 109,0 |  |  | 110,6 109,0 |
| 2.28 | Осуществление технического надзора за ремонтом муниципального жилищного фонда | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2019 | 2015 2016 2017 2018 2019 | 20,0 58,1 27,4 2,5 4,0 |  |  | 20,0 58,1 27,4 2,5 4,0 |
| 2.29 | Составление, проверка смет и составление технических заданий | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 2017 | 9,0 |  |  | 9,0 |
| 2.30 | Комплекс кадастровых работ по формированию и постановке на ГКУ земельных участков под многоквартирные жилые дома в МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 2016 | 53,6 |  |  | 53,6 |
| 2.31 | Приобретение и установка индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС в муниципальных квартирах в МКД | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| 2.32 | Приобретение индивидуальных приборов учета | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2018 | 2017 2018 | 80,0 50,0 |  |  | 80,0 50,0 |
| Строительство муниципального жилого фонда |
| 3.1 | Изготовление межевого плана на земельный участок, градостроительного плана, схемы планировочной организации участка под строительство МКД | Заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Предоставление субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений |
| 4.1 | Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 2017 | 3 042,8 |  |  | 3 042,8 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 | 5 333,1 5 732,7 8 328,8 2 675,8 2 660,0 24 730,4 |  |  | 5 333,1 5 732,7 8 328,8 2 675,8 2 660,0 24 730,4 |
| Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение» |
| Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 2016 2017 | 25 733,6 26 856,4 | 8 537,0 2 861,7 | 10 921,8 10 921,9 | 6 274,8 13 072,8 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.1 | Реализация мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» | Заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | 2016 2017 | 20 006,0 17 551,9 | 8 537,0 2 861,7 | 10 921,8 10 921,9 | 547,2 6 068,0 |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | 2016 2017 | 17 706,4 17 551,9 | 8 537,0 2 861,7 | 8 645,2 8 645,2 | 524,2 6 045,0 |
| 1.1.2 | Мероприятия по оплате превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов | Заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | 2016 2017 | 2 299,6 2 299,7 |  | 2 276,6 2 276,7 | 23,0 23,0 |
| 1.3 | Приобретение дополнительных площадей жилых помещений в соответствии с требованиями законодательства | Заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | 2016 2017 | 5 727,6 7 004,8 |  |  | 5 727,6 7 004,8 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2016 2017 2016-2017 | 25 733,6 26 856,4 52 590,0 | 8 537,0 2 861,7 11 398,7 | 10 921,8 10 921,9 21 843,7 | 6 274,8 13 072,8 19 347,6 |
| Подпрограмма 3. «Жилье для молодежи на территории МО «Приморское городское поселение» |
| Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодежи" | 2017 2018 2019 | 296,5 148,3 148,3 |  |  | 296,5 148,3 148,3 |
| Софинансирование подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" |
| 1.1 | Предоставление социальных выплат молодым гражданам на приобретение жилья | Заместитель главы администрации | 2017 | 2019 | 2017 2018 2019 | 296,5 148,3 148,3 |  |  | 296,5 148,3 148,3 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 2017 2018 2019 2017-2019 | 296,5 148,3 148,3 593,1 |  |  | 296,5 148,3 148,3 593,1 |
| Подпрограмма 4. «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фондов МО «Приморское городское поселение» |
| Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара" | 2016 2017 2018 2019 | 2 171,4 1 380,9 296,5 296,5 |  | 2 062,8 1 297,9 | 108,6 83,0 296,5 296,5 |
| 1. Приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений) в муниципальную собственность |
| 1.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | Заместитель главы администрации | 2016 | 2019 | 2016 2017 2018 2019 | 2 171,4 1 380,9 296,5 296,5 |  | 2 062,8 1 297,9 | 108,6 83,0 296,5 296,5 |
| 1.1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара (Приобретение квартир) | Заместитель главы администрации | 2016 | 2019 | 2016 2017 2018 2019 | 2 171,4 1 380,9 296,5 296,5 |  | 2 062,8 1 297,9 | 108,6 83,0 296,5 296,5 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 2016 2017 2018 2019 2016-2019 | 2 171,4 1 380,9 296,5 296,5 4 145,3 |  | 2 062,8 1 297,9 3 360,7 | 108,6 83,0 296,5 296,5 784,6 |