

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 17 февраля 2020 г. №91

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года №132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в Постановление от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.05.2015 г. №142, от 15.07.2015 г. №219, от 15.10.2015 г. №394, от 14.12.2015 г. №534, от 23.03.2016 г. № 247, от 27.04.2016 г. №429, от 10.08.2016 г. №785, от 18.10.2016 г. №1025, от09.12.2016 г. №1205, от 09.03.2017 г. №152,от 30.05.2017г. №362,от 03.07.2017г. №521, от 06.09.2017г. №868, от 20.10. 2017 г. №1059, от 08.12.2017 г. №1331, от 26.03.2018 г. № 286, от21.06.2018 г. № 597,от 30.08.2018 г. №846, от 19.12.2018 г. №1232, от 22.01.2019 г. №38, от 05.03.2019 г. №227, от 04.06.2019 г. №436, от 09.08.2019 г. №617, от 27.09.2019 г. №742, от 12.11.2019 г. №878 следующие изменения:

* 1. изложить Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31 декабря 2014года № 250 в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг» и на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации Е.В. Шестаков

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, прокуратура, комитет финансов, ООО «Газета «Выборг» - редакция», <http://приморск-адм.рф>, Кузнецова Г.А., Карнаухова Н.А., Комарова О.В.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

 «Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

17 февраля 2020г. № 91

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы « Благоустройство территории**

**МО «Приморское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Предприятия, учреждения, организацииИндивидуальные предпринимателиФизические лица |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»
2. Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»
 |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение» |
| Задачи муниципальной программы | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Техническое обслуживание объектов наружного освещения, %.
2. Содержание детских площадок в надлежащем состоянии, единиц.
3. Количество удаленных аварийно-опасных деревьев, единиц.
4. Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами, %.
5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц.
6. Количество обустроенных контейнерных площадок, единиц.
7. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц.
8. Количество благоустроенных общественных территорий, единиц.
9. Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского, га.
10. Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, тыс. м.кв.
11. Ремонт уличного освещения в населенных пунктах поселения, ед/населенный пункт
12. Ремонт братских захоронений на территории поселения, ед.
13. Спил аварийно-опасных деревьев на территориях гражданских кладбищ, ед.
14. Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей, ед.
15. Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок, ед.
 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации 2017-2022 годы в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы 161 043,6 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 19 834,3 тыс. руб., в том числе 530,0 тыс. руб. средства областного бюджета;2018 год – 32 949,2 тыс. руб., в том числе 421,4 тыс. руб. средства областного бюджета;2019 год – 38 557,4 тыс. руб.; в том числе 1 760,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 5 126,2 тыс. руб. средства областного бюджета;2020 год – 22 700,4 тыс. руб., в том числе 1 662,6 тыс. руб. средства областного бюджета;2021 год – 22 854,8 тыс. руб.;2022 год – 24 147,6 тыс. руб.Источник финансирования подпрограммы: 151543,4 тыс.руб. средства местного бюджета, 1 760,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 7 740,0 тыс.руб. средства областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение».- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение».- Комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение».- Улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение».- Увеличение детских площадок,обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп и обновление элементов существующих детских площадок.- Улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования.-Благоустройство 3-х дворовых территорий многоквартирных домов.- Благоустройство 4-х общественных территорий.- Частичное освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, обоснование необходимости решения проблем благоустройства программными методами**

На территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области расположен 21 населенный пункт. На 01 января 2019 года население МО «Приморское городское поселение» составляет 13 632 человека. Высокий уровень благоустройства населенных пунктов - необходимое условие жизни населения. В муниципальном образовании «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов, так как современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий населенных пунктов, территорий гражданских кладбищ, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, уборка и обустройство контейнерных площадок. Также несмотря на предпринимаемые меры, количество несанкционированных свалок мусора не уменьшается, для изменения экологической обстановки особое внимание стоит уделить экологическому воспитанию как подрастающего поколения, так и взрослого населения.

Для решения данной проблемы требуется в первую очередь активное участие населения и инициативных групп граждан,предприятий и организаций при тесном взаимодействиис органами местного самоуправления, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. В населенных пунктах необходимо изменить подход к озеленению, оформлению дворов, к внешнему облику улиц, площадей и парковых зон, состоянию разного вида ограждений, освещению,обустройству детских и спортивных площадок. Жизнь современныхнаселенных пунктов постоянно требует совершенствования и развития благоустройства территорий.

Также в недостаточной мере занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на комплексное решение проблем по текущему содержанию объектов благоустройства и озеленению территории населенных пунктов, повышение санитарно-гигиенического и эстетического состояния территории населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанна с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов,включая санитарное содержание территории МО «Приморское городское поселение» области ручным способом, содержание кладбищ и воинских захоронений, автобусных остановок, детских и спортивных площадок, зеленых зон мест массового отдыха должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

1. **Основные цели и задачи Программы в сфере благоустройства**

Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение».

 Для достижения целей Программы предлагается решить следующие задачи:

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, характеризующих целевое состояние в сфере благоустройства**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают:

1. улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение»;
2. улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение»;
3. комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение»;
4. улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение»;
5. увеличение детских площадок, обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп;
6. улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования;
7. благоустройство 3-х дворовых территорий многоквартирных домов;
8. благоустройство 4-х общественных территорий;
9. частичное освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского.
10. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Основными мероприятиями программы являются:

* благоустройство;
* благоустройство дворовых территорий;
* благоустройство общественных территорий.

Благоустройство населенных пунктов территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области относится к приоритетным направлениям органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы муниципального образования, комфортного проживания.

Комплексный характер целей и задач муниципальной Программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты приведен в Приложении № 1 к муниципальной Программе.

1. **Меры правового регулирования муниципальной Программы**

Основанием для разработки муниципальной Программы являются следующие нормативные правовые акты:

* Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
* решение совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» № 124 от 25.10.2017 г. «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области».

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территорий решением совета депутатов от 25.10.2017 года № 124 утверждены Правила благоустройства территориимуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок для всех юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений на территории МО «Приморское городское поселение».

1. **Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы**

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование: мероприятия | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии  | ед. | 34 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | Количество удаленных аварийно-опасных деревьев | ед. | 110 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 4 | Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского | га | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 10 | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | тыс. кв. м | - | - | - | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
| 11 | Ремонт уличного освещения в населенных пунктах поселения | ед. (населенный пункт) | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Ремонт братских захоронений на территории поселения | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Спил аварийно-опасных деревьев на территориях гражданских кладбищ | шт | - | - | - | 35 | 20 | 20 |
| 14 | Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей | Ед. | - | - | - | 36 | 36 | 36 |
| 15 | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | ед | - | - | - | 3 | 3 | 3 |

1. **Обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов программы, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение**

Показатель технического обслуживания объектов наружного освещения отражает обеспечение бесперебойной работы объектов уличного освещения, своевременное выявление и устранение возникших неисправностей.

Показатель содержания детских площадок в надлежащем состоянии отражает обеспечение безопасного игрового пространства для развития детей разного возраста, соответствие детских площадок санитарным нормам.

Показатель количества удаленных аварийно-опасных деревьев отражает обеспечение санитарно-оздоровительных мероприятий, спил поврежденных деревьев, предупреждение опасности для окружающих насаждений, населения, строений и сооружений.

Показатель оформления улиц поселения государственными и праздничными элементами отражает проведение государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями на территории МО «Приморское городское поселение».

Показатели количества ликвидированных несанкционированных свалок отражаютобеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды, предотвращение загрязнения земель, обеспечение сохранение и реабилитация природы муниципального образования для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Показатели количества обустроенных контейнерных площадок отражают улучшение комфорта дворовых.

Показатели количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий отражают формирование единого облика дворовых территорий поселения, улучшение комфорта дворовых и общественных территорий, создание, содержание и развития объектов благоустройства на территории МО «Приморское городское поселение».

По благоустройству дворовых территорий на 2020-2022 годы показатель не планируется в связи с отсутствием мероприятий. Такая же ситуация по благоустройству общественных территорий в 2019 и 2022 годах.

Обработка химическим методом от борщевика Сосновского территорий производится с 2019 года.

Показатель площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию включает в себя комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения.

Функции по благоустройству возложены законодательством на местную администрацию муниципального образования.

Показатель ремонта уличного освещения в населенных пунктах поселения включает в себя восстановление, ремонт имеющегося сетей уличного освещения, в населенных пунктах муниципального образования.

Показатель ремонт братских захоронений на территории поселения включает в себя поддержание захоронений в надлежащем состоянии.

Показатель спил аварийно-опасных деревьев на территориях гражданских кладбищ включает в себя мероприятия по предупреждению порчи элементов захоронений.

Показатель количества территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей включает в себя количество обработанных территории от клещей с использованием специальных противоклещевых препаратов.

Показатель количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок включает в себя количество детских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.)

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной Программы.**

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» приведен в Приложении № 2 к муниципальной Программе.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Ответственный исполнитель выполняет следующие основные задачи:

- организует реализацию муниципальной Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной Программы;

- собирает оперативную отчетную информацию, готовит и представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

1. **Риски и меры по управлению рисками.**

 На результат реализации Программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, так и внешние, наступление которых не зависит от действий исполнителя Программы.

 К внутренним рискам реализации Программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей Программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.

 Мерами по управлению внутренними рисками реализации Программы являются:

- детальное планирование хода реализации Программы;

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

 К внешним рискам реализации Программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий Программы в пользу других направлений развития муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

 Мерами по управлению внешними рисками реализации Программы являются:

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- корректировка основных мероприятий Программы и сроков их реализации;

- обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

1. **Методика оценки эффективности муниципальной Программы.**

Финансирование муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий Программы и финансирования, предусмотренного решением совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

1. **Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе анализа:

- результатов достижения установленных значений каждого из показателей по годам по отношению к предыдущему году или нарастающим итогом к базовому году в зависимости от установленных условий;

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, направленных на решение соответствующей задачи, по формуле:

**Сд= Зф/Зп х 100**, где:

**Сд**- степень достижения целей (решения задач);

**Зф** - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

**Зп**- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится до 15 числа месяца, следующим за отчетным поквартально и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы проводится поквартально и рассчитывается по формуле:

**Уф=ФФ/Фп х 100**, где:

**Уф**- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

**ФФ**- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

**Фп**- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Если эффективность реализации муниципальной программы не является "высокой", администрация МО «Приморское городское поселение» проводит анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы. В случае необходимости указанный анализ проводится с привлечением независимых экспертов.

1. **Подпрограмма**

**«Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение» (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Предприятия, учреждения, организацииИндивидуальные предпринимателиФизические лица |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Цели подпрограммы | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора.- Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений.- Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования.- Озеленение территории населенных пунктов муниципального образования.- Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования.- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства- Освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Техническое обслуживание объектов наружного освещения, %.2. Содержание детских площадок в надлежащем состоянии, единиц. 3. Количество удаленных аварийно-опасных деревьев, единиц.4. Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами, %.5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц.6. Количество обустроенных контейнерных площадок, единиц7. Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, тыс. м.кв.8. Ремонт уличного освещения в населенных пунктах поселения, ед/населенный пункт9. Ремонт братских захоронений на территории поселения, ед. 10. Спил аварийно-опасных деревьев на территориях гражданских кладбищ, ед.11. Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей, ед.12. Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2017-2022 годы в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 147 173,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 19 834,3 тыс. руб., в том числе 530,0 тыс. руб. средства областного бюджета;2018 год – 28 653,1 тыс. руб., в том числе 421,4 тыс. руб. средства областного бюджета;2019 год – 29 143,6 тыс. руб., в том числе 1 886,2 тыс. руб. средства областного бюджета;2020 год –22 700,4 тыс. руб., в том числе 1 662,6 тыс. руб. средства областного бюджета;2021 год –22 714,8 тыс. руб.:2022 год – 24 127,6 тыс. руб.Источник финансирования подпрограммы: 147 173,8 тыс. руб. – средства местного бюджета; 4 500,3 тыс. руб. – средства областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение».- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение».- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории МО «Приморское городское поселение».- Комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение».- Улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение».- Увеличение детских площадок, обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп.- Улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования.- Освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского |

1. **Характеристика текущего состояния и основных проблем**

В настоящее время одним из актуальных вопросов является содержание городских территорий и устройство рекреационных зон для массового отдыха жителей. Также остро стоит вопрос об аварийности зеленых насаждений и их восстановлению.

Реализация подпрограммы позволит произвести единое управление комплексным благоустройством городских территорий и поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

1. **Цели, задачи, показатели (индикаторы) Подпрограммы**

Целью реализации подпрограммы является повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений;

- благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования;

- озеленение территории населенных пунктов муниципального образования;

- содержание территорий населенных пунктов муниципального образования;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского.

СВЕДЕНИЯ

О показателях (индикаторах) подпрограммы «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование: мероприятия | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии  | ед. | 34 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | Количество удаленных аварийно-опасных деревьев | ед. | 110 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 4 | Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Площадь территорий, освобожденных от борщевика Сосновского | га | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 8 | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию | тыс. кв. м | - | - | - | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
| 9 | Ремонт уличного освещения в населенных пунктах поселения | ед. (населенный пункт) | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Ремонт братских захоронений на территории поселения | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Спил аварийно-опасных деревьев на территориях гражданских кладбищ | шт | - | - | - | 35 | 20 | 20 |
| 12 | Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей | Ед. | - | - | - | 36 | 36 | 36 |
| 13 | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | ед | - | - | - | 3 | 3 | 3 |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основным мероприятием программы является благоустройство.

С целью повышения общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования» Приморское городское поселение» предполагается осуществить следующие мероприятия:

- реконструкция, ремонт и содержание объектов уличного освещения;

- содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров;

- озеленение;

- организация и содержание мест захоронения;

- организация и содержание территорий поселения.

Перечень мероприятий подпрограммы, сроки реализации и ожидаемые результаты приведен в Приложении № 1 к муниципальной Программе.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий и финансирования, предусмотренного решением совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

1. **Подпрограмма**

**«Формирование комфортной городской среды**

**на территории МО «Приморское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Предприятия, учреждения, организацииИндивидуальные предпринимателиФизические лица |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Цели подпрограммы | Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование единого облика дворовых территорий поселения2. Улучшение комфорта дворовых и общественных территорий3. Создание, содержание и развития объектов благоустройства на территории МО «Приморское городское поселение»4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 2. Количество благоустроенных общественных территорий  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2018-2022 годы в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 13 869,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 4 296,1 тыс. руб.;2019 год – 9 413,8 тыс. руб. в том числе 1 760,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 3 240,0 тыс. руб. средства областного бюджета;2021 год – 140,0 тыс. руб.;2022 год – 20,0 тыс. руб.Источник финансирования подпрограммы: 8 869,9 тыс. руб. средства местного бюджета, 1 760,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 3 240,0 тыс. руб. средства областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Благоустройство 3-х дворовых территорий многоквартирных домов.Благоустройство 4-х общественных территорий. |

1. **Характеристика текущего состояния и основных проблем**

На территории муниципального образования расположено 171 многоквартирных домов, 80% процентов дворовых территорий нуждаются в срочном ремонте внутриквартальных территорий.

Дворовые и общественные территории нуждаются в реконструкции в связи с окончанием срока службы как оборудования детских игровых и спортивных площадок, так и малых архитектурных форм, проездов к дворовым территориям. Также, большинство дворовых и общественных территорий МО «Приморское городское поселение» не отвечают градостроительным, экологическим, санитарным и др. требованиям.

Также, несмотря на предпринимаемые меры, на территории поселения регулярно образуются "стихийные" несанкционированные свалки. Они также являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов территории.

Таким образом, существует ряд проблем, сдерживающих развитие МО «Приморское городское поселение» как благоустроенного поселения:

1. ненадлежащее состояние внутридомовых проездов;

2. ненадлежащее состояние ливневой канализации, требуется обустройство водоотводных и дренажных канав;

3. моральный и физический износ оборудования части детских игровых и спортивных площадок, требуется обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп;

4. в большинстве придомовых территорий отсутствуют автомобильные парковки;

5. большинство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов не отвечают санитарным требованиям;

6. не завершена общая картина благоустройства парков, пешеходных зон.

Налажена должным образом работа специализированных предприятий, внедрена практика благоустройства территорий на основе контрактных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

1. **Цели, задачи, показатели (индикаторы) Подпрограммы**

Целью реализации подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Основными задачами подпрограммы являются:

1. формирование единого облика дворовых территорий поселения;

2. улучшение комфорта дворовых и общественных территорий;

3. создание, содержание и развития объектов благоустройства на территории МО «Приморское городское поселение»;

4. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения.

СВЕДЕНИЯ

О показателях (индикаторах) подпрограммы «Формирование комфортной городской среды

на территории МО «Приморское городское поселение» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование: мероприятия | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

* благоустройство дворовых территорий;
* благоустройство общественных территорий.

Мероприятия подпрограммы осуществляются в населенных пунктах населением более 1 000 человек.

С целью создания условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»предполагается осуществить следующие мероприятия:

**3.1Благоустройство дворовых территорий МО «Приморское городское поселение»**

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий**:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим, не может быть расширен.

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:**

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- установка малых архитектурных форм и мебели;

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

- другие виды работ.

* 1. **Благоустройство общественных территорий МО «Приморское городское поселение»**

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения следующие виды проектов:

- благоустройство парка;

- благоустройство освещения улицы/парка/зоны отдыха/набережной;

- благоустройство набережной;

- благоустройство пляжа;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории возле памятника;

- благоустройство зоны отдыха;

- очистка водоёмов;

- благоустройство общегородских площадей;

- иные объекты.

Перечень мероприятий подпрограммы, сроки реализации и ожидаемые результаты приведен в Приложении № 1 к муниципальной Программе.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) в подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

1. проведение общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»;
2. рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных территории поселения, на которых планируется благоустройство;

3. подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий;

4. подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

Координатором мероприятий является администрация МО «Приморское городское поселение». Координатор несет ответственность за реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых средств.

**Адресный перечень**

**дворовых территорий и общественных территорий**

**МО «Приморское городское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок реализации, год |
|
| **Благоустройство дворовых территорий** |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск наб. Лебедева 3,4,5,9 | 2018 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск наб. Лебедева 6 | 2018 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск наб. Лебедева 1,1а, 1б,2 Выборгское шоссе д.3 | 2019 |
| **Благоустройство общественных территорий** |
| 1 | Благоустройство общественной территории по адресу: пос. Глебычево, ул. Офицерская, у д. 13 | 2018 |
| 2 | Благоустройство общественной территории по адресу: пос. Красная Долина | 2018 |
| 3 | Благоустройство территории набережной по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева | 2020 |
| 4 | Благоустройство общественной территории по адресу: п. Глебычево, у памятника героям-авиаторам | 2021 |

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий и финансирования, предусмотренного решением совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

МО «Приморское городское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Связь с целями и задачами муниципальной программы | Ожидаемый результат основного мероприятия (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с целевым показателем муниципальной программы |
| Начало реали-зации | Оконча-ниереали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»**
 |
| **1. Основное мероприятие «Благоустройство»** |
| 1. **Уличное освещение**
 |
| 1.1. | Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию)  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% |
| 1.2 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание эксплуатируемых объектов наружного освещения в рабочем состоянии. Экономия потребления электроэнергии | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения,своевременное выявление и устранение возникших неисправностей до 100% |
| 1.3 | Ремонт наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения ед. (населенный пункт) |
| 1.4 | Комплекс испытаний и измерений на воздушных линиях уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещенияДо 100% |
| 1.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации по ремонту сетей уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания  | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% |
| 1.7 | Технический надзор за производством работ по ремонту объектов уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение ремонта объектов уличного освещения не надлежащего качества | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% |
| 1.8 | Составление и проверка смет, составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение выполнения работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством | Не достоверная оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% |
| 1.9 | Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Замена устаревшего уличного оборудования на энергосберегающее | Больший расход бюджетных средств на оплату потребленного уличного освещения | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% |
| 1. **Реконструкция сетей наружного освещения**
 |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию уличного освещения в кварталах жилой застройки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания  | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% |
| 2.2 | Реконструкция уличного освещения в кварталах жилой застройки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания  | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% |
| 1. **Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий)**
 |
| 3.1 | Уборка тротуаров | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Улучшение санитарного состояния, экологической обстановки в населенных пунктах | Ухудшение санитарного состояния тротуаров | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения  |
| 3.2 | Механизированная уборка тротуаров | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Механизированная уборка тротуаров позволит поддерживать покрытие тротуаров в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм, и обеспечит условия, для комфортного проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания, ухудшение экологической обстановки | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения  |
| 3.3 | Ремонт пешеходных дорог  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Ремонт пешеходной дорожки позволит поддерживать покрытие дорожки в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм, и обеспечит условия для безопасного передвижения пешеходов  | Отсутствие условий для безопасного передвижения пешеходов | Повышение общего уровня безопасности, благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» |
| 3.4 | Технический надзор за ремонтом пешеходных дорог | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение ремонта пешеходных дорог не надлежащего качества | Повышение общего уровня безопасности, благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Приморское городское поселение»  |
| 1. **Озеленение**
 |
| 4.1 | Озеленение территорий:содержание зеленых насаждений, приобретение и посадка рассады, скашивание травы на территории МО «Приморское городское поселение», спил аварийно-опасных деревьев | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Озеленение территории населенных пунктов муниципального образования | Совершенствование эстетического вида, создание гармоничной среды для проживания, обеспечение безопасного проживания населения, улучшение эстетичного внешнего вида населенных пунктов | Ухудшение экологической обстановки, сокращение площади зеленых насаждений, комфортабельных зон для отдыха и проживания населения, угроза падения деревьев, создание аварийных ситуаций на территории населенных пунктов | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения |
| 1. **Организация и содержание мест захоронения**
 |
| 5.1 | Уборка мемориальных кладбищ  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание воинских захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии |
| 5.2 | Ремонт братских захоронений  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Выполнение работ по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и во время других вооружённых конфликтов | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии |
| 5.3 | Спил аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ | Спил поврежденных деревьев до 35 шт, предупреждение опасности для окружающих насаждений, населения, строений и сооружений  |
| 5.4 | Уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии 100% |
| 5.5 | Содержание гражданских кладбищ на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии 100% |
| 5.6 | Гравировка мемориальных захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание воинских захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии 2 ед. |
| 5.7 | Комплекс работ по межеванию, формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, объектов захоронения, по выносу границ, консультационные услуги | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Регистрация права собственности на земельные участки, утверждение границ земельных участков, сформированных под гражданские кладбища | Ухудшение условий для предоставления мест захоронений | Повышение качества предоставления ритуальных услуг |
| 5.8 | Приобретение расходных материалов для благоустройства захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание воинских захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ, воинских захоронений | Ремонт братских захоронений на территории поселения 2 ед. |
| 1. **Организация и содержание территорий поселения**
 |
| 6.1 | Ручная уборка парка  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения 100 % |
| 6.2 | Механизированная уборка парка  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения 100% |
| 6.3 | Уборка и содержание детских площадок  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Отсутствие комфортных условий для обеспечения досуга подрастающего поколения | Увеличение безопасного игрового пространства для развития детей разного возраста, соответствие детских площадок санитарным нормам до 35 ед. |
| 6.4 | Уборка мест массового отдыха и незакрепленных территорий  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения 100% |
| 6.5 | Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского | Наличие карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения | Угроза неконтролируемого распространения борщевика на территории поселения | Увеличение площади земель, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского, до 15,9 га. |
| 6.6 | Восстановление набивного покрытия пешеходных дорожек  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Увеличение безопасного игрового пространства для развития детей разного возраста, соответствие детских площадок санитарным нормам до 35 ед. |
| 6.7 | Ремонт малых архитектурных форм на территории мемориального комплекса к 65-летию Победы в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% |
| 6.8 | Восстановление водопропускных лотков в местах съездов на дорогу к КОС | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% |
| 6.9 | Уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и незакрепленных территорий, уборка и содержание детских площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, детских игровых площадок в соответствии с техническими санитарными нормами и требованиями | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, детского игрового оборудования | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% |
| 6.10 | Акарицидная обработка против клещей территорий поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Обработка территории от клещей с использованием специальных противоклещевых препаратов на территории поселения | Угроза инфицирования серьезными заболеваниями населения | Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей 100% |
| 6.11 | Благоустройство детской площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня комфорта, благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Увеличение безопасного игрового пространства для развития детей разного возраста, соответствие детских площадок санитарным нормам до 35 ед. |
| 6.12 | Обустройство парковой зоны  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% |
| 6.13 | Содержание контейнерных площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Поддержание дворовых территорий и территорий сельских населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние дворовых территорий и территорий сельских населенных пунктов | Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок до 10 ед |
| 6.14 | Уборка несанкционированных свалок, уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха и массового нахождения населения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшение санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, рост количества несанкционированных свалок | Уменьшение количества ликвидированных несанкционированных свалок до 15 шт  |
| 6.15 | Разработка концепции благоустройства территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок |
| 6.16 | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | Освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского | Проверка эффективности мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения | Угроза неконтролируемого распространения борщевика на территории поселения | Увеличение площади земель, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского, до 15,9 га. |
| 6.17 | Технический надзор за производством работ по содержанию территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Контроль за поддержанием территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшением санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% |
| 6.18 | Услуги по установке малых архитектурных форм | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.) до 35 ед |
| 6.19 | Приобретение и установка детских площадок, спортивных площадок, детских спортивных площадок, малых архитектурных форм, спортивного оборудования, ограждения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня комфорта, благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.) до 35 ед |
| 6.20 | Приобретение Флагов Российской Федерации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Для проведения праздничных мероприятий  | Отсутствие праздничного оформления населенных пунктов | Увеличение оформленных улиц поселения государственными и праздничными элементами до 100% |
| 6.21 | Приобретение праздничных консолей, ели, светодиодных фигур и гирлянд | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Для проведения праздничных мероприятий  | Отсутствие праздничного оформления населенных пунктов | Увеличение оформленных улиц поселения государственными и праздничными элементами до 100% |
| 6.22 | Обустройство контейнерных площадок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Рост количества несанкционированных свалок | Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок до 15 ед |
| 6.23 | Приобретение расходных материалов для благоустройства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Увеличение оформленных улиц поселения государственными и праздничными элементами до 100% |
| 6.24 | Флаги, флажные гирлянды, транспаранты, плакаты | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Для проведения праздничных мероприятий  | Отсутствие праздничного оформления населенных пунктов | Увеличение оформленных улиц поселения государственными и праздничными элементами до 100% |
| 1. **Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений**
 |
| 7.1 | Комплекс работ по межеванию, формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, вынос границ на местности | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Регистрация права собственности на земельные участки,утверждение границ земельных участков, сформированных под гражданские кладбища | Ухудшение условий для предоставления мест захоронений | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% |
| 7.2 | Консультативные услуги по оформлению земельных участков  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Регистрация права собственности на земельные участки | Ухудшение условий для предоставления мест захоронений | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% |
| 1. **Мероприятия по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"**
 |
| 8.1 | Ремонт наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения ед. (населенный пункт) |
| 8.2 | Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшение санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, рост количества несанкционированных свалок | Количество ликвидированных несанкционированных свалок до 15 ед |
| 8.3 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие комфортных условий для обеспечения досуга подрастающего поколения | Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.) до 35 ед |
| 8.4 | Благоустройство парковой зоны | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100 % |
| 8.5 | Обустройство контейнерной площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Рост количества несанкционированных свалок | Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок до 15 ед |
| 8.6 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок | Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.) |
| 1. **Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"**
 |
| 9.1 | Благоустройство дворовой территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенного пункта | Отсутствие эстетичного вида населенного пункта | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 1 ед |
| 9.2 | Обустройство парковой зоны | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100 % |
| 9.3 |  Обустройство детской площадки  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок | Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.) до 35 ед.Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок |
| 9.4 | Обустройство спортивной площадки  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок |
| 9.5 | Благоустройство спортивной площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок |
| 9.6 | Благоустройство общественной территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства городской территории | Отсутствие эстетичного вида городской территории | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 1. **Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области**
 |
| 10.1 | Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | Освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского | Наличие карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения | Угроза неконтролируемого распространения борщевика на территории поселения | Увеличение площади земель, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского, до 15,9 га. |
| 1. **Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области**
 |
| 11.1 | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня комфорта, благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.) до 35 ед. |
| 1. **Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов**
 |
| 12.1 | Устройство контейнерных площадок  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Рост количества несанкционированных свалок | Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок до 15 ед |
| 1. **Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»**
 |
| **1.Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий»** |
| 1. **Организация и содержание территорий поселений**
 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Формирование единого облика дворовых территорий поселения | Совершенствование эстетичного вида дворовых территорий, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие комфортных условий для досуга населения | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 2 ед |
| 1.2 | Разработка дизайн проектов благоустройства дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Формирование единого облика дворовых территорий поселения | Подготовка принципиальныхархитектурно-дизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды использования территории | Отсутствие единого комплексного подхода к благоустройству  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 2 ед |
| 1.3 | Строительный контроль за производством работ по благоустройству дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Формирование единого облика дворовых территорий поселения | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение благоустройства дворовых территорий не надлежащего качества | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 2 ед |
| 1.4 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Формирование единого облика дворовых территорий поселения образования | Обеспечение выполнения работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством | Не достоверная оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 2 ед |
| **3. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»** |
| 1. **Организация и содержание территорий поселений**
 |
| 1.1 | Благоустройство общественных территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Совершенствование эстетичного вида общественных территорий | Отсутствие комфортных условий для досуга населения | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения 100 % |
| 1.2 | Разработка дизайн проектов благоустройства общественных территорий, концепции благоустройства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Подготовка принципиальныхархитектурно-дизайнерских и функционально-планировочныхрешений, определяющих облик, характер и виды использованиятерритории | Отсутствие единого комплексного подхода к благоустройству | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения 100 % |
| 1.3 | Строительный контроль за производством работ по благоустройству общественных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение благоустройства общественных территорий не надлежащего качества | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения 100 % |
| 1.4 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту общественных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение выполнения работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством | Не достоверная оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения 100 % |
| **4. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"** |
| 1. **Реализация программ формирования современной городской среды**
 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Улучшение комфорта дворовых и общественных территорий | Совершенствование эстетичного вида дворовых территорий, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие комфортных условий для досуга населения | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения 100 % |