**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 21 марта 2013 г. N 73**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013-2015 ГОДАХ"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC1010729F1E62EE883644ACD57622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB1743941BfEmBG) Правительства Ленинградской области

от 20.06.2013 N 168)

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC00B0729F1E62EEE836845C357622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB1743901FfEmAG) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную адресную [программу](#Par32) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2015 годах".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по строительству Богачева Г.И.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 21.03.2013 N 73

(приложение)

**РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013-2015 ГОДАХ"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC1010729F1E62EE883644ACD57622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB1743941BfEmBG) Правительства Ленинградской области

от 20.06.2013 N 168)

ПАСПОРТ

региональной адресной программы

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории Ленинградской области в 2013-2015 годах"

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Полное │ Региональная адресная программа "Переселение граждан из│

│наименование │аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской│

│ │области в 2013-2015 годах" (далее - Программа) │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основание │ Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC00B0729F1E62EEE836845C357622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB1743901FfEmAG) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О│

│разработки │Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального│

│Программы │хозяйства" │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Срок │ 2013-2015 годы │

│реализации │ │

│Программы │ │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели Программы│ Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде│

│ │муниципальных образований Ленинградской области; │

│ │ развитие жилищного строительства на территории│

│ │Ленинградской области │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи │ Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих│

│Программы │в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного│

│ │проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том│

│ │числе за счет привлечения финансовой поддержки│

│ │государственной корпорации - Фонда содействия│

│ │реформированию жилищно-коммунального хозяйства; │

│ │ снос или реконструкция 811 многоквартирных аварийных│

│ │домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи│

│ │с физическим износом в процессе их эксплуатации │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объем │ Общий объем финансирования Программы - 5927426340│

│финансирования│рублей, в том числе: │

│Программы │ средства Фонда содействия реформированию│

│ │жилищно-коммунального хозяйства - 1609605622,34 рубля, │

│ │ средства областного бюджета - 4021449400,66 рубля, │

│ │ средства местных бюджетов - 296371317 рублей │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC1010729F1E62EE883644ACD57622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB1743941AfEmEG) Правительства Ленинградской области от 20.06.2013│

│N 168) │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Планируемые │ Расселенная площадь - 171312,9 кв. метра; │

│показатели │ количество расселенных аварийных домов - 811 единиц; │

│выполнения │ количество переселенных жителей - 10628 человек │

│Программы │ │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Разработчик │ Комитет по строительству Ленинградской области │

│Программы │ │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Стоимость │ Не имеет финансовых затрат │

│разработки │ │

│Программы │ │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Представитель │ Комитет по строительству Ленинградской области │

│заказчика │ │

│Программы │ │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители │ Администрации муниципальных образований Ленинградской│

│Программы │области │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Участники │ Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального│

│Программы │хозяйства, Правительство Ленинградской области, комитет по│

│ │строительству Ленинградской области, администрации│

│ │муниципальных образований │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Фамилия, имя, │ Крутов Николай Витальевич - председатель комитета по│

│отчество, │строительству Ленинградской области, тел. 579-85-38 │

│номер телефона│ │

│руководителя │ │

│Программы │ │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Система │ Контроль за ходом выполнения Программы и целевым│

│контроля │использованием средств Фонда содействия реформированию│

│за выполнением│жилищно-коммунального хозяйства осуществляют│

│Программы │вице-губернатор Ленинградской области по строительству и│

│ │комитет по строительству Ленинградской области. │

│ │ Оценку результатов реализации Программы и контроль за│

│ │выполнением мероприятий Программы осуществляет комитет по│

│ │строительству Ленинградской области. │

│ │ Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы│

│ │представляются: │

│ │ администрациями муниципальных образований в комитет по│

│ │строительству Ленинградской области - в установленные│

│ │комитетом сроки; │

│ │ комитетом по строительству Ленинградской области: │

│ │ ежеквартально - в Комитет экономического развития и│

│ │инвестиционной деятельности Ленинградской области и в│

│ │комитет финансов Ленинградской области; │

│ │ в установленные сроки - в Фонд содействия│

│ │реформированию жилищно-коммунального хозяйства │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Ленинградской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC00B0729F1E62EEE836845C357622FFCB5AADBf6mAG) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" предусматривается предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC00B0729F1E62EE98C6E4FC057622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB17439418fEmCG) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" необходимо разработать комплекс мер, направленных на решение задач в связи с ликвидацией аварийного жилищного фонда. О необходимости расселения аварийных домов говорится также в [Послании](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC00B0729F1E62EE88D6445C557622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB17439418fEm8G) Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года.

В рамках реализации Программы до конца 2015 года расселению подлежат 811 многоквартирных аварийных жилых домов площадью 171312,9 квадратного метра, расположенных на территории 88 муниципальных образований.

2. Цели, задачи и срок реализации Программы

Целями Программы являются:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Ленинградской области;

развитие жилищного строительства на территории Ленинградской области.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда;

снос или реконструкция 811 многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа предусматривает наличие утвержденных муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которые не противоречат условиям настоящей Программы и обеспечивают решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Срок реализации Программы - 2013-2015 годы.

3. Перечень муниципальных образований, претендующих

на предоставление финансовой поддержки за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства

На предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) претендуют следующие муниципальные образования Ленинградской области, принявшие решение о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета:

1. Бокситогорский муниципальный район

Бокситогорское городское поселение

Борское сельское поселение

Ефимовское городское поселение

Город Пикалево

2. Волосовский муниципальный район

Бегуницкое сельское поселение

Волосовское городское поселение

Каложицкое сельское поселение

3. Волховский муниципальный район

Бережковское сельское поселение

Волховское городское поселение

Новоладожское городское поселение

Сясьстройское городское поселение

Усадищенское сельское поселение

4. Всеволожский муниципальный район

Агалатовское сельское поселение

Город Всеволожск

Дубровское городское поселение

Заневское сельское поселение

Куйвозовское сельское поселение

Морозовское городское поселение

Муринское сельское поселение

Разметелевское сельское поселение

Рахьинское городское поселение

Романовское сельское поселение

Свердловское городское поселение

Токсовское городское поселение

Щегловское сельское поселение

Юкковское сельское поселение

5. Выборгский район

Город Выборг

Каменногорское городское поселение

Первомайское сельское поселение

Приморское городское поселение

Светогорское городское поселение

Селезневское сельское поселение

Советское городское поселение

6. Гатчинский муниципальный район

Большеколпанское сельское поселение

Город Гатчина

Дружногорское городское поселение

Кобринское сельское поселение

Город Коммунар

Новосветское сельское поселение

Сиверское городское поселение

Сусанинское сельское поселение

7. Кингисеппский муниципальный район

Город Ивангород

Опольевское сельское поселение

8. Киришский муниципальный район

Будогощское городское поселение

Глажевское сельское поселение

9. Кировский муниципальный район

Мгинское городское поселение

Назиевское городское поселение

Отрадненское городское поселение

Павловское городское поселение

Путиловское сельское поселение

Шлиссельбургское городское поселение

Шумское сельское поселение

10. Лодейнопольский муниципальный район

Алеховщинское сельское поселение

Доможировское сельское поселение

Лодейнопольское городское поселение

Янегское сельское поселение

11. Ломоносовский муниципальный район

Аннинское сельское поселение

Большеижорское городское поселение

Виллозское сельское поселение

Горбунковское сельское поселение

Гостилицкое сельское поселение

Кипенское сельское поселение

Низинское сельское поселение

Оржицкое сельское поселение

Ропшинское сельское поселение

12. Лужский муниципальный район

Дзержинское сельское поселение

Лужское городское поселение

Тесовское сельское поселение

Торковичское сельское поселение

13. Подпорожский муниципальный район

Важинское городское поселение

Винницкое сельское поселение

Вознесенское городское поселение

Никольское городское поселение

Подпорожское городское поселение

14. Приозерский муниципальный район

Кузнечнинское городское поселение

Ларионовское сельское поселение

Мельниковское сельское поселение

Мичуринское сельское поселение

Плодовское сельское поселение

Приозерское городское поселение

Сосновское сельское поселение

15. Тихвинский муниципальный район

Борское сельское поселение

Ганьковское сельское поселение

Тихвинское городское поселение

Шугозерское сельское поселение

16. Тосненский район

Любанское городское поселение

Рябовское городское поселение

Ульяновское городское поселение

[Перечень](#Par748) многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации Программы, приведен в приложении 1 к Программе.

4. Распределение средств финансовой поддержки между

муниципальными образованиями - участниками Программы

Объем средств на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации Программы.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC00B0729F1E62EEE836845C357622FFCB5AADBf6mAG) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации Программы, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2013 год составляет 34600 рублей ([приказ](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC00B0729F1E62EEF876C44C557622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB17439418fEm6G) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 554).

Общий объем финансирования Программы - 5927426340 рублей, из них: средства Фонда - 1609605622,34 рубля, средства областного бюджета - 4021449400,66 рубля, средства местных бюджетов - 296371317 рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC1010729F1E62EE883644ACD57622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB1743941AfEm8G) Правительства Ленинградской области от 20.06.2013 N 168)

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

Ленинградской области на предоставление финансовой поддержки

за счет средств Фонда и средств областного бюджета

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC1010729F1E62EE883644ACD57622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB1743941AfEm9G) Правительства Ленинградской области

от 20.06.2013 N 168)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Объем субсидий, рублей | | |
| всего | средства  Фонда | средства  областного  бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2013 год | | | |
| Первая заявка 2013 года | | | |
| Бокситогорский муниципальный  район |  |  |  |
| Бокситогорское городское  поселение | 34355066,60 | 18985694,70 | 15369371,90 |
| Город Пикалево | 107966774,20 | 59665848,90 | 48300925,30 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |
| Бегуницкое сельское поселение | 41570689,00 | 22973275,50 | 18597413,50 |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |
| Город Волхов | 90930910,60 | 50251292,70 | 40679617,90 |
| Новоладожское городское  поселение | 58511887,00 | 32335516,50 | 26176370,50 |
| Сясьстройское городское  поселение | 87539384,00 | 48377028,00 | 39162356,00 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |
| Рахьинское городское поселение | 53417037,00 | 29519941,50 | 23897095,50 |
| Свердловское городское поселение | 112039038,50 | 61916310,75 | 50122727,75 |
| Дубровское городское поселение | 132282028,00 | 73103226,00 | 59178802,00 |
| Выборгский район |  |  |  |
| Город Выборг | 44178266,10 | 24414304,95 | 19763961,15 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |
| Сиверское городское поселение | 95475516,80 | 52762785,60 | 42712731,20 |
| Кингисеппский муниципальный  район |  |  |  |
| Опольевское сельское поселение | 56342467,00 | 31136626,50 | 25205840,50 |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |
| Назиевское сельское поселение | 34234433,70 | 18919029,15 | 15315404,55 |
| Шумское сельское поселение | 28946636,80 | 15996825,60 | 12949811,20 |
| Шлиссельбургское городское  поселение | 14620576,00 | 8079792,00 | 6540784,00 |
| Лодейнопольский муниципальный  район |  |  |  |
| Лодейнопольское городское  поселение | 42997247,00 | 23761636,50 | 19235610,50 |
| Ломоносовский муниципальный  район |  |  |  |
| Виллозское сельское поселение | 25589295,00 | 14141452,50 | 11447842,50 |
| Низинское городское поселение | 34207809,00 | 18904315,50 | 15303493,50 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |
| Лужское городское поселение | 73247508,00 | 40478886,00 | 32768622,00 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |  |
| Приозерское городское поселение | 58380078,30 | 32262674,85 | 26117403,45 |
| Итого по первой заявке | 1226832648,60 | 677986463,70 | 548846184,90 |
| Вторая заявка 2013 года | | | |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |
| Город Волхов | 37014907,00 | 1441633,22 | 35573273,78 |
| Сясьстройское городское  поселение | 44252881,00 | 1723533,26 | 42529347,74 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |
| Дубровское городское поселение | 37853092,00 | 1474278,32 | 36378813,68 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |
| Город Коммунар | 49347731,00 | 1921964,26 | 47425766,74 |
| Кингисеппский муниципальный  район |  |  |  |
| Город Ивангород | 34023737,00 | 1325135,02 | 32698601,98 |
| Итого по второй заявке | 202492348,00 | 7886544,08 | 194605803,92 |
| Всего в 2013 году | 1429324996,60 | 685873007,78 | 743451988,82 |
| 2014 год | | | |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |
| Бегуницкое сельское поселение | 46724705,00 | 9803826,79 | 36920878,21 |
| Волосовское городское поселение | 3467785,00 | 727614,30 | 2740170,70 |
| Каложицкое сельское поселение | 6751498,00 | 1416606,42 | 5334891,58 |
| Бокситогорский муниципальный  район |  |  |  |
| Бокситогорское городское  поселение | 39846328,80 | 8360598,65 | 31485730,15 |
| Борское сельское поселение | 49344444,00 | 10353503,18 | 38990940,82 |
| Ефимовское городское поселение | 82446834,90 | 17299081,68 | 65147753,22 |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |
| Бережковское сельское поселение | 3709379,50 | 778305,91 | 2931073,59 |
| Город Волхов | 359131374,70 | 75353323,07 | 283778051,63 |
| Новоладожское городское  поселение | 60221127,00 | 12635660,26 | 47585466,74 |
| Сясьстройское городское  поселение | 131907310,00 | 27676930,63 | 104230379,37 |
| Усадищенское сельское поселение | 10922701,00 | 2291812,62 | 8630888,38 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |
| Агалатовское сельское поселение | 12096160,00 | 2538029,02 | 9558130,98 |
| Город Всеволожск | 28582437,20 | 5997197,06 | 22585240,14 |
| Дубровское городское поселение | 220915983,00 | 46352824,10 | 174563158,90 |
| Заневское сельское поселение | 69674539,00 | 14619185,11 | 55055353,89 |
| Куйвозовское сельское поселение | 20109866,00 | 4219473,25 | 15890392,75 |
| Морозовское городское поселение | 54417599,80 | 11437433,84 | 42980165,96 |
| Муринское сельское поселение | 12030420,00 | 2524235,39 | 9506184,61 |
| Разметелевское сельское  поселение | 2803811,00 | 588298,58 | 2215512,42 |
| Рахьинское городское поселение | 56424642,00 | 11839077,78 | 44585564,22 |
| Романовское сельское поселение | 20323521,00 | 4264302,57 | 16059218,43 |
| Свердловское городское поселение | 128681776,90 | 27000145,88 | 101681631,02 |
| Токсовское городское поселение | 67593868,00 | 14182616,54 | 53411251,46 |
| Щегловское сельское поселение | 66509158,00 | 13955021,54 | 52554136,46 |
| Юкковское сельское поселение | 11859496,00 | 2488371,93 | 9371124,07 |
| Выборгский район |  |  |  |
| Город Выборг | 131557244,50 | 27603479,52 | 103953764,98 |
| Каменногорское городское  поселение | 91137991,60 | 19122669,33 | 72015322,27 |
| Первомайское сельское поселение | 6041506,00 | 1267635,15 | 4773870,85 |
| Приморское сельское поселение | 23108924,80 | 4848738,93 | 18260185,87 |
| Светогорское городское поселение | 37021481,00 | 7767886,11 | 29253594,89 |
| Селезневское сельское поселение | 16514874,10 | 3465168,27 | 13049705,83 |
| Советское городское поселение | 4559069,00 | 956588,66 | 3602480,34 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |
| Большеколпанское сельское  поселение | 53418351,80 | 11208294,80 | 42210057,00 |
| Город Гатчина | 40101400,00 | 8414117,96 | 31687282,04 |
| Дружногорское городское  поселение | 13121704,00 | 2753209,75 | 10368494,25 |
| Кобринское сельское поселение | 21008203,10 | 4407963,29 | 16600239,81 |
| Новосветское сельское поселение | 5962618,00 | 1251082,79 | 4711535,21 |
| Сиверское городское поселение | 95539942,00 | 20046291,20 | 75493650,80 |
| Сусанинское сельское поселение | 3612413,00 | 757960,30 | 2854452,70 |
| Киришский муниципальный район |  |  |  |
| Будогощское городское поселение | 4779298,00 | 1002797,34 | 3776500,66 |
| Глажевское сельское поселение | 33050785,00 | 6934750,50 | 26116034,50 |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |
| Мгинское городское поселение | 13390909,30 | 2809694,69 | 10581214,61 |
| Назиевское городское поселение | 34175596,40 | 7170759,61 | 27004836,79 |
| Отрадненское городское поселение | 30549378,00 | 6409902,65 | 24139475,35 |
| Павловское городское поселение | 17805679,00 | 3736006,31 | 14069672,69 |
| Путиловское сельское поселение | 48608156,00 | 10199014,46 | 38409141,54 |
| Лодейнопольский муниципальный  район |  |  |  |
| Алеховщинское сельское поселение | 71104384,00 | 14919196,70 | 56185187,30 |
| Доможировское сельское поселение | 14715899,00 | 3087705,42 | 11628193,58 |
| Лодейнопольское городское  поселение | 81126447,00 | 17022036,51 | 64104410,49 |
| Янегское сельское поселение | 31696541,00 | 6650601,60 | 25045939,40 |
| Ломоносовский муниципальный  район |  |  |  |
| Аннинское сельское поселение | 16566480,00 | 3475996,27 | 13090483,73 |
| Большеижорское городское  поселение | 35802004,00 | 7512014,17 | 28289989,83 |
| Гостилицкое сельское поселение | 1255634,00 | 263458,45 | 992175,55 |
| Горбунковское сельское поселение | 4598513,00 | 964864,84 | 3633648,16 |
| Кипенское сельское поселение | 6807377,00 | 1428331,01 | 5379045,99 |
| Оржицкое сельское поселение | 5778546,00 | 1212460,60 | 4566085,40 |
| Ропшинское сельское поселение | 3070058,00 | 644162,80 | 2425895,20 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |
| Дзержинское сельское поселение | 36209592,00 | 7597534,71 | 28612057,29 |
| Тесовское сельское поселение | 940082,00 | 197248,99 | 742833,01 |
| Торковичское сельское поселение | 5472855,00 | 1148320,20 | 4324534,80 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |
| Важинское городское поселение | 64214832,00 | 13473623,64 | 50741208,36 |
| Винницкое сельское поселение | 77474590,00 | 16255800,03 | 61218789,97 |
| Никольское городское поселение | 32748381,00 | 6871299,77 | 25877081,23 |
| Подпорожское городское поселение | 74506429,00 | 15633017,36 | 58873411,64 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |  |
| Кузнечнинское сельское поселение | 2577008,00 | 540710,53 | 2036297,47 |
| Ларионовское сельское поселение | 3392184,00 | 711751,62 | 2680432,38 |
| Мельниковское сельское поселение | 3306722,00 | 693819,89 | 2612902,11 |
| Мичуринское сельское поселение | 5850860,00 | 1227633,60 | 4623226,40 |
| Плодовское сельское поселение | 22288160,90 | 4676525,38 | 17611635,52 |
| Приозерское городское поселение | 51779453,60 | 10864419,46 | 40915034,14 |
| Сосновское сельское поселение | 29180999,90 | 6122788,12 | 23058211,78 |
| Тосненский район |  |  |  |
| Любанское городское поселение | 37136526,00 | 7792024,98 | 29344501,02 |
| Рябовское городское поселение | 21177483,60 | 4443481,90 | 16734001,70 |
| Ульяновское городское поселение | 20399122,00 | 4280165,25 | 16118956,75 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |  |
| Борское сельское поселение | 14058170,30 | 2949700,09 | 11108470,21 |
| Ганьковское сельское поселение | 7984123,00 | 1675237,09 | 6308885,91 |
| Шугозерское сельское поселение | 9767649,20 | 2049458,44 | 7718190,76 |
| Тихвинское городское поселение | 178292467,90 | 37409513,29 | 140882954,61 |
| Всего в 2014 году | 3262841864,80 | 684632390,42 | 2578209474,38 |
| 2015 год | | | |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |
| Город Волхов | 163275151,00 | 41580165,56 | 121694985,44 |
| Сясьстройское городское  поселение | 97508855,00 | 24831912,94 | 72676942,06 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |
| Морозовское городское поселение | 49068993,40 | 12496064,81 | 36572928,59 |
| Рахьинское городское поселение | 47201320,00 | 12020437,21 | 35180882,79 |
| Свердловское городское поселение | 31781016,90 | 8093454,12 | 23687562,78 |
| Токсовское городское поселение | 41813927,00 | 10648466,69 | 31165460,31 |
| Выборгский район |  |  |  |
| Город Выборг | 63737559,60 | 16231608,20 | 47505951,40 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |
| Сиверское городское поселение | 42763870,00 | 10890382,18 | 31873487,82 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |
| Винницкое сельское поселение | 65404726,00 | 16656174,06 | 48748551,94 |
| Вознесенское городское поселение | 174224148,00 | 44368471,71 | 129855676,29 |
| Никольское городское поселение | 113575711,00 | 28923549,22 | 84652161,78 |
| Подпорожское городское поселение | 48532883,70 | 12359537,42 | 36173346,28 |
| Всего в 2015 году | 938888161,60 | 239100224,14 | 699787937,46 |

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

строительство муниципальных многоквартирных домов;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и(или) юридических лиц) или в домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC00B0729F1E62EEF8D694EC757622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB17439313fEmDG) Градостроительного кодекса Российской Федерации, и(или) строительство таких домов;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC00B0729F1E62EEE836845C157622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB1743961FfEm9G) Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания, при этом предельный размер стоимости одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должен превышать трех четвертей размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. При приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками таких домов или лицами, с которыми заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Обоснование объема средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда ([Реестр](#Par5258) аварийных многоквартирных домов по способам переселения) приведено в приложении 2 к Программе.

5. Объем долевого финансирования за счет средств

областного бюджета и средств бюджетов муниципальных

образований

Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований определяется исходя из расселяемой площади аварийных жилых домов и установленного лимита средств Фонда и составляет 4317820717,66 рубля.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC1010729F1E62EE883644ACD57622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB17439513fEmFG) Правительства Ленинградской области от 20.06.2013 N 168)

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований определена в объеме 5 проц. от общего объема финансирования.

6. Планируемые показатели выполнения Программы

Основным показателем выполнения Программы является количество переселенных в 2013-2015 годах граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы подлежат переселению 10628 человек из 811 аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, расселяемая площадь в которых составляет 171312,9 квадратного метра.

Планируемые [показатели](#Par9303) выполнения региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2015 годах" приведены в приложении 3 к Программе.

7. Порядок предоставления субсидий бюджетам

муниципальных образований на переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда определяет условия предоставления муниципальным образованиям Ленинградской области бюджетных средств, выделенных из средств Фонда и предусмотренных в областном бюджете Ленинградской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Средства, выделенные Фондом, и средства, предусмотренные в областном бюджете Ленинградской области, предоставляются муниципальным образованиям на следующих условиях:

наличие необходимых документов, подтверждающих признание расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

наличие утвержденной муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

выделение средств из бюджета муниципального образования на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере, не менее предусмотренных.

Перечисление средств Фонда и средств областного бюджета муниципальным образованиям осуществляется комитетом по строительству Ленинградской области - главным распорядителем бюджетных средств при соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, предусматривающего софинансирование указанных расходных обязательств;

наличие утвержденных в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств;

наличие заключенного между комитетом по строительству Ленинградской области и администрацией муниципального образования соглашения о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в котором содержатся:

коды бюджетной классификации расходов областного бюджета Ленинградской области, в том числе средств Фонда, коды бюджетной классификации доходов бюджета поселения, коды бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования;

объем средств Фонда, средств областного бюджета Ленинградской области и средств бюджета муниципального образования;

значение целевого показателя результативности использования средств Фонда и средств областного бюджета;

обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления ("дорожными картами"), значениям показателей результативности использования средств Фонда и средств областного бюджета, установленным соглашением;

обязательство муниципального образования по организации учета результатов исполнения расходных обязательств, установленное муниципальными правовыми актами;

обязательство муниципального образования по ежеквартальному размещению отчетной информации о достижении значения показателей результативности использования средств Фонда и средств областного бюджета на официальном сайте муниципального образования;

обязательство муниципального образования о представлении в комитет по строительству Ленинградской области отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда и средства областного бюджета, и о достижении значений целевого показателя эффективности использования указанных средств;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда и средства областного бюджета;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления средств Фонда и средств областного бюджета.

Средства, полученные муниципальными образованиями за счет финансовой поддержки Фонда, а также из областного бюджета, направляются на строительство муниципальных многоквартирных домов; приобретение жилых помещений у застройщиков; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком; выкуп жилых помещений у собственников.

Муниципальные образования по требованию главного распорядителя бюджетных средств и органов финансового контроля представляют необходимую документацию по финансированию мероприятий Программы, а также несут ответственность за нецелевое или неэффективное использование выделенных бюджетных средств и несвоевременное представление отчетности.

Муниципальное образование подлежит исключению из Программы, а средства Фонда и средства областного бюджета, направленные в муниципальное образование для реализации мероприятий Программы, подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме в случае неустранения в течение 6 месяцев с момента возникновения следующих нарушений:

выявления нецелевого использования бюджетных средств;

выявления нарушения в части долевого финансирования реализации Программы за счет средств местного бюджета;

невыполнение этапа реализации Программы (заявки) в срок до 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки Ленинградской области по данному этапу (заявке).

8. Участники Программы

Заказчиком Программы является Правительство Ленинградской области, представителем заказчика Программы - комитет по строительству Ленинградской области, исполнителями Программы - администрации муниципальных образований Ленинградской области.

9. Функции участников Программы, система контроля

за выполнением Программы

Функции заказчика Программы:

осуществление управления реализацией Программы;

координация реализации Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

осуществление корректировки Программы и внесение изменений в областной закон об областном бюджете Ленинградской области;

участие в софинансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

осуществление контроля за целевым использованием средств;

назначение представителя заказчика Программы и определение его полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

Функции представителя заказчика Программы:

осуществление оперативного управления реализацией Программы;

подача в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда в пределах установленного лимита;

подготовка предложений по включению в областной бюджет Ленинградской области средств на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

подготовка предложений о возврате муниципальными образованиями средств Фонда и средств областного бюджета, предоставленных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в случаях, предусмотренных [разделом 7](#Par673) Программы;

осуществление контроля за целевым использованием выделенных средств;

определение порядка, форм и сроков представления органами местного самоуправления отчетов о ходе реализации Программы;

обеспечение перечисления средств Фонда и средств областного бюджета в бюджет муниципального образования в пределах выделяемых бюджетных ассигнований;

представление в Фонд отчетов о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период, о ходе реализации Программы в сроки и по форме, установленные Фондом.

Функции исполнителей Программы:

уведомление жителей многоквартирных аварийных домов о проведении мероприятий по переселению;

обеспечение софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не менее установленного размера софинансирования;

проведение конкурсных процедур (электронных аукционов) и заключение муниципальных контрактов на строительство муниципальных многоквартирных домов, на долевое участие в строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками;

выкуп жилых помещений у собственников, проживающих в аварийных домах, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания;

обеспечение целевого и эффективного использования выделенных средств;

осуществление переселения граждан из аварийного жилищного фонда в срок до 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки Ленинградской области на выполнение этапа Программы (заявки);

обеспечение сноса или реконструкции расселяемых аварийных домов;

представление в комитет по строительству Ленинградской области необходимой документации для направления в Фонд заявки, отчета о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период и отчета о ходе реализации Программы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, являющиеся получателями бюджетных средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, несут ответственность за достоверность представляемых сведений.

Контроль за ходом выполнения Программы, целевым использованием средств Фонда, а также бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляют вице-губернатор Ленинградской области по строительству и комитет по строительству Ленинградской области.

Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляются комитетом по строительству Ленинградской области.

Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются комитетом по строительству Ленинградской области ежеквартально в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и в комитет финансов Ленинградской области, а также в Фонд - в сроки, установленные Фондом.

Органы местного самоуправления представляют отчеты о ходе реализации мероприятий Программы в комитет по строительству Ленинградской области в сроки, установленные комитетом.

Приложение 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6A9EAA4BAD0F2E33BDFEC1010729F1E62EE883644ACD57622FFCB5AADB6A2CD10A2082FB17439513fEmCG) Правительства Ленинградской области

от 20.06.2013 N 168)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Документ,  подтверждающий  признание МКД  аварийным | | Планиру-  емая дата  окончания  переселе-  ния | Планиру-  емая дата  сноса МКД | Число  жите-  лей -  всего | Число  жителей,  плани-  руемых к  пересе-  лению | Общая  площадь  жилых  помещений  МКД | Количество  расселяемых жилых  помещений | | | Расселяемая площадь жилых  помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | До-  пол-  ни-  тель-  ные  ис-  точ-  ники  фи-  нан-  сиро-  вания |
| номер | дата | всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе: | | |
| част-  ная  собс-  твен-  ность | муни-  ци-  паль-  ная  собс-  твен-  ность | частная  собст-  венность | муници-  пальная  собствен-  ность | за счет  средств Фонда | за счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации | за счет  средств  местного  бюджета |
| чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по субъекту  в 2013-2015 годах:  811 МКД, из  которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки | X | X | X | X | 10628 | 10628 | 224965,35 | 4458 | 1591 | 2867 | 171312,90 | 61238,70 | 110074,20 | 5927426340,00 | 1609605622,34 | 4021449400,66 | 296371317,00 |  |
|  | Итого по субъекту  в 2013 году: 168  МКД, из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки | X | X | X | X | 2827 | 2827 | 58164,55 | 1115 | 445 | 670 | 43484,18 | 17496,42 | 25987,76 | 1504552628,00 | 685873007,78 | 743451988,82 | 75227631,40 |  |
|  | ПЕРВЫЙ ЭТАП 2013  ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по первой  заявке: 146 МКД,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки | X | X | X | X | 2457 | 2457 | 50225,05 | 957 | 364 | 593 | 37323,78 | 14321,12 | 23002,66 | 1291402788,00 | 677986463,70 | 548846184,90 | 64570139,40 |  |
|  | Бокситогорский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Бокситогорское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | X | X | X | X | 71 | 71 | 1909,30 | 34 | 18 | 16 | 1045,18 | 501,86 | 543,32 | 36163228,00 | 18985694,70 | 15369371,90 | 1808161,40 |  |
| 1 | г. Бокситогорск,  ул. Вишнякова,  д. 3 | 13 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 18 | 18 | 477,20 | 7 | 5 | 2 | 182,34 | 90,14 | 92,20 | 6308964,00 | 3312206,10 | 2681309,70 | 315448,20 |  |
| 2 | г. Бокситогорск,  ул. Воронина, д. 5 | 23 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 19 | 19 | 478,50 | 10 | 8 | 2 | 320,30 | 227,90 | 92,40 | 11082380,00 | 5818249,50 | 4710011,50 | 554119,00 |  |
| 3 | г. Бокситогорск,  ул. Школьная,  д. 15/10 | 24 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 469,80 | 10 | 4 | 6 | 338,29 | 157,00 | 181,29 | 11704834,00 | 6145037,85 | 4974554,45 | 585241,70 |  |
| 4 | г. Бокситогорск,  ул. Школьная,  д. 18 | 25 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 483,80 | 7 | 1 | 6 | 204,25 | 26,82 | 177,43 | 7067050,00 | 3710201,25 | 3003496,25 | 353352,50 |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Пикалево" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | X | X | X | X | 155 | 155 | 3284,66 | 70 | 53 | 17 | 3284,66 | 2418,40 | 866,26 | 113649236,00 | 59665848,90 | 48300925,30 | 5682461,80 |  |
| 5 | г. Пикалево, ул.  Больничная, д. 2 | 25 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 37 | 37 | 731,40 | 15 | 11 | 4 | 731,40 | 521,15 | 210,25 | 25306440,00 | 13285881,00 | 10755237,00 | 1265322,00 |  |
| 6 | г. Пикалево, ул.  Больничная, д. 13 | 24 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 32 | 32 | 662,40 | 16 | 12 | 4 | 662,40 | 458,40 | 204,00 | 22919040,00 | 12032496,00 | 9740592,00 | 1145952,00 |  |
| 7 | г. Пикалево, ул.  Вокзальная, д. 5 | 22 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 22 | 22 | 626,92 | 14 | 11 | 3 | 626,92 | 475,39 | 151,53 | 21691432,00 | 11388001,80 | 9218858,60 | 1084571,60 |  |
| 8 | г. Пикалево, ул.  Молодежная, д. 4а | 21 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 38 | 38 | 617,73 | 13 | 10 | 3 | 617,73 | 476,30 | 141,43 | 21373458,00 | 11221065,45 | 9083719,65 | 1068672,90 |  |
| 9 | г. Пикалево, ш.  Спрямленное, д. 18 | 20 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 26 | 26 | 646,21 | 12 | 9 | 3 | 646,21 | 487,16 | 159,05 | 22358866,00 | 11738404,65 | 9502518,05 | 1117943,30 |  |
|  | Волосовский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Бегуницкое  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | X | X | X | X | 92 | 92 | 1431,00 | 28 | 6 | 22 | 1264,70 | 278,50 | 986,20 | 43758620,00 | 22973275,50 | 18597413,50 | 2187931,00 |  |
| 10 | дер. Местаново,  д. 1 | 17 | 25.11.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 34 | 34 | 521,40 | 11 | 2 | 9 | 490,20 | 76,00 | 414,20 | 16960920,00 | 8904483,00 | 7208391,00 | 848046,00 |  |
| 11 | дер. Местаново,  д. 2 | 18 | 25.11.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 23 | 23 | 519,10 | 9 | 2 | 7 | 384,00 | 97,00 | 287,00 | 13286400,00 | 6975360,00 | 5646720,00 | 664320,00 |  |
| 12 | дер. Ивановское,  д. 12 | 19 | 20.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 35 | 35 | 390,50 | 8 | 2 | 6 | 390,50 | 105,50 | 285,00 | 13511300,00 | 7093432,50 | 5742302,50 | 675565,00 |  |
|  | Волховский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  "Город Волхов" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | X | X | X | X | 176 | 176 | 3343,70 | 70 | 24 | 46 | 2766,38 | 838,54 | 1927,84 | 95716748,00 | 50251292,70 | 40679617,90 | 4785837,40 |  |
| 13 | г. Волхов, ул.  Юрия Гагарина,  д. 16 | 36 | 23.09.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 25 | 25 | 442,40 | 10 | 7 | 3 | 442,40 | 292,40 | 150,00 | 15307040,00 | 8036196,00 | 6505492,00 | 765352,00 |  |
| 14 | г. Волхов, ул.  Юрия Гагарина,  д. 18 | 6 | 25.02.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30 | 30 | 462,90 | 10 | 4 | 6 | 427,58 | 91,34 | 336,24 | 14794268,00 | 7766990,70 | 6287563,90 | 739713,40 |  |
| 15 | г. Волхов, ул.  Юрия Гагарина,  д. 20 | 37 | 23.09.2011 | 30.11.2014 | 30.12014 | 29 | 29 | 461,40 | 10 | 2 | 8 | 426,00 | 83,50 | 342,50 | 14739600,00 | 7738290,00 | 6264330,00 | 736980,00 |  |
| 16 | г. Волхов, ул.  Юрия Гагарина,  д. 14 | 30 | 19.11.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 22 | 22 | 492,30 | 8 | 4 | 4 | 460,60 | 205,90 | 254,70 | 15936760,00 | 8366799,00 | 6773123,00 | 796838,00 |  |
| 17 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 9 | 36 | 17.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 206,90 | 7 | 0 | 7 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 5484100,00 | 2879152,50 | 2330742,50 | 274205,00 |  |
| 18 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 23 | 22 | 13.11.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 32 | 32 | 482,30 | 12 | 5 | 7 | 482,30 | 115,30 | 367,00 | 16687580,00 | 8760979,50 | 7092221,50 | 834379,00 |  |
| 19 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 5 | 13 | 19.06.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 274,90 | 3 | 0 | 3 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 3570720,00 | 1874628,00 | 1517556,00 | 178536,00 |  |
| 20 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 7 | 17 | 16.10.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 246,80 | 5 | 1 | 4 | 118,90 | 17,40 | 101,50 | 4113940,00 | 2159818,50 | 1748424,50 | 205697,00 |  |
| 21 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 12 | 12 | 19.06.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 273,80 | 5 | 1 | 4 | 146,90 | 32,70 | 114,20 | 5082740,00 | 2668438,50 | 2160164,50 | 254137,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Новоладожское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 11 | X | X | X | X | 128 | 128 | 2178,60 | 49 | 18 | 31 | 1780,10 | 629,90 | 1150,20 | 61591460,00 | 32335516,50 | 26176370,50 | 3079573,00 |  |
| 22 | г. Новая Ладога,  ул. Ворошилова,  д. 24 | 20 | 01.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 273,50 | 9 | 6 | 3 | 228,70 | 158,40 | 70,30 | 7913020,00 | 4154335,50 | 3363033,50 | 395651,00 |  |
| 23 | г. Новая Ладога,  ул. Пролетарский  канал, д. 25 | 22 | 12.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 19 | 19 | 251,80 | 5 | 3 | 2 | 214,20 | 126,30 | 87,90 | 7411320,00 | 3890943,00 | 3149811,00 | 370566,00 |  |
| 24 | г. Новая Ладога,  ул. Печатников,  д. 2 | 24 | 12.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 2 | 2 | 108,20 | 1 | 0 | 1 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 1896080,00 | 995442,00 | 805834,00 | 94804,00 |  |
| 25 | г. Новая Ладога,  ул. Креницы, д. 38 | 25 | 12.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 109,90 | 3 | 1 | 2 | 87,50 | 31,70 | 55,80 | 3027500,00 | 1589437,50 | 1286687,50 | 151375,00 |  |
| 26 | г. Новая Ладога,  ул. Октябрьская,  д. 4 | 2 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 18 | 18 | 285,20 | 8 | 0 | 8 | 229,40 | 0,00 | 229,40 | 7937240,00 | 4167051,00 | 3373327,00 | 396862,00 |  |
| 27 | г. Новая Ладога,  ул. Володарского,  д. 7 | 3 | 02.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 186,10 | 5 | 2 | 3 | 186,10 | 73,10 | 113,00 | 6439060,00 | 3380506,50 | 2736600,50 | 321953,00 |  |
| 28 | г. Новая Ладога,  ул. Гражданская,  д. 4 | 4 | 02.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 139,50 | 1 | 0 | 1 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | 1577760,00 | 828324,00 | 670548,00 | 78888,00 |  |
| 29 | г. Новая Ладога,  пр. Карла Маркса,  д. 25 | 14 | 01.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 166,20 | 4 | 0 | 4 | 166,20 | 0,00 | 166,20 | 5750520,00 | 3019023,00 | 2443971,00 | 287526,00 |  |
| 30 | г. Новая Ладога,  пр. Карла Маркса,  д. 14 | 11 | 01.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 163,70 | 2 | 0 | 2 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 3075940,00 | 1614868,50 | 1307274,50 | 153797,00 |  |
| 31 | г. Новая Ладога,  ул. Пролетарский  канал, д. 8 | 21 | 12.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 235,20 | 5 | 3 | 2 | 235,20 | 118,30 | 116,90 | 8137920,00 | 4272408,00 | 3458616,00 | 406896,00 |  |
| 32 | г. Новая Ладога,  ул. Ворошилова,  д. 14 | 19 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 19 | 19 | 259,30 | 6 | 3 | 3 | 243,50 | 122,10 | 121,40 | 8425100,00 | 4423177,50 | 3580667,50 | 421255,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Сясьстройское  городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 |  |  |  |  | 155 | 155 | 2677,50 | 65 | 21 | 44 | 2663,20 | 925,10 | 1738,10 | 92146720,00 | 48377028,00 | 39162356,00 | 4607336,00 |  |
| 33 | г. Сясьстрой, ул.  Новая, д. 6 | 11 | 05.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 410,50 | 8 | 4 | 4 | 410,50 | 208,30 | 202,20 | 14203300,00 | 7456732,50 | 6036402,50 | 710165,00 |  |
| 34 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса,  д. 16 | 43 | 27.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 179,60 | 4 | 2 | 2 | 179,60 | 92,60 | 87,00 | 6214160,00 | 3262434,00 | 2641018,00 | 310708,00 |  |
| 35 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 2 | 22 | 19.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 204,90 | 5 | 3 | 2 | 204,90 | 154,10 | 50,80 | 7089540,00 | 3722008,50 | 3013054,50 | 354477,00 |  |
| 36 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 4 | 23 | 19.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 171,40 | 4 | 2 | 2 | 171,40 | 84,90 | 86,50 | 5930440,00 | 3113481,00 | 2520437,00 | 296522,00 |  |
| 37 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 6 | 24 | 19.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 171,90 | 4 | 3 | 1 | 171,90 | 129,20 | 42,70 | 5947740,00 | 3122563,50 | 2527789,50 | 297387,00 |  |
| 38 | г. Сясьстрой, ул.  Кольцевая, д. 19 | 8 | 05.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 31 | 31 | 501,10 | 13 | 1 | 12 | 486,80 | 24,20 | 462,60 | 16843280,00 | 8842722,00 | 7158394,00 | 842164,00 |  |
| 39 | г. Сясьстрой, ул.  Кольцевая, д. 6 | 33 | 19.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 35 | 35 | 512,20 | 11 | 2 | 9 | 512,20 | 92,70 | 419,50 | 17722120,00 | 9304113,00 | 7531901,00 | 886106,00 |  |
| 40 | г. Сясьстрой, ул.  Кольцевая, д. 4 | 6 | 05.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 37 | 37 | 525,90 | 16 | 4 | 12 | 525,90 | 139,10 | 386,80 | 18196140,00 | 9552973,50 | 7733359,50 | 909807,00 |  |
|  | Всеволожский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Рахьинское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 10 | X | X | X | X | 111 | 111 | 2017,50 | 39 | 11 | 28 | 1625,10 | 516,80 | 1108,30 | 56228460,00 | 29519941,50 | 23897095,50 | 2811423,00 |  |
| 41 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 16 | 59 | 17.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 102,00 | 2 | 0 | 2 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 3529200,00 | 1852830,00 | 1499910,00 | 176460,00 |  |
| 42 | пос. Поселок-13,  д. 2 | 89 | 14.07.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 2 | 2 | 219,40 | 2 | 0 | 2 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 2003340,00 | 1051753,50 | 851419,50 | 100167,00 |  |
| 43 | пос. Поселок-13,  д. 4 | 87 | 14.09.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 212,30 | 2 | 0 | 2 | 71,70 | 0,00 | 71,70 | 2480820,00 | 1302430,50 | 1054348,50 | 124041,00 |  |
| 44 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 9 | 57 | 17.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 166,60 | 4 | 0 | 4 | 166,60 | 0,00 | 166,60 | 5764360,00 | 3026289,00 | 2449853,00 | 288218,00 |  |
| 45 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 10 | 41 | 16.06.1995 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 24 | 24 | 399,50 | 8 | 3 | 5 | 399,50 | 184,20 | 215,30 | 13822700,00 | 7256917,50 | 5874647,50 | 691135,00 |  |
| 46 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 19 | 62 | 17.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 338,20 | 7 | 4 | 3 | 306,50 | 164,90 | 141,60 | 10604900,00 | 5567572,50 | 4507082,50 | 530245,00 |  |
| 47 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 18 | 60 | 17.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 102,30 | 2 | 0 | 2 | 102,30 | 0,00 | 102,30 | 3539580,00 | 1858279,50 | 1504321,50 | 176979,00 |  |
| 48 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 11 | 58 | 30.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 166,70 | 4 | 3 | 1 | 166,70 | 126,80 | 39,90 | 5767820,00 | 3028105,50 | 2451323,50 | 288391,00 |  |
| 49 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 15 | 61 | 17.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 104,10 | 3 | 0 | 3 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 2958300,00 | 1553107,50 | 1257277,50 | 147915,00 |  |
| 50 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 13 | 32 | 22.08.1991 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 20 | 20 | 206,40 | 5 | 1 | 4 | 166,40 | 40,90 | 125,50 | 5757440,00 | 3022656,00 | 2446912,00 | 287872,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Свердловское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | X | X | X | X | 268 | 268 | 5250,80 | 102 | 25 | 77 | 3408,55 | 1001,92 | 2406,63 | 117935830,00 | 61916310,75 | 50122727,75 | 5896791,50 |  |
| 51 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 18 | 30 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 6 | 6 | 356,70 | 3 | 0 | 3 | 78,24 | 0,00 | 78,24 | 2707104,00 | 1421229,60 | 1150519,20 | 135355,20 |  |
| 52 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 3 | 40 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 25 | 25 | 372,60 | 10 | 5 | 5 | 358,49 | 150,61 | 207,88 | 12403754,00 | 6511970,85 | 5271595,45 | 620187,70 |  |
| 53 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 8 | 41 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 445,00 | 4 | 0 | 4 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 4740200,00 | 2488605,00 | 2014585,00 | 237010,00 |  |
| 54 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 1 | 27 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 20 | 20 | 370,90 | 9 | 5 | 4 | 317,85 | 176,71 | 141,14 | 10997610,00 | 5773745,25 | 4673984,25 | 549880,50 |  |
| 55 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 7 | 25 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 381,50 | 8 | 5 | 3 | 345,55 | 237,70 | 107,85 | 11956030,00 | 6276915,75 | 5081312,75 | 597801,50 |  |
| 56 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 6 | 38 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 33 | 33 | 410,40 | 10 | 1 | 9 | 326,46 | 27,96 | 298,50 | 11295516,00 | 5930145,90 | 4800594,30 | 564775,80 |  |
| 57 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 5 | 39 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 35 | 35 | 692,30 | 12 | 0 | 12 | 410,76 | 0,00 | 410,76 | 14212296,00 | 7461455,40 | 6040225,80 | 710614,80 |  |
| 58 | пгт. им Свердлова,  мкр. 2-й, д. 9 | 9 | 28.01.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 433,70 | 9 | 0 | 9 | 197,75 | 0,00 | 197,75 | 6842150,00 | 3592128,75 | 2907913,75 | 342107,50 |  |
| 59 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 4 | 34 | 24.03.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 26 | 26 | 426,90 | 10 | 5 | 5 | 426,90 | 259,90 | 167,00 | 14770740,00 | 7754638,50 | 6277564,50 | 738537,00 |  |
| 60 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 20 | 34 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 206,00 | 4 | 0 | 4 | 145,12 | 0,00 | 145,12 | 5021152,00 | 2636104,80 | 2133989,60 | 251057,60 |  |
| 61 | пгт. им Свердлова,  мкр. 2-й, д. 39 | 51 | 25.06.1996 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 42 | 42 | 783,90 | 15 | 0 | 15 | 329,69 | 0,00 | 329,69 | 11407274,00 | 5988818,85 | 4848091,45 | 570363,70 |  |
| 62 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 2 | 26 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 20 | 20 | 370,90 | 8 | 4 | 4 | 334,74 | 149,04 | 185,70 | 11582004,00 | 6080552,10 | 4922351,70 | 579100,20 |  |
|  | Муниципальное  образование  Дубровское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | X | X | X | X | 239 | 239 | 4024,40 | 94 | 74 | 20 | 4024,40 | 3148,40 | 876,00 | 139244240,00 | 73103226,00 | 59178802,00 | 6962212,00 |  |
| 63 | пгт. Дубровка, ул.  Школьная, д. 2 | 54 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30 | 30 | 556,20 | 13 | 11 | 2 | 556,20 | 517,80 | 38,40 | 19244520,00 | 10103373,00 | 8178921,00 | 962226,00 |  |
| 64 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 9 | 69 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 23 | 23 | 347,10 | 8 | 7 | 1 | 347,10 | 307,20 | 39,90 | 12009660,00 | 6305071,50 | 5104105,50 | 600483,00 |  |
| 65 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 11 | 68 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30 | 30 | 602,50 | 13 | 9 | 4 | 602,50 | 397,20 | 205,30 | 20846500,00 | 10944412,50 | 8859762,50 | 1042325,00 |  |
| 66 | пгт. Дубровка, ул.  Заводская, д. 15 | 15 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 335,70 | 8 | 7 | 1 | 335,70 | 295,10 | 40,60 | 11615220,00 | 6097990,50 | 4936468,50 | 580761,00 |  |
| 67 | пгт. Дубровка, ул.  Набережная, д. 1 | 16 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 40 | 40 | 600,80 | 12 | 8 | 4 | 600,80 | 394,70 | 206,10 | 20787680,00 | 10913532,00 | 8834764,00 | 1039384,00 |  |
| 68 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 16 | 16 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 27 | 27 | 336,40 | 9 | 9 | 0 | 336,40 | 336,40 | 0,00 | 11639440,00 | 6110706,00 | 4946762,00 | 581972,00 |  |
| 69 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 7 | 70 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 28 | 28 | 556,90 | 13 | 10 | 3 | 556,90 | 424,00 | 132,90 | 19268740,00 | 10116088,50 | 8189214,50 | 963437,00 |  |
| 70 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 13 | 67 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 19 | 19 | 349,50 | 8 | 6 | 2 | 349,50 | 257,20 | 92,30 | 12092700,00 | 6348667,50 | 5139397,50 | 604635,00 |  |
| 71 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 18 | 18 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 27 | 27 | 339,30 | 10 | 7 | 3 | 339,30 | 218,80 | 120,50 | 11739780,00 | 6163384,50 | 4989406,50 | 586989,00 |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Выборг" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 | X | X | X | X | 107 | 107 | 1814,80 | 35 | 11 | 24 | 1344,03 | 360,20 | 983,83 | 46503438,00 | 24414304,95 | 19763961,15 | 2325171,90 |  |
| 72 | г. Выборг, ул.  Шестакова, д. 29 | 165 | 20.02.1995 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 20 | 20 | 319,55 | 8 | 4 | 4 | 319,55 | 170,20 | 149,35 | 11056430,00 | 5804625,75 | 4698982,75 | 552821,50 |  |
| 73 | мкр. Калининский,  ул. Речная 1-я,  д. 9 | 150 | 28.08.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 516,00 | 3 | 0 | 3 | 151,80 | 0,00 | 151,80 | 5252280,00 | 2757447,00 | 2232219,00 | 262614,00 |  |
| 74 | г. Выборг, пер.  Дорожный, д. 6А | 547 | 16.06.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 84,85 | 2 | 0 | 2 | 84,85 | 0,00 | 84,85 | 2935810,00 | 1541300,25 | 1247719,25 | 146790,50 |  |
| 75 | г. Выборг, ул. 4-я  Озерная, д. 4А | 129 | 26.09.2001 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 105,77 | 2 | 0 | 2 | 105,77 | 0,00 | 105,77 | 3659642,00 | 1921312,05 | 1555347,85 | 182982,10 |  |
| 76 | г. Выборг, ул.  Крепостная, д. 42А | 112 | 09.07.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 16 | 16 | 230,09 | 5 | 1 | 4 | 230,09 | 23,24 | 206,85 | 7961114,00 | 4179584,85 | 3383473,45 | 398055,70 |  |
| 77 | г. Выборг, ул.  Крепостная, д. 42 | 3 | 25.01.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 16 | 16 | 220,20 | 5 | 1 | 4 | 191,22 | 21,67 | 169,55 | 6616212,00 | 3473511,30 | 2811890,10 | 330810,60 |  |
| 78 | г. Выборг, ул.  Крутая, д. 11 | 355 | 23.12.1995 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 189,34 | 5 | 4 | 1 | 134,45 | 115,79 | 18,66 | 4651970,00 | 2442284,25 | 1977087,25 | 232598,50 |  |
| 79 | г. Выборг, ул.  Кировская, д. 6а | 80 | 18.01.1995 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 149,00 | 5 | 1 | 4 | 126,30 | 29,30 | 97,00 | 4369980,00 | 2294239,50 | 1857241,50 | 218499,00 |  |
|  | Гатчинский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Сиверское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | X | X | X | X | 160 | 160 | 6557,20 | 66 | 3 | 63 | 2904,64 | 176,54 | 2728,10 | 100500544,00 | 52762785,60 | 42712731,20 | 5025027,20 |  |
| 80 | пгт. Сиверский,  ул. Военный  городок, д. 4 | 15 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 74 | 74 | 2213,70 | 31 | 0 | 31 | 1300,71 | 0,00 | 1300,71 | 45004566,00 | 23627397,15 | 19126940,55 | 2250228,30 |  |
| 81 | пгт. Сиверский,  ул. Военный  городок, д. 2 | 9 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 2181,70 | 5 | 0 | 5 | 246,97 | 0,00 | 246,97 | 8545162,00 | 4486210,05 | 3631693,85 | 427258,10 |  |
| 82 | пгт. Сиверский,  ул. Военный  городок, д. 3 | 11 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 71 | 71 | 2161,80 | 30 | 3 | 27 | 1356,96 | 176,54 | 1180,42 | 46950816,00 | 24649178,40 | 19954096,80 | 2347540,80 |  |
|  | Кингисеппский  Муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Опольевское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | X | X | X | X | 104 | 104 | 1758,30 | 39 | 21 | 18 | 1714,10 | 863,20 | 850,90 | 59307860,00 | 31136626,50 | 25205840,50 | 2965393,00 |  |
| 83 | пос. Алексеевка,  ул. Зеленая, д. 1 | б/н | 23.09.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 27 | 27 | 372,90 | 10 | 5 | 5 | 372,90 | 189,20 | 183,70 | 12902340,00 | 6773728,50 | 5483494,50 | 645117,00 |  |
| 84 | пос. Алексеевка,  ул.  Железнодорожная,  д. 5 | б/н | 23.09.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 38 | 38 | 645,40 | 16 | 12 | 4 | 645,40 | 466,80 | 178,60 | 22330840,00 | 11723691,00 | 9490607,00 | 1116542,00 |  |
| 85 | пос. Алексеевка,  ул.  Железнодорожная,  д. 1/2 | б/н | 23.09.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 39 | 39 | 740,00 | 13 | 4 | 9 | 695,80 | 207,20 | 488,60 | 24074680,00 | 12639207,00 | 10231739,00 | 1203734,00 |  |
|  | Кировский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Назиевское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | X | X | X | X | 58 | 58 | 3495,18 | 28 | 2 | 26 | 1041,51 | 71,70 | 969,81 | 36036246,00 | 18919029,15 | 15315404,55 | 1801812,30 |  |
| 86 | пгт. Назия, ул.  Караванная, д. 3 | 61 | 22.11.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 394,76 | 2 | 0 | 2 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | 1996420,00 | 1048120,50 | 848478,50 | 99821,00 |  |
| 87 | пгт. Назия, пр.  Комсомольский,  д. 9 | 44 | 05.10.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 635,90 | 5 | 0 | 5 | 212,15 | 0,00 | 212,15 | 7340390,00 | 3853704,75 | 3119665,75 | 367019,50 |  |
| 88 | пгт. Назия, ул.  Парковая, д. 7 | 46 | 05.10.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 8 | 8 | 630,60 | 4 | 0 | 4 | 162,02 | 0,00 | 162,02 | 5605892,00 | 2943093,30 | 2382504,10 | 280294,60 |  |
| 89 | пгт. Назия, ул.  Парковая, д. 3 | 42 | 01.07.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 16 | 16 | 473,40 | 8 | 2 | 6 | 318,40 | 71,70 | 246,70 | 11016640,00 | 5783736,00 | 4682072,00 | 550832,00 |  |
| 90 | пгт. Назия, ул.  Матросова, д. 26 | 321 | 14.12.2001 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 502,60 | 5 | 0 | 5 | 170,74 | 0,00 | 170,74 | 5907604,00 | 3101492,10 | 2510731,70 | 295380,20 |  |
| 91 | пгт. Назия, ул.  Техников, д. 3 | 62 | 22.11.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 395,22 | 3 | 0 | 3 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | 3062100,00 | 1607602,50 | 1301392,50 | 153105,00 |  |
| 92 | пгт. Назия, ул.  Пионерская, д. 9 | 49 | 06.10.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 1 | 1 | 462,70 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1107200,00 | 581280,00 | 470560,00 | 55360,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Шумское сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | X | X | X | X | 46 | 46 | 1272,89 | 21 | 5 | 16 | 880,64 | 186,02 | 694,62 | 30470144,00 | 15996825,60 | 12949811,20 | 1523507,20 |  |
| 93 | пос. Концы, ул.  Плитная, д. 1 | 42 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 377,60 | 6 | 1 | 5 | 272,30 | 41,80 | 230,50 | 9421580,00 | 4946329,50 | 4004171,50 | 471079,00 |  |
| 94 | пос. Концы, ул.  Плитная, д. 3 | 43 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 1 | 1 | 269,25 | 1 | 0 | 1 | 50,20 | 0,00 | 50,20 | 1736920,00 | 911883,00 | 738191,00 | 86846,00 |  |
| 95 | с. Шум, ул.  ПМК-17, д. 17 | 14 | 08.10.1996 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 359,80 | 7 | 0 | 7 | 319,60 | 0,00 | 319,60 | 11058160,00 | 5805534,00 | 4699718,00 | 552908,00 |  |
| 96 | пос. Концы, ул.  Карьерная 1-я, д.  2 | 44 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 266,24 | 7 | 4 | 3 | 238,54 | 144,22 | 94,32 | 8253484,00 | 4333079,10 | 3507730,70 | 412674,20 |  |
|  | Муниципальное  образование  Шлиссельбургское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 33 | 33 | 488,90 | 15 | 2 | 13 | 444,80 | 92,40 | 352,40 | 15390080,00 | 8079792,00 | 6540784,00 | 769504,00 |  |
| 97 | г. Шлиссельбург,  ул. Кирова, д. 3 | 30 | 14.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 301,00 | 11 | 0 | 11 | 275,62 | 0,00 | 275,62 | 9536452,00 | 5006637,30 | 4052992,10 | 476822,60 |  |
| 98 | г. Шлиссельбург,  ул. Октябрьская,  д. 11 | 31 | 14.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 187,90 | 4 | 2 | 2 | 169,18 | 92,40 | 76,78 | 5853628,00 | 3073154,70 | 2487791,90 | 292681,40 |  |
|  | Лодейнопольский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Лодейнопольское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | X | X | X | X | 117 | 117,00 | 1308,10 | 38 | 15 | 23 | 1308,10 | 461,90 | 846,20 | 45260260,00 | 23761636,50 | 19235610,50 | 2263013,00 |  |
| 99 | г. Лодейное Поле,  ул. Лесная, д. 24 | 71 | 22.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 38 | 38 | 311,30 | 10 | 3 | 7 | 311,30 | 63,10 | 248,20 | 10770980,00 | 5654764,50 | 4577666,50 | 538549,00 |  |
| 100 | г. Лодейное Поле,  ул. Лесная, д. 22 | 70 | 22.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 23 | 23 | 362,50 | 8 | 4 | 4 | 362,50 | 171,30 | 191,20 | 12542500,00 | 6584812,50 | 5330562,50 | 627125,00 |  |
| 101 | г. Лодейное Поле,  ул. Лесная, д. 18 | 68 | 22.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 24 | 24 | 275,50 | 9 | 4 | 5 | 275,50 | 116,20 | 159,30 | 9532300,00 | 5004457,50 | 4051227,50 | 476615,00 |  |
| 102 | г. Лодейное Поле,  ул. Красных Зорь,  д. 3 | 75 | 22.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 100,40 | 3 | 0 | 3 | 100,40 | 0,00 | 100,40 | 3473840,00 | 1823766,00 | 1476382,00 | 173692,00 |  |
| 103 | г. Лодейное Поле,  ул. Лесная, д. 20 | 69 | 22.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 23 | 23 | 258,40 | 8 | 4 | 4 | 258,40 | 111,30 | 147,10 | 8940640,00 | 4693836,00 | 3799772,00 | 447032,00 |  |
|  | Ломоносовский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Виллозское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 46 | 46 | 795,60 | 19 | 5 | 14 | 778,50 | 297,80 | 480,70 | 26936100,00 | 14141452,50 | 11447842,50 | 1346805,00 |  |
| 104 | дер. Малое  Карлино, д. 12а | 27 | 07.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 31 | 31 | 403,40 | 12 | 0 | 12 | 403,40 | 0,00 | 403,40 | 13957640,00 | 7327761,00 | 5931997,00 | 697882,00 |  |
| 105 | дер. Малое  Карлино, д. 16 | 26 | 07.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 392,20 | 7 | 5 | 2 | 375,10 | 297,80 | 77,30 | 12978460,00 | 6813691,50 | 5515845,50 | 648923,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Низинское сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 10 | X | X | X | X | 110 | 110 | 1125,80 | 31 | 6 | 25 | 1040,70 | 192,70 | 848,00 | 36008220,00 | 18904315,50 | 15303493,50 | 1800411,00 |  |
| 106 | дер. Низино, ул.  Центральная, д. 41 | 6 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 133,90 | 5 | 2 | 3 | 127,20 | 30,70 | 96,50 | 4401120,00 | 2310588,00 | 1870476,00 | 220056,00 |  |
| 107 | дер. Низино, ул.  Танковая, д. 22 | 16 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 96,10 | 3 | 0 | 3 | 71,30 | 0,00 | 71,30 | 2466980,00 | 1295164,50 | 1048466,50 | 123349,00 |  |
| 108 | дер. Низино, ул.  Центральная, д. 52 | 8 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 61,90 | 1 | 0 | 1 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 1166020,00 | 612160,50 | 495558,50 | 58301,00 |  |
| 109 | дер. Низино, ул.  Центральная, д. 23 | 4/1 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 156,50 | 4 | 0 | 4 | 131,10 | 0,00 | 131,10 | 4536060,00 | 2381431,50 | 1927825,50 | 226803,00 |  |
| 110 | дер. Низино, ул.  Береговая, д. 1 | 10 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 17 | 17 | 107,70 | 4 | 1 | 3 | 107,70 | 40,90 | 66,80 | 3726420,00 | 1956370,50 | 1583728,50 | 186321,00 |  |
| 111 | дер. Низино, ул.  Береговая, д. 6 | 14 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 109,60 | 3 | 1 | 2 | 109,60 | 54,60 | 55,00 | 3792160,00 | 1990884,00 | 1611668,00 | 189608,00 |  |
| 112 | дер. Низино, ул.  Береговая, д. 5 | 13 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 108,80 | 2 | 0 | 2 | 108,80 | 0,00 | 108,80 | 3764480,00 | 1976352,00 | 1599904,00 | 188224,00 |  |
| 113 | дер. Низино, ул.  Береговая, д. 3 | 12 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 107,90 | 3 | 0 | 3 | 107,90 | 0,00 | 107,90 | 3733340,00 | 1960003,50 | 1586669,50 | 186667,00 |  |
| 114 | дер. Низино, ул.  Береговая, д. 2 | 11 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 110,20 | 2 | 0 | 2 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 3812920,00 | 2001783,00 | 1620491,00 | 190646,00 |  |
| 115 | дер. Низино, ул.  Центральная,  д. 11б | 1 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 133,20 | 4 | 2 | 2 | 133,20 | 66,50 | 66,70 | 4608720,00 | 2419578,00 | 1958706,00 | 230436,00 |  |
|  | Лужский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Лужское городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 14 | X | X | X | X | 157 | 157 | 2746,03 | 66 | 27 | 39 | 2228,40 | 861,90 | 1366,50 | 77102640,00 | 40478886,00 | 32768622,00 | 3855132,00 |  |
| 116 | г. Луга, ул.  Гагарина, д. 98 | 11 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 48,70 | 1 | 0 | 1 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 1332100,00 | 699352,50 | 566142,50 | 66605,00 |  |
| 117 | г. Луга, ул.  Старорусская, д. 5 | 13 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 85,90 | 2 | 0 | 2 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | 2972140,00 | 1560373,50 | 1263159,50 | 148607,00 |  |
| 118 | г. Луга, пр.  Кирова, д. 53/1 | 4 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 48 | 48 | 949,50 | 19 | 12 | 7 | 680,20 | 406,30 | 273,90 | 23534920,00 | 12355833,00 | 10002341,00 | 1176746,00 |  |
| 119 | г. Луга, ул.  Молодежная, д. 10 | 7 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 132,90 | 4 | 2 | 2 | 132,90 | 67,60 | 65,30 | 4598340,00 | 2414128,50 | 1954294,50 | 229917,00 |  |
| 120 | г. Луга, ул.  Рабочая, д. 12 | 10 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 157,40 | 4 | 2 | 2 | 157,40 | 78,60 | 78,80 | 5446040,00 | 2859171,00 | 2314567,00 | 272302,00 |  |
| 121 | г. Луга, ул.  Свободы, д. 4 | 12 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 18 | 18 | 281,20 | 5 | 1 | 4 | 281,20 | 62,20 | 219,00 | 9729520,00 | 5107998,00 | 4135046,00 | 486476,00 |  |
| 122 | г. Луга, ул. Дача  Некрасова, д. 3/13 | 3 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 119,30 | 1 | 0 | 1 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 961880,00 | 504987,00 | 408799,00 | 48094,00 |  |
| 123 | г. Луга, ул.  Станционная, д. 23 | 14 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 166,00 | 5 | 0 | 5 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 5743600,00 | 3015390,00 | 2441030,00 | 287180,00 |  |
| 124 | г. Луга, ул.  Ленинградская,  д. 12а | 8 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 104,63 | 2 | 0 | 2 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 1716160,00 | 900984,00 | 729368,00 | 85808,00 |  |
| 125 | г. Луга, ул.  Заречная 5-я,  д. 2/13 | 9 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 36,80 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 692000,00 | 363300,00 | 294100,00 | 34600,00 |  |
| 126 | г. Луга, пр.  Урицкого, д. 102 | 6 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 71,00 | 3 | 1 | 2 | 71,00 | 17,30 | 53,70 | 2456600,00 | 1289715,00 | 1044055,00 | 122830,00 |  |
| 127 | г. Луга, ул. Дача  Некрасова, д. 1/13 | 1 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 178,60 | 7 | 3 | 4 | 165,40 | 58,70 | 106,70 | 5722840,00 | 3004491,00 | 2432207,00 | 286142,00 |  |
| 128 | г. Луга, ул. Дача  Некрасова, д. 2/13 | 2 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 207,50 | 6 | 2 | 4 | 145,90 | 42,30 | 103,60 | 5048140,00 | 2650273,50 | 2145459,50 | 252407,00 |  |
| 129 | г. Луга, пр.  Комсомольский,  д. 14/21 | 5 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 206,60 | 6 | 4 | 2 | 206,60 | 128,90 | 77,70 | 7148360,00 | 3752889,00 | 3038053,00 | 357418,00 |  |
|  | Приозерский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Приозерское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 17 | X | X | X | X | 124 | 124 | 2744,79 | 48 | 17 | 31 | 1776,09 | 497,34 | 1278,75 | 61452714,00 | 32262674,85 | 26117403,45 | 3072635,70 |  |
| 130 | г. Приозерск, ул.  Зеленая, д. 14 | 44 | 23.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 108,60 | 1 | 1 | 0 | 57,30 | 57,30 | 0,00 | 1982580,00 | 1040854,50 | 842596,50 | 99129,00 |  |
| 131 | г. Приозерск, ул.  Бумажников, д. 15 | 17 | 09.08.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 106,20 | 1 | 0 | 1 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 1826880,00 | 959112,00 | 776424,00 | 91344,00 |  |
| 132 | г. Приозерск, ул.  Матросова, д. 22 | б/н | 11.03.2005 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 1 | 1 | 58,13 | 1 | 1 | 0 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 584740,00 | 306988,50 | 248514,50 | 29237,00 |  |
| 133 | г. Приозерск, ул.  Портовая, д. 5 | б/н | 09.08.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 1 | 1 | 271,01 | 1 | 1 | 0 | 30,87 | 30,87 | 0,00 | 1068102,00 | 560753,55 | 453943,35 | 53405,10 |  |
| 134 | г. Приозерск, ул.  Речная, д. 11 | б/н | 15.07.2005 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 413,81 | 3 | 1 | 2 | 109,70 | 20,73 | 88,97 | 3795620,00 | 1992700,50 | 1613138,50 | 189781,00 |  |
| 135 | г. Приозерск, ул.  Речная, д. 13 | б/н | 31.05.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 28 | 28 | 407,34 | 9 | 1 | 8 | 407,34 | 47,00 | 360,34 | 14093964,00 | 7399331,10 | 5989934,70 | 704698,20 |  |
| 136 | г. Приозерск, ул.  Цветкова, д. 44 | б/н | 18.08.2005 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 145,79 | 2 | 2 | 0 | 72,90 | 72,90 | 0,00 | 2522340,00 | 1324228,50 | 1071994,50 | 126117,00 |  |
| 137 | г. Приозерск, ул.  Чапаева, д. 1 | б/н | 23.03.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 119,93 | 5 | 4 | 1 | 119,93 | 78,20 | 41,73 | 4149578,00 | 2178528,45 | 1763570,65 | 207478,90 |  |
| 138 | г. Приозерск, ул.  Гоголя, д. 42-А | б/н | 08.08.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 2 | 2 | 79,10 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1107200,00 | 581280,00 | 470560,00 | 55360,00 |  |
| 139 | г. Приозерск, ул.  Ленинградская,  д. 54 | 8 | 16.02.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 6 | 6 | 82,63 | 2 | 0 | 2 | 82,63 | 0,00 | 82,63 | 2858998,00 | 1500973,95 | 1215074,15 | 142949,90 |  |
| 140 | г. Приозерск, ул.  Комсомольская,  д. 15 | б/н | 26.06.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 199,41 | 4 | 1 | 3 | 199,41 | 41,50 | 157,91 | 6899586,00 | 3622282,65 | 2932324,05 | 344979,30 |  |
| 141 | г. Приозерск, ул.  Ленина, д. 78 | 20 | 14.08.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 88,60 | 2 | 0 | 2 | 88,60 | 0,00 | 88,60 | 3065560,00 | 1609419,00 | 1302863,00 | 153278,00 |  |
| 142 | г. Приозерск, ул.  Горького, д. 4 | 30 | 11.05.2007 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 187,15 | 4 | 1 | 3 | 90,56 | 15,64 | 74,92 | 3133376,00 | 1645022,40 | 1331684,80 | 156668,80 |  |
| 143 | г. Приозерск, ш.  Ленинградское,  д. 27 | 23 | 20.04.2007 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 111,36 | 2 | 0 | 2 | 111,36 | 0,00 | 111,36 | 3853056,00 | 2022854,40 | 1637548,80 | 192652,80 |  |
| 144 | г. Приозерск, пер.  Столярный, д. 2 | 157 | 23.07.2007 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 8 | 8 | 123,72 | 4 | 2 | 2 | 123,72 | 63,10 | 60,62 | 4280712,00 | 2247373,80 | 1819302,60 | 214035,60 |  |
| 145 | г. Приозерск, ул.  Гоголя, д. 4 | 281 | 27.09.2007 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 142,23 | 3 | 2 | 1 | 104,84 | 53,20 | 51,64 | 3627464,00 | 1904418,60 | 1541672,20 | 181373,20 |  |
| 146 | г. Приозерск, ул.  Маяковского, д. 20 | 299 | 01.11.2007 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 99,78 | 3 | 0 | 3 | 75,23 | 0,00 | 75,23 | 2602958,00 | 1366552,95 | 1106257,15 | 130147,90 |  |
|  | ВТОРОЙ ЭТАП 2013  ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по второй  заявке: 22 МКД, из  которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки | X | X | X | X | 370 | 370 | 7939,50 | 158 | 81 | 77 | 6160,40 | 3175,30 | 2985,10 | 213149840,00 | 7886544,08 | 194605803,92 | 10657492,00 |  |
|  | Волховский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Волхов" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | X | X | X | X | 52 | 52 | 1126,1 | 25 | 10 | 15 | 1126,10 | 499,50 | 626,60 | 38963060,00 | 1441633,22 | 35573273,78 | 1948153,00 |  |
| 1 | г. Волхов, ул.  Дзержинского,  д. 2б | 72 | 18.11.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 210,80 | 7 | 1 | 6 | 210,80 | 34,00 | 176,80 | 7293680,00 | 269866,16 | 6659129,84 | 364684,00 |  |
| 2 | г. Волхов, ул.  Юрия Гагарина,  д. 10 | 34 | 23.09.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 22 | 22 | 486,50 | 9 | 3 | 6 | 486,50 | 174,00 | 312,50 | 16832900,00 | 622817,30 | 15368437,70 | 841645,00 |  |
| 3 | г. Волхов, ул.  Юрия Гагарина,  д. 12 | 35 | 23.09.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 428,80 | 9 | 6 | 3 | 428,80 | 291,50 | 137,30 | 14836480,00 | 548949,76 | 13545706,24 | 741824,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Сясьстройское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | X | X | X | X | 71 | 71 | 1346,3 | 27 | 15 | 12 | 1346,30 | 773,00 | 573,30 | 46581980,00 | 1723533,26 | 42529347,74 | 2329099,00 |  |
| 4 | г. Сясьстрой, ул.  Бумажников, д. 20 | 48 | 28.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 28 | 28 | 465,10 | 10 | 5 | 5 | 465,10 | 229,40 | 235,70 | 16092460,00 | 595421,02 | 14692415,98 | 804623,00 |  |
| 5 | г. Сясьстрой, ул.  Кольцевая, д. 21 | 9 | 05.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 26 | 26 | 461,70 | 9 | 4 | 5 | 461,70 | 229,20 | 232,50 | 15974820,00 | 591068,34 | 14585010,66 | 798741,00 |  |
| 6 | г. Сясьстрой, ул.  Кольцевая, д. 33 | 10 | 05.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 17 | 17 | 419,50 | 8 | 6 | 2 | 419,50 | 314,40 | 105,10 | 14514700,00 | 537043,90 | 13251921,10 | 725735,00 |  |
|  | Всеволожский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Дубровское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 64 | 64 | 1151,60 | 30 | 27 | 3 | 1151,60 | 1004,50 | 147,10 | 39845360,00 | 1474278,32 | 36378813,68 | 1992268,00 |  |
| 7 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 6 | 20 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 33 | 33 | 558,80 | 15 | 15 | 0 | 558,80 | 558,80 | 0,00 | 19334480,00 | 715375,76 | 17652380,24 | 966724,00 |  |
| 8 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 14 | 19 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 31 | 31 | 592,80 | 15 | 12 | 3 | 592,80 | 445,70 | 147,10 | 20510880,00 | 758902,56 | 18726433,44 | 1025544,00 |  |
|  | Гатчинский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  "Город Коммунар" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 10 | X | X | X | X | 109 | 109 | 1558,80 | 47 | 29 | 18 | 1501,30 | 898,30 | 603,00 | 51944980,00 | 1921964,26 | 47425766,74 | 2597249,00 |  |
| 9 | г. Коммунар, ст.  Антропшино,  казарма 32 км,  д. 1 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 167,00 | 5 | 3 | 2 | 167,00 | 97,40 | 69,60 | 5778200,00 | 213793,40 | 5275496,60 | 288910,00 |  |
| 10 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 6 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 178,70 | 6 | 4 | 2 | 178,70 | 110,00 | 68,70 | 6183020,00 | 228771,74 | 5645097,26 | 309151,00 |  |
| 11 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 28 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 277,50 | 8 | 3 | 5 | 277,50 | 99,70 | 177,80 | 9601500,00 | 355255,50 | 8766169,50 | 480075,00 |  |
| 12 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 24 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 25 | 25 | 325,10 | 7 | 2 | 5 | 267,60 | 93,50 | 174,10 | 9258960,00 | 342581,52 | 8453430,48 | 462948,00 |  |
| 13 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 14 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 6 | 6 | 109,90 | 4 | 4 | 0 | 109,90 | 109,90 | 0,00 | 3802540,00 | 140693,98 | 3471719,02 | 190127,00 |  |
| 14 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 20 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 165,60 | 5 | 4 | 1 | 165,60 | 134,00 | 31,60 | 5729760,00 | 212001,12 | 5231270,88 | 286488,00 |  |
| 15 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 22 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 52,00 | 2 | 1 | 1 | 52,00 | 25,70 | 26,30 | 1799200,00 | 66570,40 | 1642669,60 | 89960,00 |  |
| 16 | г. Коммунар, ст.  Антропшино,  казарма 34 км,  д. 2 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 2 | 2 | 61,70 | 2 | 1 | 1 | 61,70 | 27,30 | 34,40 | 2134820,00 | 78988,34 | 1949090,66 | 106741,00 |  |
| 17 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 10 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 112,00 | 4 | 3 | 1 | 112,00 | 91,50 | 20,50 | 3875200,00 | 143382,40 | 3538057,60 | 193760,00 |  |
| 18 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 12 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 109,30 | 4 | 4 | 0 | 109,30 | 109,30 | 0,00 | 3781780,00 | 139925,86 | 3452765,14 | 189089,00 |  |
|  | Кингисеппский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Ивангород" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | X | X | X | X | 74 | 74 | 2756,70 | 29 | 0 | 29 | 1035,10 | 0,00 | 1035,10 | 35814460,00 | 1325135,02 | 32698601,98 | 1790723,00 |  |
| 19 | г. Ивангород, ул.  Льнопрядильная,  д. 21 | б/н | 17.01.1996 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 38 | 38 | 1887,30 | 20 | 0 | 20 | 647,30 | 0,00 | 647,30 | 22396580,00 | 828673,46 | 20448077,54 | 1119829,00 |  |
| 20 | г. Ивангород, ул.  Псковская, д. 18 | 4 | 21.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 427,60 | 3 | 0 | 3 | 166,10 | 0,00 | 166,10 | 5747060,00 | 212641,22 | 5247065,78 | 287353,00 |  |
| 21 | г. Ивангород, пер.  Петроградский,  д. 3 | 3 | 26.08.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 8 | 8 | 220,00 | 1 | 0 | 1 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | 1889160,00 | 69898,92 | 1724803,08 | 94458,00 |  |
| 22 | г. Ивангород, ул.  Высокая, д. 6 | 2 | 26.08.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 221,80 | 5 | 0 | 5 | 167,10 | 0,00 | 167,10 | 5781660,00 | 213921,42 | 5278655,58 | 289083,00 |  |
|  | Итого по субъекту  в 2014 году: 532  МКД, из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки | X | X | X | X | 6118 | 6118 | 130687,48 | 2610 | 860 | 1750 | 99265,04 | 32729,00 | 66536,04 | 3434570384,00 | 684632390,42 | 2578209474,38 | 171728519,20 |  |
|  | Волосовский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Бегуницкое  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | X | X | X | X | 87 | 87 | 1421,50 | 32 | 17 | 15 | 1421,50 | 756,70 | 664,80 | 49183900,00 | 9803826,79 | 36920878,21 | 2459195,00 |  |
| 1 | дер. Большое  Тешково, д. 1 | 21 | 20.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 30 | 30 | 525,10 | 12 | 5 | 7 | 525,10 | 231,80 | 293,30 | 18168460,00 | 3621519,13 | 13638517,87 | 908423,00 |  |
| 2 | дер. Большое  Тешково, д. 2 | 22 | 20.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 37 | 37 | 523,10 | 12 | 6 | 6 | 523,10 | 257,40 | 265,70 | 18099260,00 | 3607725,50 | 13586571,50 | 904963,00 |  |
| 3 | дер. Бегуницы, д.  6 | 20 | 20.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 20 | 20 | 373,30 | 8 | 6 | 2 | 373,30 | 267,50 | 105,80 | 12916180,00 | 2574582,16 | 9695788,84 | 645809,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Волосовское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 10 | 10 | 170,10 | 3 | 0 | 3 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 3650300,00 | 727614,30 | 2740170,70 | 182515,00 |  |
| 4 | г. Волосово, пр.  Вингиссара, д. 87 | б/н | 09.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 170,10 | 3 | 0 | 3 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 3650300,00 | 727614,30 | 2740170,70 | 182515,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Каложицкое  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 16 | 16 | 256,20 | 4 | 0 | 4 | 205,40 | 0,00 | 205,40 | 7106840,00 | 1416606,42 | 5334891,58 | 355342,00 |  |
| 5 | дер. Каложицы,  д. 27 | 1 | 09.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 256,20 | 4 | 0 | 4 | 205,40 | 0,00 | 205,40 | 7106840,00 | 1416606,42 | 5334891,58 | 355342,00 |  |
|  | Бокситогорский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Бокситогорское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | X | X | X | X | 69 | 69 | 6091,68 | 43 | 0 | 43 | 1212,24 | 0,00 | 1212,24 | 41943504,00 | 8360598,65 | 31485730,15 | 2097175,20 |  |
| 6 | г. Бокситогорск,  ул. Южная, д. 11 | 33 | 29.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 1483,73 | 11 | 0 | 11 | 300,86 | 0,00 | 300,86 | 10409756,00 | 2074976,66 | 7814291,54 | 520487,80 |  |
| 7 | г. Бокситогорск,  ул. Южная, д. 8 | 32 | 29.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 1538,00 | 7 | 0 | 7 | 174,03 | 0,00 | 174,03 | 6021438,00 | 1200253,24 | 4520112,86 | 301071,90 |  |
| 8 | г. Бокситогорск,  ул. Южная, д. 6 | 31 | 29.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 39 | 39 | 1538,64 | 20 | 0 | 20 | 585,42 | 0,00 | 585,42 | 20255532,00 | 4037535,19 | 15205220,21 | 1012776,60 |  |
| 9 | г. Бокситогорск,  ул. Южная, д. 4 | 30 | 29.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 1531,31 | 5 | 0 | 5 | 151,93 | 0,00 | 151,93 | 5256778,00 | 1047833,56 | 3946105,54 | 262838,90 |  |
|  | Муниципальное  образование  Борское сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 |  |  |  |  | 71 | 71 | 1913,60 | 29 | 5 | 24 | 1501,20 | 192,00 | 1309,20 | 51941520,00 | 10353503,18 | 38990940,82 | 2597076,00 |  |
| 10 | дер. Мозолево-1,  д. 4 | 2 | 26.07.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 502,10 | 9 | 3 | 6 | 351,10 | 83,30 | 267,80 | 12148060,00 | 2421472,80 | 9119184,20 | 607403,00 |  |
| 11 | дер. Мозолево-1,  д. 3 | 1 | 26.07.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 12 | 12 | 503,30 | 5 | 1 | 4 | 241,90 | 45,80 | 196,10 | 8369740,00 | 1668340,27 | 6282912,73 | 418487,00 |  |
| 12 | пос. Ларьян, пер.  Торфяников, д. 11,  лит. а | 3 | 26.07.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 654,90 | 10 | 1 | 9 | 654,90 | 62,90 | 592,00 | 22659540,00 | 4516726,11 | 17009836,89 | 1132977,00 |  |
| 13 | пос. Ларьян, пер.  Торфяников, д. 11,  лит. б | 4 | 27.07.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 20 | 20 | 253,30 | 5 | 0 | 5 | 253,30 | 0,00 | 253,30 | 8764180,00 | 1746964,00 | 6579007,00 | 438209,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Ефимовское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 14 | X | X | X | X | 156 | 156 | 3886,61 | 66 | 11 | 55 | 2508,27 | 386,95 | 2121,32 | 86786142,00 | 17299081,68 | 65147753,22 | 4339307,10 |  |
| 14 | пгт. Ефимовский,  ул.  Красноармейская,  д. 16 | 13 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 273,17 | 5 | 0 | 5 | 191,73 | 0,00 | 191,73 | 6633858,00 | 1322326,92 | 4979838,18 | 331692,90 |  |
| 15 | пгт. Ефимовский,  ул. Комсомольская,  д. 3 | 11 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 21 | 21 | 324,00 | 8 | 0 | 8 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 10172400,00 | 2027664,49 | 7636115,51 | 508620,00 |  |
| 16 | пгт. Ефимовский,  ул.  Красноармейская,  д. 43 | 14 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 20 | 20 | 557,80 | 7 | 0 | 7 | 255,20 | 0,00 | 255,20 | 8829920,00 | 1760067,95 | 6628356,05 | 441496,00 |  |
| 17 | пгт. Ефимовский,  ул.  Красноармейская,  д. 24 | 8 | 02.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 171,80 | 4 | 3 | 1 | 171,80 | 132,65 | 39,15 | 5944280,00 | 1184873,33 | 4462192,67 | 297214,00 |  |
| 18 | пгт. Ефимовский  ул. Володарского,  д. 25 | 19 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 138,80 | 4 | 1 | 3 | 138,80 | 34,90 | 103,90 | 4802480,00 | 957278,34 | 3605077,66 | 240124,00 |  |
| 19 | пгт. Ефимовский,  ул. Володарского,  д. 22 | 18 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 120,30 | 4 | 2 | 2 | 120,30 | 60,60 | 59,70 | 4162380,00 | 829687,21 | 3124573,79 | 208119,00 |  |
| 20 | пгт. Ефимовский,  пер. Школьный,  д. 5 | 10 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 435,60 | 3 | 0 | 3 | 164,80 | 0,00 | 164,80 | 5702080,00 | 1136595,61 | 4280380,39 | 285104,00 |  |
| 21 | пгт. Ефимовский,  ул. Гагарина,  д. 11 | 20 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 221,20 | 7 | 2 | 5 | 199,35 | 58,20 | 141,15 | 6897510,00 | 1374880,67 | 5177753,83 | 344875,50 |  |
| 22 | пгт. Ефимовский,  ул. Привокзальная,  д. 8 | 23 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 400,40 | 4 | 1 | 3 | 180,50 | 46,50 | 134,00 | 6245300,00 | 1244875,65 | 4688159,35 | 312265,00 |  |
| 23 | пгт. Ефимовский,  ул. Гагарина, д. 6 | 22 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 150,55 | 3 | 0 | 3 | 118,85 | 0,00 | 118,85 | 4112210,00 | 819686,82 | 3086912,68 | 205610,50 |  |
| 24 | пгт. Ефимовский,  ул. Володарского,  д. 16 | 15 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 188,50 | 4 | 1 | 3 | 105,10 | 22,20 | 82,90 | 3636460,00 | 724855,57 | 2729781,43 | 181823,00 |  |
| 25 | пгт. Ефимовский,  ул. Привокзальная,  д. 7 | 24 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 12 | 12 | 399,60 | 4 | 0 | 4 | 182,30 | 0,00 | 182,30 | 6307580,00 | 1257289,92 | 4734911,08 | 315379,00 |  |
| 26 | пгт. Ефимовский,  ул. Гагарина, д. 4 | 21 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 173,80 | 3 | 1 | 2 | 99,60 | 31,90 | 67,70 | 3446160,00 | 686923,07 | 2586928,93 | 172308,00 |  |
| 27 | пгт. Ефимовский,  ул. Володарского,  д. 21 | 16 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 331,09 | 6 | 0 | 6 | 285,94 | 0,00 | 285,94 | 9893524,00 | 1972076,14 | 7426771,66 | 494676,20 |  |
|  | Волховский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Бережковское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 3 | 3 | 112,85 | 2 | 0 | 2 | 112,85 | 0,00 | 112,85 | 3904610,00 | 778305,91 | 2931073,59 | 195230,50 |  |
| 28 | дер. Бережки, ул.  Набережная, д. 21 | 1 | 24.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 112,85 | 2 | 0 | 2 | 112,85 | 0,00 | 112,85 | 3904610,00 | 778305,91 | 2931073,59 | 195230,50 |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Волхов" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 56 | X | X | X | X | 700 | 700 | 11769,20 | 273 | 92 | 181 | 10925,81 | 3641,70 | 7284,11 | 378033026,00 | 75353323,07 | 283778051,63 | 18901651,30 |  |
| 29 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 11 | 38 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 383,90 | 8 | 3 | 5 | 383,90 | 144,20 | 239,70 | 13282940,00 | 2647688,43 | 9971104,57 | 664147,00 |  |
| 30 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 13 | 39 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 21 | 21 | 407,60 | 8 | 6 | 2 | 407,60 | 305,10 | 102,50 | 14102960,00 | 2811143,02 | 10586668,98 | 705148,00 |  |
| 31 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 15 | 40 | 24.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 26 | 26 | 389,30 | 8 | 5 | 3 | 389,30 | 242,10 | 147,20 | 13469780,00 | 2684931,25 | 10111359,75 | 673489,00 |  |
| 32 | г. Волхов, ул.  Гоголя, д. 27 | 95 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 78,40 | 2 | 0 | 2 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | 2712640,00 | 540710,53 | 2036297,47 | 135632,00 |  |
| 33 | г. Волхов, ул.  Комсомольская,  д. 11 | 64 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 18 | 18 | 266,70 | 8 | 6 | 2 | 266,70 | 214,20 | 52,50 | 9227820,00 | 1839381,36 | 6927047,64 | 461391,00 |  |
| 34 | г. Волхов, ул.  Комсомольская,  д. 13 | 65 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 158,00 | 4 | 3 | 1 | 158,00 | 118,80 | 39,20 | 5466800,00 | 1089697,24 | 4103762,76 | 273340,00 |  |
| 35 | г. Волхов, ул.  Комсомольская,  д. 15 | 66 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 166,90 | 4 | 1 | 3 | 166,90 | 42,00 | 124,90 | 5774740,00 | 1151078,92 | 4334924,08 | 288737,00 |  |
| 36 | г. Волхов, ул.  Комсомольская,  д. 21 | 67 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 231,40 | 6 | 4 | 2 | 231,40 | 161,30 | 70,10 | 8006440,00 | 1595923,69 | 6010194,31 | 400322,00 |  |
| 37 | г. Волхов, ул.  Дзержинского,  д. 25 | 68 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 141,90 | 3 | 1 | 2 | 106,70 | 36,80 | 69,90 | 3691820,00 | 735890,48 | 2771338,52 | 184591,00 |  |
| 38 | г. Волхов, ул.  Дзержинского,  д. 27 | 69 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 152,00 | 4 | 3 | 1 | 152,00 | 115,40 | 36,60 | 5259200,00 | 1048316,34 | 3947923,66 | 262960,00 |  |
| 39 | г. Волхов, ул.  Дзержинского,  д. 29 | 70 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 253,00 | 5 | 1 | 4 | 223,60 | 37,00 | 186,60 | 7736560,00 | 1542128,50 | 5807603,50 | 386828,00 |  |
| 40 | г. Волхов, ул.  Дзержинского,  д. 33 | 71 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 229,80 | 5 | 2 | 3 | 229,80 | 114,40 | 115,40 | 7951080,00 | 1584888,78 | 5968637,22 | 397554,00 |  |
| 41 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 1 | 50 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 29 | 29 | 425,10 | 10 | 4 | 6 | 425,10 | 195,40 | 229,70 | 14708460,00 | 2931837,33 | 11041199,67 | 735423,00 |  |
| 42 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 3 | 51 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 23 | 23 | 416,50 | 9 | 5 | 4 | 416,50 | 244,60 | 171,90 | 14410900,00 | 2872524,70 | 10817830,30 | 720545,00 |  |
| 43 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 8 | 52 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 244,30 | 8 | 7 | 1 | 244,30 | 219,90 | 24,40 | 8452780,00 | 1684892,64 | 6345248,36 | 422639,00 |  |
| 44 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 9 | 53 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 254,80 | 8 | 3 | 5 | 254,80 | 95,70 | 159,10 | 8816080,00 | 1757309,23 | 6617966,77 | 440804,00 |  |
| 45 | г. Волхов, ул.  Дзержинского,  д. 35 | 24 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 20 | 20 | 311,40 | 11 | 5 | 6 | 311,40 | 146,60 | 164,80 | 10774440,00 | 2147669,13 | 8088048,87 | 538722,00 |  |
| 46 | г. Волхов, ул.  Ленинградская,  д. 1в | 43 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 107,80 | 2 | 0 | 2 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 2553480,00 | 508985,17 | 1916820,83 | 127674,00 |  |
| 47 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 3 | 26 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 239,00 | 8 | 0 | 8 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 7335200,00 | 1462125,42 | 5506314,58 | 366760,00 |  |
| 48 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 30а | 46 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 72,90 | 2 | 0 | 2 | 72,90 | 0,00 | 72,90 | 2522340,00 | 502778,03 | 1893444,97 | 126117,00 |  |
| 49 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 52а | 47 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 73,30 | 1 | 0 | 1 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 1678100,00 | 334495,67 | 1259699,33 | 83905,00 |  |
| 50 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 53 | 48 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 96,20 | 3 | 2 | 1 | 96,20 | 49,00 | 47,20 | 3328520,00 | 663473,89 | 2498620,11 | 166426,00 |  |
| 51 | г. Волхов, ул. 1-я  Первомайская, д. 8 | 93 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 76,00 | 2 | 0 | 2 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 2629600,00 | 524158,17 | 1973961,83 | 131480,00 |  |
| 52 | г. Волхов, ул.  Кооперативная,  д. 5 | 49 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 25 | 25 | 369,90 | 8 | 1 | 7 | 369,90 | 45,90 | 324,00 | 12798540,00 | 2551132,98 | 9607480,02 | 639927,00 |  |
| 53 | г. Волхов, ул.  Некрасова, д. 19 | 73 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 26 | 26 | 321,60 | 9 | 3 | 6 | 321,60 | 97,50 | 224,10 | 11127360,00 | 2218016,67 | 8352975,33 | 556368,00 |  |
| 54 | г. Волхов, ул.  Некрасова, д. 21 | 74 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 102,10 | 2 | 1 | 1 | 102,10 | 67,10 | 35,00 | 3532660,00 | 704165,12 | 2651861,88 | 176633,00 |  |
| 55 | г. Волхов, ул.  Некрасова, д. 14 | 75 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 164,00 | 2 | 0 | 2 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 5674400,00 | 1131078,15 | 4259601,85 | 283720,00 |  |
| 56 | г. Волхов, ул.  Некрасова, д. 16 | 76 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 24 | 24 | 337,60 | 9 | 4 | 5 | 337,60 | 139,60 | 198,00 | 11680960,00 | 2328365,76 | 8768546,24 | 584048,00 |  |
| 57 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 7 | 28 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 273,90 | 4 | 0 | 4 | 273,90 | 0,00 | 273,90 | 9476940,00 | 1889038,45 | 7114054,55 | 473847,00 |  |
| 58 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 9 | 29 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 177,20 | 5 | 1 | 4 | 177,20 | 30,00 | 147,20 | 6131120,00 | 1222116,15 | 4602447,85 | 306556,00 |  |
| 59 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 19 | 30 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 329,60 | 10 | 0 | 10 | 306,10 | 0,00 | 306,10 | 10591060,00 | 2111115,99 | 7950391,01 | 529553,00 |  |
| 60 | г. Волхов, ул.  Степана Разина,  д. 10 | 77 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 25 | 25 | 163,10 | 6 | 0 | 6 | 163,10 | 0,00 | 163,10 | 5643260,00 | 1124871,02 | 4236225,98 | 282163,00 |  |
| 61 | г. Волхов, ул.  Степана Разина,  д. 16 | 78 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 139,70 | 2 | 1 | 1 | 81,20 | 28,10 | 53,10 | 2809520,00 | 560021,62 | 2109022,38 | 140476,00 |  |
| 62 | г. Волхов, ул.  Олега Кошевого,  д. 6 | 79 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 94,00 | 3 | 0 | 3 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 3252400,00 | 648300,89 | 2441479,11 | 162620,00 |  |
| 63 | г. Волхов, ул.  Олега Кошевого,  д. 4 | 80 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 173,40 | 4 | 1 | 3 | 173,40 | 43,40 | 130,00 | 5999640,00 | 1195908,24 | 4503749,76 | 299982,00 |  |
| 64 | г. Волхов, ул.  Суворова, д. 32 | 91 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 126,70 | 3 | 0 | 3 | 126,70 | 0,00 | 126,70 | 4383820,00 | 873826,84 | 3290802,16 | 219191,00 |  |
| 65 | г. Волхов, ул.  Суворова, д. 34 | 92 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 84,20 | 3 | 3 | 0 | 84,20 | 84,20 | 0,00 | 2913320,00 | 580712,08 | 2186941,92 | 145666,00 |  |
| 66 | г. Волхов, ул.  Сплавная, д. 5 | 31 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 23 | 23 | 373,50 | 8 | 1 | 7 | 373,50 | 58,00 | 315,50 | 12923100,00 | 2575961,52 | 9700983,48 | 646155,00 |  |
| 67 | г. Волхов, ул.  Сплавная, д. 6 | 14 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 249,00 | 4 | 0 | 4 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 8615400,00 | 1717307,68 | 6467322,32 | 430770,00 |  |
| 68 | г. Волхов, мкр.  Званка, д. 35 | 32 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 140,60 | 4 | 1 | 3 | 140,60 | 34,00 | 106,60 | 4864760,00 | 969692,61 | 3651829,39 | 243238,00 |  |
| 69 | г. Волхов, пр.  Державина, д. 13 | 44 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 140,30 | 2 | 1 | 1 | 72,40 | 35,80 | 36,60 | 2505040,00 | 499329,62 | 1880458,38 | 125252,00 |  |
| 70 | г. Волхов, пр.  Державина, д. 15 | 45 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 126,00 | 4 | 0 | 4 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 4359600,00 | 868999,07 | 3272620,93 | 217980,00 |  |
| 71 | г. Волхов, пр.  Державина, д. 3 | 58 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 106,80 | 2 | 0 | 2 | 86,10 | 0,00 | 86,10 | 2979060,00 | 593816,03 | 2236290,97 | 148953,00 |  |
| 72 | г. Волхов, ул.  Гоголя, д. 25 | 94 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 81,70 | 2 | 0 | 2 | 81,70 | 0,00 | 81,70 | 2826820,00 | 563470,03 | 2122008,97 | 141341,00 |  |
| 73 | г. Волхов, ул.  Степана Разина,  д. 61 | 84 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 115,60 | 3 | 0 | 3 | 82,51 | 0,00 | 82,51 | 2854846,00 | 569056,45 | 2143047,25 | 142742,30 |  |
| 74 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 21 | 16 | 27.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 358,00 | 4 | 0 | 4 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 8200200,00 | 1634545,87 | 6155644,13 | 410010,00 |  |
| 75 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 2 | 25 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 85,90 | 1 | 0 | 1 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 1114120,00 | 222077,54 | 836336,46 | 55706,00 |  |
| 76 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 10 | 13 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 179,80 | 2 | 0 | 2 | 85,60 | 0,00 | 85,60 | 2961760,00 | 590367,62 | 2223304,38 | 148088,00 |  |
| 77 | г. Волхов, ул.  Степана Разина,  д. 4 | 86 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 165,70 | 4 | 0 | 4 | 108,90 | 0,00 | 108,90 | 3767940,00 | 751063,48 | 2828479,52 | 188397,00 |  |
| 78 | г. Волхов, ул.  Степана Разина,  д. 8 | 87 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 162,90 | 4 | 0 | 4 | 106,30 | 0,00 | 106,30 | 3677980,00 | 733131,75 | 2760949,25 | 183899,00 |  |
| 79 | г. Волхов, ул.  Некрасова, д. 25а | 88 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 177,20 | 3 | 1 | 2 | 130,90 | 34,90 | 96,00 | 4529140,00 | 902793,48 | 3399889,52 | 226457,00 |  |
| 80 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 58 | 63 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 167,40 | 3 | 1 | 2 | 130,40 | 38,50 | 91,90 | 4511840,00 | 899345,07 | 3386902,93 | 225592,00 |  |
| 81 | г. Волхов, ул. 1-я  Первомайская,  д. 21 | 89 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 79,60 | 2 | 0 | 2 | 79,60 | 0,00 | 79,60 | 2754160,00 | 548986,71 | 2067465,29 | 137708,00 |  |
| 82 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 23 | 27 | 28.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 182,40 | 3 | 0 | 3 | 182,40 | 0,00 | 182,40 | 6311040,00 | 1257979,60 | 4737508,40 | 315552,00 |  |
| 83 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 17 | 41 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 28 | 28 | 421,90 | 9 | 6 | 3 | 421,90 | 264,20 | 157,70 | 14597740,00 | 2909767,51 | 10958085,49 | 729887,00 |  |
| 84 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 21 | 42 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 421,70 | 10 | 5 | 5 | 398,00 | 158,00 | 240,00 | 13770800,00 | 2744933,56 | 10337326,44 | 688540,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Новоладожское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | X | X | X | X | 110 | 110 | 2326,90 | 48 | 17 | 31 | 1832,10 | 561,40 | 1270,70 | 63390660,00 | 12635660,26 | 47585466,74 | 3169533,00 |  |
| 85 | г. Новая Ладога,  пр. Карла Маркса,  д. 52 | 18 | 06.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 215,70 | 3 | 0 | 3 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 6885400,00 | 1372466,78 | 5168663,22 | 344270,00 |  |
| 86 | г. Новая Ладога,  ул. М.Горького,  д. 6 | 23 | 12.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 216,60 | 5 | 3 | 2 | 216,60 | 106,30 | 110,30 | 7494360,00 | 1493850,78 | 5625791,22 | 374718,00 |  |
| 87 | г. Новая Ладога,  пр. Карла Маркса,  д. 18 | 5 | 02.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 260,50 | 6 | 0 | 6 | 192,90 | 0,00 | 192,90 | 6674340,00 | 1330396,19 | 5010226,81 | 333717,00 |  |
| 88 | г. Новая Ладога,  пр. Карла Маркса,  д. 52а | 7 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 86,10 | 2 | 0 | 2 | 78,90 | 0,00 | 78,90 | 2729940,00 | 544158,94 | 2049284,06 | 136497,00 |  |
| 89 | г. Новая Ладога,  пр. Карла Маркса,  д. 54 | 8 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 251,20 | 3 | 0 | 3 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 5570600,00 | 1110387,70 | 4181682,30 | 278530,00 |  |
| 90 | г. Новая Ладога,  пр. Карла Маркса,  д. 17 | 12 | 01.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 175,80 | 5 | 1 | 4 | 175,80 | 33,90 | 141,90 | 6082680,00 | 1212460,60 | 4566085,40 | 304134,00 |  |
| 91 | г. Новая Ладога,  ул. Урицкого, д. 9 | 9 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 177,20 | 4 | 1 | 3 | 140,70 | 46,80 | 93,90 | 4868220,00 | 970382,29 | 3654426,71 | 243411,00 |  |
| 92 | г. Новая Ладога,  пр. Карла Маркса,  д. 41 | 6 | 02.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 222,20 | 1 | 0 | 1 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 1992960,00 | 397256,72 | 1496055,28 | 99648,00 |  |
| 93 | г. Новая Ладога,  пр. Карла Маркса,  д. 31 | 15 | 01.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 244,20 | 5 | 3 | 2 | 212,60 | 134,20 | 78,40 | 7355960,00 | 1466263,51 | 5521898,49 | 367798,00 |  |
| 94 | г. Новая Ладога,  пр. Карла Маркса,  д. 20 | 13 | 01.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 162,20 | 2 | 0 | 2 | 81,80 | 0,00 | 81,80 | 2830280,00 | 564159,71 | 2124606,29 | 141514,00 |  |
| 95 | г. Новая Ладога,  ул. Гагарина, д. 7 | 27 | 12.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 20 | 20 | 240,90 | 10 | 8 | 2 | 240,90 | 202,60 | 38,30 | 8335140,00 | 1661443,46 | 6256939,54 | 416757,00 |  |
| 96 | г. Новая Ладога,  наб. Ладожской  Флотилии, д. 42 | 26 | 12.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 74,30 | 2 | 1 | 1 | 74,30 | 37,60 | 36,70 | 2570780,00 | 512433,58 | 1929807,42 | 128539,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Сясьстройское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 21 | X | X | X | X | 207 | 207 | 4013,00 | 92 | 41 | 51 | 4013,00 | 1748,90 | 2264,10 | 138849800,00 | 27676930,63 | 104230379,37 | 6942490,00 |  |
| 97 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 20 | 31 | 19.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 171,90 | 4 | 1 | 3 | 171,90 | 42,80 | 129,10 | 5947740,00 | 1185563,01 | 4464789,99 | 297387,00 |  |
| 98 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 26 | 32 | 19.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 168,30 | 4 | 2 | 2 | 168,30 | 83,60 | 84,70 | 5823180,00 | 1160734,47 | 4371286,53 | 291159,00 |  |
| 99 | пос. Аврово, ул.  Набережная, д. 2 | 47 | 28.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 352,20 | 8 | 4 | 4 | 352,20 | 155,30 | 196,90 | 12186120,00 | 2429059,30 | 9147754,70 | 609306,00 |  |
| 100 | пос. Аврово, ул.  Центральная, д. 17 | 47а | 28.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 108,60 | 3 | 0 | 3 | 108,60 | 0,00 | 108,60 | 3757560,00 | 748994,43 | 2820687,57 | 187878,00 |  |
| 101 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 18 | 29 | 19.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 173,70 | 4 | 0 | 4 | 173,70 | 0,00 | 173,70 | 6010020,00 | 1197977,29 | 4511541,71 | 300501,00 |  |
| 102 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 19 | 30 | 19.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 198,70 | 4 | 2 | 2 | 198,70 | 100,20 | 98,50 | 6875020,00 | 1370397,74 | 5160871,26 | 343751,00 |  |
| 103 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 8 | 12 | 05.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 170,10 | 4 | 0 | 4 | 170,10 | 0,00 | 170,10 | 5885460,00 | 1173148,74 | 4418038,26 | 294273,00 |  |
| 104 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 15 | 14 | 05.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 187,50 | 4 | 2 | 2 | 187,50 | 94,20 | 93,30 | 6487500,00 | 1293153,38 | 4869971,63 | 324375,00 |  |
| 105 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 10 | 13 | 05.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 171,00 | 6 | 5 | 1 | 171,00 | 128,90 | 42,10 | 5916600,00 | 1179355,88 | 4441414,12 | 295830,00 |  |
| 106 | г. Сясьстрой, ул.  18 Июля, д. 4 | 15 | 05.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 204,80 | 5 | 2 | 3 | 204,80 | 81,90 | 122,90 | 7086080,00 | 1412468,33 | 5319307,67 | 354304,00 |  |
| 107 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса,  д. 12 | 16 | 05.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 204,60 | 4 | 3 | 1 | 204,60 | 154,50 | 50,10 | 7079160,00 | 1411088,96 | 5314133,04 | 353958,00 |  |
| 108 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 3 | 34 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 167,40 | 4 | 3 | 1 | 167,40 | 126,10 | 41,30 | 5792040,00 | 1154527,33 | 4347910,67 | 289602,00 |  |
| 109 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса,  д. 13 | 17 | 05.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 174,60 | 4 | 4 | 0 | 174,60 | 174,60 | 0,00 | 6041160,00 | 1204184,42 | 4534917,58 | 302058,00 |  |
| 110 | г. Сясьстрой ул.  Карла Маркса, д. 4 | 35 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 203,00 | 4 | 2 | 2 | 203,00 | 101,50 | 101,50 | 7023800,00 | 1400054,05 | 5272555,95 | 351190,00 |  |
| 111 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 5 | 36 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 201,70 | 4 | 2 | 2 | 201,70 | 100,60 | 101,10 | 6978820,00 | 1391088,19 | 5238790,81 | 348941,00 |  |
| 112 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 7 | 38 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 206,70 | 5 | 2 | 3 | 206,70 | 82,90 | 123,80 | 7151820,00 | 1425572,28 | 5368656,72 | 357591,00 |  |
| 113 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 6 | 37 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 194,90 | 4 | 2 | 2 | 194,90 | 97,30 | 97,60 | 6743540,00 | 1344189,83 | 5062173,17 | 337177,00 |  |
| 114 | г. Сясьстрой ул.  Карла Маркса, д. 8 | 39 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 166,40 | 4 | 2 | 2 | 166,40 | 84,40 | 82,00 | 5757440,00 | 1147630,52 | 4321937,48 | 287872,00 |  |
| 115 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 9 | 40 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 216,60 | 5 | 1 | 4 | 216,60 | 54,00 | 162,60 | 7494360,00 | 1493850,78 | 5625791,22 | 374718,00 |  |
| 116 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса,  д. 10 | 41 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 197,40 | 4 | 0 | 4 | 197,40 | 0,00 | 197,40 | 6830040,00 | 1361431,87 | 5127106,13 | 341502,00 |  |
| 117 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса,  д. 14 | 42 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 172,90 | 4 | 2 | 2 | 172,90 | 86,10 | 86,80 | 5982340,00 | 1192459,83 | 4490763,17 | 299117,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Усадищенское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | X | X | X | X | 21 | 21 | 1554,70 | 9 | 0 | 9 | 332,30 | 0,00 | 332,30 | 11497580,00 | 2291812,62 | 8630888,38 | 574879,00 |  |
| 118 | дер. Зеленец,  д. 64 | б/н | 12.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 215,80 | 3 | 0 | 3 | 91,20 | 0,00 | 91,20 | 3155520,00 | 628989,80 | 2368754,20 | 157776,00 |  |
| 119 | дер. Зеленец,  д. 65 | б/н | 12.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 183,20 | 3 | 0 | 3 | 112,20 | 0,00 | 112,20 | 3882120,00 | 773822,98 | 2914191,02 | 194106,00 |  |
| 120 | дер. Зеленец,  д. 17 | б/н | 05.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 483,30 | 1 | 0 | 1 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 1785360,00 | 355875,81 | 1340216,19 | 89268,00 |  |
| 121 | п. ст. Куколь,  д. 5 | б/н | 13.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 164,60 | 1 | 0 | 1 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 858080,00 | 171041,09 | 644134,91 | 42904,00 |  |
| 122 | дер. Зеленец,  д. 15 | б/н | 05.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 507,80 | 1 | 0 | 1 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 1816500,00 | 362082,95 | 1363592,06 | 90825,00 |  |
|  | Всеволожский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Агалатовское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 9 | 9 | 411,70 | 7 | 0 | 7 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 12732800,00 | 2538029,02 | 9558130,98 | 636640,00 |  |
| 123 | дер. Вартемяги,  ул. Нагорная, д.  17 | 51 | 09.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2005 | 6 | 6 | 282,00 | 5 | 0 | 5 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 9757200,00 | 1944902,68 | 7324437,32 | 487860,00 |  |
| 124 | дер. Вартемяги, ш.  Токсовское, д. 13 | 1 | 27.01.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 129,70 | 2 | 0 | 2 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 2975600,00 | 593126,35 | 2233693,65 | 148780,00 |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Всеволожск" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | X | X | X | X | 64 | 64 | 2304,83 | 24 | 9 | 15 | 869,56 | 246,35 | 623,21 | 30086776,00 | 5997197,06 | 22585240,14 | 1504338,80 |  |
| 125 | г. Всеволожск, пр.  Грибоедова, д.  110/7 | 80 | 20.11.1990 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 292,75 | 9 | 5 | 4 | 292,75 | 149,95 | 142,80 | 10129150,00 | 2019043,47 | 7603649,03 | 506457,50 |  |
| 126 | г. Всеволожск,  линия 2-я, д. 30 | 5 | 04.02.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 20 | 20 | 108,08 | 3 | 1 | 2 | 79,90 | 13,30 | 66,60 | 2764540,00 | 551055,76 | 2075257,24 | 138227,00 |  |
| 127 | г. Всеволожск, ш.  Колтушское, д. 282 | 12 | 25.05.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 172,50 | 4 | 0 | 4 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | 5968500,00 | 1189701,11 | 4480373,90 | 298425,00 |  |
| 128 | г. Всеволожск, пр.  Всеволожский, д.  80 | 11 | 25.05.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 111,10 | 4 | 3 | 1 | 111,10 | 83,10 | 28,00 | 3844060,00 | 766236,48 | 2885620,52 | 192203,00 |  |
| 129 | г. Всеволожск, ул.  Маяковского, д. 15 | 18 | 23.06.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 1620,40 | 4 | 0 | 4 | 213,31 | 0,00 | 213,31 | 7380526,00 | 1471160,25 | 5540339,45 | 369026,30 |  |
|  | Муниципальное  образование  Дубровское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 21 | X | X | X | X | 412 | 412 | 6720,90 | 167 | 106 | 61 | 6720,90 | 4284,80 | 2436,10 | 232543140,00 | 46352824,10 | 174563158,90 | 11627157,00 |  |
| 130 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 24 | 78 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 233,10 | 4 | 2 | 2 | 233,10 | 116,80 | 116,30 | 8065260,00 | 1607648,28 | 6054348,72 | 403263,00 |  |
| 131 | пгт. Дубровка, ул.  Школьная, д. 4 | 55 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 41 | 41 | 587,80 | 13 | 6 | 7 | 587,80 | 276,20 | 311,60 | 20337880,00 | 4053949,62 | 15267036,38 | 1016894,00 |  |
| 132 | пгт. Дубровка, ул.  Школьная, д. 6 | 56 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 295,50 | 7 | 5 | 2 | 295,50 | 234,40 | 61,10 | 10224300,00 | 2038009,72 | 7675075,28 | 511215,00 |  |
| 133 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 10 | 72 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 235,10 | 4 | 4 | 0 | 235,10 | 235,10 | 0,00 | 8134460,00 | 1621441,91 | 6106295,09 | 406723,00 |  |
| 134 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 20 | 76 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 228,00 | 8 | 3 | 5 | 228,00 | 98,40 | 129,60 | 7888800,00 | 1572474,50 | 5921885,50 | 394440,00 |  |
| 135 | пгт. Дубровка, ул.  Набережная, д. 10 | 81 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 339,90 | 8 | 6 | 2 | 339,90 | 211,00 | 128,90 | 11760540,00 | 2344228,44 | 8828284,56 | 588027,00 |  |
| 136 | пгт. Дубровка, ул.  Набережная, д. 12 | 80 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 348,70 | 8 | 6 | 2 | 348,70 | 263,70 | 85,00 | 12065020,00 | 2404920,44 | 9056848,56 | 603251,00 |  |
| 137 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 12 | 73 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 27 | 27 | 235,20 | 11 | 8 | 3 | 235,20 | 159,40 | 75,80 | 8137920,00 | 1622131,59 | 6108892,41 | 406896,00 |  |
| 138 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 4 | 57 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 27 | 27 | 337,80 | 8 | 7 | 1 | 337,80 | 299,20 | 38,60 | 11687880,00 | 2329745,12 | 8773740,88 | 584394,00 |  |
| 139 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 8 | 58 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 20 | 20 | 335,00 | 8 | 4 | 4 | 335,00 | 167,50 | 167,50 | 11591000,00 | 2310434,03 | 8701015,97 | 579550,00 |  |
| 140 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 16 | 75 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 230,40 | 5 | 3 | 2 | 230,40 | 154,20 | 76,20 | 7971840,00 | 1589026,87 | 5984221,13 | 398592,00 |  |
| 141 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 17 | 79 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 221,80 | 4 | 3 | 1 | 221,80 | 166,60 | 55,20 | 7674280,00 | 1529714,23 | 5760851,77 | 383714,00 |  |
| 142 | пгт. Дубровка, ул.  Заводская, д. 3 | 62 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 336,10 | 9 | 6 | 3 | 336,10 | 245,60 | 90,50 | 11629060,00 | 2318020,53 | 8729586,47 | 581453,00 |  |
| 143 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 8 | 71 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 240,50 | 5 | 2 | 3 | 240,50 | 60,20 | 180,30 | 8321300,00 | 1658684,73 | 6246550,27 | 416065,00 |  |
| 144 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 5 | 59 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 28 | 28 | 546,40 | 16 | 10 | 6 | 546,40 | 360,00 | 186,40 | 18905440,00 | 3768421,36 | 14191746,64 | 945272,00 |  |
| 145 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 14 | 74 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 234,50 | 6 | 4 | 2 | 234,50 | 156,90 | 77,60 | 8113700,00 | 1617303,82 | 6090711,18 | 405685,00 |  |
| 146 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 22 | 77 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 236,40 | 6 | 3 | 3 | 236,40 | 101,10 | 135,30 | 8179440,00 | 1630407,78 | 6140060,22 | 408972,00 |  |
| 147 | пгт. Дубровка, ул.  Заводская, д. 7 | 61 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 23 | 23 | 345,10 | 8 | 3 | 5 | 345,10 | 130,80 | 214,30 | 11940460,00 | 2380091,89 | 8963345,11 | 597023,00 |  |
| 148 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 2 | 13 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 37 | 37 | 556,90 | 15 | 9 | 6 | 556,90 | 330,70 | 226,20 | 19268740,00 | 3840837,94 | 14464465,06 | 963437,00 |  |
| 149 | пгт. Дубровка, ул.  Заводская, д. 13 | 14 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 340,30 | 8 | 8 | 0 | 340,30 | 340,30 | 0,00 | 11774380,00 | 2346987,17 | 8838673,83 | 588719,00 |  |
| 150 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 1 | 60 | 01.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 256,40 | 6 | 4 | 2 | 256,4 | 176,7 | 79,7 | 8871440,00 | 1768344,14 | 6659523,86 | 443572,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Заневское сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | X | X | X | X | 96 | 96 | 2146,80 | 51 | 21 | 30 | 2119,70 | 823,30 | 1296,40 | 73341620,00 | 14619185,11 | 55055353,89 | 3667081,00 |  |
| 151 | дер. Заневка, д. 2 | 1 | 18.05.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 266,60 | 6 | 0 | 6 | 239,50 | 0,00 | 239,50 | 8286700,00 | 1651787,91 | 6220577,09 | 414335,00 |  |
| 152 | дер. Заневка, д. 4 | 40 | 10.04.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 275,50 | 6 | 0 | 6 | 275,50 | 0,00 | 275,50 | 9532300,00 | 1900073,36 | 7155611,64 | 476615,00 |  |
| 153 | дер. Суоранда, ул.  Ржавского, д. 6 | 28 | 16.09.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 214,00 | 4 | 1 | 3 | 214,00 | 66,10 | 147,90 | 7404400,00 | 1475919,05 | 5558260,95 | 370220,00 |  |
| 154 | дер. Суоранда, ул.  Ржавского, д. 8 | 29 | 16.09.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 192,10 | 4 | 2 | 2 | 192,10 | 98,30 | 93,80 | 6646660,00 | 1324878,74 | 4989448,26 | 332333,00 |  |
| 155 | дер. Суоранда, ул.  Ржавского, д. 10 | 30 | 16.09.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 157,30 | 4 | 2 | 2 | 157,30 | 68,80 | 88,50 | 5442580,00 | 1084869,47 | 4085581,53 | 272129,00 |  |
| 156 | дер. Заневка, д. 8 | 56 | 20.05.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 72,40 | 2 | 0 | 2 | 72,40 | 0,00 | 72,40 | 2505040,00 | 499329,62 | 1880458,38 | 125252,00 |  |
| 157 | дер. Суоранда, ул.  Рабочая, д. 3 | 32 | 23.09.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 209,50 | 6 | 5 | 1 | 209,50 | 182,20 | 27,30 | 7248700,00 | 1444883,37 | 5441381,63 | 362435,00 |  |
| 158 | дер. Суоранда, ул.  Рабочая, д. 5 | 33 | 23.09.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 184,20 | 4 | 2 | 2 | 184,20 | 84,90 | 99,30 | 6373320,00 | 1270393,88 | 4784260,12 | 318666,00 |  |
| 159 | дер. Суоранда, ул.  Рабочая, д. 7 | 34 | 23.09.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 183,50 | 4 | 3 | 1 | 183,50 | 141,10 | 42,40 | 6349100,00 | 1265566,10 | 4766078,90 | 317455,00 |  |
| 160 | нп. Заневский пост  1 (гаражи), д. 3 | 55 | 20.05.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 182,00 | 4 | 0 | 4 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 6297200,00 | 1255220,88 | 4727119,12 | 314860,00 |  |
| 161 | дер. Заневка, д. 7 | 57 | 20.05.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 96,80 | 3 | 3 | 0 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 3349280,00 | 667611,98 | 2514204,02 | 167464,00 |  |
| 162 | дер. Суоранда, ул.  Ржавского, д. 12 | 31 | 16.09.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 112,90 | 4 | 3 | 1 | 112,90 | 85,10 | 27,80 | 3906340,00 | 778650,75 | 2932372,25 | 195317,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Куйвозовское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | X | X | X | X | 52 | 52 | 907,20 | 16 | 4 | 12 | 611,80 | 137,70 | 474,10 | 21168280,00 | 4219473,25 | 15890392,75 | 1058414,00 |  |
| 163 | дер. Васкелово,  ул. Автоколонная,  д. 33 | 29 | 14.06.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 32 | 32 | 302,40 | 6 | 1 | 5 | 233,10 | 52,40 | 180,70 | 8065260,00 | 1607648,28 | 6054348,72 | 403263,00 |  |
| 164 | дер. Васкелово,  ул. Автоколонная,  д. 35 | 31 | 14.06.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 302,40 | 5 | 2 | 3 | 195,40 | 59,60 | 135,80 | 6760840,00 | 1347638,24 | 5075159,76 | 338042,00 |  |
| 165 | дер. Васкелово,  ул. Автоколонная,  д. 34 | 30 | 14.06.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 302,40 | 5 | 1 | 4 | 183,30 | 25,70 | 157,60 | 6342180,00 | 1264186,74 | 4760884,26 | 317109,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Морозовское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 10 | X | X | X | X | 117 | 117 | 5069,15 | 48 | 3 | 45 | 1655,54 | 127,30 | 1528,24 | 57281684,00 | 11437433,84 | 42980165,96 | 2864084,20 |  |
| 166 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 29 | 58 | 24.09.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 425,50 | 7 | 2 | 5 | 381,00 | 94,80 | 286,20 | 13182600,00 | 2627687,66 | 9895782,34 | 659130,00 |  |
| 167 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 19 | 33 | 17.04.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 352,70 | 7 | 0 | 7 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 5210760,00 | 1038660,79 | 3911561,21 | 260538,00 |  |
| 168 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 9 | 31 | 17.04.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 326,00 | 1 | 0 | 1 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 1432440,00 | 285528,27 | 1075289,73 | 71622,00 |  |
| 169 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 11 | 30 | 17.04.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 784,87 | 2 | 0 | 2 | 72,44 | 0,00 | 72,44 | 2506424,00 | 499605,50 | 1881497,30 | 125321,20 |  |
| 170 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 13 | 29 | 17.04.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 507,48 | 3 | 0 | 3 | 154,60 | 0,00 | 154,60 | 5349160,00 | 1066248,06 | 4015453,94 | 267458,00 |  |
| 171 | пгт. им. Морозова,  ул. Освобождения,  д. 1 | 26 | 17.04.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 692,70 | 7 | 0 | 7 | 342,28 | 0,00 | 342,28 | 11842888,00 | 2360642,87 | 8890100,73 | 592144,40 |  |
| 172 | пгт. им. Морозова,  ул. Мира, д. 5 | 21 | 17.04.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 383,30 | 1 | 0 | 1 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 845970,00 | 168627,20 | 635044,30 | 42298,50 |  |
| 173 | пгт. им. Морозова,  ул. Скворцова, д.  32 | 24 | 17.04.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 433,60 | 3 | 0 | 3 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 2525800,00 | 503467,71 | 1896042,29 | 126290,00 |  |
| 174 | пгт. им. Морозова,  ул. Чкалова, д. 10 | 46 | 17.10.1994 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 25 | 25 | 669,70 | 11 | 1 | 10 | 255,40 | 32,50 | 222,90 | 8836840,00 | 1761447,32 | 6633550,68 | 441842,00 |  |
| 175 | пгт. им. Морозова,  ул. Мира, д. 7 | 22 | 17.04.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 493,30 | 6 | 0 | 6 | 160,37 | 0,00 | 160,37 | 5548802,00 | 1106042,70 | 4165319,20 | 277440,10 |  |
|  | Муниципальное  образование  Муринское сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 14 | 14 | 366,00 | 12 | 8 | 4 | 366,00 | 199,30 | 166,70 | 12663600,00 | 2524235,39 | 9506184,61 | 633180,00 |  |
| 176 | пос. Мурино, ул.  Садовая, д. 1 | 4 | 24.06.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 238,70 | 7 | 4 | 3 | 238,70 | 158,70 | 80,00 | 8259020,00 | 1646270,46 | 6199798,54 | 412951,00 |  |
| 177 | дер. Лаврики,  д. 15 км | 18 | 08.09.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 127,30 | 5 | 4 | 1 | 127,30 | 40,60 | 86,70 | 4404580,00 | 877964,93 | 3306386,07 | 220229,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Разметелевское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 11 | 11 | 85,30 | 2 | 0 | 2 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | 2951380,00 | 588298,58 | 2215512,42 | 147569,00 |  |
| 178 | мест. Карьер  Мяглово, ул.  Торговая, д. 6 | 47 | 20.08.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 85,30 | 2 | 0 | 2 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | 2951380,00 | 588298,58 | 2215512,42 | 147569,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Рахьинское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | X | X | X | X | 104 | 104 | 2926,90 | 42 | 10 | 32 | 1716,60 | 555,90 | 1160,70 | 59394360,00 | 11839077,78 | 44585564,22 | 2969718,00 |  |
| 179 | дер. Борисова  Грива, ул.  Центральная, д. 2 | 95 | 17.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 28 | 28 | 367,10 | 9 | 3 | 6 | 367,10 | 233,80 | 133,30 | 12701660,00 | 2531821,89 | 9534755,11 | 635083,00 |  |
| 180 | пгт. Рахья, ул.  Строителей, д. 3 | 6 | 12.01.1989 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 231,30 | 7 | 3 | 4 | 225,10 | 87,00 | 138,10 | 7788460,00 | 1552473,73 | 5846563,27 | 389423,00 |  |
| 181 | пгт. Рахья, ул.  Строителей, д. 5 | 7 | 17.01.1989 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 90,70 | 3 | 0 | 3 | 90,70 | 0,00 | 90,70 | 3138220,00 | 625541,39 | 2355767,61 | 156911,00 |  |
| 182 | пос. Поселок-13,  д. 15 | 78 | 14.07.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 318,10 | 2 | 1 | 1 | 80,50 | 47,90 | 32,60 | 2785300,00 | 555193,85 | 2090841,15 | 139265,00 |  |
| 183 | пос. Поселок-13,  д. 16 | 79 | 14.07.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 342,20 | 2 | 1 | 1 | 115,80 | 70,20 | 45,60 | 4006680,00 | 798651,52 | 3007694,48 | 200334,00 |  |
| 184 | пос. Поселок-13,  д. 14 | 91 | 14.07.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 246,80 | 3 | 0 | 3 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 3736800,00 | 744856,34 | 2805103,66 | 186840,00 |  |
| 185 | пос. Поселок-13,  д. 12 | 82 | 14.07.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 233,30 | 3 | 0 | 3 | 137,90 | 0,00 | 137,90 | 4771340,00 | 951071,20 | 3581701,80 | 238567,00 |  |
| 186 | пос. Поселок-13,  д. 11 | 92 | 14.07.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 196,40 | 2 | 0 | 2 | 67,80 | 0,00 | 67,80 | 2345880,00 | 467604,26 | 1760981,74 | 117294,00 |  |
| 187 | пос. Поселок-13,  д. 8 | 80 | 14.07.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 236,30 | 3 | 1 | 2 | 210,90 | 94,50 | 116,40 | 7297140,00 | 1454538,92 | 5477744,08 | 364857,00 |  |
| 188 | пос. Поселок-13,  д. 5 | 86 | 14.07.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 152,10 | 1 | 1 | 0 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 778500,00 | 155178,41 | 584396,60 | 38925,00 |  |
| 189 | пос. Поселок-13,  д. 3 | 88 | 14.09.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 208,90 | 3 | 0 | 3 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 3615700,00 | 720717,48 | 2714197,52 | 180785,00 |  |
| 190 | пос. Поселок-13,  д. 17 | 90 | 01.07.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 303,70 | 4 | 0 | 4 | 185,80 | 0,00 | 185,80 | 6428680,00 | 1281428,78 | 4825817,22 | 321434,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Романовское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 34 | 34 | 630,20 | 18 | 9 | 9 | 618,30 | 310,00 | 308,30 | 21393180,00 | 4264302,57 | 16059218,43 | 1069659,00 |  |
| 191 | дер. Лепсари,  д. 32 | 82 | 11.11.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 34 | 34 | 630,20 | 18 | 9 | 9 | 618,30 | 310,00 | 308,30 | 21393180,00 | 4264302,57 | 16059218,43 | 1069659,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Свердловское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | X | X | X | X | 256 | 256 | 4741,50 | 107 | 47 | 60 | 3914,87 | 1724,20 | 2190,67 | 135454502,00 | 27000145,88 | 101681631,02 | 6772725,10 |  |
| 192 | пос. Красная Заря,  д. 4 | 36 | 25.03.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 35 | 35 | 707,70 | 16 | 10 | 6 | 668,49 | 389,85 | 278,64 | 23129754,00 | 4610453,86 | 17362812,44 | 1156487,70 |  |
| 193 | пгт. им.  Свердлова, мкр.  2-й, д. 27 | 22 | 28.01.1998 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 28 | 28 | 503,60 | 12 | 4 | 8 | 503,60 | 165,11 | 338,49 | 17424560,00 | 3473237,54 | 13080094,46 | 871228,00 |  |
| 194 | пгт. им.  Свердлова, мкр.  1-й, д. 22 | 90 | 26.11.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 37 | 37 | 590,70 | 15 | 11 | 4 | 548,70 | 379,88 | 168,82 | 18985020,00 | 3784284,04 | 14251484,96 | 949251,00 |  |
| 195 | пгт. им.  Свердлова, ул.  Ермаковская, д. 9 | 33 | 25.03.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 228,80 | 2 | 0 | 2 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 1186780,00 | 236560,86 | 890880,14 | 59339,00 |  |
| 196 | пгт. им.  Свердлова, ул.  Ермаковская, д. 15 | 31 | 25.03.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 360,40 | 2 | 1 | 1 | 100,28 | 80,00 | 20,28 | 3469688,00 | 691612,91 | 2604590,69 | 173484,40 |  |
| 197 | пгт. им.  Свердлова, мкр.  1-й, д. 20 | 88 | 26.11.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 51 | 51 | 618,40 | 17 | 11 | 6 | 618,40 | 408,71 | 209,69 | 21396640,00 | 4264992,25 | 16061815,75 | 1069832,00 |  |
| 198 | пгт. им.  Свердлова, мкр.  2-й, д. 31 | 14 | 28.01.1998 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 43 | 43 | 613,20 | 16 | 6 | 10 | 613,20 | 203,33 | 409,87 | 21216720,00 | 4229128,80 | 15926755,20 | 1060836,00 |  |
| 199 | пгт. им.  Свердлова, мкр.  2-й, д. 34 | 16 | 28.01.1998 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 38 | 38 | 531,10 | 18 | 4 | 14 | 495,20 | 97,32 | 397,88 | 17133920,00 | 3415304,27 | 12861919,73 | 856696,00 |  |
| 200 | пгт. им.  Свердлова, мкр.  2-й, д. 38 | 11 | 28.01.1998 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 587,60 | 9 | 0 | 9 | 332,70 | 0,00 | 332,70 | 11511420,00 | 2294571,35 | 8641277,65 | 575571,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Токсовское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 15 | X | X | X | X | 140 | 140 | 2230,10 | 64 | 18 | 46 | 2056,40 | 826,00 | 1230,40 | 71151440,00 | 14182616,54 | 53411251,46 | 3557572,00 |  |
| 201 | дер. Рапполово,  ул. Заречная, д.  13 | 51 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 104,50 | 4 | 2 | 2 | 104,50 | 52,30 | 52,20 | 3615700,00 | 720717,48 | 2714197,52 | 180785,00 |  |
| 202 | пгт. Токсово, ул.  Советов, д. 42 | 16 | 05.04.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 21 | 21 | 522,20 | 10 | 3 | 7 | 450,00 | 189,10 | 260,90 | 15570000,00 | 3103568,10 | 11687931,90 | 778500,00 |  |
| 203 | дер. Рапполово,  ул. Заречная, д.  15 | 50 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 102,70 | 3 | 3 | 0 | 102,70 | 102,70 | 0,00 | 3553420,00 | 708303,21 | 2667445,79 | 177671,00 |  |
| 204 | дер. Рапполово,  ул. Заречная, д.  17 | 49 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 111,90 | 2 | 2 | 0 | 111,90 | 111,90 | 0,00 | 3871740,00 | 771753,93 | 2906399,07 | 193587,00 |  |
| 205 | дер. Рапполово,  ул. Заречная, д.  19 | 48 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 97,50 | 3 | 0 | 3 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 3373500,00 | 672439,76 | 2532385,25 | 168675,00 |  |
| 206 | дер. Рапполово,  ул. Дубовая, д. 1 | 64 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 104,00 | 3 | 1 | 2 | 104,00 | 46,30 | 57,70 | 3598400,00 | 717269,07 | 2701210,93 | 179920,00 |  |
| 207 | дер. Рапполово,  ул. Дубовая, д. 2 | 62 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 107,80 | 3 | 0 | 3 | 107,80 | 0,00 | 107,80 | 3729880,00 | 743476,98 | 2799909,02 | 186494,00 |  |
| 208 | дер. Рапполово,  ул. Дубовая, д. 4 | 63 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 108,80 | 4 | 3 | 1 | 108,80 | 81,20 | 27,60 | 3764480,00 | 750373,80 | 2825882,20 | 188224,00 |  |
| 209 | дер. Рапполово,  ул. Дубовая, д. 8 | 67 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 116,60 | 3 | 1 | 2 | 116,60 | 39,00 | 77,60 | 4034360,00 | 804168,98 | 3028473,02 | 201718,00 |  |
| 210 | дер. Рапполово,  ул. Дубовая, д. 10 | 68 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 116,60 | 4 | 0 | 4 | 116,60 | 0,00 | 116,60 | 4034360,00 | 804168,98 | 3028473,02 | 201718,00 |  |
| 211 | пгт. Токсово, ул.  Дорожников, д. 28 | 47 | 22.05.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 18 | 18 | 293,10 | 12 | 1 | 11 | 273,00 | 35,80 | 237,20 | 9445800,00 | 1882831,31 | 7090678,69 | 472290,00 |  |
| 212 | пгт. Токсово, ул.  Дорожников, д.  28а, корп. 1, 2 | 49 | 22.05.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 108,70 | 4 | 0 | 4 | 108,70 | 0,00 | 108,70 | 3761020,00 | 749684,12 | 2823284,88 | 188051,00 |  |
| 213 | дер. Рапполово,  ул. Дубовая, д. 3 | 66 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 18 | 18 | 107,00 | 4 | 1 | 3 | 107,00 | 27,20 | 79,80 | 3702200,00 | 737959,53 | 2779130,47 | 185110,00 |  |
| 214 | дер. Рапполово,  ул. Лесная, д. 2 | 35 | 03.10.2001 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 76,60 | 2 | 0 | 2 | 52,30 | 0,00 | 52,30 | 1809580,00 | 360703,58 | 1358397,42 | 90479,00 |  |
| 215 | дер. Рапполово,  ул. Лесная, д. 6 | 73 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 152,10 | 3 | 1 | 2 | 95,00 | 43,00 | 52,00 | 3287000,00 | 655197,71 | 2467452,29 | 164350,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Щегловское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 | X | X | X | X | 145 | 145 | 2044,60 | 54 | 4 | 50 | 2023,40 | 120,70 | 1902,70 | 70009640,00 | 13955021,54 | 52554136,46 | 3500482,00 |  |
| 216 | пос. Щеглово,  д. 12 | 6 | 04.02.1993 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 145,80 | 4 | 0 | 4 | 145,80 | 0,00 | 145,80 | 5044680,00 | 1005556,06 | 3786889,94 | 252234,00 |  |
| 217 | пос. Щеглово, д. 8 | 12 | 07.10.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 33 | 33 | 297,10 | 13 | 2 | 11 | 275,90 | 40,90 | 235,00 | 9546140,00 | 1902832,09 | 7166000,91 | 477307,00 |  |
| 218 | пос. Щеглово,  д. 48 | 39 | 13.04.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 25 | 25 | 405,10 | 8 | 0 | 8 | 405,10 | 0,00 | 405,10 | 14016460,00 | 2793900,97 | 10521736,03 | 700823,00 |  |
| 219 | дер. Плинтовка,  д. 1 | 23 | 24.05.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 176,00 | 4 | 1 | 3 | 176,00 | 27,20 | 148,80 | 6089600,00 | 1213839,97 | 4571280,03 | 304480,00 |  |
| 220 | пос. Щеглово,  д. 42 | 65 | 22.11.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 174,10 | 3 | 0 | 3 | 174,10 | 0,00 | 174,10 | 6023860,00 | 1200736,01 | 4521930,99 | 301193,00 |  |
| 221 | пос. Щеглово,  д. 39 | 66 | 22.11.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 92,10 | 3 | 0 | 3 | 92,10 | 0,00 | 92,10 | 3186660,00 | 635196,94 | 2392130,06 | 159333,00 |  |
| 222 | дер. Минулово,  д. 8а | 37 | 03.04.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 27 | 27 | 368,20 | 11 | 0 | 11 | 368,20 | 0,00 | 368,20 | 12739720,00 | 2539408,39 | 9563325,61 | 636986,00 |  |
| 223 | пос. Щеглово,  д. 47 | 27 | 17.04.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 31 | 31 | 386,20 | 8 | 1 | 7 | 386,20 | 52,60 | 333,60 | 13362520,00 | 2663551,11 | 10030842,89 | 668126,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Юкковское сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 18 | 18 | 408,50 | 10 | 1 | 9 | 360,80 | 44,30 | 316,50 | 12483680,00 | 2488371,93 | 9371124,07 | 624184,00 |  |
| 224 | дер. Юкки, ш.  Ленинградское,  д. 39 | 100 | 08.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 292,90 | 8 | 1 | 7 | 245,20 | 44,30 | 200,90 | 8483920,00 | 1691099,77 | 6368624,23 | 424196,00 |  |
| 225 | дер. Юкки, ш.  Ленинградское,  д. 37 | 99 | 08.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 115,60 | 2 | 0 | 2 | 115,60 | 0,00 | 115,60 | 3999760,00 | 797272,16 | 3002499,84 | 199988,00 |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Выборг" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 23 | X | X | X | X | 255 | 255 | 4777,79 | 111 | 53 | 58 | 4002,35 | 2031,66 | 1970,69 | 138481310,00 | 27603479,52 | 103953764,98 | 6924065,50 |  |
| 226 | г. Выборг, ул.  Малая Водяная, д.  9 | 10 | 09.02.2005 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 196,73 | 6 | 2 | 4 | 154,12 | 42,03 | 112,09 | 5332552,00 | 1062937,59 | 4002986,81 | 266627,60 |  |
| 227 | г. Выборг, ул.  Матвеевская, д. 11 | 201 | 21.03.1995 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 129,68 | 4 | 3 | 1 | 129,68 | 96,85 | 32,83 | 4486928,00 | 894379,36 | 3368202,24 | 224346,40 |  |
| 228 | г. Выборг, ул.  Октябрьская, д. 33 | 258 | 08.09.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 149,58 | 2 | 1 | 1 | 149,58 | 73,76 | 75,82 | 5175468,00 | 1031626,04 | 3885068,56 | 258773,40 |  |
| 229 | г. Выборг, пл.  Пожарная, д. 7 | 43 | 05.07.1993 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 121,42 | 3 | 1 | 2 | 121,42 | 48,85 | 72,57 | 4201132,00 | 837411,64 | 3153663,76 | 210056,60 |  |
| 230 | мкр. Калининский,  пер.  Привокзальный,  д. 2 | 10 | 25.01.2001 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 393,40 | 6 | 2 | 4 | 293,20 | 98,20 | 195,00 | 10144720,00 | 2022147,04 | 7615336,96 | 507236,00 |  |
| 231 | г. Выборг, ул. 1-я  Бригадная, д. 12 | 84 | 26.05.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 177,86 | 7 | 5 | 2 | 143,54 | 99,18 | 44,36 | 4966484,00 | 989969,26 | 3728190,54 | 248324,20 |  |
| 232 | мкр. Калининский,  ш. Хельсинкское,  д. 13 | 45 | 18.05.2005 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 63,70 | 2 | 0 | 2 | 63,70 | 0,00 | 63,70 | 2204020,00 | 439327,31 | 1654491,69 | 110201,00 |  |
| 233 | г. Выборг, ш.  Светогорское, д. 8 | 132 | 26.09.2001 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 94,75 | 2 | 0 | 2 | 56,75 | 0,00 | 56,75 | 1963550,00 | 391394,42 | 1473978,08 | 98177,50 |  |
| 234 | г. Выборг, ул.  Судостроительная,  д. 17 | 50 | 14.07.1993 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 12 | 12 | 248,45 | 6 | 4 | 2 | 211,44 | 125,67 | 85,77 | 7315824,00 | 1458263,20 | 5491769,60 | 365791,20 |  |
| 235 | г. Выборг, ул.  Центральная, д. 4 | 80 | 31.08.2005 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 12 | 12 | 76,89 | 3 | 1 | 2 | 76,89 | 35,21 | 41,68 | 2660394,00 | 530296,34 | 1997077,96 | 133019,70 |  |
| 236 | г. Выборг, ул.  Шестакова, д. 27 | 67 | 28.04.2001 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 158,30 | 2 | 0 | 2 | 79,14 | 0,00 | 79,14 | 2738244,00 | 545814,18 | 2055517,62 | 236912,20 |  |
| 237 | 1 Выборг, ул. 4-я  Бригадная, д. 17 | 202 | 21.03.1995 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 152,39 | 5 | 4 | 1 | 152,39 | 114,20 | 38,19 | 5272694,00 | 1051006,10 | 3958053,20 | 163634,70 |  |
| 238 | г. Выборг, пер.  Короткий, д. 4 | 181 | 15.12.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 209,55 | 9 | 5 | 4 | 209,55 | 112,24 | 97,31 | 7250430,00 | 1445228,21 | 5442680,29 | 362521,50 |  |
| 239 | г. Выборг, ул.  Красноармейская,  д. 13 | 200 | 21.03.1995 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 760,93 | 14 | 12 | 2 | 760,93 | 666,72 | 94,21 | 26328178,00 | 5247995,72 | 19763773,38 | 1316408,90 |  |
| 240 | г. Выборг, ул.  Кировская, д. 15 | 204 | 06.12.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 118,04 | 4 | 0 | 4 | 118,04 | 0,00 | 118,04 | 4084184,00 | 814100,40 | 3065874,40 | 204209,20 |  |
| 241 | г. Выборг, ул.  Кировская, д. 19 | 204 | 06.12.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 118,04 | 4 | 1 | 3 | 118,04 | 24,71 | 93,33 | 4084184,00 | 814100,40 | 3065874,40 | 204209,20 |  |
| 242 | г. Выборг, ул. 6-я  Озерная, д. 1Б | 62 | 28.04.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 20 | 20 | 368,33 | 5 | 2 | 3 | 286,28 | 113,47 | 172,81 | 9905288,00 | 1974421,06 | 7435602,54 | 495264,40 |  |
| 243 | г. Выборг, ул.  Большая  Гвардейская, д. 39 | 596 | 31.08.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 27 | 27 | 288,26 | 8 | 2 | 6 | 205,53 | 62,52 | 143,01 | 7111338,00 | 1417503,00 | 5338268,10 | 355566,90 |  |
| 244 | мкр. Калининский,  пер.  Привокзальный,  д. 4 | 383 | 20.07.1998 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 12 | 12 | 395,84 | 4 | 1 | 3 | 197,38 | 43,65 | 153,73 | 6829348,00 | 1361293,94 | 5126586,66 | 341467,40 |  |
| 245 | г. Выборг, ул.  Окружная, д. 24 | 162 | 27.10.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 71,63 | 2 | 1 | 1 | 71,63 | 36,09 | 35,54 | 2478398,00 | 494019,07 | 1860459,03 | 123919,90 |  |
| 246 | г. Выборг, ул. 2-я  Бригадная, д. 3 | 151 | 18.01.1995 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 170,09 | 5 | 0 | 5 | 139,19 | 0,00 | 139,19 | 4815974,00 | 959968,10 | 3615207,20 | 240798,70 |  |
| 247 | г. Выборг, ул.  Кировские Дачи,  д. 20 | 131 | 26.09.2001 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 150,96 | 4 | 2 | 2 | 100,96 | 75,34 | 25,62 | 3493216,00 | 696302,75 | 2622252,45 | 174660,80 |  |
| 248 | г. Выборг, ул. 1-я  Бригадная, д. 2 | 175 | 21.03.1995 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 162,97 | 4 | 4 | 0 | 162,97 | 162,97 | 0,00 | 5638762,00 | 1123974,43 | 4232849,47 | 281938,10 |  |
|  | Муниципальное  образование  Каменногорское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 23 | X | X | X | X | 164 | 164 | 3928,36 | 65 | 16 | 49 | 2772,68 | 668,95 | 2103,73 | 95934728,00 | 19122669,33 | 72015322,27 | 4796736,40 |  |
| 249 | пос. Бородинское,  ул. Спортивная, д.  5 | 116 | 28.06.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 166,40 | 1 | 0 | 1 | 40,15 | 0,00 | 40,15 | 1389190,00 | 276907,24 | 1042823,26 | 69459,50 |  |
| 250 | г. Каменногорск,  ул.  Железнодорожная,  д. 5а | 106 | 04.06.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 180,00 | 3 | 1 | 2 | 158,50 | 45,00 | 113,50 | 5484100,00 | 1093145,65 | 4116749,35 | 274205,00 |  |
| 251 | г. Каменногорск,  ш.  Ленинградское, д.  45 | 137 | 09.07.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 65,00 | 2 | 0 | 2 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 2249000,00 | 448293,17 | 1688256,83 | 112450,00 |  |
| 252 | пос. Бородинское,  ул. Выборгская, д.  5 | 67 | 16.09.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 167,80 | 3 | 1 | 2 | 126,10 | 52,10 | 74,00 | 4363060,00 | 869688,75 | 3275218,25 | 218153,00 |  |
| 253 | г. Каменногорск,  ш. Выборгское, д.  37 | 160 | 30.11.2001 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 170,00 | 3 | 2 | 1 | 125,93 | 74,71 | 51,22 | 4357178,00 | 868516,29 | 3270802,81 | 217858,90 |  |
| 254 | г. Каменногорск,  ш. Выборгское, д.  26 | 16 | 11.03.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 219,12 | 7 | 4 | 3 | 219,12 | 147,76 | 71,36 | 7581552,00 | 1511230,76 | 5691243,64 | 379077,60 |  |
| 255 | г. Каменногорск,  ш. Выборгское, д.  22 | 30 | 21.02.2001 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 84,10 | 2 | 0 | 2 | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 2909860,00 | 580022,39 | 2184344,61 | 145493,00 |  |
| 256 | пос. Зайцево, ул.  Советская, д. 1 | 4 | 19.12.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 250,00 | 3 | 1 | 2 | 188,10 | 60,10 | 128,00 | 6508260,00 | 1297291,47 | 4885555,53 | 325413,00 |  |
| 257 | пос. Бородинское,  ул. Спортивная,  д. 4 | 116 | 28.06.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 150,00 | 1 | 0 | 1 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 1799200,00 | 358634,54 | 1350605,46 | 89960,00 |  |
| 258 | пос. Пруды, ул.  Железнодорожная,  д. 13 | 132 | 09.07.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 88,70 | 2 | 1 | 1 | 88,70 | 43,70 | 45,00 | 3069020,00 | 611747,76 | 2303821,24 | 153451,00 |  |
| 259 | пос. Пруды, ул.  Железнодорожная,  д. 12 | 134 | 14.12.2005 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 94,50 | 3 | 1 | 2 | 94,50 | 34,75 | 59,75 | 3269700,00 | 651749,30 | 2454465,70 | 163485,00 |  |
| 260 | пос. Пруды, ул.  Железнодорожная,  д. 1а | 135 | 14.12.2005 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 114,60 | 2 | 0 | 2 | 114,60 | 0,00 | 114,60 | 3965160,00 | 790375,34 | 2976526,66 | 198258,00 |  |
| 261 | пос. Пруды, ул.  Железнодорожная,  д. 11 | 65 | 11.09.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 375,00 | 6 | 1 | 5 | 295,50 | 49,60 | 245,90 | 10224300,00 | 2038009,72 | 7675075,28 | 511215,00 |  |
| 262 | г. Каменногорск,  ш. Выборгское,  д. 51 | 15 | 11.03.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 210,00 | 3 | 2 | 1 | 115,84 | 95,84 | 20,00 | 4008064,00 | 798927,40 | 3008733,40 | 200403,20 |  |
| 263 | ст. Возрождение,  д. 4 | 68 | 27.06.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 380,00 | 6 | 0 | 6 | 281,90 | 0,00 | 281,90 | 9753740,00 | 1944212,99 | 7321840,01 | 487687,00 |  |
| 264 | г. Каменногорск,  ул. Новая, д. 7 | 140 | 09.07.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 78,97 | 2 | 0 | 2 | 47,38 | 0,00 | 47,38 | 1639348,00 | 326771,24 | 1230609,36 | 81967,40 |  |
| 265 | г. Каменногорск,  ш.  Ленинградское,  д. 59 | 51 | 05.05.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 104,25 | 3 | 0 | 3 | 104,25 | 0,00 | 104,25 | 3607050,00 | 718993,28 | 2707704,22 | 180352,50 |  |
| 266 | г. Каменногорск,  ш.  Ленинградское,  д. 39 | 138 | 09.07.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 77,06 | 2 | 0 | 2 | 77,06 | 0,00 | 77,06 | 2666276,00 | 531468,80 | 2001493,40 | 133313,80 |  |
| 267 | г. Каменногорск,  ул. Набережная  1-я, д. 4 | 136 | 09.07.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 170,10 | 3 | 1 | 2 | 110,98 | 33,00 | 77,98 | 3839908,00 | 765408,86 | 2882503,74 | 191995,40 |  |
| 268 | г. Каменногорск,  пер. Угловой, д. 2 | 80 | 14.10.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 95,76 | 2 | 1 | 1 | 72,39 | 32,39 | 40,00 | 2504694,00 | 499260,66 | 1880198,64 | 125234,70 |  |
| 269 | г. Каменногорск,  ул.  Железнодорожная,  д. 13 | 136 | 14.12.2005 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 155,00 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1384000,00 | 275872,72 | 1038927,28 | 69200,00 |  |
| 270 | г. Каменногорск,  ул.  Железнодорожная,  д. 2 | 64 | 28.04.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 202,00 | 2 | 0 | 2 | 98,10 | 0,00 | 98,10 | 3394260,00 | 676577,85 | 2547969,15 | 169713,00 |  |
| 271 | г. Каменногорск,  ш. Выборгское,  д. 2 | 68 | 26.05.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 330,00 | 3 | 0 | 3 | 172,48 | 0,00 | 172,48 | 5967808,00 | 1189563,17 | 4479854,43 | 298390,40 |  |
|  | Муниципальное  образование  Первомайское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 11 | 11 | 183,80 | 5 | 1 | 4 | 183,80 | 116,10 | 67,70 | 6359480,00 | 1267635,15 | 4773870,85 | 317974,00 |  |
| 272 | пос. Ильичево, ул.  Заречная, д. 22 | 6 | 22.01.2001 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 77,90 | 2 | 0 | 2 | 77,90 | 77,90 | 0,00 | 2695340,00 | 537262,12 | 2023310,88 | 134767,00 |  |
| 273 | пос. Ильичево, ул.  Лесная, д. 12 | 111 | 14.12.2005 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 105,90 | 3 | 1 | 2 | 105,90 | 38,20 | 67,70 | 3664140,00 | 730373,03 | 2750559,97 | 183207,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Приморское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | X | X | X | X | 40 | 40 | 703,04 | 20 | 1 | 19 | 703,04 | 24,60 | 678,44 | 24325184,00 | 4848738,93 | 18260185,87 | 1216259,20 |  |
| 274 | г. Приморск, пер.  Краснофлотский,  д. 8 | 50 | 07.04.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 44,46 | 2 | 0 | 2 | 44,46 | 0,00 | 44,46 | 1538316,00 | 306632,53 | 1154767,67 | 76915,80 |  |
| 275 | г. Приморск, ул.  Школьная, д. 4 | 72 | 31.10.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 137,69 | 4 | 0 | 4 | 137,69 | 0,00 | 137,69 | 4764074,00 | 949622,87 | 3576247,43 | 238203,70 |  |
| 276 | г. Приморск, ш.  Выборгское, д. 30 | 78 | 28.04.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 58,99 | 2 | 0 | 2 | 58,99 | 0,00 | 58,99 | 2041054,00 | 406843,29 | 1532158,01 | 102052,70 |  |
| 277 | г. Приморск, ул.  Агафонова, д. 4 | 50 | 18.05.2005 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 51,50 | 2 | 1 | 1 | 51,50 | 24,60 | 26,90 | 1781900,00 | 355186,13 | 1337618,87 | 89095,00 |  |
| 278 | г. Приморск, ул.  Новая, д. 16 | 112 | 25.09.2002 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 153,00 | 4 | 0 | 4 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 5293800,00 | 1055213,15 | 3973896,85 | 264690,00 |  |
| 279 | г. Приморск, ул.  Новая, д. 14 | 141 | 31.07.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 149,70 | 4 | 0 | 4 | 149,70 | 0,00 | 149,70 | 5179620,00 | 1032453,65 | 3888185,35 | 258981,00 |  |
| 280 | г. Приморск, ул.  Железнодорожная,  д. 20 | 45 | 28.03.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 107,70 | 2 | 0 | 2 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | 3726420,00 | 742787,30 | 2797311,70 | 186321,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Светогорское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 | X | X | X | X | 53 | 53 | 1491,87 | 28 | 8 | 20 | 1126,30 | 383,36 | 742,94 | 38969980,00 | 7767886,11 | 29253594,89 | 1948499,00 |  |
| 281 | пгт. Лесогорский,  ул. Горная, д. 7 | 169 | 27.10.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 219,87 | 6 | 1 | 5 | 219,87 | 30,34 | 189,53 | 7607502,00 | 1516403,37 | 5710723,53 | 380375,10 |  |
| 282 | пгт. Лесогорский,  ул. Горная, д. 8 | 104 | 22.10.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 114,00 | 3 | 0 | 3 | 85,58 | 0,00 | 85,58 | 2961068,00 | 590229,68 | 2222784,92 | 148053,40 |  |
| 283 | пгт. Лесогорский,  ул. Ленинградская,  д. 1 | 95 | 20.10.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 147,45 | 2 | 0 | 2 | 73,52 | 0,00 | 73,52 | 2543792,00 | 507054,06 | 1909548,34 | 127189,60 |  |
| 284 | г. Светогорск, ул.  Ленина, д. 8 | 19 | 11.02.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 255,05 | 3 | 3 | 0 | 178,30 | 178,30 | 0,00 | 6169180,00 | 1229702,65 | 4631018,35 | 308459,00 |  |
| 285 | г. Светогорск, ул.  Московская, д. 14 | 44 | 02.05.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 120,00 | 1 | 1 | 0 | 57,95 | 57,95 | 0,00 | 2005070,00 | 399670,60 | 1505145,90 | 100253,50 |  |
| 286 | пгт. Лесогорский,  ул. Ленинградская,  д. 19 | 166 | 24.09.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 117,78 | 3 | 1 | 2 | 106,72 | 42,32 | 64,40 | 3692512,00 | 736028,42 | 2771857,98 | 184625,60 |  |
| 287 | пгт. Лесогорский  ул. Горная, д. 12 | 171 | 27.10.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 113,28 | 3 | 0 | 3 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 2941000,00 | 586229,53 | 2207720,47 | 147050,00 |  |
| 288 | пгт. Лесогорский,  ул. Сентябрьская,  д. 2 | 170 | 27.10.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 12 | 12 | 404,44 | 7 | 2 | 5 | 319,36 | 74,45 | 244,91 | 11049856,00 | 2202567,80 | 8294795,40 | 552492,80 |  |
|  | Муниципальное  образование  Селезневское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 23 | 23 | 502,43 | 13 | 1 | 12 | 502,43 | 16,40 | 486,03 | 17384078,00 | 3465168,27 | 13049705,83 | 869203,90 |  |
| 289 | пос. Кравцово,  д. 141 | 113 | 24.11.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 92,00 | 3 | 1 | 2 | 92,00 | 16,40 | 75,60 | 3183200,00 | 634507,26 | 2389532,74 | 159160,00 |  |
| 290 | пос. Кравцово,  д. 1 | 77 | 29.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 410,43 | 10 | 0 | 10 | 410,43 | 0,00 | 410,43 | 14200878,00 | 2830661,01 | 10660173,09 | 710043,90 |  |
|  | Муниципальное  образование  Советское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 4 | 4 | 138,70 | 4 | 1 | 3 | 138,70 | 45,20 | 93,50 | 4799020,00 | 956588,66 | 3602480,34 | 239951,00 |  |
| 291 | пос. Соколинское,  ул.  Железнодорожная,  д. 1 | 24 | 06.03.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 138,70 | 4 | 1 | 3 | 138,70 | 45,20 | 93,50 | 4799020,00 | 956588,66 | 3602480,34 | 239951,00 |  |
|  | Гатчинский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Большеколпанское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | X | X | X | X | 101 | 101 | 2134,50 | 44 | 20 | 24 | 1625,14 | 652,70 | 972,44 | 56229844,00 | 11208294,80 | 42210057,00 | 2811492,20 |  |
| 292 | дер. Ротково, д. 1 | 9 | 25.03.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 653,00 | 5 | 0 | 5 | 183,14 | 0,00 | 183,14 | 6336644,00 | 1263083,25 | 4756728,55 | 316832,20 |  |
| 293 | дер. Малые  Колпаны, ул.  Западная, д. 16 | 16 | 25.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 36 | 36 | 543,20 | 15 | 3 | 12 | 543,20 | 78,40 | 464,80 | 18794720,00 | 3746351,54 | 14108632,46 | 939736,00 |  |
| 294 | дер. Малые  Колпаны, ул.  Западная, д. 18 | 23 | 25.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 21 | 21 | 364,90 | 10 | 8 | 2 | 364,90 | 279,20 | 85,70 | 12625540,00 | 2516648,89 | 9477614,11 | 631277,00 |  |
| 295 | дер. Большие  Колпаны, ул.  Совхозная, д. 6 | 10 | 25.03.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 98,00 | 2 | 0 | 2 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 3390800,00 | 675888,16 | 2545371,84 | 169540,00 |  |
| 296 | дер. Парицы, ул.  Железнодорожная,  д. 10 | б/н | 25.03.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 29 | 29 | 475,40 | 12 | 9 | 3 | 435,90 | 295,10 | 140,80 | 15082140,00 | 3006322,97 | 11321710,03 | 754107,00 |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Гатчина" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 6 | X | X | X | X | 86 | 86 | 1220,00 | 29 | 12 | 17 | 1220,00 | 478,20 | 741,80 | 42212000,00 | 8414117,96 | 31687282,04 | 2110600,00 |  |
| 297 | г. Гатчина, ул.  Красногвардейская,  д. 14 | 16 | 22.10.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 29 | 29 | 24,60 | 2 | 2 | 0 | 24,60 | 24,60 | 0,00 | 851160,00 | 169661,72 | 638940,28 | 42558,00 |  |
| 298 | г. Гатчина, ул.  Детскосельская,  д. 27 | 13 | 22.10.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 176,12 | 3 | 1 | 2 | 176,12 | 54,60 | 121,52 | 6093752,00 | 1214667,59 | 4574396,81 | 304687,60 |  |
| 299 | г. Гатчина, ул.  Чкалова, д. 60 | 15 | 27.03.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 18 | 18 | 384,00 | 9 | 2 | 7 | 384,00 | 85,10 | 298,90 | 13286400,00 | 2648378,11 | 9973701,89 | 664320,00 |  |
| 300 | г. Гатчина, ул.  Рошаля, д. 20 | 3 | 01.02.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 28 | 28 | 466,89 | 10 | 6 | 4 | 466,89 | 282,20 | 184,69 | 16154394,00 | 3220055,36 | 12126618,94 | 807719,70 |  |
| 301 | г. Гатчина, ул.  Солодухина, д. 20,  лит. а | 19 | 22.10.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 104,49 | 3 | 0 | 3 | 104,49 | 0,00 | 104,49 | 3615354,00 | 720648,51 | 2713937,79 | 180767,70 |  |
| 302 | г. Гатчина, ул.  Комсомольцев-  подпольщиков,  д. 19 | 15 | 22.10.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 63,90 | 2 | 1 | 1 | 63,90 | 31,70 | 32,20 | 2210940,00 | 440706,67 | 1659686,33 | 110547,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Дружногорское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | X | X | X | X | 27 | 27 | 475,80 | 18 | 5 | 13 | 399,20 | 129,60 | 269,60 | 13812320,00 | 2753209,75 | 10368494,25 | 690616,00 |  |
| 303 | п. ст. Строганово,  ул. 77 км, д. 2 | 3 | 10.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 103,80 | 2 | 0 | 2 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 1806120,00 | 360013,90 | 1355800,10 | 90306,00 |  |
| 304 | пгт. Дружная  Горка, ул.  Урицкого, д. 11 | 2 | 01.06.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 194,50 | 8 | 2 | 6 | 194,50 | 45,60 | 148,90 | 6729700,00 | 1341431,10 | 5051783,90 | 336485,00 |  |
| 305 | пгт. Дружная  Горка, ул. Лесная,  д. 5а | 2 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 177,50 | 8 | 3 | 5 | 152,50 | 84,00 | 68,50 | 5276500,00 | 1051764,75 | 3960910,26 | 263825,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Кобринское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | X | X | X | X | 52 | 52 | 732,35 | 27 | 5 | 22 | 639,13 | 113,80 | 525,33 | 22113898,00 | 4407963,29 | 16600239,81 | 1105694,90 |  |
| 306 | пос. Кобринское,  ул. Центральная,  д. 4 | 10 | 29.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 119,30 | 3 | 1 | 2 | 119,30 | 29,80 | 89,50 | 4127780,00 | 822790,39 | 3098600,61 | 206389,00 |  |
| 307 | пос. Кобринское,  ул. Центральная,  д. 30 | б/н | 29.03.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 23 | 23 | 215,10 | 7 | 0 | 7 | 215,10 | 0,00 | 215,10 | 7442460,00 | 1483505,55 | 5586831,45 | 372123,00 |  |
| 308 | пос.  Высокоключевой,  пр. Лесной, д. 15 | б/н | 29.03.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 163,15 | 6 | 2 | 4 | 100,13 | 45,00 | 55,13 | 3464498,00 | 690578,39 | 2600694,71 | 173224,90 |  |
| 309 | пос.  Высокоключевой,  пр. Большой, д. 50 | б/н | 16.06.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 50,80 | 1 | 1 | 0 | 20,60 | 20,60 | 0,00 | 712760,00 | 142074,45 | 535047,55 | 35638,00 |  |
| 310 | пос. Суйда, ул.  Парковая, д. 3 | б/н | 22.06.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 184,00 | 10 | 1 | 9 | 184,00 | 18,40 | 165,60 | 6366400,00 | 1269014,51 | 4779065,49 | 318320,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Новосветское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 12 | 12 | 181,40 | 6 | 0 | 6 | 181,40 | 0,00 | 181,40 | 6276440,00 | 1251082,79 | 4711535,21 | 313822,00 |  |
| 311 | пос. Торфяное,  д. 11 | б/н | 29.06.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 68,00 | 2 | 0 | 2 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 2352800,00 | 468983,62 | 1766176,38 | 117640,00 |  |
| 312 | пос. Новый Свет,  д. 2 | 24 | 02.07.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 113,40 | 4 | 0 | 4 | 113,40 | 0,00 | 113,40 | 3923640,00 | 782099,16 | 2945358,84 | 196182,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Сиверское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 149 | 149 | 3703,00 | 55 | 0 | 55 | 2906,60 | 0,00 | 2906,60 | 100568360,00 | 20046291,20 | 75493650,80 | 5028418,00 |  |
| 313 | пгт. Сиверский,  ул. Военный  городок, д. 7 | 13 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 78 | 78 | 2156,00 | 32 | 0 | 32 | 1558,20 | 0,00 | 1558,20 | 53913720,00 | 10746621,81 | 40471412,19 | 2695686,00 |  |
| 314 | пгт. Сиверский,  ул. Военный  городок, д. 6 | 12 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 71 | 71 | 1547,00 | 23 | 0 | 23 | 1348,40 | 0,00 | 1348,40 | 46654640,00 | 9299669,39 | 35022238,61 | 2332732,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Сусанинское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 16 | 16 | 362,00 | 8 | 0 | 8 | 109,90 | 0,00 | 109,90 | 3802540,00 | 757960,30 | 2854452,70 | 190127,00 |  |
| 315 | пос. Кобралово,  ул. Лесная, д. 1,  лит. А | 6 | 27.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 362,00 | 8 | 0 | 8 | 109,90 | 0,00 | 109,90 | 3802540,00 | 757960,30 | 2854452,70 | 190127,00 |  |
|  | Киришский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Будогощское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 32 | 32 | 410,40 | 4 | 0 | 4 | 145,40 | 0,00 | 145,40 | 5030840,00 | 1002797,34 | 3776500,66 | 251542,00 |  |
| 316 | пгт. Будогощь, ул.  Советская, д. 23 | 1 | 18.12.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 254,20 | 2 | 0 | 2 | 66,90 | 0,00 | 66,90 | 2314740,00 | 461397,12 | 1737605,88 | 115737,00 |  |
| 317 | пгт. Будогощь, ул.  Первомайская, д.  22 | 4 | 18.12.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 18 | 18 | 156,20 | 2 | 0 | 2 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | 2716100,00 | 541400,21 | 2038894,79 | 135805,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Глажевское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | X | X | X | X | 36 | 36 | 1466,20 | 27 | 8 | 19 | 1005,50 | 297,60 | 707,90 | 34790300,00 | 6934750,50 | 26116034,50 | 1739515,00 |  |
| 318 | п. ст. Глажево,  д. 2 | 11 | 10.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 100,70 | 3 | 0 | 3 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 2941000,00 | 586229,53 | 2207720,47 | 147050,00 |  |
| 319 | п. ст. Андреево,  д. 1 | 13 | 10.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 201,20 | 1 | 0 | 1 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 1380540,00 | 275183,04 | 1036329,96 | 69027,00 |  |
| 320 | п. ст. Андреево,  д. 3 | 14 | 10.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 207,20 | 1 | 0 | 1 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 2072540,00 | 413119,40 | 1555793,60 | 103627,00 |  |
| 321 | дер. Черенцево,  д. 1 | 15 | 10.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 134,10 | 2 | 0 | 2 | 67,70 | 0,00 | 67,70 | 2342420,00 | 466914,58 | 1758384,42 | 117121,00 |  |
| 322 | пос. Тихорицы, ул.  Лесная, д. 27 | 17 | 10.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 110,60 | 3 | 2 | 1 | 82,50 | 58,10 | 24,40 | 2854500,00 | 568987,49 | 2142787,52 | 142725,00 |  |
| 323 | пос. Тихорицы, ул.  Новая, д. 8 | 9 | 10.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 131,00 | 3 | 0 | 3 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 4532600,00 | 903483,16 | 3402486,84 | 226630,00 |  |
| 324 | пос. Тихорицы, ул.  Садовая, д. 16 | 8 | 10.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 176,00 | 4 | 3 | 1 | 176,00 | 131,90 | 44,10 | 6089600,00 | 1213839,97 | 4571280,03 | 304480,00 |  |
| 325 | пос. Тихорицы, ул.  Лесная, д. 28 | 6 | 10.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 52,70 | 2 | 0 | 2 | 52,70 | 0,00 | 52,70 | 1823420,00 | 363462,31 | 1368786,69 | 91171,00 |  |
| 326 | пос. Тихорицы, ул.  Лесная, д. 18 | 3 | 10.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 55,50 | 2 | 1 | 1 | 55,50 | 28,30 | 27,20 | 1920300,00 | 382773,40 | 1441511,60 | 96015,00 |  |
| 327 | пос. Тихорицы, ул.  Лесная, д. 11 | 2 | 10.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 84,40 | 1 | 0 | 1 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 1470500,00 | 293114,77 | 1103860,24 | 73525,00 |  |
| 328 | пос. Тихорицы, ул.  Новая, д. 7 | 18 | 18.12.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 147,90 | 3 | 2 | 1 | 147,90 | 79,30 | 68,60 | 5117340,00 | 1020039,38 | 3841433,62 | 255867,00 |  |
| 329 | пос. Тихорицы, ул.  Лесная, д. 34 | 16 | 18.12.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 64,90 | 2 | 0 | 2 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 2245540,00 | 447603,49 | 1685659,51 | 112277,00 |  |
|  | Кировский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Мгинское городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 29 | 29 | 543,40 | 12 | 0 | 12 | 407,39 | 0,00 | 407,39 | 14095694,00 | 2809694,69 | 10581214,61 | 704784,70 |  |
| 330 | пгт. Мга, ул.  Димитрова, д. 31 | 146 | 13.01.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 64,70 | 1 | 0 | 1 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 1024160,00 | 204145,81 | 768806,19 | 51208,00 |  |
| 331 | пгт. Мга, ул.  Донецкая, д. 4 | б/н | 21.11.1994 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 28 | 28 | 478,70 | 11 | 0 | 11 | 377,79 | 0,00 | 377,79 | 13071534,00 | 2605548,87 | 9812408,43 | 653576,70 |  |
|  | Муниципальное  образование  Назиевское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | X | X | X | X | 54 | 54 | 3423,66 | 32 | 0 | 32 | 1039,72 | 0,00 | 1039,72 | 35974312,00 | 7170759,61 | 27004836,79 | 1798715,60 |  |
| 332 | пгт. Назия, ул.  Советская, д. 9 | 77 | 20.12.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 360,08 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 726600,00 | 144833,18 | 545436,82 | 36330,00 |  |
| 333 | пгт. Назия, ул.  Центральная, д. 18 | 75 | 20.12.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 468,17 | 1 | 0 | 1 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 660860,00 | 131729,22 | 496057,78 | 33043,00 |  |
| 334 | пгт. Назия, ул.  Тракторная, д. 3 | 73 | 20.12.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 365,12 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 726600,00 | 144833,18 | 545436,82 | 36330,00 |  |
| 335 | пгт. Назия, ул.  Новая, д. 11 | 63 | 22.11.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 268,30 | 1 | 0 | 1 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 660860,00 | 131729,22 | 496087,78 | 33043,00 |  |
| 336 | пгт. Назия, ул.  Новая, д. 7 | 71 | 20.12.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 501,10 | 1 | 0 | 1 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 809640,00 | 161385,54 | 607772,46 | 40482,00 |  |
| 337 | пгт. Назия, ул.  Школьная, д. 4 | 76 | 20.12.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 375,29 | 1 | 0 | 1 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 823480,00 | 164144,27 | 618161,73 | 41174,00 |  |
| 338 | пгт. Назия, ул.  Полевая, д. 3 | 58 | 22.11.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 64,14 | 1 | 0 | 1 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 1093360,00 | 217939,45 | 820752,55 | 54668,00 |  |
| 339 | пгт. Назия, ул.  Матросова, д. 28 | 48 | 05.10.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 29 | 29 | 502,60 | 13 | 0 | 13 | 416,87 | 0,00 | 416,87 | 14423702,00 | 2875076,52 | 10827440,38 | 721185,10 |  |
| 340 | пгт. Назия, ул.  Заводская, д. 9 | 214 | 19.10.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 129,81 | 2 | 0 | 2 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 2588080,00 | 515881,99 | 1942794,01 | 129404,00 |  |
| 341 | пгт. Назия, ул.  Заводская, д. 17 | 215 | 19.10.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 130,42 | 4 | 0 | 4 | 130,42 | 0,00 | 130,42 | 4512532,00 | 899483,00 | 3387422,40 | 225626,60 |  |
| 342 | пгт. Назия, ул.  Заводская, д. 13 | 20 | 17.05.2005 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 130,42 | 4 | 0 | 4 | 130,42 | 0,00 | 130,42 | 4512532,00 | 899483,00 | 3387422,40 | 225626,60 |  |
| 343 | пгт. Назия, ул.  Заводская, д. 1 | 3 | 10.01.2002 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 128,21 | 2 | 0 | 2 | 128,21 | 0,00 | 128,21 | 4436066,00 | 884241,04 | 3330021,66 | 221803,30 |  |
|  | Муниципальное  образование  Отрадненское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | X | X | X | X | 63 | 63 | 1761,80 | 22 | 4 | 18 | 929,40 | 129,90 | 799,50 | 32157240,00 | 6409902,65 | 24139475,35 | 1607862,00 |  |
| 344 | г. Отрадное, ул.  Заозерная, д. 14 | 81 | 23.12.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 419,80 | 3 | 0 | 3 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | 4010140,00 | 799341,21 | 3010291,79 | 200507,00 |  |
| 345 | г. Отрадное, ул.  Кирпичная, д. 8 | 82 | 23.12.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 407,70 | 3 | 0 | 3 | 155,90 | 0,00 | 155,90 | 5394140,00 | 1075213,93 | 4049219,07 | 269707,00 |  |
| 346 | г. Отрадное, ул.  Победы, д. 27 | 85 | 23.12.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 179,90 | 2 | 0 | 2 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 2584620,00 | 515192,30 | 1940196,70 | 129231,00 |  |
| 347 | г. Отрадное, ул.  Мостовая, д. 5 | 68 | 07.12.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 148,20 | 3 | 0 | 3 | 116,30 | 0,00 | 116,30 | 4023980,00 | 802099,93 | 3020681,07 | 201199,00 |  |
| 348 | г. Отрадное, ул.  Путейская, д. 1 | 61 | 27.12.2005 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 108,60 | 2 | 0 | 2 | 54,10 | 0,00 | 54,10 | 1871860,00 | 373117,85 | 1405149,15 | 93593,00 |  |
| 349 | г. Отрадное, ул.  Путейская, д. 5 | 59 | 27.12.2005 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 234,10 | 4 | 0 | 4 | 234,10 | 0,00 | 234,10 | 8099860,00 | 1614545,09 | 6080321,91 | 404993,00 |  |
| 350 | г. Отрадное, ул.  Новая, д. 3 | 63 | 26.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 263,50 | 5 | 4 | 1 | 178,40 | 129,90 | 48,50 | 6172640,00 | 1230392,33 | 4633615,67 | 308632,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Павловское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | X | X | X | X | 30 | 30 | 576,20 | 13 | 5 | 8 | 541,70 | 235,85 | 305,85 | 18742820,00 | 3736006,31 | 14069672,69 | 937141,00 |  |
| 351 | пос. Дачное, д. 1 | 29 | 17.07.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 132,70 | 4 | 0 | 4 | 132,70 | 0,00 | 132,70 | 4591420,00 | 915207,75 | 3446641,25 | 229571,00 |  |
| 352 | пгт. Павлово, ул.  Невская, д. 6 | 60 | 14.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 374,50 | 8 | 5 | 3 | 374,50 | 235,85 | 138,65 | 12957700,00 | 2582858,34 | 9726956,66 | 647885,00 |  |
| 353 | пгт. Павлово, д. 5 | 33 | 17.08.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 69,00 | 1 | 0 | 1 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 1193700,00 | 237940,22 | 896074,78 | 59685,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Путиловское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 6 | X | X | X | X | 107 | 107 | 1658,30 | 41 | 15 | 26 | 1478,80 | 557,90 | 920,90 | 51166480,00 | 10199014,46 | 38409141,54 | 2558324,00 |  |
| 354 | с. Путилово, ул.  Игнашкиных, д. 13 | 41 | 05.10.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 74,20 | 2 | 0 | 2 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 1280200,00 | 255182,27 | 961007,73 | 64010,00 |  |
| 355 | с. Путилово, ул.  Братьев Пожарских,  д. 39 | 43 | 31.10.2002 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 27 | 27 | 438,10 | 11 | 5 | 6 | 402,80 | 192,20 | 210,60 | 13936880,00 | 2778038,29 | 10461997,71 | 696844,00 |  |
| 356 | с. Путилово, ул.  Братьев Пожарских,  д. 41 | 42 | 31.10.2002 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 33 | 33 | 438,90 | 12 | 5 | 7 | 438,90 | 180,80 | 258,10 | 15185940,00 | 3027013,42 | 11399629,58 | 759297,00 |  |
| 357 | ст. Назия, ул.  Вокзальная, д. 14 | 42а | 22.11.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 137,10 | 2 | 0 | 2 | 78,60 | 0,00 | 78,60 | 2719560,00 | 542089,89 | 2041492,11 | 135978,00 |  |
| 358 | с. Путилово, ул.  Братьев Пожарских,  д. 43 | 39 | 31.10.2002 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 34 | 34 | 438,10 | 11 | 5 | 6 | 408,20 | 184,90 | 223,30 | 14123720,00 | 2815281,11 | 10602252,89 | 706186,00 |  |
| 359 | дер. Поляны, ул.  Железнодорожная,  д. 2 | 8 | 22.04.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 131,90 | 3 | 0 | 3 | 113,30 | 0,00 | 113,30 | 3920180,00 | 781409,48 | 2942761,52 | 196009,00 |  |
|  | Лодейнопольский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Алеховщинское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | X | X | X | X | 122 | 122 | 2163,20 | 62 | 15 | 47 | 2163,20 | 550,00 | 1613,20 | 74846720,00 | 14919196,70 | 56185187,30 | 3742336,00 |  |
| 360 | с. Алеховщина, ул.  Школьная, д. 1 | 79 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 26 | 26 | 318,70 | 9 | 2 | 7 | 318,70 | 57,70 | 261,00 | 11027020,00 | 2198015,90 | 8277653,10 | 551351,00 |  |
| 361 | с. Алеховщина, ул.  Советская, д. 19 | 30 | 22.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 170,00 | 4 | 4 | 0 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 5882000,00 | 1172459,06 | 4415440,94 | 294100,00 |  |
| 362 | с. Алеховщина, ул.  Советская, д. 21 | 31 | 22.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 177,10 | 4 | 3 | 1 | 177,10 | 132,80 | 44,30 | 6127660,00 | 1221426,47 | 4599850,53 | 306383,00 |  |
| 363 | пос. Мехбаза, ул.  Лесная, д. 14 | 33 | 22.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 36,60 | 2 | 0 | 2 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | 1266360,00 | 252423,54 | 950618,46 | 63318,00 |  |
| 364 | пос. Ребовичи,  д. 68 | 34 | 22.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 91,20 | 2 | 0 | 2 | 91,20 | 0,00 | 91,20 | 3155520,00 | 628989,80 | 2368754,20 | 157776,00 |  |
| 365 | с. Алеховщина, ул.  Новосельская, д.  13 | 78 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 160,40 | 8 | 0 | 8 | 160,40 | 0,00 | 160,40 | 5549840,00 | 1106249,61 | 4166098,39 | 277492,00 |  |
| 366 | пос. Мехбаза, ул.  Школьная, д. 2 | 82 | 22.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 37,70 | 2 | 0 | 2 | 37,70 | 0,00 | 37,70 | 1304420,00 | 260010,04 | 979188,96 | 65221,00 |  |
| 367 | с. Алеховщина, ул.  Новосельская, д. 7 | 77 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 225,80 | 8 | 4 | 4 | 225,80 | 113,00 | 112,80 | 7812680,00 | 1557301,50 | 5864744,50 | 390634,00 |  |
| 368 | дер. Вонозеро, д.  33 | 81 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 120,80 | 3 | 0 | 3 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 4179680,00 | 833135,61 | 3137560,39 | 208984,00 |  |
| 369 | с. Алеховщина ул.  Парковая, д. 24 | 18 | 06.07.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 211,40 | 6 | 1 | 5 | 211,40 | 30,60 | 180,80 | 7314440,00 | 1457987,33 | 5490730,67 | 365722,00 |  |
| 370 | с. Алеховщина ул.  Лодейнопольское  шоссе, д. 19 | 32 | 22.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 92,10 | 2 | 1 | 1 | 92,10 | 45,90 | 46,20 | 3186660,00 | 635196,94 | 2392130,06 | 159333,00 |  |
| 371 | дер. Мустиничи,  д. 17А | 80 | 24.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 23 | 23 | 521,40 | 12 | 0 | 12 | 521,40 | 0,00 | 521,40 | 18040440,00 | 3596000,91 | 13542417,09 | 902022,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Доможировское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | X | X | X | X | 19 | 19 | 494,20 | 12 | 2 | 10 | 447,70 | 117,70 | 330,00 | 15490420,00 | 3087705,42 | 11628193,58 | 774521,00 |  |
| 372 | п. ст. Оять, д. 52 | 26 | 05.12.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 104,40 | 2 | 0 | 2 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | 3612240,00 | 720027,80 | 2711600,20 | 180612,00 |  |
| 373 | дер. Мошкино, ул.  Сплавная, д. 12 | 23 | 05.08.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 109,60 | 1 | 1 | 0 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 2183260,00 | 435189,22 | 1638907,78 | 109163,00 |  |
| 374 | дер. Доможирово,  ул. Школьная, д.  65 | 6 | 06.02.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 157,80 | 4 | 1 | 3 | 157,80 | 54,60 | 103,20 | 5459880,00 | 1088317,88 | 4098568,12 | 272994,00 |  |
| 375 | дер. Мошкино, ул.  Лесная, д. 56 | 19 | 21.05.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 51,70 | 2 | 0 | 2 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 1788820,00 | 356565,49 | 1342813,51 | 89441,00 |  |
| 376 | п. ст. Оять, д. 60 | 10 | 08.06.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 70,70 | 3 | 0 | 3 | 70,70 | 0,00 | 70,70 | 2446220,00 | 487605,03 | 1836303,97 | 122311,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Лодейнопольское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | X | X | X | X | 149 | 149 | 2468,10 | 66 | 41 | 25 | 2468,10 | 1493,90 | 974,20 | 85396260,00 | 17022036,51 | 64104410,49 | 4269813,00 |  |
| 377 | г. Лодейное Поле,  ул.  Железнодорожная,  д. 8 | 73 | 22.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 159,10 | 4 | 2 | 2 | 159,10 | 78,10 | 81,00 | 5504860,00 | 1097283,74 | 4132333,26 | 275243,00 |  |
| 378 | г. Лодейное Поле,  ул. Кольцевая, д.  17 | 28 | 28.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 123,10 | 4 | 2 | 2 | 123,10 | 62,00 | 61,10 | 4259260,00 | 848998,30 | 3197298,70 | 212963,00 |  |
| 379 | г. Лодейное Поле,  ул. Шмакова, д. 15 | 65 | 22.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 293,90 | 8 | 6 | 2 | 293,90 | 221,50 | 72,40 | 10168940,00 | 2026974,81 | 7633518,19 | 508447,00 |  |
| 380 | г. Лодейное Поле,  ул. Энергетиков,  д. 3 | 74 | 22.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 207,90 | 3 | 1 | 2 | 207,90 | 103,90 | 104,00 | 7193340,00 | 1433848,46 | 5399824,54 | 359667,00 |  |
| 381 | г. Лодейное Поле,  ул.  Железнодорожная,  д. 6 | 72 | 22.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 161,90 | 3 | 1 | 2 | 161,90 | 80,80 | 81,10 | 5601740,00 | 1116594,83 | 4205058,17 | 280087,00 |  |
| 382 | г. Лодейное Поле,  пр. Октябрьский,  д. 87 | 67 | 22.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 32 | 32 | 313,10 | 8 | 5 | 3 | 313,10 | 187,80 | 125,30 | 10833260,00 | 2159393,72 | 8132203,28 | 541663,00 |  |
| 383 | г. Лодейное Поле,  ул.  Интернациональная,  д. 104 | 64 | 22.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 24 | 24 | 341,20 | 12 | 8 | 4 | 341,20 | 232,20 | 109,00 | 11805520,00 | 2353194,30 | 8862049,70 | 590276,00 |  |
| 384 | г. Лодейное Поле,  ул. Шмакова, д. 17 | 66 | 22.11.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 27 | 27 | 517,50 | 12 | 6 | 6 | 517,50 | 247,40 | 270,10 | 17905500,00 | 3569103,32 | 13441121,69 | 895275,00 |  |
| 385 | г. Лодейное Поле,  ул.  Интернациональная,  д. 102 | 63 | 22.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 350,40 | 12 | 10 | 2 | 350,40 | 280,20 | 70,20 | 12123840,00 | 2416645,03 | 9101002,97 | 606192,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Янегское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 | X | X | X | X | 58 | 58 | 1451,00 | 25 | 4 | 21 | 964,30 | 148,00 | 816,30 | 33364780,00 | 6650601,60 | 25045939,40 | 1668239,00 |  |
| 386 | пос. Янега, ул.  Лесная, д. 5 | 5 | 27.01.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 191,40 | 4 | 1 | 3 | 144,00 | 47,90 | 96,10 | 4982400,00 | 993141,79 | 3740138,21 | 249120,00 |  |
| 387 | пос. Янега, ул.  Лесная, д. 7 | 6 | 27.01.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 205,00 | 4 | 0 | 4 | 174,50 | 0,00 | 174,50 | 6037700,00 | 1203494,74 | 4532320,26 | 301885,00 |  |
| 388 | пос. Янега, ул.  Комсомольская, д.  4 | 3 | 27.01.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 12 | 12 | 130,00 | 3 | 1 | 2 | 130,00 | 35,70 | 94,30 | 4498000,00 | 896586,34 | 3376513,66 | 224900,00 |  |
| 389 | пос. Янега, ул.  Первомайская, д. 6 | 41 | 18.12.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 361,70 | 7 | 1 | 6 | 322,20 | 39,10 | 283,10 | 11148120,00 | 2222154,76 | 8368559,24 | 557406,00 |  |
| 390 | пос. Янега, ул.  Комсомольская, д.  8 | 1 | 27.01.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 52,50 | 1 | 0 | 1 | 26,20 | 0,00 | 26,20 | 906520,00 | 180696,63 | 680497,37 | 45326,00 |  |
| 391 | пос. Янега, ул.  Новая, д. 3 | 4 | 27.01.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 223,60 | 2 | 0 | 2 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 1719620,00 | 342771,85 | 1290867,15 | 85981,00 |  |
| 392 | пос. Янега, ул.  Комсомольская, д.  3 | 14 | 14.04.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 53,30 | 1 | 0 | 1 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 934200,00 | 186214,09 | 701275,91 | 46710,00 |  |
| 393 | пос. Янега, ул.  Лесная, д. 9 | 7 | 27.01.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 233,50 | 3 | 1 | 2 | 90,70 | 25,30 | 65,40 | 3138220,00 | 625541,39 | 2355767,61 | 156911,00 |  |
|  | Ломоносовский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Аннинское сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 37 | 37 | 518,80 | 15 | 3 | 12 | 504,00 | 131,70 | 372,30 | 17438400,00 | 3475996,27 | 13090483,73 | 871920,00 |  |
| 394 | дер. Иннолово, ул.  Октябрьская, д. 47 | б/н | 29.04.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 37 | 37 | 518,80 | 15 | 3 | 12 | 504,00 | 131,70 | 372,30 | 17438400,00 | 3475996,27 | 13090483,73 | 87192000 |  |
|  | Муниципальное  образование  Большеижорское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 | X | X | X | X | 82 | 82 | 1089,20 | 36 | 20 | 16 | 1089,20 | 612,40 | 476,80 | 37686320,00 | 7512014,17 | 28289989,83 | 1884316,00 |  |
| 395 | пгт. Большая  Ижора, ул.  Сосновая, д. 8 | 36 | 07.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 118,10 | 4 | 1 | 3 | 118,10 | 37,10 | 81,00 | 4086260,00 | 814514,21 | 3067432,79 | 204313,00 |  |
| 396 | пгт. Большая  Ижора, ул.  Сосновая, д. 10 | 34 | 07.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 71,40 | 3 | 0 | 3 | 71,40 | 0,00 | 71,40 | 2470440,00 | 492432,81 | 1854485,19 | 123522,00 |  |
| 397 | пгт. Большая  Ижора, ул.  Сосновая, д. 12 | 35 | 07.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 136,50 | 6 | 5 | 1 | 136,50 | 109,00 | 27,50 | 4722900,00 | 941415,66 | 3545339,34 | 236145,00 |  |
| 398 | пгт. Большая  Ижора,  ул. Ивановская,  д. 2 | 39 | 07.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 20 | 20 | 229,30 | 8 | 7 | 1 | 229,30 | 214,40 | 14,90 | 7933780,00 | 1581440,37 | 5955650,63 | 396689,00 |  |
| 399 | пгт. Большая  Ижора,  ш. Приморское,  д. 63 | 33 | 07.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 160,00 | 5 | 2 | 3 | 160,00 | 106,70 | 53,30 | 5536000,00 | 1103490,88 | 4155709,12 | 276800,00 |  |
| 400 | пгт. Большая  Ижора,  ш. Приморское,  д. 57 | 38 | 07.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 166,20 | 4 | 2 | 2 | 166,20 | 73,40 | 92,80 | 5750520,00 | 1146251,15 | 4316742,85 | 287526,00 |  |
| 401 | пгт. Большая  Ижора, ул.  Сосновая, д. 4 | 31 | 07.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 110,30 | 2 | 0 | 2 | 110,30 | 0,00 | 110,30 | 3816380,00 | 760719,03 | 2864841,97 | 190819,00 |  |
| 402 | пгт. Большая  Ижора, ул.  Сосновая, д. 6 | 29 | 07.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 97,40 | 4 | 3 | 1 | 97,40 | 71,80 | 25,60 | 3370040,00 | 671750,07 | 2529787,93 | 168502,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Гостилицкое  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 76,30 | 1 | 0 | 1 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 1321720,00 | 263458,45 | 992175,55 | 66086,00 |  |
| 403 | дер. Дятлицы,  д. 45 | 2 | 26.03.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 76,30 | 1 | 0 | 1 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 1321720,00 | 263458,45 | 992175,55 | 66086,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Горбунковское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 7 | 7 | 139,90 | 3 | 2 | 1 | 139,90 | 104,80 | 35,10 | 4840540,00 | 964864,84 | 3633648,16 | 242027,00 |  |
| 404 | дер. Верхняя  Колония, д. 1 | 2 | 16.12.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 139,90 | 3 | 2 | 1 | 139,90 | 104,80 | 35,10 | 4840540,00 | 964864,84 | 3633648,16 | 242027,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Кипенское сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 12 | 12 | 207,10 | 4 | 1 | 3 | 207,10 | 54,00 | 153,10 | 7165660,00 | 1428331,01 | 5379045,99 | 358283,00 |  |
| 405 | дер. Кипень, ш.  Нарвское, д. 30 | 23 | 07.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 106,10 | 2 | 1 | 1 | 106,10 | 54,00 | 52,10 | 3671060,00 | 731752,39 | 2755754,61 | 183553,00 |  |
| 406 | дер. Кипень, ш.  Нарвское, д. 25 | 24 | 07.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 101,00 | 2 | 0 | 2 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 3494600,00 | 696578,62 | 2623291,38 | 174730,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Оржицкое сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 19 | 19 | 175,80 | 5 | 3 | 2 | 175,80 | 114,50 | 61,30 | 6082680,00 | 1212460,60 | 4566085,40 | 304134,00 |  |
| 407 | дер. Петровское,  д. 51 | 18 | 05.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 175,80 | 5 | 3 | 2 | 175,80 | 114,50 | 61,30 | 6082680,00 | 1212460,60 | 4566085,40 | 304134,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Ропшинское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 4 | 4 | 186,30 | 2 | 0 | 2 | 93,40 | 0,00 | 93,40 | 3231640,00 | 644162,80 | 2425895,20 | 161582,00 |  |
| 408 | дер. Глядино, д. 2 | 28 | 07.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 186,30 | 2 | 0 | 2 | 93,40 | 0,00 | 93,40 | 3231640,00 | 644162,80 | 2425895,20 | 161582,00 |  |
|  | Лужский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Дзержинское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, 4 | X | X | X | X | 61 | 61 | 1389,40 | 17 | 2 | 15 | 1101,60 | 82,50 | 1019,10 | 38115360,00 | 7597534,71 | 28612057,29 | 1905768,00 |  |
| 409 | дер. Чеголи, ул.  Центральная, д. 49 | 1 | 21.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 45 | 45 | 896,40 | 12 | 0 | 12 | 896,40 | 0,00 | 896,40 | 31015440,00 | 6182307,66 | 23282360,34 | 1550772,00 |  |
| 410 | н.п. Ручьи, д. 2 | 3 | 21.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 165,20 | 2 | 2 | 0 | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 2854500,00 | 568987,49 | 2142787,52 | 142725,00 |  |
| 411 | н.п. Ручьи, д. 1 | 2 | 21.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 164,80 | 1 | 0 | 1 | 41,30 | 0,00 | 41,30 | 1428980,00 | 284838,58 | 1072692,42 | 71449,00 |  |
| 412 | пос. Герцена, ул.  Дорожная, д. 1 | 4 | 21.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 163,00 | 2 | 0 | 2 | 81,40 | 0,00 | 81,40 | 2816440,00 | 561400,99 | 2114217,01 | 140822,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Тесовское сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 405,30 | 1 | 0 | 1 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 989560,00 | 197248,99 | 742833,01 | 49478,00 |  |
| 413 | пос. Тесово-4, ул.  Советская, д. 3 | 1 | 20.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 405,30 | 1 | 0 | 1 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 989560,00 | 197248,99 | 742833,01 | 49478,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Торковичское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 15 | 15 | 166,50 | 4 | 1 | 3 | 166,50 | 41,40 | 125,10 | 5760900,00 | 1148320,20 | 4324534,80 | 288045,00 |  |
| 414 | пос. Торковичи,  ул. Торговая,  д. 11 | 3 | 23.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 166,50 | 4 | 1 | 3 | 166,50 | 41,40 | 125,10 | 5760900,00 | 1148320,20 | 4324534,80 | 288045,00 |  |
|  | Подпорожский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Важинское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 10 | X | X | X | X | 113 | 113 | 2167,60 | 49 | 23 | 26 | 1953,60 | 884,70 | 1068,90 | 67594560,00 | 13473623,64 | 50741208,36 | 3379728,00 |  |
| 415 | пгт. Важины, ул.  Железнодорожная д.  19 | 12 | 21.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 113,00 | 4 | 2 | 2 | 113,00 | 56,40 | 56,60 | 3909800,00 | 779340,43 | 2934969,57 | 195490,00 |  |
| 416 | пгт. Важины, ул.  Октябрьская, д. 1а | 9 | 21.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 106,60 | 3 | 2 | 1 | 106,60 | 64,60 | 42,00 | 3688360,00 | 735200,80 | 2768741,20 | 184418,00 |  |
| 417 | пгт. Важины, ул.  Сосновая, д. 7 | 6 | 21.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 28 | 28 | 496,40 | 12 | 4 | 8 | 496,40 | 174,50 | 321,90 | 17175440,00 | 3423580,46 | 12893087,54 | 858772,00 |  |
| 418 | пгт. Важины, ул.  Сосновая, д. 10 | 7 | 21.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 123,70 | 3 | 1 | 2 | 123,70 | 40,60 | 83,10 | 4280020,00 | 853136,39 | 3212882,61 | 214001,00 |  |
| 419 | пгт. Важины, ул.  Железнодорожная,  д. 12 | 10 | 21.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 191,10 | 4 | 1 | 3 | 191,10 | 49,10 | 142,00 | 6612060,00 | 1317981,92 | 4963475,08 | 330603,00 |  |
| 420 | пгт. Важины, ул.  Береговая, д. 32 | 2 | 21.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 198,10 | 3 | 0 | 3 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | 3221260,00 | 642093,76 | 2418103,24 | 161063,00 |  |
| 421 | пгт. Важины, ул.  Железнодорожная,  д. 14 | 11 | 21.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 242,40 | 5 | 1 | 4 | 242,40 | 50,50 | 191,90 | 8387040,00 | 1671788,68 | 6295899,32 | 419352,00 |  |
| 422 | пгт. Важины, ул.  Трифанова, д. 45 | 4 | 22.10.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 292,50 | 6 | 4 | 2 | 292,50 | 182,90 | 109,60 | 10120500,00 | 2017319,27 | 7597155,74 | 506025,00 |  |
| 423 | пгт. Важины, ул.  Сосновая, д. 12 | 8 | 21.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 113,00 | 4 | 3 | 1 | 113,00 | 84,30 | 28,70 | 3909800,00 | 779340,43 | 2934969,57 | 195490,00 |  |
| 424 | пгт. Важины, ул.  Набережная, д. 15 | 3 | 22.10.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 290,80 | 5 | 5 | 0 | 181,80 | 181,80 | 0,00 | 6290280,00 | 1253841,51 | 4721924,49 | 314514,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Винницкое сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | X | X | X | X | 134 | 134 | 2357,00 | 50 | 27 | 23 | 2357,00 | 1205,00 | 1152,00 | 81552200,00 | 16255800,03 | 61218789,97 | 4077610,00 |  |
| 425 | с. Винницы, ул.  Набережная, д. 15 | 7 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 23 | 23 | 481,20 | 12 | 6 | 6 | 481,20 | 243,20 | 238,00 | 16649520,00 | 3318748,82 | 12498295,18 | 832476,00 |  |
| 426 | с. Винницы, ул.  Лесная, д. 17 | 11 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 287,90 | 4 | 2 | 2 | 287,90 | 143,60 | 144,30 | 9961340,00 | 1985593,90 | 7477679,10 | 498067,00 |  |
| 427 | с. Винницы, ул.  Лесная, д. 27 | 10 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 246,70 | 4 | 3 | 1 | 246,70 | 184,90 | 61,80 | 8535820,00 | 1701445,00 | 6407584,00 | 426791,00 |  |
| 428 | с. Винницы, ул.  Лесная, д. 8 | 8 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 29 | 29 | 477,60 | 12 | 8 | 4 | 477,60 | 305,20 | 172,40 | 16524960,00 | 3293920,28 | 12404791,72 | 826248,00 |  |
| 429 | с. Винницы, ул.  Лесная, д. 23 | 9 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 239,50 | 4 | 2 | 2 | 239,50 | 123,70 | 115,80 | 8286700,00 | 1651787,91 | 6220577,09 | 414335,00 |  |
| 430 | с. Винницы, ул.  Лесная, д. 19 | 12 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 283,60 | 4 | 0 | 4 | 283,60 | 0,00 | 283,60 | 9812560,00 | 1955937,58 | 7365994,42 | 490628,00 |  |
| 431 | с. Винницы, ул.  Советская, д. 81 | 5 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 340,50 | 10 | 6 | 4 | 340,50 | 204,40 | 136,10 | 11781300,00 | 2348366,53 | 8843868,47 | 589065,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Никольское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | X | X | X | X | 51 | 51 | 1131,10 | 24 | 5 | 19 | 996,30 | 156,92 | 839,38 | 34471980,00 | 6871299,77 | 25877081,23 | 1723599,00 |  |
| 432 | пгт. Никольский,  ул. Лисицыной, д.  49 | 11 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 349,90 | 7 | 2 | 5 | 309,60 | 79,90 | 229,70 | 10712160,00 | 2135254,85 | 8041297,15 | 535608,00 |  |
| 433 | п. ст. Свирь, ул.  Преображенская, д.  7 | 15 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 88,20 | 2 | 0 | 2 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 1539700,00 | 306908,40 | 1155806,60 | 76985,00 |  |
| 434 | пгт. Никольский,  ул. Лисицыной, д.  7 | 1 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 18 | 18 | 340,60 | 7 | 3 | 4 | 289,80 | 77,02 | 212,78 | 10027080,00 | 1998697,86 | 7527028,14 | 501354,00 |  |
| 435 | пгт. Никольский,  ул. Лисицыной, д.  35а | 7 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 352,40 | 8 | 0 | 8 | 352,40 | 0,00 | 352,40 | 12193040,00 | 2430438,66 | 9152949,34 | 609652,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Подпорожское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 15 | X | X | X | X | 119 | 119 | 2724,50 | 77 | 21 | 56 | 2266,70 | 632,00 | 1634,70 | 78427820,00 | 15633017,36 | 58873411,64 | 3921391,00 |  |
| 436 | г. Подпорожье, ул.  Садовая, д. 14 | 2 | 01.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 93,10 | 4 | 4 | 0 | 93,10 | 93,10 | 0,00 | 3221260,00 | 642093,76 | 2418103,24 | 161063,00 |  |
| 437 | г. Подпорожье, ул.  Садовая, д. 19 | 1 | 01.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 103,50 | 2 | 1 | 1 | 103,50 | 25,30 | 78,20 | 3581100,00 | 713820,66 | 2688224,34 | 179055,00 |  |
| 438 | г. Подпорожье, ул.  Парковая, д. 9 | 13 | 20.07.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 21 | 21 | 332,90 | 9 | 1 | 8 | 332,90 | 37,60 | 295,30 | 11518340,00 | 2295950,71 | 8646472,29 | 575917,00 |  |
| 439 | г. Подпорожье ул.  Парковая, д. 11 | 14 | 20.07.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 320,20 | 14 | 2 | 12 | 320,20 | 83,80 | 236,40 | 11078920,00 | 2208361,12 | 8316612,88 | 553946,00 |  |
| 440 | г. Подпорожье, ул.  Садовая, д. 23 | 21 | 26.11.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 103,90 | 6 | 5 | 1 | 103,90 | 77,60 | 26,30 | 3594940,00 | 716579,39 | 2698613,61 | 179747,00 |  |
| 441 | г. Подпорожье, ст.  Подпорожье, д. 1 | 1 | 04.06.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 98,60 | 2 | 0 | 2 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 2764540,00 | 551055,76 | 2075257,24 | 138227,00 |  |
| 442 | г. Подпорожье, ст.  Подпорожье, д. 1а | 2 | 04.06.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 82,40 | 2 | 0 | 2 | 82,40 | 0,00 | 8240 | 2851040,00 | 568297,80 | 2140190,20 | 142552,00 |  |
| 443 | г. Подпорожье, ст.  Подпорожье, д. 2 | 3 | 04.06.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 108,50 | 3 | 0 | 3 | 108,50 | 0,00 | 108,50 | 3754100,00 | 748304,75 | 2818090,25 | 187705,00 |  |
| 444 | г. Подпорожье,  мкр. Мостопоезд,  д. 6 | 4 | 08.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 106,20 | 2 | 1 | 1 | 53,10 | 35,20 | 17,90 | 1837260,00 | 366221,04 | 1379175,96 | 91863,00 |  |
| 445 | г. Подпорожье, ул.  Заречная, д. 33 | 4 | 05.06.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 207,80 | 7 | 1 | 6 | 189,30 | 32,50 | 156,80 | 6549780,00 | 1305567,65 | 4916723,35 | 327489,00 |  |
| 446 | г. Подпорожье, ул.  Полещука, д. 4 | 5 | 08.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 18 | 18 | 240,70 | 4 | 1 | 3 | 240,70 | 60,80 | 179,90 | 8328220,00 | 1660064,09 | 6251744,91 | 416411,00 |  |
| 447 | г. Подпорожье, ул.  Полещука, д. 5 | 6 | 08.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 277,10 | 3 | 1 | 2 | 99,70 | 34,90 | 64,80 | 3449620,00 | 687612,75 | 2589526,25 | 172481,00 |  |
| 448 | дер. Яндеба, ул.  Луговая, д. б/н | 9 | 08.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 194,70 | 4 | 0 | 4 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | 3972080,00 | 791754,71 | 2981721,29 | 198604,00 |  |
| 449 | дер. Яндеба, ул.  Веселая, д. б/н | 10 | 08.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 129,50 | 1 | 0 | 1 | 19,30 | 0,00 | 19,30 | 667780,00 | 133108,59 | 501282,41 | 33389,00 |  |
| 450 | г. Подпорожье,  наб. Речного  Флота, д. 11 | 8 | 08.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 325,40 | 14 | 4 | 10 | 325,40 | 151,20 | 174,20 | 11258840,00 | 2244224,58 | 8451673,42 | 562942,00 |  |
|  | Приозерский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Кузнечнинское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 5 | 5 | 178,80 | 3 | 1 | 2 | 78,40 | 22,40 | 56,00 | 2712640,00 | 540710,83 | 2036297,47 | 135632,00 |  |
| 451 | пгт. Кузнечное,  ул. Привокзальная,  д. 12 | 1 | 15.07.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 178,80 | 3 | 1 | 2 | 78,40 | 22,40 | 56,00 | 2712640,00 | 540710,53 | 2036297,47 | 135632,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Ларионовское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 5 | 5 | 103,20 | 2 | 0 | 2 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 3570720,00 | 711751,62 | 2680432,38 | 178536,00 |  |
| 452 | пос. Ларионово,  ул. Школьная, д. 2 | б/н | 15.01.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 103,20 | 2 | 0 | 2 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 3570720,00 | 711751,62 | 2680432,38 | 178536,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Мельниковское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 631,40 | 2 | 0 | 2 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 3480760,00 | 693819,89 | 2612902,11 | 174038,00 |  |
| 453 | пос. Быково, ул.  Центральная, д. 8 | 16 | 15.07.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 631,40 | 2 | 0 | 2 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 3480760,00 | 693819,89 | 2612902,11 | 174038,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Мичуринское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 12 | 12 | 178,00 | 4 | 0 | 4 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 6158800,00 | 1227633,60 | 4623226,40 | 307940,00 |  |
| 454 | пос. Мичуринское,  ул. Первомайская,  д. 10 | 278 | 20.09.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 12 | 12 | 178,00 | 4 | 0 | 4 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 6158800,00 | 1227633,60 | 4623226,40 | 307940,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Плодовское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 44 | 44 | 881,10 | 24 | 1 | 23 | 678,07 | 62,69 | 615,38 | 23461222,00 | 4676525,38 | 17611635,52 | 1173061,10 |  |
| 455 | пос. Солнечное,  д. 13 | б/н | 20.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 35 | 35 | 517,90 | 18 | 0 | 18 | 452,40 | 0,00 | 452,40 | 15653040,00 | 3120120,46 | 11750267,54 | 782652,00 |  |
| 456 | п. ст. Отрадное,  д. 1 | 33 | 12.10.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 363,20 | 6 | 1 | 5 | 225,67 | 62,69 | 162,98 | 7808182,00 | 1556404,92 | 5861367,98 | 390409,10 |  |
|  | Муниципальное  образование  Приозерское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 16 | X | X | X | X | 122 | 122 | 1842,95 | 43 | 21 | 22 | 1575,28 | 702,98 | 872,30 | 54504688,00 | 10864419,46 | 40915034,14 | 2725234,40 |  |
| 457 | г. Приозерск, ул.  Строителей, д. 11 | 45 | 28.11.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 144,50 | 4 | 3 | 1 | 144,50 | 97,20 | 47,30 | 4999700,00 | 996590,20 | 3753124,80 | 249985,00 |  |
| 458 | г. Приозерск, ул.  Бумажников, д. 6 | 35 | 22.02.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 92,80 | 2 | 2 | 0 | 92,80 | 92,80 | 0,00 | 3210880,00 | 640024,71 | 2410311,29 | 160544,00 |  |
| 459 | г. Приозерск, пер.  Западный, д. 3 | 93 | 29.07.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 105,70 | 2 | 0 | 2 | 105,70 | 0,00 | 105,70 | 3657220,00 | 728993,66 | 2745365,34 | 182861,00 |  |
| 460 | г. Приозерск, ул.  Гагарина, д. 25 | 29 | 22.02.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 62,39 | 1 | 0 | 1 | 31,16 | 0,00 | 31,16 | 1078136,00 | 214904,85 | 809324,35 | 53906,80 |  |
| 461 | г. Приозерск, пер.  Безымянный, д. 3 | 79 | 27.05.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 106,25 | 4 | 2 | 2 | 106,25 | 53,12 | 53,13 | 3676250,00 | 732786,91 | 2759650,59 | 183812,50 |  |
| 462 | г. Приозерск, ул.  Суворова, д. 11 | 23 | 14.08.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 81,50 | 3 | 0 | 3 | 81,50 | 0,00 | 81,50 | 2819900,00 | 562090,67 | 2116814,33 | 140995,00 |  |
| 463 | пос. Бригадное, д.  37 | 306 | 29.11.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 202,87 | 5 | 4 | 1 | 168,97 | 140,80 | 28,17 | 5846362,00 | 1165355,34 | 4388688,56 | 292318,10 |  |
| 464 | г. Приозерск, ул.  Квартальная, д. 10 | 266 | 17.08.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 107,79 | 2 | 0 | 2 | 107,79 | 0,00 | 107,79 | 3729534,00 | 743408,01 | 2799649,29 | 186476,70 |  |
| 465 | г. Приозерск, ул.  Ленинградская, д.  46 | 71 | 17.07.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 59,21 | 1 | 1 | 0 | 30,61 | 30,61 | 0,00 | 1059106,00 | 211111,60 | 795039,10 | 52955,30 |  |
| 466 | г. Приозерск, ул.  Поперечная, д. 17 | 38 | 13.07.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 86,00 | 2 | 1 | 1 | 62,70 | 35,70 | 27,00 | 2169420,00 | 432430,49 | 1628518,51 | 108471,00 |  |
| 467 | г. Приозерск, пер.  Столярный, д. 1 | 156 | 23.07.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 139,58 | 2 | 2 | 0 | 69,78 | 69,78 | 0,00 | 2414388,00 | 481259,96 | 1812408,64 | 120719,40 |  |
| 468 | г. Приозерск, ул.  Цветкова, д. 43 | 28 | 11.05.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 335,46 | 8 | 3 | 5 | 335,46 | 117,27 | 218,19 | 11606916,00 | 2313606,57 | 8712963,63 | 580345,80 |  |
| 469 | г. Приозерск, ул.  Октябрьская, д. 2 | 282 | 27.09.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 79,34 | 3 | 2 | 1 | 79,34 | 30,30 | 49,04 | 2745164,00 | 547193,54 | 2060712,26 | 137258,20 |  |
| 470 | г. Приозерск, ул.  Крупской, д. 6 | 298 | 30.10.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 78,55 | 1 | 0 | 1 | 33,35 | 0,00 | 33,35 | 1153910,00 | 230008,88 | 866205,62 | 57695,50 |  |
| 471 | г. Приозерск, ул.  Заречная, д. 7 | 35 | 07.11.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 89,97 | 2 | 0 | 2 | 89,97 | 0,00 | 89,97 | 3112962,00 | 620506,72 | 2336807,18 | 155648,10 |  |
| 472 | г. Приозерск, ул.  Поперечная, д. 11 | 14 | 04.06.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 71,04 | 1 | 1 | 0 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 1224840,00 | 244147,36 | 919450,64 | 61242,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Сосновское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | X | X | X | X | 75 | 75 | 1159,99 | 24 | 7 | 17 | 887,77 | 246,27 | 641,50 | 30716842,00 | 6122788,12 | 23058211,78 | 1535842,10 |  |
| 473 | пос. Сосново, ул.  Ленинградская, д.  8 | 12 | 29.05.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 135,90 | 2 | 0 | 2 | 75,60 | 0,00 | 75,60 | 2615760,00 | 521399,44 | 1963572,56 | 130788,00 |  |
| 474 | пос. Сосново, ул.  Лесная, д. 12 | 12 | 25.10.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 27 | 27 | 252,44 | 8 | 4 | 4 | 252,44 | 123,40 | 129,04 | 8734424,00 | 1741032,74 | 6556670,06 | 436721,20 |  |
| 475 | пос. Сосново, ул.  Никитина, д. 8 | 21 | 09.08.2004 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 264,00 | 3 | 0 | 3 | 128,38 | 0,00 | 128,38 | 4441948,00 | 885413,49 | 3334437,11 | 222097,40 |  |
| 476 | пос. Сосново, ул.  Лесная, д. 18 | 18 | 11.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 55,20 | 1 | 0 | 1 | 33,68 | 0,00 | 33,68 | 1165328,00 | 232284,83 | 874776,77 | 58266,40 |  |
| 477 | дер. Кривко, ул.  Фестивальная, д.  22 | 26 | 11.09.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 53,56 | 1 | 0 | 1 | 34,76 | 0,00 | 34,76 | 1202696,00 | 239733,39 | 902827,81 | 60134,80 |  |
| 478 | пос. Сосново, ул.  Октябрьская, д. 11 | 11 | 09.02.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 29 | 29 | 341,49 | 8 | 3 | 5 | 341,49 | 122,87 | 218,62 | 11815554,00 | 2355194,38 | 8869581,92 | 590777,70 |  |
| 479 | дер. Снегиревка,  ул. Центральная,  д. 23 | 32 | 17.04.2002 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 57,40 | 1 | 0 | 1 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 741132,00 | 147729,84 | 556345,56 | 37056,60 |  |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Любанское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | X | X | X | X | 44 | 44 | 1313,90 | 29 | 3 | 26 | 1129,80 | 88,40 | 1041,40 | 39091080,00 | 7792024,98 | 29344501,02 | 1954554,00 |  |
| 480 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 7 | 4 | 01.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 156,30 | 3 | 0 | 3 | 156,30 | 0,00 | 156,30 | 5407980,00 | 1077972,65 | 4059608,35 | 270399,00 |  |
| 481 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 5 | 2 | 01.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 156,10 | 3 | 0 | 3 | 156,10 | 0,00 | 156,10 | 5401060,00 | 1076593,29 | 4054413,71 | 270053,00 |  |
| 482 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 6 | 3 | 01.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 125,10 | 3 | 0 | 3 | 125,10 | 0,00 | 125,10 | 4328460,00 | 862791,93 | 3249245,07 | 216423,00 |  |
| 483 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 10 | 6 | 01.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 116,40 | 3 | 0 | 3 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 4027440,00 | 802789,62 | 3023278,38 | 201372,00 |  |
| 484 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 4 | 1 | 01.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 129,50 | 4 | 0 | 4 | 129,50 | 0,00 | 129,50 | 4480700,00 | 893137,93 | 3363527,07 | 224035,00 |  |
| 485 | г. Любань, ул.  К.Либкнехта, д. 7 | 20 | 28.05.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 87,10 | 3 | 1 | 2 | 64,60 | 20,90 | 43,70 | 2235160,00 | 445534,44 | 1677867,56 | 111758,00 |  |
| 486 | г. Любань, ул.  Калинина, д. 12 | 11 | 28.05.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 118,10 | 3 | 1 | 2 | 88,10 | 29,70 | 58,40 | 3048260,00 | 607609,67 | 2288237,33 | 152413,00 |  |
| 487 | г. Любань, ул.  Коммунальная,  д. 14а | 12 | 28.05.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 243,60 | 3 | 1 | 2 | 112,00 | 37,80 | 74,20 | 3875200,00 | 772443,62 | 2908996,38 | 193760,00 |  |
| 488 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 9 | 5 | 01.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 181,70 | 4 | 0 | 4 | 181,70 | 0,00 | 181,70 | 6286820,00 | 1253151,83 | 4719327,17 | 314341,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Рябовское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | X | X | X | X | 39 | 39 | 1743,09 | 15 | 0 | 15 | 644,28 | 0,00 | 644,28 | 22292088,00 | 4443481,90 | 16734001,70 | 1114604,40 |  |
| 489 | пгт. Рябово,  ул. Рычина, д. 18 | 5 | 12.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 516,00 | 2 | 0 | 2 | 65,87 | 0,00 | 65,87 | 2279102,00 | 454293,40 | 1710853,50 | 113955,10 |  |
| 490 | пгт. Рябово, ул.  Рычина, д. 16 | 4 | 12.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 528,80 | 5 | 0 | 5 | 195,48 | 0,00 | 195,48 | 6763608,00 | 1348189,98 | 5077237,62 | 338180,40 |  |
| 491 | пгт. Рябово, ул.  Дорожная, д. 6 | 13 | 14.10.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 153,29 | 2 | 0 | 2 | 88,73 | 0,00 | 88,73 | 3070058,00 | 611954,66 | 2304600,44 | 153502,90 |  |
| 492 | пгт. Рябово, ул.  Рычина, д. 15 | 18 | 26.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 393,80 | 4 | 0 | 4 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 7162200,00 | 1427641,33 | 5376448,67 | 358110,00 |  |
| 493 | пгт. Рябово, ул.  Тяговая пст., д. 1 | 11 | 01.07.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 151,20 | 2 | 0 | 2 | 87,20 | 0,00 | 87,20 | 3017120,00 | 601402,53 | 2264861,47 | 150856,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Ульяновское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | X | X | X | X | 39 | 39 | 709,00 | 23 | 3 | 20 | 620,60 | 87,00 | 533,60 | 21472760,00 | 4280165,25 | 16118956,75 | 1073638,00 |  |
| 494 | пгт. Ульяновка,  пр. Советский,  д. 117, корп. 3 | 24 | 19.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 121,40 | 4 | 2 | 2 | 121,40 | 60,00 | 61,40 | 4200440,00 | 837273,71 | 3153144,29 | 210022,00 |  |
| 495 | пгт. Ульяновка,  ул. Мариинская,  д. 15 | 3 | 22.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 124,30 | 3 | 1 | 2 | 97,80 | 27,00 | 70,80 | 3383880,00 | 674508,80 | 2540177,20 | 169194,00 |  |
| 496 | пгт. Ульяновка,  ул. 9-я, д. 20 | 6 | 22.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 124,00 | 2 | 0 | 2 | 62,10 | 0,00 | 62,10 | 2148660,00 | 428292,40 | 1612934,60 | 107433,00 |  |
| 497 | пгт. Ульяновка, ш.  Московское, д. 68 | 4 | 22.11.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 339,30 | 14 | 0 | 14 | 339,30 | 0,00 | 339,30 | 11739780,00 | 2340090,35 | 8812700,65 | 586989,00 |  |
|  | Тихвинский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Борское сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | X | X | X | X | 28 | 28 | 618,70 | 11 | 0 | 11 | 427,69 | 0,00 | 427,69 | 14798074,00 | 2949700,09 | 11108470,21 | 739903,70 |  |
| 498 | дер. Сарожа, д. 46 | 1 | 04.05.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 186,70 | 4 | 0 | 4 | 124,75 | 0,00 | 124,75 | 4316350,00 | 860378,05 | 3240154,45 | 215817,50 |  |
| 499 | дер. Кайвакса,  д. 29 | 3 | 04.05.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 111,40 | 2 | 0 | 2 | 75,40 | 0,00 | 75,40 | 2608840,00 | 520020,08 | 1958377,92 | 130442,00 |  |
| 500 | дер. Сарожа, д. 48 | 2 | 04.05.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 186,70 | 3 | 0 | 3 | 93,64 | 0,00 | 93,64 | 3239944,00 | 645818,04 | 2432128,76 | 161997,20 |  |
| 501 | дер. Сарожа, д. 13 | 10 | 04.05.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 133,90 | 2 | 0 | 2 | 133,90 | 0,00 | 133,90 | 4632940,00 | 923483,93 | 3477809,07 | 231647,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Ганьковское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | X | X | X | X | 21 | 21 | 242,90 | 8 | 3 | 5 | 242,90 | 125,10 | 117,80 | 8404340,00 | 1675237,09 | 6308885,91 | 420217,00 |  |
| 502 | пос. Капшинский,  ул. Поселковая,  д. 16 | 24 | 04.04.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 80,90 | 3 | 1 | 2 | 80,90 | 41,00 | 39,90 | 2799140,00 | 557952,58 | 2101230,42 | 139957,00 |  |
| 503 | пос. Капшинский,  ул. Поселковая,  д. 6 | 22 | 04.04.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 77,90 | 3 | 0 | 3 | 77,90 | 0,00 | 77,90 | 2695340,00 | 537262,12 | 2023310,88 | 134767,00 |  |
| 504 | пос. Капшинский,  ул. Поселковая,  д. 8 | 23 | 04.04.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 84,10 | 2 | 2 | 0 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 2909860,00 | 580022,39 | 2184344,61 | 145493,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Шугозерское  сельское поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | X | X | X | X | 22 | 22 | 772,57 | 9 | 2 | 7 | 297,16 | 65,28 | 231,88 | 10281736,00 | 2049458,44 | 7718190,76 | 514086,80 |  |
| 505 | пос. Шугозеро, ул.  Набережная, д. 19 | 34 | 24.08.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 337,34 | 1 | 0 | 1 | 50,15 | 0,00 | 50,15 | 1735190,00 | 345875,42 | 1302555,08 | 86759,50 |  |
| 506 | пос. Шугозеро, ул.  Советская, д. 57 | 15 | 24.08.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 174,30 | 2 | 0 | 2 | 49,10 | 0,00 | 49,10 | 1698860,00 | 338633,76 | 1275283,24 | 84943,00 |  |
| 507 | пос. Шугозеро, ул.  Школьная, д. 3 | 24 | 24.08.2007 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 260,93 | 6 | 2 | 4 | 197,91 | 65,28 | 132,63 | 6847686,00 | 1364949,25 | 5140352,45 | 342384,30 |  |
|  | Муниципальное  образование  Тихвинское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 25 | X | X | X | X | 389 | 389 | 6115,56 | 153 | 71 | 82 | 5424,17 | 2430,04 | 2994,13 | 187676282,00 | 37409513,29 | 140882954,61 | 9383814,10 |  |
| 508 | пос. Березовик,  пер. Квартальный,  д. 1 | 17 | 01.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 31 | 31 | 323,70 | 9 | 4 | 5 | 323,70 | 130,10 | 193,60 | 11200020,00 | 2232499,99 | 8407519,01 | 560001,00 |  |
| 509 | г. Тихвин, ул.  Пролетарской  Диктатуры, д. 23 | 16 | 21.05.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 23 | 23 | 264,50 | 6 | 2 | 4 | 264,50 | 62,26 | 202,24 | 9151700,00 | 1824208,36 | 6869906,64 | 457585,00 |  |
| 510 | г. Тихвин, ул.  Труда, д. 41 | 19 | 21.05.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 105,47 | 5 | 1 | 4 | 105,47 | 22,70 | 82,77 | 3649262,00 | 727407,39 | 2739391,51 | 182463,10 |  |
| 511 | г. Тихвин, ул.  Труда, д. 43 | 20 | 21.05.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 153,94 | 6 | 2 | 4 | 123,90 | 38,30 | 85,60 | 4286940,00 | 854515,75 | 3218077,25 | 214347,00 |  |
| 512 | г. Тихвин, ул.  Чернышевская,  д. 22 | 49 | 28.11.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 169,80 | 6 | 5 | 1 | 169,80 | 146,40 | 23,40 | 5875080,00 | 1171079,70 | 4410246,30 | 293754,00 |  |
| 513 | г. Тихвин, ул.  Чернышевская,  д. 41 | 47 | 28.11.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 220,90 | 4 | 1 | 3 | 134,78 | 26,00 | 108,78 | 4663388,00 | 929553,13 | 3500665,47 | 233169,40 |  |
| 514 | г. Тихвин, ул.  Танкистов, д. 15 | 9 | 28.11.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 28 | 28 | 293,80 | 7 | 2 | 5 | 293,80 | 77,62 | 216,18 | 10165480,00 | 2026285,13 | 7630920,87 | 508274,00 |  |
| 515 | г. Тихвин, ул.  Плаунская,  д. 24 | 28 | 15.11.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 321,50 | 7 | 3 | 4 | 321,50 | 112,90 | 208,60 | 11123900,00 | 2217326,99 | 8350378,01 | 556195,00 |  |
| 516 | г. Тихвин, ул.  Шумилова, д. 11 | 4 | 21.04.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 111,80 | 3 | 1 | 2 | 111,80 | 39,40 | 72,40 | 3868280,00 | 771064,25 | 2903801,75 | 193414,00 |  |
| 517 | г. Тихвин, пер.  Железнодорожный,  д. 12 | 38-2-  11 | 08.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 203,10 | 4 | 1 | 3 | 203,10 | 47,20 | 155,90 | 7027260,00 | 1400743,74 | 5275153,26 | 351363,00 |  |
| 518 | г. Тихвин, ул.  Советская, д. 21 | 7/2-  10 | 18.01.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 235,60 | 7 | 4 | 3 | 235,60 | 115,50 | 120,10 | 8151760,00 | 1624890,32 | 6119281,68 | 407588,00 |  |
| 519 | г. Тихвин, ул.  Ращупкина, д. 25 | 23/2-  11 | 11.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 23 | 23 | 354,10 | 8 | 8 | 0 | 354,10 | 354,10 | 0,00 | 12251860,00 | 2442163,25 | 9197103,75 | 612593,00 |  |
| 520 | г. Тихвин, пер.  Железнодорожный,  д. 13 | 40/2-  11 | 08.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 179,90 | 6 | 3 | 3 | 179,90 | 88,50 | 91,40 | 6224540,00 | 1240737,56 | 4672575,44 | 311227,00 |  |
| 521 | г. Тихвин, ул.  Партизанская,  д. 2А | 25 | 28.09.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 189,60 | 5 | 0 | 5 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 4982400,00 | 993141,79 | 3740138,21 | 249120,00 |  |
| 522 | г. Тихвин, ул.  Социалистическая,  д. 13 | 13 | 30.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 149,05 | 4 | 0 | 4 | 149,05 | 0,00 | 149,05 | 5157130,00 | 1027970,72 | 3871302,78 | 257856,50 |  |
| 523 | г. Тихвин, ул.  Плаунская, д. 26 | 29 | 15.11.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 26 | 26 | 322,90 | 8 | 1 | 7 | 274,20 | 37,10 | 237,10 | 9487320,00 | 1891107,50 | 7121846,50 | 474366,00 |  |
| 524 | г. Тихвин, пер.  Красавский, д. 4 | 27 | 28.09.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 380,90 | 2 | 1 | 1 | 66,70 | 30,10 | 36,60 | 2307820,00 | 460017,76 | 1732411,24 | 115391,00 |  |
| 525 | г. Тихвин, ул.  Труда, д. 37 | 41 | 21.05.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 159,33 | 4 | 2 | 2 | 159,33 | 80,20 | 79,13 | 5512818,00 | 1098870,01 | 4138307,09 | 275640,90 |  |
| 526 | г. Тихвин, ул.  Советская, д. 28 | 6/2-  10 | 18.01.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 319,70 | 10 | 9 | 1 | 319,70 | 290,00 | 29,70 | 11061620,00 | 2204912,71 | 8303626,29 | 553081,00 |  |
| 527 | г. Тихвин, ул.  МОПРа, д. 7 | 17/2-  11 | 25.07.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 348,96 | 8 | 5 | 3 | 348,96 | 174,96 | 174,00 | 12074016,00 | 2406713,61 | 9063601,59 | 603700,80 |  |
| 528 | г. Тихвин, пер.  Железнодорожный,  д. 3 | 39/2-  11 | 08.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 27 | 27 | 378,50 | 6 | 1 | 5 | 211,77 | 28,80 | 182,97 | 7327242,00 | 1460539,15 | 5500340,75 | 366362,10 |  |
| 529 | пос. Березовик,  ул. Суворовская,  д. 3 | 23 | 13.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 276,90 | 7 | 6 | 1 | 276,90 | 258,20 | 18,70 | 9580740,00 | 1909728,90 | 7191974,10 | 479037,00 |  |
| 530 | г. Тихвин, ул.  МОПРа, д. 5 | 16/2-  11 | 25.07.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 216,00 | 8 | 4 | 4 | 216,00 | 117,30 | 98,70 | 7473600,00 | 1489712,69 | 5610207,31 | 373680,00 |  |
| 531 | г. Тихвин, ул.  Советская, д. 30 | 5/2-  11 | 18.01.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 310,41 | 8 | 5 | 3 | 310,41 | 152,40 | 158,01 | 10740186,00 | 2140841,28 | 8062335,42 | 537009,30 |  |
| 532 | пос. Березовик,  ул. Подгаецкого,  д. 20 | 26 | 13.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 125,20 | 5 | 0 | 5 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 4331920,00 | 863481,61 | 3251842,39 | 216596,00 |  |
|  | Итого по субъекту  в 2015 году: 111  МКД, из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки | X | X | X | X | 1683 | 1683 | 36113,32 | 733,00 | 286 | 447 | 28563,68 | 11013,28 | 17550,40 | 988303328,00 | 239100224,14 | 699787937,46 | 49415166,40 |  |
|  | Волховский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Волхов" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 22 | X | X | X | X | 342 | 342 | 6079,00 | 127 | 61 | 66 | 4967,30 | 2127,40 | 2839,90 | 171868580,00 | 41580165,56 | 121694985,44 | 8593429,00 |  |
| 1 | г. Волхов, пер.  Ладожский, д. 8 | 90 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 67,90 | 1 | 0 | 1 | 36,10 | 0,00 | 36,10 | 1249060,00 | 302185,09 | 884421,91 | 62453,00 |  |
| 2 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 10 | 15 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 248,30 | 8 | 4 | 4 | 248,30 | 128,20 | 120,10 | 8591180,00 | 2078464,18 | 6083156,82 | 429559,00 |  |
| 3 | г. Волхов, ул.  Сплавная, д. 3 | 17 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 265,40 | 2 | 1 | 1 | 115,60 | 49,50 | 66,10 | 3999760,00 | 967661,94 | 2832110,06 | 199988,00 |  |
| 4 | г. Волхов, ул.  Суворова, д. 30 | 81 | 18.11.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 140,50 | 3 | 2 | 1 | 140,50 | 81,80 | 58,70 | 4861300,00 | 1176094,31 | 3442140,69 | 243065,00 |  |
| 5 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 1а | 23 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 12 | 12 | 153,40 | 4 | 1 | 3 | 153,40 | 39,00 | 114,40 | 5307640,00 | 1284077,35 | 3758180,65 | 265382,00 |  |
| 6 | г. Волхов, ул.  Борисогорское  Поле, д. 2 | 85 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 118,80 | 1 | 0 | 1 | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 1771520,00 | 428583,83 | 1254360,17 | 88576,00 |  |
| 7 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 13 | 18 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 286,50 | 4 | 0 | 4 | 286,50 | 0,00 | 286,50 | 9912900,00 | 2398227,90 | 7019027,10 | 495645,00 |  |
| 8 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 17 | 19 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 322,10 | 3 | 0 | 3 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 2646900,00 | 640364,52 | 1874190,48 | 132345,00 |  |
| 9 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 45 | 20 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 162,50 | 1 | 0 | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 1038000,00 | 251123,34 | 734976,66 | 51900,00 |  |
| 10 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 11 | 21 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 169,20 | 2 | 0 | 2 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 1799200,00 | 435280,46 | 1273959,54 | 89960,00 |  |
| 11 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 14 | 22 | 26.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 207,70 | 3 | 0 | 3 | 99,20 | 0,00 | 99,20 | 3432320,00 | 830381,18 | 2430322,82 | 171616,00 |  |
| 12 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 16 | 62 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 364,90 | 9 | 7 | 2 | 364,90 | 257,60 | 107,30 | 12625540,00 | 3054496,89 | 8939766,11 | 631277,00 |  |
| 13 | г. Волхов, ул.  Степана Разина,  д. 2 | 82 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 167,20 | 3 | 0 | 3 | 78,70 | 0,00 | 78,70 | 2723020,00 | 658780,23 | 1928088,77 | 136151,00 |  |
| 14 | г. Волхов, ул.  Степана Разина,  д. 6 | 83 | 16.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 167,50 | 1 | 0 | 1 | 27,30 | 0,00 | 27,30 | 944580,00 | 228522,24 | 668828,76 | 47229,00 |  |
| 15 | г. Волхов, ул.  Юрия Гагарина,  д. 7 | 33 | 23.09.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 40 | 40 | 519,70 | 17 | 10 | 7 | 519,70 | 245,50 | 274,20 | 17981620,00 | 4350293,33 | 12732245,67 | 899081,00 |  |
| 16 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 11 | 54 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 21 | 21 | 400,00 | 10 | 7 | 3 | 400,00 | 182,70 | 217,30 | 13840000,00 | 3348311,20 | 9799688,80 | 692000,00 |  |
| 17 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 12 | 55 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 257,50 | 7 | 2 | 5 | 257,50 | 62,00 | 195,50 | 8909500,00 | 2155475,34 | 6308549,67 | 445475,00 |  |
| 18 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 14 | 56 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 352,50 | 7 | 4 | 3 | 352,50 | 211,20 | 141,30 | 12196500,00 | 2950699,25 | 8635975,76 | 609825,00 |  |
| 19 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 15 | 57 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 36 | 36 | 465,50 | 10 | 3 | 7 | 465,50 | 104,20 | 361,30 | 16106300,00 | 3896597,16 | 11404387,84 | 805315,00 |  |
| 20 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 18 | 59 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 33 | 33 | 507,20 | 15 | 10 | 5 | 477,20 | 312,20 | 165,00 | 16511120,00 | 3994535,26 | 11691028,74 | 825556,00 |  |
| 21 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 7 | 60 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 21 | 21 | 317,80 | 8 | 5 | 3 | 317,80 | 193,60 | 124,20 | 10995880,00 | 2660233,25 | 7785852,75 | 549794,00 |  |
| 22 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 8 | 61 | 28.10.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 30 | 30 | 416,90 | 8 | 5 | 3 | 416,90 | 259,90 | 157,00 | 14424740,00 | 3489777,35 | 10213725,65 | 721237,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Сясьстройское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | X | X | X | X | 171 | 171 | 3075,20 | 63 | 22 | 41 | 2966,50 | 1036,20 | 1930,30 | 102640900,00 | 24831912,94 | 72676942,06 | 5132045,00 |  |
| 23 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса,  д. 18 | 44 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 206,00 | 4 | 3 | 1 | 206,00 | 154,20 | 51,80 | 7127600,00 | 1724380,27 | 5046839,73 | 356380,00 |  |
| 24 | г. Сясьстрой, ул.  18 Июля, д. 7 | 45 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 166,40 | 4 | 1 | 3 | 166,40 | 40,70 | 125,70 | 5757440,00 | 1392897,46 | 4076670,54 | 287872,00 |  |
| 25 | г. Сясьстрой, ул.  18 Июля, д. 9 | 46 | 27.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 474,20 | 9 | 3 | 6 | 474,20 | 171,80 | 302,40 | 16407320,00 | 3969422,93 | 11617531,07 | 820366,00 |  |
| 26 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 17 | 28 | 19.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 201,00 | 4 | 2 | 2 | 201,00 | 102,30 | 98,70 | 6954600,00 | 1682526,38 | 4924343,62 | 347730,00 |  |
| 27 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 16 | 27 | 19.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 174,00 | 5 | 2 | 3 | 174,00 | 67,90 | 106,10 | 6020400,00 | 1456515,37 | 4262864,63 | 301020,00 |  |
| 28 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 14 | 26 | 19.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 200,70 | 4 | 1 | 3 | 200,70 | 50,10 | 150,60 | 6944220,00 | 1680015,14 | 4916993,86 | 347211,00 |  |
| 29 | г. Сясьстрой, ул.  Кольцевая, д. 18 | 7 | 05.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 31 | 31 | 521,20 | 9 | 3 | 6 | 471,80 | 136,80 | 335,00 | 16324280,00 | 3949333,06 | 11558732,94 | 816214,00 |  |
| 30 | г. Сясьстрой, ул.  Советская, д. 3 | 18 | 05.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 18 | 18 | 194,60 | 4 | 1 | 3 | 194,60 | 49,40 | 145,20 | 6733160,00 | 1628953,40 | 4767548,60 | 336658,00 |  |
| 31 | г. Сясьстрой, ул.  Советская, д. 11 | 20 | 05.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 23 | 23 | 385,00 | 8 | 2 | 6 | 325,70 | 79,30 | 246,40 | 11269220,00 | 2726362,39 | 7979396,61 | 563461,00 |  |
| 32 | г. Сясьстрой, ул.  Советская, д. 10 | 19 | 05.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 194,90 | 4 | 1 | 3 | 194,90 | 49,00 | 145,90 | 6743540,00 | 1631464,63 | 4774898,37 | 337177,00 |  |
| 33 | г. Сясьстрой, ул.  Советская, д. 13 | 21 | 05.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 165,30 | 4 | 2 | 2 | 165,30 | 84,30 | 81,00 | 5719380,00 | 1383689,60 | 4049721,40 | 285969,00 |  |
| 34 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 12 | 25 | 19.12.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 191,90 | 4 | 1 | 3 | 191,90 | 50,40 | 141,50 | 6639740,00 | 1606352,30 | 4701400,70 | 331987,00 |  |
|  | Всеволожский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Морозовское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | X | X | X | X | 89 | 89 | 4426,49 | 42 | 0 | 42 | 1492,82 | 0,00 | 1492,82 | 51651572,00 | 12496064,81 | 36572928,59 | 2582578,60 |  |
| 35 | пгт. им. Морозова,  ул. Первомайская,  д. 3 | 63 | 14.12.1995 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 43 | 43 | 2651,40 | 21 | 0 | 21 | 568,69 | 0,00 | 568,69 | 19676674,00 | 4760377,74 | 13932462,56 | 983833,70 |  |
| 36 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 28 | 34 | 17.04.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 457,99 | 6 | 0 | 6 | 277,53 | 0,00 | 277,53 | 9602538,00 | 2323142,02 | 6799269,08 | 480126,90 |  |
| 37 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 16,  корп. 1 | 1 | 25.12.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 232,90 | 1 | 0 | 1 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | 2193640,00 | 530707,33 | 1553250,67 | 109682,00 |  |
| 38 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 27 | 57 | 24.09.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 12 | 12 | 436,10 | 4 | 0 | 4 | 217,70 | 0,00 | 217,70 | 7532420,00 | 1822318,37 | 5333480,63 | 376621,00 |  |
| 39 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 20,  корп. 2 | 2 | 10.08.2011 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 219,00 | 1 | 0 | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 346000,00 | 83707,78 | 244992,22 | 17300,00 |  |
| 40 | пгт. им. Морозова,  ул. Грибанова,  д. 2 | 56 | 24.09.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 195,30 | 2 | 0 | 2 | 164,50 | 0,00 | 164,50 | 5691700,00 | 1376992,98 | 4030122,02 | 284585,00 |  |
| 41 | пгт. им. Морозова,  ул. Скворцова,  д. 9 | 4 | 25.12.2008 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 233,80 | 7 | 0 | 7 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 6608600,00 | 1598818,60 | 4679351,40 | 330430,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Рахьинское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | X | X | X | X | 90 | 90 | 2073,10 | 41 | 14 | 27 | 1436,00 | 508,00 | 928,00 | 49685600,00 | 12020437,21 | 35180882,79 | 2484280,00 |  |
| 42 | пгт. Рахья, ул.  Строителей, д. 1 | 5 | 12.01.1989 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 2 | 2 | 238,90 | 2 | 0 | 2 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 1764600,00 | 426909,68 | 1249460,32 | 88230,00 |  |
| 43 | дер. Борисова  Грива, ул.  Центральная,  д. 103 | 54 | 16.12.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 23 | 23 | 288,00 | 9 | 3 | 6 | 231,40 | 69,00 | 162,40 | 8006440,00 | 1936998,03 | 5669119,97 | 400322,00 |  |
| 44 | пгт. Рахья, ул.  Гладкинская, д. 5 | 104 | 08.09.1988 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 320,00 | 3 | 0 | 3 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 2318200,00 | 560842,13 | 1641447,87 | 115910,00 |  |
| 45 | пос. Поселок-13,  д. 9 | 81 | 14.07.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 112,80 | 1 | 0 | 1 | 41,20 | 0,00 | 41,20 | 1425520,00 | 344876,05 | 1009367,95 | 71276,00 |  |
| 46 | пгт. Рахья, ул.  Строителей, д. 7 | 8 | 17.01.1989 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 97,40 | 3 | 0 | 3 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | 2972140,00 | 719049,83 | 2104483,17 | 148607,00 |  |
| 47 | пгт. Рахья, ш.  Ленинградское, д.  8 | 43 | 16.06.1995 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 172,00 | 4 | 2 | 2 | 172,00 | 79,70 | 92,30 | 5951200,00 | 1439773,82 | 4213866,18 | 297560,00 |  |
| 48 | пгт. Рахья, ш.  Ленинградское,  д. 9 | 66 | 17.09.1998 | 01.12.2015 | 3012.2015 | 13 | 13 | 194,60 | 7 | 3 | 4 | 194,60 | 78,50 | 116,10 | 6733160,00 | 1628953,40 | 4767548,60 | 336658,00 |  |
| 49 | пгт. Рахья, ш.  Ленинградское, д.  28 | 63 | 17.09.1998 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 20 | 20 | 416,60 | 9 | 5 | 4 | 360,10 | 221,90 | 138,20 | 12459460,00 | 3014317,16 | 8822169,84 | 622973,00 |  |
| 50 | пгт. Рахья, ул.  Гладкинская, д. 20 | 10 | 24.01.1984 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 232,80 | 3 | 1 | 2 | 232,80 | 58,90 | 173,90 | 8054880,00 | 1948717,12 | 5703418,88 | 402744,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Свердловское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | X | X | X | X | 63 | 63 | 1192,50 | 30 | 9 | 21 | 966,87 | 227,66 | 739,21 | 33453702,00 | 8093454,12 | 23687562,78 | 1672685,10 |  |
| 51 | пгт. им.  Свердлова, мкр.  1-й, д. 19 | 87 | 26.11.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 38 | 38 | 614,00 | 20 | 9 | 11 | 614,00 | 227,66 | 386,34 | 21244400,00 | 5139657,69 | 15042522,31 | 1062220,00 |  |
| 52 | пгт. им.  Свердлова, мкр.  2-й, д. 40 | 10 | 28.01.1998 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 25 | 25 | 578,50 | 10 | 0 | 10 | 352,87 | 0,00 | 352,87 | 12209302,00 | 2953796,43 | 8645040,47 | 610465,10 |  |
|  | Муниципальное  образование  Токсовское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 11 | X | X | X | X | 64 | 64 | 1331,90 | 29 | 21 | 8 | 1272,10 | 807,30 | 464,80 | 44014660,00 | 10648466,69 | 31165460,31 | 2200733,00 |  |
| 53 | дер. Рапполово,  ул. Лесная, д. 10 | 72 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 101,60 | 3 | 1 | 2 | 101,60 | 29,10 | 72,50 | 3515360,00 | 850471,04 | 2489120,96 | 175768,00 |  |
| 54 | дер. Рапполово,  ул. Лесная, д. 12 | 71 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 10 | 10 | 132,70 | 4 | 2 | 2 | 132,70 | 66,20 | 66,50 | 4591420,00 | 1110802,24 | 3251046,76 | 229571,00 |  |
| 55 | дер. Рапполово,  ул. Овражная, д. 5 | 76 | 17.06.1999 | 01.11.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 130,00 | 3 | 2 | 1 | 130,90 | 72,40 | 58,50 | 4529140,00 | 1095734,84 | 3206948,16 | 226457,00 |  |
| 56 | дер. Рапполово,  ул. Овражная,  д. 15 | 7 | 22.03.2001 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 218,80 | 2 | 1 | 1 | 159,00 | 30,00 | 129,00 | 5501400,00 | 1330953,70 | 3895376,30 | 275070,00 |  |
| 57 | дер. Рапполово,  ул. Заречная, д. 1 | 57 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 108,90 | 2 | 1 | 1 | 108,90 | 28,20 | 80,70 | 3767940,00 | 911577,72 | 2667965,28 | 188397,00 |  |
| 58 | дер. Рапполово,  ул. Заречная, д. 2 | 58 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 8 | 8 | 84,10 | 2 | 2 | 0 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 2909860,00 | 703982,43 | 2060384,57 | 145493,00 |  |
| 59 | дер. Рапполово,  ул. Заречная, д. 4 | 59 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 86,20 | 2 | 2 | 0 | 86,20 | 86,20 | 0,00 | 2982520,00 | 721561,06 | 2111832,94 | 149126,00 |  |
| 60 | дер. Рапполово,  ул. Заречная, д. 6 | 60 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 128,70 | 3 | 3 | 0 | 128,70 | 128,70 | 0,00 | 4453020,00 | 1077319,13 | 3153049,87 | 222651,00 |  |
| 61 | дер. Рапполово,  ул. Заречная, д. 7 | 54 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 110,50 | 3 | 2 | 1 | 110,50 | 52,90 | 57,60 | 3823300,00 | 924970,97 | 2707164,03 | 191165,00 |  |
| 62 | дер. Рапполово,  ул. Заречная, д. 9 | 53 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 1 | 1 | 112,20 | 2 | 2 | 0 | 112,20 | 112,20 | 0,00 | 3882120,00 | 939201,29 | 2748812,71 | 194106,00 |  |
| 63 | дер. Рапполово,  ул. Заречная,  д. 11 | 52 | 17.06.1999 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 117,30 | 3 | 3 | 0 | 117,30 | 117,30 | 0,00 | 4058580,00 | 981892,26 | 2873758,74 | 202929,00 |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Выборг" | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | X | X | X | X | 109 | 109 | 1998,42 | 47 | 17 | 30 | 1939,08 | 1063,36 | 875,72 | 67092168,00 | 16231608,20 | 47505951,40 | 3354608,40 |  |
| 64 | г. Выборг, ул.  Кленовая, д. 8 | 63 | 01.06.1994 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 44 | 44 | 858,86 | 17 | 6 | 11 | 858,86 | 619,17 | 239,69 | 29716556,00 | 7189326,39 | 21041401,81 | 1485827,80 |  |
| 65 | г. Выборг, ул.  Кузнечная, д. 14 | 67 | 01.06.1994 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 237,30 | 6 | 4 | 2 | 237,30 | 175,20 | 62,10 | 8210580,00 | 1986385,62 | 5813665,38 | 410529,00 |  |
| 66 | г. Выборг, ш.  Смирновское, д. 18 | 37 | 08.07.1993 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 72,50 | 3 | 3 | 0 | 72,50 | 72,50 | 0,00 | 2508500,00 | 606881,41 | 1776193,60 | 125425,00 |  |
| 67 | г. Выборг, ул.  Кировская, д. 25 | 203 | 06.01.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 118,04 | 4 | 0 | 4 | 118,04 | 0,00 | 118,04 | 4084184,00 | 988086,64 | 2891888,16 | 204209,20 |  |
| 68 | г. Выборг, ул.  Дальняя, д. 14 | 115 | 09.07.2003 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 123,80 | 2 | 0 | 2 | 123,80 | 0,00 | 123,80 | 4283480,00 | 1036302,32 | 3033003,68 | 214174,00 |  |
| 69 | г. Выборг, ул.  Окружная, д. 28 | 20 | 24.01.1994 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 175,14 | 4 | 0 | 4 | 137,30 | 0,00 | 137,30 | 4750580,00 | 1149307,82 | 3363743,18 | 237529,00 |  |
| 70 | г. Выборг, ул.  Героев, д. 2а | 114 | 28.06.2000 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 4 | 4 | 88,36 | 2 | 1 | 1 | 66,86 | 28,65 | 38,21 | 2313356,00 | 559670,22 | 1638017,98 | 115667,80 |  |
| 71 | мкр. Калининский,  ул. Сосновая, д. 4 | 208 | 17.05.1997 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 143,39 | 3 | 1 | 2 | 143,39 | 105,48 | 37,91 | 4961294,00 | 1200285,86 | 3512943,44 | 248064,70 |  |
| 72 | г. Выборг, ул. 1-я  Бригадная, д. 11 | 177 | 21.05.1995 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 181,03 | 6 | 2 | 4 | 181,03 | 62,36 | 118,67 | 6263638,00 | 1515361,94 | 4435094,16 | 313181,90 |  |
|  | Гатчинский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Сиверское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | X | X | X | X | 80 | 80 | 2201,70 | 27 | 0 | 27 | 1301,00 | 0,00 | 1301,00 | 45014600,00 | 10890382,18 | 31873487,82 | 2250730,00 |  |
| 73 | пгт. Сиверский,  ул. Военный  городок, д. 8 | 14 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 80 | 80 | 2201,70 | 27 | 0 | 27 | 1301,00 | 0,00 | 1301,00 | 45014600,00 | 10890382,18 | 31873487,82 | 2250730,00 |  |
|  | Подпорожский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Винницкое сельское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | X | X | X | X | 102 | 102 | 1989,80 | 46 | 23 | 23 | 1989,80 | 1026,00 | 963,80 | 68847080,00 | 16656174,06 | 48748551,94 | 3442354,00 |  |
| 74 | с. Винницы, пер.  Оятский, д. 1 | 6 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 417,90 | 8 | 6 | 2 | 417,90 | 319,50 | 98,40 | 14459340,00 | 3498148,13 | 10238224,87 | 722967,00 |  |
| 75 | с. Винницы, ул.  Советская, д. 53 | 4 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 378,10 | 8 | 5 | 3 | 378,10 | 243,50 | 134,60 | 13082260,00 | 3164991,16 | 9263155,84 | 654113,00 |  |
| 76 | с. Винницы, ул.  Комсомольская,  д. 8 | 3 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 301,70 | 8 | 6 | 2 | 301,70 | 232,10 | 69,60 | 10438320,00 | 2525463,72 | 7391415,28 | 521941,00 |  |
| 77 | с. Винницы, ул.  Великодворская,  д. 78 | 2 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 22 | 22 | 416,20 | 8 | 1 | 7 | 416,20 | 47,70 | 368,50 | 14400520,00 | 3483917,80 | 10196576,20 | 720026,00 |  |
| 78 | с. Винницы, ул.  Великодворская,  д. 31 | 1 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 28 | 28 | 475,90 | 14 | 5 | 9 | 475,90 | 183,20 | 292,70 | 16466140,00 | 3983653,25 | 11659179,75 | 823307,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Вознесенское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 18 | X | X | X | X | 306 | 306 | 6184,40 | 129 | 57 | 72 | 5300,40 | 2051,20 | 3249,20 | 183393840,00 | 44368471,71 | 129855676,29 | 9169692,00 |  |
| 79 | пгт. Вознесенье,  пер. Водников,  д. 6 | 5 | 17.12.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 451,80 | 8 | 5 | 3 | 451,80 | 279,30 | 172,50 | 15632280,00 | 3781917,50 | 11068748,50 | 781614,00 |  |
| 80 | пгт. Вознесенье,  ул. Горная, д. 14 | 7 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 46 | 46 | 1341,10 | 16 | 3 | 13 | 927,30 | 17500 | 752,30 | 32084580,00 | 7762222,44 | 22718128,56 | 1604229,00 |  |
| 81 | пгт. Вознесенье,  пер. Водников,  д. 7 | 6 | 17.12.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 7 | 7 | 172,60 | 6 | 3 | 3 | 149,50 | 85,90 | 63,60 | 5172700,00 | 1251431,31 | 3662633,69 | 258635,00 |  |
| 82 | пгт. Вознесенье,  пер. Водников,  д. 9 | 7 | 17.12.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 173,50 | 8 | 7 | 1 | 173,50 | 152,00 | 21,50 | 6003100,00 | 1452329,98 | 4250615,02 | 300155,00 |  |
| 83 | пгт. Вознесенье,  ул. Пионерская,  д. 12 | 6 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 30 | 30 | 655,00 | 16 | 9 | 7 | 552,60 | 274,50 | 278,10 | 19119960,00 | 4625691,92 | 13538270,08 | 955998,00 |  |
| 84 | пгт. Вознесенье,  наб. Мариинская,  д. 2 | 8 | 17.12.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 21 | 21 | 338,30 | 7 | 3 | 4 | 299,10 | 79,60 | 219,50 | 10348860,00 | 2503699,70 | 7327717,30 | 517443,00 |  |
| 85 | пгт. Вознесенье,  наб. Мариинская,  д. 1 | 5 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 27 | 27 | 485,90 | 8 | 2 | 6 | 465,70 | 100,70 | 365,00 | 16113220,00 | 3898271,31 | 11409287,69 | 805661,00 |  |
| 86 | пгт. Вознесенье,  ул. Горная, д. 12 | 5 | 21.03.2010 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 6 | 6 | 124,00 | 3 | 2 | 1 | 106,30 | 79,00 | 27,30 | 3677980,00 | 889813,70 | 2604267,30 | 183899,00 |  |
| 87 | пгт. Вознесенье,  ул. Комсомольская,  д. 26 | 4 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 105,40 | 4 | 2 | 2 | 105,40 | 64,90 | 40,50 | 3646840,00 | 882280,00 | 2582218,00 | 182342,00 |  |
| 88 | пгт. Вознесенье,  ул. Пионерская,  д. 13 | 9 | 17.12.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 93,20 | 1 | 0 | 1 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 1716160,00 | 415190,59 | 1215161,41 | 85808,00 |  |
| 89 | пгт. Вознесенье,  пер. Водников,  д. 2 | 3 | 09.11.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 338,50 | 8 | 4 | 4 | 338,50 | 170,90 | 167,60 | 11712100,00 | 2833508,35 | 8292986,65 | 585605,00 |  |
| 90 | пгт. Вознесенье,  пер. Водников,  д. 4 | 2 | 09.11.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 29 | 29 | 480,90 | 8 | 1 | 7 | 480,90 | 55,30 | 425,60 | 16639140,00 | 4025507,14 | 11781675,86 | 831957,00 |  |
| 91 | пгт. Вознесенье,  ул. Комсомольская,  д. 13 | 4 | 09.11.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 20 | 20 | 386,10 | 8 | 3 | 5 | 316,00 | 116,20 | 199,80 | 10933600,00 | 2645165,85 | 7741754,15 | 546680,00 |  |
| 92 | пгт. Вознесенье,  ул. Комсомольская,  д. 20 | 3 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 90,60 | 2 | 1 | 1 | 90,60 | 45,10 | 45,50 | 3134760,00 | 758392,49 | 2219629,51 | 156738,00 |  |
| 93 | пгт. Вознесенье  пер. Водников,  д. 3 | 1 | 09.11.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 216,70 | 8 | 3 | 5 | 181,40 | 69,20 | 112,20 | 6276440,00 | 1518459,13 | 4444158,87 | 313822,00 |  |
| 94 | пгт. Вознесенье,  пер. Советский,  д. 6 | 10 | 17.12.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 3 | 3 | 162,80 | 3 | 2 | 1 | 99,20 | 73,80 | 25,40 | 3432320,00 | 830381,18 | 2430322,82 | 171616,00 |  |
| 95 | пгт. Вознесенье,  ул. Комсомольская,  д. 11 | 2 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 21 | 21 | 324,40 | 8 | 5 | 3 | 307,40 | 183,10 | 124,30 | 10636040,00 | 2573177,16 | 7531060,84 | 531802,00 |  |
| 96 | пгт. Вознесенье,  ул. Горная, д. 31 | 1 | 15.12.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 16 | 16 | 243,60 | 7 | 2 | 5 | 205,60 | 46,70 | 158,90 | 7113760,00 | 1721031,96 | 5037040,04 | 355688,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Никольское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 11 | X | X | X | X | 189 | 189 | 3971,90 | 79 | 39 | 40 | 3455,30 | 1700,96 | 1754,34 | 119553380,00 | 28923549,22 | 84652161,78 | 5977669,00 |  |
| 97 | пгт. Никольский,  ул. Лисицыной,  д. 31 | 3 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11 | 11 | 384,30 | 4 | 0 | 4 | 214,90 | 0,00 | 214,90 | 7435540,00 | 1798880,19 | 5264882,81 | 371777,00 |  |
| 98 | пгт. Никольский,  ул. Лисицыной,  д. 33 | 4 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 21 | 21 | 340,90 | 7 | 3 | 4 | 300,60 | 129,40 | 171,20 | 10400760,00 | 2516255,87 | 7364466,13 | 520038,00 |  |
| 99 | пгт. Никольский,  пр. Речного Флота,  д. 21 | 13 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 24 | 24 | 347,80 | 8 | 2 | 6 | 347,80 | 82,10 | 265,70 | 12033880,00 | 2911356,59 | 8520829,41 | 601694,00 |  |
| 100 | пгт. Никольский,  пр. Речного Флота,  д. 23 | 14 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 351,70 | 8 | 7 | 1 | 351,70 | 298,40 | 53,30 | 12168820,00 | 2944002,62 | 8616376,38 | 608441,00 |  |
| 101 | пгт. Никольский,  ул. Новая, д. 24 | 12 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 28 | 28 | 505,40 | 12 | 8 | 4 | 505,40 | 331,57 | 173,83 | 17486840,00 | 4230591,20 | 12381906,80 | 874342,00 |  |
| 102 | пгт. Никольский,  ул. Лисицыной,  д. 25 | 2 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 316,60 | 7 | 5 | 2 | 279,60 | 234,49 | 45,11 | 9674160,00 | 2340469,53 | 6849982,47 | 483708,00 |  |
| 103 | пгт. Никольский,  ул. Лисицыной,  д. 33а | 5 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 13 | 13 | 358,50 | 7 | 5 | 2 | 317,20 | 222,50 | 94,70 | 10975120,00 | 2655210,78 | 7771153,22 | 548756,00 |  |
| 104 | пгт. Никольский,  ул. Лисицыной,  д. 35 | 6 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 342,70 | 7 | 5 | 2 | 303,60 | 223,20 | 80,40 | 10504560,00 | 2541368,20 | 7437963,80 | 525228,00 |  |
| 105 | пгт. Никольский,  ул. Лисицыной,  д. 43 | 8 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 12 | 12 | 332,00 | 7 | 3 | 4 | 315,50 | 126,60 | 188,90 | 10916300,00 | 2640980,46 | 7729504,54 | 545815,00 |  |
| 106 | пгт. Никольский,  ул. Лисицыной,  д. 45 | 9 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 17 | 17 | 345,90 | 6 | 0 | 6 | 264,70 | 0,00 | 264,70 | 9158620,00 | 2215744,94 | 6484944,06 | 457931,00 |  |
| 107 | пгт. Никольский,  ул. Лисицыной,  д. 47 | 10 | 18.04.2006 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 14 | 14 | 346,10 | 6 | 1 | 5 | 254,30 | 52,70 | 201,60 | 8798780,00 | 2128688,85 | 6230152,15 | 439939,00 |  |
|  | Муниципальное  образование  Подпорожское  городское  поселение | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | X | X | X | X | 78 | 78 | 1588,91 | 73 | 23 | 50 | 1476,51 | 465,20 | 1011,31 | 51087246,00 | 12359537,42 | 36173346,28 | 2554362,30 |  |
| 108 | г. Подпорожье,  наб.  Речного Флота,  д. 10 | 7 | 08.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 323,50 | 5 | 1 | 4 | 211,10 | 36,90 | 174,20 | 7304060,00 | 1767071,24 | 5171785,76 | 365203,00 |  |
| 109 | г. Подпорожье, ул.  Гражданская, д. 5 | 3 | 08.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 96,50 | 4 | 2 | 2 | 96,50 | 49,10 | 47,40 | 3338900,00 | 807780,08 | 2364174,92 | 166945,00 |  |
| 110 | г. Подпорожье,  пер. Транспортный,  д. 8 | 2 | 08.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 32 | 32 | 589,50 | 32 | 15 | 17 | 589,50 | 214,80 | 374,70 | 20396700,00 | 4934573,63 | 14442291,37 | 1019835,00 |  |
| 111 | г. Подпорожье, ул.  Погринская, д. 3 | 1 | 08.07.2009 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 32 | 32 | 579,41 | 32 | 5 | 27 | 579,41 | 164,40 | 415,01 | 20047586,00 | 4850112,48 | 14195094,22 | 1002379,30 |  |

Приложение 2

к Программе

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0CA879CC5C8D5DBD05B4320CB80E8A161EDD345854513CE1F60794DFA3194AFBEF8D04D1765003FAl3m5G) Правительства Ленинградской области

от 20.06.2013 N 168)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Расселяемая  площадь | | Строительство МКД | | | Приобретение жилых  помещений у застройщиков | | | Приобретение  жилых помещений  у лиц, не  являющихся  застройщиками | | | Выкуп жилых  помещений у  собственников | | | Стоимость,  всего | Допол-  ни-  тель-  ные  источ-  ники  финан-  сиро-  вания | Нор-  ма-  тив-  ная  стои-  мость  1 кв.  м | 3/4  от  нор-  ма-  тив-  ной  стои-  мости |
| всего | в том  числе  частная  собст-  венность | пло-  щадь | стои-  мость | удель-  ная  стои-  мость  1 кв.  м | площадь | стоимость | удель-  ная  стои-  мость  1 кв.  м | пло-  щадь | стои-  мость | удель-  ная  стои-  мость  1 кв.  м | пло-  щадь | стои-  мость | удель-  ная  стои-  мость  1 кв.  м |
|  |  | кв. м | кв. м | кв.  м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв.  м | руб. | руб. | кв.  м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по субъекту в  2013-2015 годах:  811 МКД, из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой поддержки | 171312,90 | 61238,70 |  |  |  | 171312,90 | 5927426340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5927426340 |  | 34600 | 25950 |
|  | Итого по субъекту в  2013 году:  168 МКД, из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой поддержки | 43484,18 | 17496,42 |  |  |  | 43484,18 | 1504552628 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1504552628 |  | 34600 | 25950 |
|  | ПЕРВЫЙ ЭТАП 2013  ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по первой  заявке 146 МКД, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой поддержки | 37323,78 | 14321,12 |  |  |  | 37323,78 | 1291402788 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1291402788 |  | 34600 | 25950 |
|  | Бокситогорский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Бокситогорское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | 1045,18 | 501,86 |  |  |  | 1045,18 | 36163228 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 36163228 |  | 34600 | 25950 |
| 1 | г. Бокситогорск, ул.  Вишнякова, д. 3 | 182,34 | 90,14 |  |  |  | 182,34 | 6308964 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6308964 |  | 34600 | 25950 |
| 2 | г. Бокситогорск, ул.  Воронина, д. 5 | 320,30 | 227,90 |  |  |  | 320,30 | 11082380 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11082380 |  | 34600 | 25950 |
| 3 | г. Бокситогорск, ул.  Школьная, д. 15/10 | 338,29 | 157,00 |  |  |  | 338,29 | 11704834 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11704834 |  | 34600 | 25950 |
| 4 | г. Бокситогорск, ул.  Школьная, д. 18 | 204,25 | 26,82 |  |  |  | 204,25 | 7067050 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7067050 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование "Город  Пикалево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | 3284,66 | 2418,40 |  |  |  | 3284,66 | 113649236 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 113649236 |  | 34600 | 25950 |
| 5 | г. Пикалево, ул.  Больничная, д. 2 | 731,40 | 521,15 |  |  |  | 731,40 | 25306440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 25306440 |  | 34600 | 25950 |
| 6 | г. Пикалево, ул.  Больничная, д. 13 | 662,40 | 458,40 |  |  |  | 662,40 | 22919040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 22919040 |  | 34600 | 25950 |
| 7 | г. Пикалево, ул.  Вокзальная, д. 5 | 626,92 | 475,39 |  |  |  | 626,92 | 21691432 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 21691432 |  | 34600 | 25950 |
| 8 | г. Пикалево ул.  Молодежная, д. 4а | 617,73 | 476,30 |  |  |  | 617,73 | 21373458 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 21373458 |  | 34600 | 25950 |
| 9 | г. Пикалево, ш.  Спрямленное, д. 18 | 646,21 | 487,16 |  |  |  | 646,21 | 22358866 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 22358866 |  | 34600 | 25950 |
|  | Волосовский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Бегуницкое сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | 1264,70 | 278,50 |  |  |  | 1264,70 | 43758620 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 43758620 |  | 34600 | 25950 |
| 10 | дер. Местаново, д. 1 | 490,20 | 76,00 |  |  |  | 490,20 | 16960920 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16960920 |  | 34600 | 25950 |
| 11 | дер. Местаново, д. 2 | 384,00 | 97,00 |  |  |  | 384,00 | 13286400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13286400 |  | 34600 | 25950 |
| 12 | дер. Ивановское, д.  12 | 390,50 | 105,50 |  |  |  | 390,50 | 13511300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13511300 |  | 34600 | 25950 |
|  | Волховский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | 2766,38 | 838,54 |  |  |  | 2766,38 | 95716748 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 95716748 |  | 34600 | 25950 |
| 13 | г. Волхов, ул. Юрия  Гагарина, д. 16 | 442,40 | 292,40 |  |  |  | 442,40 | 15307040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 15307040 |  | 34600 | 25950 |
| 14 | г. Волхов, ул. Юрия  Гагарина, д. 18 | 427,58 | 91,34 |  |  |  | 427,58 | 14794268 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14794268 |  | 34600 | 25950 |
| 15 | г. Волхов, ул. Юрия  Гагарина, д. 20 | 426,00 | 83,50 |  |  |  | 426,00 | 14739600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14739600 |  | 34600 | 25950 |
| 16 | г. Волхов, ул. Юрия  Гагарина, д. 14 | 460,60 | 205,90 |  |  |  | 460,60 | 15936760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 15936760 |  | 34600 | 25950 |
| 17 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 9 | 158,50 | 0,00 |  |  |  | 158,50 | 5484100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5484100 |  | 34600 | 25950 |
| 18 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 23 | 482,30 | 115,30 |  |  |  | 482,30 | 16687580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16687580 |  | 34600 | 25950 |
| 19 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 5 | 103,20 | 0,00 |  |  |  | 103,20 | 3570720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3570720 |  | 34600 | 25950 |
| 20 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 7 | 118,90 | 17,40 |  |  |  | 118,90 | 4113940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4113940 |  | 34600 | 25950 |
| 21 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 12 | 146,90 | 32,70 |  |  |  | 146,90 | 5082740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5082740 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Новоладожское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 11 | 1780,10 | 629,90 |  |  |  | 1780,10 | 61591460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 61591460 |  | 34600 | 25950 |
| 22 | г. Новая Ладога, ул.  Ворошилова, д. 24 | 228,70 | 158,40 |  |  |  | 228,70 | 7913020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7913020 |  | 34600 | 25950 |
| 23 | г. Новая Ладога, ул.  Пролетарский канал,  д. 25 | 214,20 | 126,30 |  |  |  | 214,20 | 7411320 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7411320 |  | 34600 | 25950 |
| 24 | г. Новая Ладога, ул.  Печатников, д. 2 | 54,80 | 0,00 |  |  |  | 54,80 | 1896080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1896080 |  | 34600 | 25950 |
| 25 | г. Новая Ладога, ул.  Креницы, д. 38 | 87,50 | 31,70 |  |  |  | 87,50 | 3027500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3027500 |  | 34600 | 25950 |
| 26 | г. Новая Ладога, ул.  Октябрьская, д. 4 | 229,40 | 0,00 |  |  |  | 229,40 | 7937240 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7937240 |  | 34600 | 25950 |
| 27 | г. Новая Ладога, ул.  Володарского, д. 7 | 186,10 | 73,10 |  |  |  | 186,10 | 6439060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6439060 |  | 34600 | 25950 |
| 28 | г. Новая Ладога, ул.  Гражданская, д. 4 | 45,60 | 0,00 |  |  |  | 45,60 | 1577760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1577760 |  | 34600 | 25950 |
| 29 | г. Новая Ладога, пр.  Карла Маркса, д. 25 | 166,20 | 0,00 |  |  |  | 166,20 | 5750520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5750520 |  | 34600 | 25950 |
| 30 | г. Новая Ладога, пр.  Карла Маркса, д. 14 | 88,90 | 0,00 |  |  |  | 88,90 | 3075940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3075940 |  | 34600 | 25950 |
| 31 | г. Новая Ладога, ул.  Пролетарский канал,  д. 8 | 235,20 | 118,30 |  |  |  | 235,20 | 8137920 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8137920 |  | 34600 | 25950 |
| 32 | г. Новая Ладога, ул.  Ворошилова, д. 14 | 243,50 | 122,10 |  |  |  | 243,50 | 8425100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8425100 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Сясьстройское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 | 2663,20 | 925,10 |  |  |  | 2663,20 | 92146720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 92146720 |  | 34600 | 25950 |
| 33 | г. Сясьстрой, ул.  Новая, д. 6 | 410,50 | 208,30 |  |  |  | 410,50 | 14203300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14203300 |  | 34600 | 25950 |
| 34 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 16 | 179,60 | 92,60 |  |  |  | 179,60 | 6214160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6214160 |  | 34600 | 25950 |
| 35 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 2 | 204,90 | 154,10 |  |  |  | 204,90 | 7089540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7089540 |  | 34600 | 25950 |
| 36 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 4 | 171,40 | 84,90 |  |  |  | 171,40 | 5930440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5930440 |  | 34600 | 25950 |
| 37 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 6 | 171,90 | 129,20 |  |  |  | 171,90 | 5947740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5947740 |  | 34600 | 25950 |
| 38 | г. Сясьстрой, ул.  Кольцевая, д. 19 | 486,80 | 24,20 |  |  |  | 486,80 | 16843280 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16843280 |  | 34600 | 25950 |
| 39 | г. Сясьстрой, ул.  Кольцевая, д. 6 | 512,20 | 92,70 |  |  |  | 512,20 | 17722120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 17722120 |  | 34600 | 25950 |
| 40 | г. Сясьстрой, ул.  Кольцевая, д. 4 | 525,90 | 139,10 |  |  |  | 525,90 | 18196140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 18196140 |  | 34600 | 25950 |
|  | Всеволожский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Рахьинское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 10 | 1625,10 | 516,80 |  |  |  | 1625,10 | 56228460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 56228460 |  | 34600 | 25950 |
| 41 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 16 | 102,00 | 0,00 |  |  |  | 102,00 | 3529200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3529200 |  | 34600 | 25950 |
| 42 | пос. Поселок-13,  д. 2 | 57,90 | 0,00 |  |  |  | 57,90 | 2003340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2003340 |  | 34600 | 25950 |
| 43 | пос. Поселок-13,  д. 4 | 71,70 | 0,00 |  |  |  | 71,70 | 2480820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2480820 |  | 34600 | 25950 |
| 44 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 9 | 166,60 | 0,00 |  |  |  | 166,60 | 5764360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5764360 |  | 34600 | 25950 |
| 45 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 10 | 399,50 | 184,20 |  |  |  | 399,50 | 13822700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13822700 |  | 34600 | 25950 |
| 46 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 19 | 306,50 | 164,90 |  |  |  | 306,50 | 10604900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10604900 |  | 34600 | 25950 |
| 47 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 18 | 102,30 | 0,00 |  |  |  | 102,30 | 3539580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3539580 |  | 34600 | 25950 |
| 48 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 11 | 166,70 | 126,80 |  |  |  | 166,70 | 5767820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5767820 |  | 34600 | 25950 |
| 49 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 15 | 85,50 | 0,00 |  |  |  | 85,50 | 2958300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2958300 |  | 34600 | 25950 |
| 50 | пгт. Рахья, ул.  Станционная, д. 13 | 166,40 | 40,90 |  |  |  | 166,40 | 5757440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5757440 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Свердловское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | 3408,55 | 1001,92 |  |  |  | 3408,55 | 117935830 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 117935830 |  | 34600 | 25950 |
| 51 | пгт. им. Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 18 | 78,24 | 0,00 |  |  |  | 78,24 | 2707104 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2707104 |  | 34600 | 25950 |
| 52 | пгт. им. Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 3 | 358,49 | 150,61 |  |  |  | 358,49 | 12403754 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12403754 |  | 34600 | 25950 |
| 53 | пгт. им. Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 8 | 137,00 | 0,00 |  |  |  | 137,00 | 4740200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4740200 |  | 34600 | 25950 |
| 54 | пгт. им. Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 1 | 317,85 | 176,71 |  |  |  | 317,85 | 10997610 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10997610 |  | 34600 | 25950 |
| 55 | пгт. им. Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 7 | 345,55 | 237,70 |  |  |  | 345,55 | 11956030 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11956030 |  | 34600 | 25950 |
| 56 | пгт. им. Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 6 | 326,46 | 27,96 |  |  |  | 326,46 | 11295516 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11295516 |  | 34600 | 25950 |
| 57 | пгт. им. Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 5 | 410,76 | 0,00 |  |  |  | 410,76 | 14212296 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14212296 |  | 34600 | 25950 |
| 58 | пгт. им. Свердлова,  мкр. 2-й, д. 9 | 197,75 | 0,00 |  |  |  | 197,75 | 6842150 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6842150 |  | 34600 | 25950 |
| 59 | пгт. им. Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 4 | 426,90 | 259,90 |  |  |  | 426,90 | 14770740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14770740 |  | 34600 | 25950 |
| 60 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 20 | 145,12 | 0,00 |  |  |  | 145,12 | 5021152 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5021152 |  | 34600 | 25950 |
| 61 | пгт. им. Свердлова,  мкр. 2-й, д. 39 | 329,69 | 0,00 |  |  |  | 329,69 | 11407274 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11407274 |  | 34600 | 25950 |
| 62 | пгт. им Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 2 | 334,74 | 149,04 |  |  |  | 334,74 | 11582004 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11582004 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Дубровское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | 4024,40 | 3148,40 |  |  |  | 4024,40 | 139244240 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 139244240 |  | 34600 | 25950 |
| 63 | пгт. Дубровка, ул.  Школьная, д. 2 | 556,20 | 517,80 |  |  |  | 556,20 | 19244520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 19244520 |  | 34600 | 25950 |
| 64 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 9 | 347,10 | 307,20 |  |  |  | 347,10 | 12009660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12009660 |  | 34600 | 25950 |
| 65 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 11 | 602,50 | 397,20 |  |  |  | 602,50 | 20846500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 20846500 |  | 34600 | 25950 |
| 66 | пгт. Дубровка, ул.  Заводская, д. 15 | 335,70 | 295,10 |  |  |  | 335,70 | 11615220 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11615220 |  | 34600 | 25950 |
| 67 | пгт. Дубровка, ул.  Набережная, д. 1 | 600,80 | 394,70 |  |  |  | 600,80 | 20787680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 20787680 |  | 34600 | 25950 |
| 68 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 16 | 336,40 | 336,40 |  |  |  | 336,40 | 11639440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11639440 |  | 34600 | 25950 |
| 69 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 7 | 556,90 | 424,00 |  |  |  | 556,90 | 19268740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 19268740 |  | 34600 | 25950 |
| 70 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 13 | 349,50 | 257,20 |  |  |  | 349,50 | 12092700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12092700 |  | 34600 | 25950 |
| 71 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 18 | 339,30 | 218,80 |  |  |  | 339,30 | 11739780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11739780 |  | 34600 | 25950 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Выборг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 | 1344,03 | 360,20 |  |  |  | 1344,03 | 46503438 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 46503438 |  | 34600 | 25950 |
| 72 | г. Выборг, ул.  Шестакова, д. 29 | 319,55 | 170,20 |  |  |  | 319,55 | 11056430 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11056430 |  | 34600 | 25950 |
| 73 | мкр. Калининский,  ул. Речная 1-я, д. 9 | 151,80 | 0,00 |  |  |  | 151,80 | 5252280 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5252280 |  | 34600 | 25950 |
| 74 | г. Выборг, пер.  Дорожный, д. 6А | 84,85 | 0,00 |  |  |  | 84,85 | 2935810 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2935810 |  | 34600 | 25950 |
| 75 | г. Выборг, ул. 4-я  Озерная, д. 4А | 105,77 | 0,00 |  |  |  | 105,77 | 3659642 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3659642 |  | 34600 | 25950 |
| 76 | г. Выборг, ул.  Крепостная, д. 42А | 230,09 | 23,24 |  |  |  | 230,09 | 7961114 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7961114 |  | 34600 | 25950 |
| 77 | г. Выборг, ул.  Крепостная, д. 42 | 191,22 | 21,67 |  |  |  | 191,22 | 6616212 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6616212 |  | 34600 | 25950 |
| 78 | г. Выборг, ул.  Крутая, д. 11 | 134,45 | 115,79 |  |  |  | 134,45 | 4651970 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4651970 |  | 34600 | 25950 |
| 79 | г. Выборг, ул.  Кировская, д. 6а | 126,30 | 29,30 |  |  |  | 126,30 | 4369980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4369980 |  | 34600 | 25950 |
|  | Гатчинский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Сиверское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | 2904,64 | 176,54 |  |  |  | 2904,64 | 100500544 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 100500544 |  | 34600 | 25950 |
| 80 | пгт. Сиверский, ул.  Военный городок,  д. 4 | 1300,71 | 0,00 |  |  |  | 1300,71 | 45004566 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 45004566 |  | 34600 | 25950 |
| 81 | пгт. Сиверский, ул.  Военный городок,  д. 2 | 246,97 | 0,00 |  |  |  | 246,97 | 8545162 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8545162 |  | 34600 | 25950 |
| 82 | пгт Сиверский, ул.  Военный городок,  д. 3 | 1356,96 | 176,54 |  |  |  | 1356,96 | 46950816 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 46950816 |  | 34600 | 25950 |
|  | Кингисеппский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Опольевское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | 1714,10 | 863,20 |  |  |  | 1714,10 | 59307860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 59307860 |  | 34600 | 25950 |
| 83 | пос. Алексеевка, ул.  Зеленая, д. 1 | 372,90 | 189,20 |  |  |  | 372,90 | 12902340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12902340 |  | 34600 | 25950 |
| 84 | пос. Алексеевка, ул.  Железнодорожная,  д. 5 | 645,40 | 466,80 |  |  |  | 645,40 | 22330840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 22330840 |  | 34600 | 25950 |
| 85 | пос. Алексеевка, ул.  Железнодорожная,  д. 1/2 | 695,80 | 207,20 |  |  |  | 695,80 | 24074680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 24074680 |  | 34600 | 25950 |
|  | Кировский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Назиевское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | 1041,51 | 71,70 |  |  |  | 1041,51 | 36036246 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 36036246 |  | 34600 | 25950 |
| 86 | пгт. Назия, ул.  Караванная, д. 3 | 57,70 | 0,00 |  |  |  | 57,70 | 1996420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1996420 |  | 34600 | 25950 |
| 87 | пгт. Назия, пр.  Комсомольский, д. 9 | 212,15 | 0,00 |  |  |  | 212,15 | 7340390 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7340390 |  | 34600 | 25950 |
| 88 | пгт. Назия, ул.  Парковая, д. 7 | 162,02 | 0,00 |  |  |  | 162,02 | 5605892 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5605892 |  | 34600 | 25950 |
| 89 | пгт. Назия, ул.  Парковая, д. 3 | 318,40 | 71,70 |  |  |  | 318,40 | 11016640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11016640 |  | 34600 | 25950 |
| 90 | пгт. Назия, ул.  Матросова, д. 26 | 170,74 | 0,00 |  |  |  | 170,74 | 5907604 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5907604 |  | 34600 | 25950 |
| 91 | пгт. Назия, ул.  Техников, д. 3 | 88,50 | 0,00 |  |  |  | 88,50 | 3062100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3062100 |  | 34600 | 25950 |
| 92 | пгт. Назия, ул.  Пионерская, д. 9 | 32,00 | 0,00 |  |  |  | 32,00 | 1107200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1107200 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование Шумское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | 880,64 | 186,02 |  |  |  | 880,64 | 30470144 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 30470144 |  | 34600 | 25950 |
| 93 | пос. Концы, ул.  Плитная, д. 1 | 272,30 | 41,80 |  |  |  | 272,30 | 9421580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9421580 |  | 34600 | 25950 |
| 94 | пос. Концы, ул.  Плитная, д. 3 | 50,20 | 0,00 |  |  |  | 50,20 | 1736920 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1736920 |  | 34600 | 25950 |
| 95 | с. Шум, ул. ПМК-17,  д. 17 | 319,60 | 0,00 |  |  |  | 319,60 | 11058160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11058160 |  | 34600 | 25950 |
| 96 | пос. Концы, ул.  Карьерная 1-я, д. 2 | 238,54 | 144,22 |  |  |  | 238,54 | 8253484 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8253484 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Шлиссельбургское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 444,80 | 92,40 |  |  |  | 444,80 | 15390080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 15390080 |  | 34600 | 25950 |
| 97 | г. Шлиссельбург, ул.  Кирова, д. 3 | 275,62 | 0,00 |  |  |  | 275,62 | 9536452 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9536452 |  | 34600 | 25950 |
| 98 | г. Шлиссельбург, ул.  Октябрьская, д. 11 | 169,18 | 92,40 |  |  |  | 169,18 | 5853628 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5853628 |  | 34600 | 25950 |
|  | Лодейнопольский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Лодейнопольское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, 5 | 1308,10 | 461,90 |  |  |  | 1308,10 | 45260260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 45260260 |  | 34600 | 25950 |
| 99 | г. Лодейное Поле,  ул. Лесная, д. 24 | 311,30 | 63,10 |  |  |  | 311,30 | 10770980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10770980 |  | 34600 | 25950 |
| 100 | г. Лодейное Поле,  ул. Лесная, д. 22 | 362,50 | 171,30 |  |  |  | 362,50 | 12542500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12542500 |  | 34600 | 25950 |
| 101 | г. Лодейное Поле,  ул. Лесная, д. 18 | 275,50 | 116,20 |  |  |  | 275,50 | 9532300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9532300 |  | 34600 | 25950 |
| 102 | г. Лодейное Поле,  ул. Красных Зорь,  д. 3 | 100,40 | 0,00 |  |  |  | 100,40 | 3473840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3473840 |  | 34600 | 25950 |
| 103 | г. Лодейное Поле,  ул. Лесная, д. 20 | 258,40 | 111,30 |  |  |  | 258,40 | 8940640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8940640 |  | 34600 | 25950 |
|  | Ломоносовский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Виллозское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 778,50 | 297,80 |  |  |  | 778,50 | 26936100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 26936100 |  | 34600 | 25950 |
| 104 | дер. Малое Карлино,  д. 12а | 403,40 | 0,00 |  |  |  | 403,40 | 13957640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13957640 |  | 34600 | 25950 |
| 105 | дер. Малое Карлино,  д. 16 | 375,10 | 297,80 |  |  |  | 375,10 | 12978460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12978460 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Низинское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 10 | 1040,70 | 192,70 |  |  |  | 1040,70 | 36008220 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 36008220 |  | 34600 | 25950 |
| 106 | дер. Низино, ул.  Центральная, д. 41 | 127,20 | 30,70 |  |  |  | 127,20 | 4401120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4401120 |  | 34600 | 25950 |
| 107 | дер. Низино, ул.  Танковая, д. 22 | 71,30 | 0,00 |  |  |  | 71,30 | 2466980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2466980 |  | 34600 | 25950 |
| 108 | дер. Низино, ул.  Центральная, д. 52 | 33,70 | 0,00 |  |  |  | 33,70 | 1166020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1166020 |  | 34600 | 25950 |
| 109 | дер. Низино, ул.  Центральная, д. 23 | 131,10 | 0,00 |  |  |  | 131,10 | 4536060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4536060 |  | 34600 | 25950 |
| 110 | дер. Низино, ул.  Береговая, д. 1 | 107,70 | 40,90 |  |  |  | 107,70 | 3726420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3726420 |  | 34600 | 25950 |
| 111 | дер. Низино, ул.  Береговая, д. 6 | 109,60 | 54,60 |  |  |  | 109,60 | 3792160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3792160 |  | 34600 | 25950 |
| 112 | дер. Низино, ул.  Береговая, д. 5 | 108,80 | 0,00 |  |  |  | 108,80 | 3764480 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3764480 |  | 34600 | 25950 |
| 113 | дер. Низино, ул.  Береговая, д. 3 | 107,90 | 0,00 |  |  |  | 107,90 | 3733340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3733340 |  | 34600 | 25950 |
| 114 | дер. Низино, ул.  Береговая, д. 2 | 110,20 | 0,00 |  |  |  | 110,20 | 3812920 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3812920 |  | 34600 | 25950 |
| 115 | дер. Низино, ул.  Центральная, д. 11б | 133,20 | 66,50 |  |  |  | 133,20 | 4608720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4608720 |  | 34600 | 25950 |
|  | Лужский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование Лужское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 14 | 2228,40 | 861,90 |  |  |  | 2228,40 | 77102640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 77102640 |  | 34600 | 25950 |
| 116 | г. Луга, ул.  Гагарина, д. 98 | 38,50 | 0,00 |  |  |  | 38,50 | 1332100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1332100 |  | 34600 | 25950 |
| 117 | г. Луга, ул.  Старорусская, д. 5 | 85,90 | 0,00 |  |  |  | 85,90 | 2972140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2972140 |  | 34600 | 25950 |
| 118 | г. Луга, пр. Кирова,  д. 53/1 | 680,20 | 406,30 |  |  |  | 680,20 | 23534920 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 23534920 |  | 34600 | 25950 |
| 119 | г. Луга, ул.  Молодежная, д. 10 | 132,90 | 67,60 |  |  |  | 132,90 | 4598340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4598340 |  | 34600 | 25950 |
| 120 | г. Луга, ул.  Рабочая, д. 12 | 157,40 | 78,60 |  |  |  | 157,40 | 5446040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5446040 |  | 34600 | 25950 |
| 121 | г. Луга, ул.  Свободы, д. 4 | 281,20 | 62,20 |  |  |  | 281,20 | 9729520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9729520 |  | 34600 | 25950 |
| 122 | г. Луга, ул. Дача  Некрасова, д. 3/13 | 27,80 | 0,00 |  |  |  | 27,80 | 961880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 961880 |  | 34600 | 25950 |
| 123 | г. Луга, ул.  Станционная, д. 23 | 166,00 | 0,00 |  |  |  | 166,00 | 5743600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5743600 |  | 34600 | 25950 |
| 124 | г. Луга, ул.  Ленинградская,  д. 12а | 49,60 | 0,00 |  |  |  | 49,60 | 1716160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1716160 |  | 34600 | 25950 |
| 125 | г. Луга, ул.  Заречная 5-я,  д. 2/13 | 20,00 | 0,00 |  |  |  | 20,00 | 692000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 692000 |  | 34600 | 25950 |
| 126 | г. Луга, пр.  Урицкого, д. 102 | 71,00 | 17,30 |  |  |  | 71,00 | 2456600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2456600 |  | 34600 | 25950 |
| 127 | г. Луга, ул. Дача  Некрасова, д. 1/13 | 165,40 | 58,70 |  |  |  | 165,40 | 5722840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5722840 |  | 34600 | 25950 |
| 128 | г. Луга, ул. Дача  Некрасова, д. 2/13 | 145,90 | 42,30 |  |  |  | 145,90 | 5048140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5048140 |  | 34600 | 25950 |
| 129 | г. Луга, пр.  Комсомольский,  д. 14/21 | 206,60 | 128,90 |  |  |  | 206,60 | 7148360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7148360 |  | 34600 | 25950 |
|  | Приозерский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Приозерское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 17 | 1776,09 | 497,34 |  |  |  | 1776,09 | 61452714 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 61452714 |  | 34600 | 25950 |
| 130 | г. Приозерск, ул.  Зеленая, д. 14 | 57,30 | 57,30 |  |  |  | 57,30 | 1982580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1982580 |  | 34600 | 25950 |
| 131 | г. Приозерск, ул.  Бумажников, д. 15 | 52,80 | 0,00 |  |  |  | 52,80 | 1826880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1826880 |  | 34600 | 25950 |
| 132 | г. Приозерск, ул.  Матросова, д. 22 | 16,90 | 16,90 |  |  |  | 16,90 | 584740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 584740 |  | 34600 | 25950 |
| 133 | г. Приозерск, ул.  Портовая, д. 5 | 30,87 | 30,87 |  |  |  | 30,87 | 1068102 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1068102 |  | 34600 | 25950 |
| 134 | г. Приозерск, ул.  Речная, д. 11 | 109,70 | 20,73 |  |  |  | 109,70 | 3795620 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3795620 |  | 34600 | 25950 |
| 135 | г. Приозерск, ул.  Речная, д. 13 | 407,34 | 47,00 |  |  |  | 407,34 | 14093964 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14093964 |  | 34600 | 25950 |
| 136 | г. Приозерск, ул.  Цветкова, д. 44 | 72,90 | 72,90 |  |  |  | 72,90 | 2522340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2522340 |  | 34600 | 25950 |
| 137 | г. Приозерск, ул.  Чапаева, д. 1 | 119,93 | 78,20 |  |  |  | 119,93 | 4149578 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4149578 |  | 34600 | 25950 |
| 138 | г. Приозерск, ул.  Гоголя, д. 42-А | 32,00 | 0,00 |  |  |  | 32,00 | 1107200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1107200 |  | 34600 | 25950 |
| 139 | г. Приозерск, ул.  Ленинградская, д. 54 | 82,63 | 0,00 |  |  |  | 82,63 | 2858998 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2858998 |  | 34600 | 25950 |
| 140 | г. Приозерск, ул.  Комсомольская, д. 15 | 199,41 | 41,50 |  |  |  | 199,41 | 6899586 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6899586 |  | 34600 | 25950 |
| 141 | г. Приозерск, ул.  Ленина, д. 78 | 88,60 | 0,00 |  |  |  | 88,60 | 3065560 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3065560 |  | 34600 | 25950 |
| 142 | г. Приозерск, ул.  Горького, д. 4 | 90,56 | 15,64 |  |  |  | 90,56 | 3133376 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3133376 |  | 34600 | 25950 |
| 143 | г. Приозерск, ш.  Ленинградское, д. 27 | 111,36 | 0,00 |  |  |  | 111,36 | 3853056 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3853056 |  | 34600 | 25950 |
| 144 | г. Приозерск, пер.  Столярный, д. 2 | 123,72 | 63,10 |  |  |  | 123,72 | 4280712 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4280712 |  | 34600 | 25950 |
| 145 | г. Приозерск, ул.  Гоголя, д. 4 | 104,84 | 53,20 |  |  |  | 104,84 | 3627464 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3627464 |  | 34600 | 25950 |
| 146 | г. Приозерск, ул.  Маяковского, д. 20 | 75,23 | 0,00 |  |  |  | 75,23 | 2602958 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2602958 |  | 34600 | 25950 |
|  | ВТОРОЙ ЭТАП 2013  ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по второй  заявке: 22 МКД, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой поддержки | 6160,40 | 3175,30 |  |  |  | 6160,40 | 213149840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 213149840 |  | 34600 | 25950 |
|  | Волховский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | 1126,10 | 499,50 |  |  |  | 1126,10 | 38963060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 38963060 |  | 34600 | 25950 |
| 1 | г. Волхов, ул.  Дзержинского, д. 2б | 210,80 | 34,00 |  |  |  | 210,80 | 7293680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7293680 |  | 34600 | 25950 |
| 2 | г. Волхов, ул. Юрия  Гагарина, д. 10 | 486,50 | 174,00 |  |  |  | 486,50 | 16832900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16832900 |  | 34600 | 25950 |
| 3 | г. Волхов, ул. Юрия  Гагарина, д. 12 | 428,80 | 291,50 |  |  |  | 428,80 | 14836480 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14836480 |  | 34600 | 25950 |
|  | поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | 1346,30 | 773,00 |  |  |  | 1346,30 | 46581980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 46581980 |  | 34600 | 25950 |
| 4 | г. Сясьстрой, ул.  Бумажников, д. 20 | 465,10 | 229,40 |  |  |  | 465,10 | 16092460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16092460 |  | 34600 | 25950 |
| 5 | г. Сясьстрой ул.  Кольцевая, д. 21 | 461,70 | 229,20 |  |  |  | 461,70 | 15974820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 15974820 |  | 34600 | 25950 |
| 6 | г. Сясьстрой, ул.  Кольцевая, д. 33 | 419,50 | 314,40 |  |  |  | 419,50 | 14514700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14514700 |  | 34600 | 25950 |
|  | Всеволожский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубровское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 1151,60 | 1004,50 |  |  |  | 1151,60 | 39845360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 39845360 |  | 34600 | 25950 |
| 7 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 6 | 558,80 | 558,80 |  |  |  | 558,80 | 19334480 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 19334480 |  | 34600 | 25950 |
| 8 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 14 | 592,80 | 445,70 |  |  |  | 592,80 | 20510880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 20510880 |  | 34600 | 25950 |
|  | Гатчинский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Город Коммунар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств  финансовой  поддержки, - 10 | 1501,30 | 898,30 |  |  |  | 1501,30 | 51944980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 51944980 |  | 34600 | 25950 |
| 9 | г. Коммунар, ст.  Антропшино, казарма  32 км, д. 1 | 167,00 | 97,40 |  |  |  | 167,00 | 5778200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5778200 |  | 34600 | 25950 |
| 10 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 6 | 178,70 | 110,00 |  |  |  | 178,70 | 6183020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6183020 |  | 34600 | 25950 |
| 11 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 28 | 277,50 | 99,70 |  |  |  | 277,50 | 9601500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9601500 |  | 34600 | 25950 |
| 12 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 24 | 267,60 | 93,50 |  |  |  | 267,60 | 9258960 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9258960 |  | 34600 | 25950 |
| 13 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 14 | 109,90 | 109,90 |  |  |  | 109,90 | 3802540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3802540 |  | 34600 | 25950 |
| 14 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 20 | 165,60 | 134,00 |  |  |  | 165,60 | 5729760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5729760 |  | 34600 | 25950 |
| 15 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 22 | 52,00 | 25,70 |  |  |  | 52,00 | 1799200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1799200 |  | 34600 | 25950 |
| 16 | г. Коммунар, ст.  Антропшино, казарма  34 км, д. 2 | 61,70 | 27,30 |  |  |  | 61,70 | 2134820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2134820 |  | 34600 | 25950 |
| 17 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 10 | 112,00 | 91,50 |  |  |  | 112,00 | 3875200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3875200 |  | 34600 | 25950 |
| 18 | г. Коммунар, ул.  Станционная, д. 12 | 109,30 | 109,30 |  |  |  | 109,30 | 3781780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3781780 |  | 34600 | 25950 |
|  | Кингисеппский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Ивангород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | 1035,10 | 0,00 |  |  |  | 1035,10 | 35814460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 35814460 |  | 34600 | 25950 |
| 19 | г. Ивангород, ул.  Льнопрядильная,  д. 21 | 647,30 | 0,00 |  |  |  | 647,30 | 22396580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 22396580 |  | 34600 | 25950 |
| 20 | г. Ивангород, ул.  Псковская, д. 18 | 166,10 | 0,00 |  |  |  | 166,10 | 5747060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5747060 |  | 34600 | 25950 |
| 21 | г. Ивангород, пер.  Петроградский, д. 3 | 54,60 | 0,00 |  |  |  | 54,60 | 1889160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1889160 |  | 34600 | 25950 |
| 22 | г. Ивангород, ул.  Высокая, д. 6 | 167,10 | 0,00 |  |  |  | 167,10 | 5781660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5781660 |  | 34600 | 25950 |
|  | Итого по субъекту в  2014 году: 532 МКД,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой поддержки | 99265,04 | 32729,00 |  |  |  | 99265,04 | 3434570384 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3434570384 |  | 34600 | 25950 |
|  | Волосовский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Бегуницкое сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | 1421,50 | 756,70 |  |  |  | 1421,50 | 49183900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 49183900 |  | 34600 | 25950 |
| 1 | дер. Большое  Тешково, д. 1 | 525,10 | 231,80 |  |  |  | 525,10 | 18168460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 18168460 |  | 34600 | 25950 |
| 2 | дер. Большое  Тешково, д. 2 | 523,10 | 257,40 |  |  |  | 523,10 | 18099260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 18099260 |  | 34600 | 25950 |
| 3 | дер. Бегуницы, д. 6 | 373,30 | 267,50 |  |  |  | 373,30 | 12916180 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12916180 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Волосовское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 105,50 | 0,00 |  |  |  | 105,50 | 3650300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3650300 |  | 34600 | 25950 |
| 4 | г. Волосово, пр.  Вингиссара, д. 87 | 105,50 | 0,00 |  |  |  | 105,50 | 3650300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3650300 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Каложицкое сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 205,40 | 0,00 |  |  |  | 205,40 | 7106840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7106840 |  | 34600 | 25950 |
| 5 | дер. Каложицы, д. 27 | 205,40 | 0,00 |  |  |  | 205,40 | 7106840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7106840 |  | 34600 | 25950 |
|  | Бокситогорский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Бокситогорское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | 1212,24 | 0,00 |  |  |  | 1212,24 | 41943504 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 41943504 |  | 34600 | 25950 |
| 6 | г. Бокситогорск, ул.  Южная, д. 11 | 300,86 | 0,00 |  |  |  | 300,86 | 10409756 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10409756 |  | 34600 | 25950 |
| 7 | г. Бокситогорск, ул.  Южная, д. 8 | 174,03 | 0,00 |  |  |  | 174,03 | 6021438 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6021438 |  | 34600 | 25950 |
| 8 | г. Бокситогорск, ул.  Южная, д. 6 | 585,42 | 0,00 |  |  |  | 585,42 | 20255532 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 20255532 |  | 34600 | 25950 |
| 9 | г. Бокситогорск, ул.  Южная, д. 4 | 151,93 | 0,00 |  |  |  | 151,93 | 5256778 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5256778 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование Борское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | 1501,20 | 192,00 |  |  |  | 1501,20 | 51941520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 51941520 |  | 34600 | 25950 |
| 10 | дер. Мозолево-1,  д. 4 | 351,10 | 83,30 |  |  |  | 351,10 | 12148060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12148060 |  | 34600 | 25950 |
| 11 | дер. Мозолево-1,  д. 3 | 241,90 | 45,80 |  |  |  | 241,90 | 8369740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8369740 |  | 34600 | 25950 |
| 12 | пос. Ларьян, пер.  Торфяников, д. 11,  лит. а | 654,90 | 62,90 |  |  |  | 654,90 | 22659540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 22659540 |  | 34600 | 25950 |
| 13 | пос. Ларьян, пер.  Торфяников, д. 11,  лит. б | 253,30 | 0,00 |  |  |  | 253,30 | 8764180 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8764180 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Ефимовское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 14 | 2508,27 | 386,95 |  |  |  | 2508,27 | 86786142 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 86786142 |  | 34600 | 25950 |
| 14 | пгт. Ефимовский, ул.  Красноармейская,  д. 16 | 191,73 | 0,00 |  |  |  | 191,73 | 6633858 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6633858 |  | 34600 | 25950 |
| 15 | пгт. Ефимовский, ул.  Комсомольская, д. 3 | 294,00 | 0,00 |  |  |  | 294,00 | 10172400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10172400 |  | 34600 | 25950 |
| 16 | пгт. Ефимовский, ул.  Красноармейская,  д. 43 | 255,20 | 0,00 |  |  |  | 255,20 | 8829920 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8829920 |  | 34600 | 25950 |
| 17 | пгт. Ефимовский, ул.  Красноармейская,  д. 24 | 171,80 | 132,65 |  |  |  | 171,80 | 5944280 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5944280 |  | 34600 | 25950 |
| 18 | пгт. Ефимовский, ул.  Володарского, д. 25 | 138,80 | 34,90 |  |  |  | 138,80 | 4802480 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4802480 |  | 34600 | 25950 |
| 19 | пгт. Ефимовский, ул.  Володарского, д. 22 | 120,30 | 60,60 |  |  |  | 120,30 | 4162380 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4162380 |  | 34600 | 25950 |
| 20 | пгт. Ефимовский,  пер. Школьный, д. 5 | 164,80 | 0,00 |  |  |  | 164,80 | 5702080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5702080 |  | 34600 | 25950 |
| 21 | пгт. Ефимовский, ул.  Гагарина, д. 11 | 199,35 | 58,20 |  |  |  | 199,35 | 6897510 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6897510 |  | 34600 | 25950 |
| 22 | пгт. Ефимовский, ул.  Привокзальная, д. 8 | 180,50 | 46,50 |  |  |  | 180,50 | 6245300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6245300 |  | 34600 | 25950 |
| 23 | пгт. Ефимовский, ул.  Гагарина, д. 6 | 118,85 | 0,00 |  |  |  | 118,85 | 4112210 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4112210 |  | 34600 | 25950 |
| 24 | пгт. Ефимовский, ул.  Володарского, д. 16 | 105,10 | 22,20 |  |  |  | 105,10 | 3636460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3636460 |  | 34600 | 25950 |
| 25 | пгт. Ефимовский, ул.  Привокзальная, д. 7 | 182,30 | 0,00 |  |  |  | 182,30 | 6307580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6307580 |  | 34600 | 25950 |
| 26 | пгт. Ефимовский, ул.  Гагарина, д. 4 | 99,60 | 31,90 |  |  |  | 99,60 | 3446160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3446160 |  | 34600 | 25950 |
| 27 | пгт. Ефимовский, ул.  Володарского, д. 21 | 285,94 | 0,00 |  |  |  | 285,94 | 9893524 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9893524 |  | 34600 | 25950 |
|  | Волховский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Бережковское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 112,85 | 0,00 |  |  |  | 112,85 | 3904610 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3904610 |  | 34600 | 25950 |
| 28 | дер. Бережки, ул.  Набережная, д. 21 | 112,85 | 0,00 |  |  |  | 112,85 | 3904610 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3904610 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование "Город  Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 56 | 10925,81 | 3641,70 |  |  |  | 10925,81 | 378033026 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 378033026 |  | 34600 | 25950 |
| 29 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 11 | 383,90 | 144,20 |  |  |  | 383,90 | 13282940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13282940 |  | 34600 | 25950 |
| 30 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 13 | 407,60 | 305,10 |  |  |  | 407,60 | 14102960 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14102960 |  | 34600 | 25950 |
| 31 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 15 | 389,30 | 242,10 |  |  |  | 389,30 | 13469780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13469780 |  | 34600 | 25950 |
| 32 | г. Волхов, ул.  Гоголя, д. 27 | 78,40 | 0,00 |  |  |  | 78,40 | 2712640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2712640 |  | 34600 | 25950 |
| 33 | г. Волхов, ул.  Комсомольская, д. 11 | 266,70 | 214,20 |  |  |  | 266,70 | 9227820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9227820 |  | 34600 | 25950 |
| 34 | г. Волхов, ул.  Комсомольская, д. 13 | 158,00 | 118,80 |  |  |  | 158,00 | 5466800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5466800 |  | 34600 | 25950 |
| 35 | г. Волхов, ул.  Комсомольская, д. 15 | 166,90 | 42,00 |  |  |  | 166,90 | 5774740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5774740 |  | 34600 | 25950 |
| 36 | г. Волхов, ул.  Комсомольская, д. 21 | 231,40 | 161,30 |  |  |  | 231,40 | 8006440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8006440 |  | 34600 | 25950 |
| 37 | г. Волхов, ул.  Дзержинского, д. 25 | 106,70 | 36,80 |  |  |  | 106,70 | 3691820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3691820 |  | 34600 | 25950 |
| 38 | г. Волхов, ул.  Дзержинского, д. 27 | 152,00 | 115,40 |  |  |  | 152,00 | 5259200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5259200 |  | 34600 | 25950 |
| 39 | г. Волхов, ул.  Дзержинского, д. 29 | 223,60 | 37,00 |  |  |  | 223,60 | 7736560 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7736560 |  | 34600 | 25950 |
| 40 | г. Волхов, ул.  Дзержинского, д. 33 | 229,80 | 114,40 |  |  |  | 229,80 | 7951080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7951080 |  | 34600 | 25950 |
| 41 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 1 | 425,10 | 195,40 |  |  |  | 425,10 | 14708460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14708460 |  | 34600 | 25950 |
| 42 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 3 | 416,50 | 244,60 |  |  |  | 416,50 | 14410900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14410900 |  | 34600 | 25950 |
| 43 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 8 | 244,30 | 219,90 |  |  |  | 244,30 | 8452780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8452780 |  | 34600 | 25950 |
| 44 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 9 | 254,80 | 95,70 |  |  |  | 254,80 | 8816080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8816080 |  | 34600 | 25950 |
| 45 | г. Волхов, ул.  Дзержинского, д. 35 | 311,40 | 146,60 |  |  |  | 311,40 | 10774440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10774440 |  | 34600 | 25950 |
| 46 | г. Волхов, ул.  Ленинградская, д. 1в | 73,80 | 0,00 |  |  |  | 73,80 | 2553480 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2553480 |  | 34600 | 25950 |
| 47 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 3 | 212,00 | 0,00 |  |  |  | 212,00 | 7335200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7335200 |  | 34600 | 25950 |
| 48 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 30а | 72,90 | 0,00 |  |  |  | 72,90 | 2522340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2522340 |  | 34600 | 25950 |
| 49 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 52а | 48,50 | 0,00 |  |  |  | 48,50 | 1678100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1678100 |  | 34600 | 25950 |
| 50 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 53 | 96,20 | 49,00 |  |  |  | 96,20 | 3328520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3328520 |  | 34600 | 25950 |
| 51 | г. Волхов, ул. 1-я  Первомайская, д. 8 | 76,00 | 0,00 |  |  |  | 76,00 | 2629600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2629600 |  | 34600 | 25950 |
| 52 | г. Волхов, ул.  Кооперативная, д. 5 | 369,90 | 45,90 |  |  |  | 369,90 | 12798540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12798540 |  | 34600 | 25950 |
| 53 | г. Волхов, ул.  Некрасова, д. 19 | 321,60 | 97,50 |  |  |  | 321,60 | 11127360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11127360 |  | 34600 | 25950 |
| 54 | г. Волхов, ул.  Некрасова, д. 21 | 102,10 | 67,10 |  |  |  | 102,10 | 3532660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3532660 |  | 34600 | 25950 |
| 55 | г. Волхов, ул.  Некрасова, д. 14 | 164,00 | 0,00 |  |  |  | 164,00 | 5674400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5674400 |  | 34600 | 25950 |
| 56 | г. Волхов, ул.  Некрасова, д. 16 | 337,60 | 139,60 |  |  |  | 337,60 | 11680960 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11680960 |  | 34600 | 25950 |
| 57 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 7 | 273,90 | 0,00 |  |  |  | 273,90 | 9476940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9476940 |  | 34600 | 25950 |
| 58 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 9 | 177,20 | 30,00 |  |  |  | 177,20 | 6131120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6131120 |  | 34600 | 25950 |
| 59 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 19 | 306,10 | 0,00 |  |  |  | 306,10 | 10591060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10591060 |  | 34600 | 25950 |
| 60 | г. Волхов, ул.  Степана Разина,  д. 10 | 163,10 | 0,00 |  |  |  | 163,10 | 5643260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5643260 |  | 34600 | 25950 |
| 61 | г. Волхов, ул.  Степана Разина,  д. 16 | 81,20 | 28,10 |  |  |  | 81,20 | 2809520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2809520 |  | 34600 | 25950 |
| 62 | г. Волхов, ул. Олега  Кошевого, д. 6 | 94,00 | 0,00 |  |  |  | 94,00 | 3252400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3252400 |  | 34600 | 25950 |
| 63 | г. Волхов, ул. Олега  Кошевого, д. 4 | 173,40 | 43,40 |  |  |  | 173,40 | 5999640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5999640 |  | 34600 | 25950 |
| 64 | г. Волхов, ул.  Суворова, д. 32 | 126,70 | 0,00 |  |  |  | 126,70 | 4383820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4383820 |  | 34600 | 25950 |
| 65 | г. Волхов, ул.  Суворова, д. 34 | 84,20 | 84,20 |  |  |  | 84,20 | 2913320 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2913320 |  | 34600 | 25950 |
| 66 | г. Волхов, ул.  Сплавная, д. 5 | 373,50 | 58,00 |  |  |  | 373,50 | 12923100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12923100 |  | 34600 | 25950 |
| 67 | г. Волхов, ул.  Сплавная, д. 6 | 249,00 | 0,00 |  |  |  | 249,00 | 8615400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8615400 |  | 34600 | 25950 |
| 68 | г. Волхов, мкр.  Званка, д. 35 | 140,60 | 34,00 |  |  |  | 140,60 | 4864760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4864760 |  | 34600 | 25950 |
| 69 | г. Волхов, пр.  Державина, д. 13 | 72,40 | 35,80 |  |  |  | 72,40 | 2505040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2505040 |  | 34600 | 25950 |
| 70 | г. Волхов, пр.  Державина, д. 15 | 126,00 | 0,00 |  |  |  | 126,00 | 4359600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4359600 |  | 34600 | 25950 |
| 71 | г. Волхов, пр.  Державина, д. 3 | 86,10 | 0,00 |  |  |  | 86,10 | 2979060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2979060 |  | 34600 | 25950 |
| 72 | г. Волхов, ул.  Гоголя, д. 25 | 81,70 | 0,00 |  |  |  | 81,70 | 2826820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2826820 |  | 34600 | 25950 |
| 73 | г. Волхов, ул.  Степана Разина,  д. 61 | 82,51 | 0,00 |  |  |  | 82,51 | 2854846 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2854846 |  | 34600 | 25950 |
| 74 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 21 | 237,00 | 0,00 |  |  |  | 237,00 | 8200200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8200200 |  | 34600 | 25950 |
| 75 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 2 | 32,20 | 0,00 |  |  |  | 32,20 | 1114120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1114120 |  | 34600 | 25950 |
| 76 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 10 | 85,60 | 0,00 |  |  |  | 85,60 | 2961760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2961760 |  | 34600 | 25950 |
| 77 | г. Волхов, ул.  Степана Разина, д. 4 | 108,90 | 0,00 |  |  |  | 108,90 | 3767940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3767940 |  | 34600 | 25950 |
| 78 | г. Волхов, ул.  Степана Разина, д. 8 | 106,30 | 0,00 |  |  |  | 106,30 | 3677980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3677980 |  | 34600 | 25950 |
| 79 | г. Волхов, ул.  Некрасова, д. 25а | 130,90 | 34,90 |  |  |  | 130,90 | 4529140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4529140 |  | 34600 | 25950 |
| 80 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 58 | 130,40 | 38,50 |  |  |  | 130,40 | 4511840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4511840 |  | 34600 | 25950 |
| 81 | г. Волхов, ул. 1-я  Первомайская, д. 21 | 79,60 | 0,00 |  |  |  | 79,60 | 2754160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2754160 |  | 34600 | 25950 |
| 82 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 23 | 182,40 | 0,00 |  |  |  | 182,40 | 6311040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6311040 |  | 34600 | 25950 |
| 83 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 17 | 421,90 | 264,20 |  |  |  | 421,90 | 14597740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14597740 |  | 34600 | 25950 |
| 84 | г. Волхов, ул.  Кирова, д. 21 | 398,00 | 158,00 |  |  |  | 398,00 | 13770800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13770800 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Новоладожское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | 1832,10 | 561,40 |  |  |  | 1832,10 | 63390660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 63390660 |  | 34600 | 25950 |
| 85 | г. Новая Ладога, пр.  Карла Маркса, д. 52 | 199,00 | 0,00 |  |  |  | 199,00 | 6885400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6885400 |  | 34600 | 25950 |
| 86 | г. Новая Ладога, ул.  М.Горького, д. 6 | 216,60 | 106,30 |  |  |  | 216,60 | 7494360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7494360 |  | 34600 | 25950 |
| 87 | г. Новая Ладога, пр.  Карла Маркса, д. 18 | 192,90 | 0,00 |  |  |  | 192,90 | 6674340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6674340 |  | 34600 | 25950 |
| 88 | г. Новая Ладога, пр.  Карла Маркса, д. 52а | 78,90 | 0,00 |  |  |  | 78,90 | 2729940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2729940 |  | 34600 | 25950 |
| 89 | г. Новая Ладога, пр.  Карла Маркса, д. 54 | 161,00 | 0,00 |  |  |  | 161,00 | 5570600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5570600 |  | 34600 | 25950 |
| 90 | г. Новая Ладога, пр.  Карла Маркса, д. 17 | 175,80 | 33,90 |  |  |  | 175,80 | 6082680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6082680 |  | 34600 | 25950 |
| 91 | г. Новая Ладога, ул.  Урицкого, д. 9 | 140,70 | 46,80 |  |  |  | 140,70 | 4868220 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4868220 |  | 34600 | 25950 |
| 92 | г. Новая Ладога, пр.  Карла Маркса, д. 41 | 57,60 | 0,00 |  |  |  | 57,60 | 1992960 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1992960 |  | 34600 | 25950 |
| 93 | г. Новая Ладога, пр.  Карла Маркса, д. 31 | 212,60 | 134,20 |  |  |  | 212,60 | 7355960 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7355960 |  | 34600 | 25950 |
| 94 | г. Новая Ладога, пр.  Карла Маркса, д. 20 | 81,80 | 0,00 |  |  |  | 81,80 | 2830280 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2830280 |  | 34600 | 25950 |
| 95 | г. Новая Ладога, ул.  Гагарина, д. 7 | 240,90 | 202,60 |  |  |  | 240,90 | 8335140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8335140 |  | 34600 | 25950 |
| 96 | г. Новая Ладога,  наб. Ладожской  Флотилии, д. 42 | 74,30 | 37,60 |  |  |  | 74,30 | 2570780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2570780 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Сясьстройское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 21 | 4013,00 | 1748,90 |  |  |  | 4013,00 | 138849800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 138849800 |  | 34600 | 25950 |
| 97 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 20 | 171,90 | 42,80 |  |  |  | 171,90 | 5947740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5947740 |  | 34600 | 25950 |
| 98 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 26 | 168,30 | 83,60 |  |  |  | 168,30 | 5823180 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5823180 |  | 34600 | 25950 |
| 99 | пос. Аврово, ул.  Набережная, д. 2 | 352,20 | 155,30 |  |  |  | 352,20 | 12186120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12186120 |  | 34600 | 25950 |
| 100 | пос. Аврово, ул.  Центральная, д. 17 | 108,60 | 0,00 |  |  |  | 108,60 | 3757560 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3757560 |  | 34600 | 25950 |
| 101 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 18 | 173,70 | 0,00 |  |  |  | 173,70 | 6010020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6010020 |  | 34600 | 25950 |
| 102 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 19 | 198,70 | 100,20 |  |  |  | 198,70 | 6875020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6875020 |  | 34600 | 25950 |
| 103 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 8 | 170,10 | 0,00 |  |  |  | 170,10 | 5885460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5885460 |  | 34600 | 25950 |
| 104 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 15 | 187,50 | 94,20 |  |  |  | 187,50 | 6487500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6487500 |  | 34600 | 25950 |
| 105 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 10 | 171,00 | 128,90 |  |  |  | 171,00 | 5916600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5916600 |  | 34600 | 25950 |
| 106 | г. Сясьстрой, ул. 18  Июля, д. 4 | 204,80 | 81,90 |  |  |  | 204,80 | 7086080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7086080 |  | 34600 | 25950 |
| 107 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 12 | 204,60 | 154,50 |  |  |  | 204,60 | 7079160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7079160 |  | 34600 | 25950 |
| 108 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 3 | 167,40 | 126,10 |  |  |  | 167,40 | 5792040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5792040 |  | 34600 | 25950 |
| 109 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 13 | 174,60 | 174,60 |  |  |  | 174,60 | 6041160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6041160 |  | 34600 | 25950 |
| 110 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 4 | 203,00 | 101,50 |  |  |  | 203,00 | 7023800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7023800 |  | 34600 | 25950 |
| 111 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 5 | 201,70 | 100,60 |  |  |  | 201,70 | 6978820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6978820 |  | 34600 | 25950 |
| 112 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 7 | 206,70 | 82,90 |  |  |  | 206,70 | 7151820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7151820 |  | 34600 | 25950 |
| 113 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 6 | 194,90 | 97,30 |  |  |  | 194,90 | 6743540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6743540 |  | 34600 | 25950 |
| 114 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 8 | 166,40 | 84,40 |  |  |  | 166,40 | 5757440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5757440 |  | 34600 | 25950 |
| 115 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 9 | 216,60 | 54,00 |  |  |  | 216,60 | 7494360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7494360 |  | 34600 | 25950 |
| 116 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 10 | 197,40 | 0,00 |  |  |  | 197,40 | 6830040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6830040 |  | 34600 | 25950 |
| 117 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 14 | 172,90 | 86,10 |  |  |  | 172,90 | 5982340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5982340 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Усадищенское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | 332,30 | 0,00 |  |  |  | 332,30 | 11497580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11497580 |  | 34600 | 25950 |
| 118 | дер. Зеленец, д. 64 | 91,20 | 0,00 |  |  |  | 91,20 | 3155520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3155520 |  | 34600 | 25950 |
| 119 | дер. Зеленец, д. 65 | 112,20 | 0,00 |  |  |  | 112,20 | 3882120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3882120 |  | 34600 | 25950 |
| 120 | дер. Зеленец, д. 17 | 51,60 | 0,00 |  |  |  | 51,60 | 1785360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1785360 |  | 34600 | 25950 |
| 121 | п. ст. Куколь, д. 5 | 24,80 | 0,00 |  |  |  | 24,80 | 858080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 858080 |  | 34600 | 25950 |
| 122 | дер. Зеленец, д. 15 | 52,50 | 0,00 |  |  |  | 52,50 | 1816500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1816500 |  | 34600 | 25950 |
|  | Всеволожский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Агалатовское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 368,00 | 0,00 |  |  |  | 368,00 | 12732800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12732800 |  | 34600 | 25950 |
| 123 | дер. Вартемяги, ул.  Нагорная, д. 17 | 282,00 | 0,00 |  |  |  | 282,00 | 9757200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9757200 |  | 34600 | 25950 |
| 124 | дер. Вартемяги, ш.  Токсовское, д. 13 | 86,00 | 0,00 |  |  |  | 86,00 | 2975600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2975600 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование "Город  Всеволожск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | 869,56 | 246,35 |  |  |  | 869,56 | 30086776 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 30086776 |  | 34600 | 25950 |
| 125 | г. Всеволожск, пр.  Грибоедова, д. 110/7 | 292,75 | 149,95 |  |  |  | 292,75 | 10129150 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10129150 |  | 34600 | 25950 |
| 126 | г. Всеволожск, линия  2-я, д. 30 | 79,90 | 13,30 |  |  |  | 79,90 | 2764540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2764540 |  | 34600 | 25950 |
| 127 | г. Всеволожск, ш.  Колтушское, д. 282 | 172,50 | 0,00 |  |  |  | 172,50 | 5968500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5968500 |  | 34600 | 25950 |
| 128 | г. Всеволожск, пр.  Всеволожский, д. 80 | 111,10 | 83,10 |  |  |  | 111,10 | 3844060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3844060 |  | 34600 | 25950 |
| 129 | г. Всеволожск, ул.  Маяковского, д. 15 | 213,31 | 0,00 |  |  |  | 213,31 | 7380526 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7380526 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Дубровское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 21 | 6720,90 | 4284,80 |  |  |  | 6720,90 | 232543140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 232543140 |  | 34600 | 25950 |
| 130 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 24 | 233,10 | 116,80 |  |  |  | 233,10 | 8065260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8065260 |  | 34600 | 25950 |
| 131 | пгт. Дубровка, ул.  Школьная, д. 4 | 587,80 | 276,20 |  |  |  | 587,80 | 20337880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 20337880 |  | 34600 | 25950 |
| 132 | пгт. Дубровка, ул.  Школьная, д. 6 | 295,50 | 234,40 |  |  |  | 295,50 | 10224300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10224300 |  | 34600 | 25950 |
| 133 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 10 | 235,10 | 235,10 |  |  |  | 235,10 | 8134460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8134460 |  | 34600 | 25950 |
| 134 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 20 | 228,00 | 98,40 |  |  |  | 228,00 | 7888800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7888800 |  | 34600 | 25950 |
| 135 | пгт. Дубровка, ул.  Набережная, д. 10 | 339,90 | 211,00 |  |  |  | 339,90 | 11760540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11760540 |  | 34600 | 25950 |
| 136 | пгт. Дубровка, ул.  Набережная, д. 12 | 348,70 | 263,70 |  |  |  | 348,70 | 12065020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12065020 |  | 34600 | 25950 |
| 137 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 12 | 235,20 | 159,40 |  |  |  | 235,20 | 8137920 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8137920 |  | 34600 | 25950 |
| 138 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 4 | 337,80 | 299,20 |  |  |  | 337,80 | 11687880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11687880 |  | 34600 | 25950 |
| 139 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 8 | 335,00 | 167,50 |  |  |  | 335,00 | 11591000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11591000 |  | 34600 | 25950 |
| 140 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 16 | 230,40 | 154,20 |  |  |  | 230,40 | 7971840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7971840 |  | 34600 | 25950 |
| 141 | пгт. Дубровка, ул.  Невская, д. 17 | 221,80 | 166,60 |  |  |  | 221,80 | 7674280 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7674280 |  | 34600 | 25950 |
| 142 | пгт. Дубровка, ул.  Заводская, д. 3 | 336,10 | 245,60 |  |  |  | 336,10 | 11629060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11629060 |  | 34600 | 25950 |
| 143 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 8 | 240,50 | 60,20 |  |  |  | 240,50 | 8321300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8321300 |  | 34600 | 25950 |
| 144 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 5 | 546,40 | 360,00 |  |  |  | 546,40 | 18905440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 18905440 |  | 34600 | 25950 |
| 145 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 14 | 234,50 | 156,90 |  |  |  | 234,50 | 8113700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8113700 |  | 34600 | 25950 |
| 146 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 22 | 236,40 | 101,10 |  |  |  | 236,40 | 8179440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8179440 |  | 34600 | 25950 |
| 147 | пгт. Дубровка, ул.  Заводская, д. 7 | 345,10 | 130,80 |  |  |  | 345,10 | 11940460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11940460 |  | 34600 | 25950 |
| 148 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 2 | 556,90 | 330,70 |  |  |  | 556,90 | 19268740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 19268740 |  | 34600 | 25950 |
| 149 | пгт. Дубровка, ул.  Заводская, д. 13 | 340,30 | 340,30 |  |  |  | 340,30 | 11774380 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11774380 |  | 34600 | 25950 |
| 150 | пгт. Дубровка, ул.  Советская, д. 1 | 256,4 | 176,7 |  |  |  | 256,4 | 8871440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8871440 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Заневское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | 2119,70 | 823,30 |  |  |  | 2119,70 | 73341620 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 73341620 |  | 34600 | 25950 |
| 151 | дер. Заневка, д. 2 | 239,50 | 0,00 |  |  |  | 239,50 | 8286700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8286700 |  | 34600 | 25950 |
| 152 | дер. Заневка, д. 4 | 275,50 | 0,00 |  |  |  | 275,50 | 9532300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9532300 |  | 34600 | 25950 |
| 153 | дер. Суоранда, ул.  Ржавского, д. 6 | 214,00 | 66,10 |  |  |  | 214,00 | 7404400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7404400 |  | 34600 | 25950 |
| 154 | дер. Суоранда, ул.  Ржавского, д. 8 | 192,10 | 98,30 |  |  |  | 192,10 | 6646660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6646660 |  | 34600 | 25950 |
| 155 | дер. Суоранда, ул.  Ржавского, д. 10 | 157,30 | 68,80 |  |  |  | 157,30 | 5442580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5442580 |  | 34600 | 25950 |
| 156 | дер. Заневка, д. 8 | 72,40 | 0,00 |  |  |  | 72,40 | 2505040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2505040 |  | 34600 | 25950 |
| 157 | дер. Суоранда, ул.  Рабочая, д. 3 | 209,50 | 182,20 |  |  |  | 209,50 | 7248700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7248700 |  | 34600 | 25950 |
| 158 | дер. Суоранда, ул.  Рабочая, д. 5 | 184,20 | 84,90 |  |  |  | 184,20 | 6373320 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6373320 |  | 34600 | 25950 |
| 159 | дер. Суоранда, ул.  Рабочая, д. 7 | 183,50 | 141,10 |  |  |  | 183,50 | 6349100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6349100 |  | 34600 | 25950 |
| 160 | н.п. Заневский пост  1 (гаражи), д. 3 | 182,00 | 0,00 |  |  |  | 182,00 | 6297200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6297200 |  | 34600 | 25950 |
| 161 | дер. Заневка, д. 7 | 96,80 | 96,80 |  |  |  | 96,80 | 3349280 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3349280 |  | 34600 | 25950 |
| 162 | дер. Суоранда, ул.  Ржавского, д. 12 | 112,90 | 85,10 |  |  |  | 112,90 | 3906340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3906340 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Куйвозовское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | 611,80 | 137,70 |  |  |  | 611,80 | 21168280 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 21168280 |  | 34600 | 25950 |
| 163 | дер. Васкелово, ул.  Автоколонная, д. 33 | 233,10 | 52,40 |  |  |  | 233,10 | 8065260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8065260 |  | 34600 | 25950 |
| 164 | дер. Васкелово, ул.  Автоколонная, д. 35 | 195,40 | 59,60 |  |  |  | 195,40 | 6760840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6760840 |  | 34600 | 25950 |
| 165 | дер. Васкелово, ул.  Автоколонная, д. 34 | 183,30 | 25,70 |  |  |  | 183,30 | 6342180 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6342180 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Морозовское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 10 | 1655,54 | 127,30 |  |  |  | 1655,54 | 57281684 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 57281684 |  | 34600 | 25950 |
| 166 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 29 | 381,00 | 94,80 |  |  |  | 381,00 | 13182600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13182600 |  | 34600 | 25950 |
| 167 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 19 | 150,60 | 0,00 |  |  |  | 150,60 | 5210760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5210760 |  | 34600 | 25950 |
| 168 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 9 | 41,40 | 0,00 |  |  |  | 41,40 | 1432440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1432440 |  | 34600 | 25950 |
| 169 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 11 | 72,44 | 0,00 |  |  |  | 72,44 | 2506424 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2506424 |  | 34600 | 25950 |
| 170 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 13 | 154,60 | 0,00 |  |  |  | 154,60 | 5349160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5349160 |  | 34600 | 25950 |
| 171 | пгт. им. Морозова,  ул. Освобождения,  д. 1 | 342,28 | 0,00 |  |  |  | 342,28 | 11842888 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11842888 |  | 34600 | 25950 |
| 172 | пгт. им. Морозова,  ул. Мира, д. 5 | 24,45 | 0,00 |  |  |  | 24,45 | 845970 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 845970 |  | 34600 | 25950 |
| 173 | пгт. им. Морозова,  ул. Скворцова, д. 32 | 73,00 | 0,00 |  |  |  | 73,00 | 2525800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2525800 |  | 34600 | 25950 |
| 174 | пгт. им. Морозова,  ул. Чекалова, д. 10 | 255,40 | 32,50 |  |  |  | 255,40 | 8836840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8836840 |  | 34600 | 25950 |
| 175 | пгт. им. Морозова,  ул. Мира, д. 7 | 160,37 | 0,00 |  |  |  | 160,37 | 5548802 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5548802 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Муринское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 366,00 | 199,30 |  |  |  | 366,00 | 12663600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12663600 |  | 34600 | 25950 |
| 176 | пос. Мурино, ул.  Садовая, д. 1 | 238,70 | 158,70 |  |  |  | 238,70 | 8259020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8259020 |  | 34600 | 25950 |
| 177 | дер. Лаврики, д. 15  км | 127,30 | 40,60 |  |  |  | 127,30 | 4404580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4404580 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Разметелевское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 85,30 | 0,00 |  |  |  | 85,30 | 2951380 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2951380 |  | 34600 | 25950 |
| 178 | мест. Карьер  Мяглово, ул.  Торговая, д. 6 | 85,30 | 0,00 |  |  |  | 85,30 | 2951380 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2951380 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Рахьинское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | 1716,60 | 555,90 |  |  |  | 1716,60 | 59394360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 59394360 |  | 34600 | 25950 |
| 179 | дер. Борисова Грива,  ул. Центральная,  д. 2 | 367,10 | 233,80 |  |  |  | 367,10 | 12701660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12701660 |  | 34600 | 25950 |
| 180 | пгт. Рахья, ул.  Строителей, д. 3 | 225,10 | 87,00 |  |  |  | 225,10 | 7788460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7788460 |  | 34600 | 25950 |
| 181 | пгт. Рахья, ул.  Строителей, д. 5 | 90,70 | 0,00 |  |  |  | 90,70 | 3138220 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3138220 |  | 34600 | 25950 |
| 182 | пос. Поселок-13,  д. 15 | 80,50 | 47,90 |  |  |  | 80,50 | 2785300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2785300 |  | 34600 | 25950 |
| 183 | пос. Поселок-13,  д. 16 | 115,80 | 70,20 |  |  |  | 115,80 | 4006680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4006680 |  | 34600 | 25950 |
| 184 | пос. Поселок-13,  д. 14 | 108,00 | 0,00 |  |  |  | 108,00 | 3736800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3736800 |  | 34600 | 25950 |
| 185 | пос. Поселок-13,  д. 12 | 137,90 | 0,00 |  |  |  | 137,90 | 4771340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4771340 |  | 34600 | 25950 |
| 186 | пос. Поселок-13,  д. 11 | 67,80 | 0,00 |  |  |  | 67,80 | 2345880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2345880 |  | 34600 | 25950 |
| 187 | пос. Поселок-13,  д. 8 | 210,90 | 94,50 |  |  |  | 210,90 | 7297140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7297140 |  | 34600 | 25950 |
| 188 | пос. Поселок-13,  д. 5 | 22,50 | 22,50 |  |  |  | 22,50 | 778500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 778500 |  | 34600 | 25950 |
| 189 | пос. Поселок-13,  д. 3 | 104,50 | 0,00 |  |  |  | 104,50 | 3615700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3615700 |  | 34600 | 25950 |
| 190 | пос. Поселок-13,  д. 17 | 185,80 | 0,00 |  |  |  | 185,80 | 6428680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6428680 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Романовское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 618,30 | 310,00 |  |  |  | 618,30 | 21393180 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 21393180 |  | 34600 | 25950 |
| 191 | дер. Лепсари, д. 32 | 618,30 | 310,00 |  |  |  | 618,30 | 21393180 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 21393180 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Свердловское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | 3914,87 | 1724,20 |  |  |  | 3914,87 | 135454502 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 135454502 |  | 34600 | 25950 |
| 192 | пос. Красная Заря,  д. 4 | 668,49 | 389,85 |  |  |  | 668,49 | 23129754 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 23129754 |  | 34600 | 25950 |
| 193 | пгт. им Свердлова,  мкр. 2-й, д. 27 | 503,60 | 165,11 |  |  |  | 503,60 | 17424560 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 17424560 |  | 34600 | 25950 |
| 194 | пгт. им. Свердлова,  мкр. 1-й, д. 22 | 548,70 | 379,88 |  |  |  | 548,70 | 18985020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 18985020 |  | 34600 | 25950 |
| 195 | пгт. им. Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 9 | 34,30 | 0,00 |  |  |  | 34,30 | 1186780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1186780 |  | 34600 | 25950 |
| 196 | пгт. им. Свердлова,  ул. Ермаковская,  д. 15 | 100,28 | 80,00 |  |  |  | 100,28 | 3469688 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3469688 |  | 34600 | 25950 |
| 197 | пгт. им. Свердлова,  мкр. 1-й, д. 20 | 618,40 | 408,71 |  |  |  | 618,40 | 21396640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 21396640 |  | 34600 | 25950 |
| 198 | пгт. им. Свердлова,  мкр. 2-й, д. 31 | 613,20 | 203,33 |  |  |  | 613,20 | 21216720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 21216720 |  | 34600 | 25950 |
| 199 | пгт. им. Свердлова,  мкр. 2-й, д. 34 | 495,20 | 97,32 |  |  |  | 495,20 | 17133920 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 17133920 |  | 34600 | 25950 |
| 200 | пгт. им. Свердлова,  мкр. 2-й, д. 38 | 332,70 | 0,00 |  |  |  | 332,70 | 11511420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11511420 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Токсовское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 15 | 2056,40 | 826,00 |  |  |  | 2056,40 | 71151440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 71151440 |  | 34600 | 25950 |
| 201 | дер. Рапполово, ул.  Заречная, д. 13 | 104,50 | 52,30 |  |  |  | 104,50 | 3615700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3615700 |  | 34600 | 25950 |
| 202 | пгт. Токсово, ул.  Советов, д. 42 | 450,00 | 189,10 |  |  |  | 450,00 | 15570000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 15570000 |  | 34600 | 25950 |
| 203 | дер. Рапполово, ул.  Заречная, д. 15 | 102,70 | 102,70 |  |  |  | 102,70 | 3553420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3553420 |  | 34600 | 25950 |
| 204 | дер. Рапполово, ул.  Заречная, д. 17 | 111,90 | 111,90 |  |  |  | 111,90 | 3871740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3871740 |  | 34600 | 25950 |
| 205 | дер. Рапполово, ул.  Заречная, д. 19 | 97,50 | 97,50 |  |  |  | 97,50 | 3373500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3373500 |  | 34600 | 25950 |
| 206 | дер. Рапполово, ул.  Дубовая, д. 1 | 104,00 | 46,30 |  |  |  | 104,00 | 3598400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3598400 |  | 34600 | 25950 |
| 207 | дер. Рапполово, ул.  Дубовая, д. 2 | 107,80 | 0,00 |  |  |  | 107,80 | 3729880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3729880 |  | 34600 | 25950 |
| 208 | дер. Рапполово ул.  Дубовая, д. 4 | 108,80 | 81,20 |  |  |  | 108,80 | 3764480 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3764480 |  | 34600 | 25950 |
| 209 | дер. Рапполово, ул.  Дубовая, д. 8 | 116,60 | 39,00 |  |  |  | 116,60 | 4034360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4034360 |  | 34600 | 25950 |
| 210 | дер. Рапполово, ул.  Дубовая, д. 10 | 116,60 | 0,00 |  |  |  | 116,60 | 4034360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4034360 |  | 34600 | 25950 |
| 211 | пгт. Токсово, ул.  Дорожников, д. 28 | 273,00 | 35,80 |  |  |  | 273,00 | 9445800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9445800 |  | 34600 | 25950 |
| 212 | пгт. Токсово, ул.  Дорожников, д. 28а,  корп. 12 | 108,70 | 0,00 |  |  |  | 108,70 | 3761020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3761020 |  | 34600 | 25950 |
| 213 | дер. Рапполово, ул.  Дубовая, д. 3 | 107,00 | 27,20 |  |  |  | 107,00 | 3702200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3702200 |  | 34600 | 25950 |
| 214 | дер. Рапполово, ул.  Лесная, д. 2 | 52,30 | 0,00 |  |  |  | 52,30 | 1809580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1809580 |  | 34600 | 25950 |
| 215 | дер. Рапполово, ул.  Лесная, д. 6 | 95,00 | 43,00 |  |  |  | 95,00 | 3287000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3287000 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Щегловское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 | 2023,40 | 120,70 |  |  |  | 2023,40 | 70009640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 70009640 |  | 34600 | 25950 |
| 216 | пос. Щеглово, д. 12 | 145,80 | 0,00 |  |  |  | 145,80 | 5044680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5044680 |  | 34600 | 25950 |
| 217 | пос. Щеглово, д. 8 | 275,90 | 40,90 |  |  |  | 275,90 | 9546140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9546140 |  | 34600 | 25950 |
| 218 | пос. Щеглово, д. 48 | 405,10 | 0,00 |  |  |  | 405,10 | 14016460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14016460 |  | 34600 | 25950 |
| 219 | дер. Плинтовка, д. 1 | 176,00 | 27,20 |  |  |  | 176,00 | 6089600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6089600 |  | 34600 | 25950 |
| 220 | пос. Щеглово, д. 42 | 174,10 | 0,00 |  |  |  | 174,10 | 6023860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6023860 |  | 34600 | 25950 |
| 221 | пос. Щеглово, д. 39 | 92,10 | 0,00 |  |  |  | 92,10 | 3186660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3186660 |  | 34600 | 25950 |
| 222 | дер. Минулово, д. 8а | 368,20 | 0,00 |  |  |  | 368,20 | 12739720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12739720 |  | 34600 | 25950 |
| 223 | пос. Щеглово, д. 47 | 386,20 | 52,60 |  |  |  | 386,20 | 13362520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13362520 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Юкковское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 360,80 | 44,30 |  |  |  | 360,80 | 12483680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12483680 |  | 34600 | 25950 |
| 224 | дер. Юкки, ш.  Ленинградское, д. 39 | 245,20 | 44,30 |  |  |  | 245,20 | 8483920 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8483920 |  | 34600 | 25950 |
| 225 | дер. Юкки, ш.  Ленинградское, д. 37 | 115,60 | 0,00 |  |  |  | 115,60 | 3999760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3999760 |  | 34600 | 25950 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Выборг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 23 | 4002,35 | 2031,66 |  |  |  | 4002,35 | 138481310 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 138481310 |  | 34600 | 25950 |
| 226 | г. Выборг, ул. Малая  Водяная, д. 9 | 154,12 | 42,03 |  |  |  | 154,12 | 5332552 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5332552 |  | 34600 | 25950 |
| 227 | г. Выборг, ул.  Матвеевская, д. 11 | 129,68 | 96,85 |  |  |  | 129,68 | 4486928 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4486928 |  | 34600 | 25950 |
| 228 | г. Выборг, ул.  Октябрьская, д. 33 | 149,58 | 73,76 |  |  |  | 149,58 | 5175468 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5175468 |  | 34600 | 25950 |
| 229 | г. Выборг, пл.  Пожарная, д. 7 | 121,42 | 48,85 |  |  |  | 121,42 | 4201132 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4201132 |  | 34600 | 25950 |
| 230 | мкр. Калининский,  пер. Привокзальный,  д. 2 | 293,20 | 98,20 |  |  |  | 293,20 | 10144720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10144720 |  | 34600 | 25950 |
| 231 | г. Выборг, ул. 1-я  Бригадная, д. 12 | 143,54 | 99,18 |  |  |  | 143,54 | 4966484 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4966484 |  | 34600 | 25950 |
| 232 | мкр. Калининский, ш.  Хельсинкское, д. 13 | 63,70 | 0,00 |  |  |  | 63,70 | 2204020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2204020 |  | 34600 | 25950 |
| 233 | г. Выборг, ш.  Светогорское, д. 8 | 56,75 | 0,00 |  |  |  | 56,75 | 1963550 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1963550 |  | 34600 | 25950 |
| 234 | г. Выборг, ул.  Судостроительная, д.  17 | 211,44 | 125,67 |  |  |  | 211,44 | 7315824 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7315824 |  | 34600 | 25950 |
| 235 | г. Выборг, ул.  Центральная, д. 4 | 76,89 | 35,21 |  |  |  | 76,89 | 2660394 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2660394 |  | 34600 | 25950 |
| 236 | г. Выборг, ул.  Шестакова, д. 27 | 79,14 | 0,00 |  |  |  | 79,14 | 2738244 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2738244 |  | 34600 | 25950 |
| 237 | г. Выборг, ул. 4-я  Бригадная, д. 17 | 152,39 | 114,20 |  |  |  | 152,39 | 5272694 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5272694 |  | 34600 | 25950 |
| 238 | г. Выборг, пер.  Короткий, д. 4 | 209,55 | 112,24 |  |  |  | 209,55 | 7250430 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7250430 |  | 34600 | 25950 |
| 239 | г. Выборг, ул.  Красноармейская, д.  13 | 760,93 | 666,72 |  |  |  | 760,93 | 26328178 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 26328178 |  | 34600 | 25950 |
| 240 | г. Выборг, ул.  Кировская, д. 15 | 118,04 | 0,00 |  |  |  | 118,04 | 4084184 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4084184 |  | 34600 | 25950 |
| 241 | г. Выборг, ул.  Кировская, д. 19 | 118,04 | 24,71 |  |  |  | 118,04 | 4084184 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4084184 |  | 34600 | 25950 |
| 242 | г. Выборг, ул. 6-я  Озерная, д. 1 Б | 286,28 | 113,47 |  |  |  | 286,28 | 9905288 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9905288 |  | 34600 | 25950 |
| 243 | г. Выборг, ул.  Большая Гвардейская,  д. 39 | 205,53 | 62,52 |  |  |  | 205,53 | 7111338 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7111338 |  | 34600 | 25950 |
| 244 | мкр. Калининский,  пер. Привокзальный,  д. 4 | 197,38 | 43,65 |  |  |  | 197,38 | 6829348 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6829348 |  | 34600 | 25950 |
| 245 | г. Выборг, ул.  Окружная, д. 24 | 71,63 | 36,09 |  |  |  | 71,63 | 2478398 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2478398 |  | 34600 | 25950 |
| 246 | г. Выборг, ул. 2-я  Бригадная, д. 3 | 139,19 | 0,00 |  |  |  | 139,19 | 4815974 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4815974 |  | 34600 | 25950 |
| 247 | г. Выборг, ул.  Кировские Дачи,  д. 20 | 100,96 | 75,34 |  |  |  | 100,96 | 3493216 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3493216 |  | 34600 | 25950 |
| 248 | г. Выборг, ул. 1-я  Бригадная, д. 2 | 162,97 | 162,97 |  |  |  | 162,97 | 5638762 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5638762 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Каменногорское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 23 | 2772,68 | 668,95 |  |  |  | 2772,68 | 95934728 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 95934728 |  | 34600 | 25950 |
| 249 | пос. Бородинское,  ул. Спортивная, д. 5 | 40,15 | 0,00 |  |  |  | 40,15 | 1389190 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1389190 |  | 34600 | 25950 |
| 250 | г. Каменногорск, ул.  Железнодорожная, д.  5а | 158,50 | 45,00 |  |  |  | 158,50 | 5484100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5484100 |  | 34600 | 25950 |
| 251 | г. Каменногорск, ш.  Ленинградское, д. 45 | 65,00 | 0,00 |  |  |  | 65,00 | 2249000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2249000 |  | 34600 | 25950 |
| 252 | пос. Бородинское,  ул. Выборгская, д. 5 | 126,10 | 52,10 |  |  |  | 126,10 | 4363060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4363060 |  | 34600 | 25950 |
| 253 | г. Каменногорск, ш.  Выборгское, д. 37 | 125,93 | 74,71 |  |  |  | 125,93 | 4357178 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4357178 |  | 34600 | 25950 |
| 254 | г. Каменногорск, ш.  Выборгское, д. 26 | 219,12 | 147,76 |  |  |  | 219,12 | 7581552 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7581552 |  | 34600 | 25950 |
| 255 | г. Каменногорск, ш.  Выборгское, д. 22 | 84,10 | 0,00 |  |  |  | 84,10 | 2909860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2909860 |  | 34600 | 25950 |
| 256 | пос. Зайцево, ул.  Советская, д. 1 | 188,10 | 60,10 |  |  |  | 188,10 | 6508260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6508260 |  | 34600 | 25950 |
| 257 | пос. Бородинское,  ул. Спортивная, д. 4 | 52,00 | 0,00 |  |  |  | 52,00 | 1799200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1799200 |  | 34600 | 25950 |
| 258 | пос. Пруды, ул.  Железнодорожная,  д. 13 | 88,70 | 43,70 |  |  |  | 88,70 | 3069020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3069020 |  | 34600 | 25950 |
| 259 | пос. Пруды, ул.  Железнодорожная,  д. 12 | 94,50 | 34,75 |  |  |  | 94,50 | 3269700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3269700 |  | 34600 | 25950 |
| 260 | пос. Пруды, ул.  Железнодорожная,  д. 1а | 114,60 | 0,00 |  |  |  | 114,60 | 3965160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3965160 |  | 34600 | 25950 |
| 261 | пос. Пруды, ул.  Железнодорожная,  д. 11 | 295,50 | 49,60 |  |  |  | 295,50 | 10224300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10224300 |  | 34600 | 25950 |
| 262 | г. Каменногорск,  ш. Выборгское, д. 51 | 115,84 | 95,84 |  |  |  | 115,84 | 4008064 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4008064 |  | 34600 | 25950 |
| 263 | ст. Возрождение, д.  4 | 281,90 | 0,00 |  |  |  | 281,90 | 9753740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9753740 |  | 34600 | 25950 |
| 264 | г. Каменногорск ул.  Новая, д. 7 | 47,38 | 0,00 |  |  |  | 47,38 | 1639348 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1639348 |  | 34600 | 25950 |
| 265 | г. Каменногорск, ш.  Ленинградское, д. 59 | 104,25 | 0,00 |  |  |  | 104,25 | 3607050 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3607050 |  | 34600 | 25950 |
| 266 | г. Каменногорск, ш.  Ленинградское, д. 39 | 77,06 | 0,00 |  |  |  | 77,06 | 2666276 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2666276 |  | 34600 | 25950 |
| 267 | г. Каменногорск, ул.  Набережная 1-я, д. 4 | 110,98 | 33,00 |  |  |  | 110,98 | 3839908 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3839908 |  | 34600 | 25950 |
| 268 | г. Каменногорск,  пер. Угловой, д. 2 | 72,39 | 32,39 |  |  |  | 72,39 | 2504694 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2504694 |  | 34600 | 25950 |
| 269 | г. Каменногорск, ул.  Железнодорожная,  д. 13 | 40,00 | 0,00 |  |  |  | 40,00 | 1384000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1384000 |  | 34600 | 25950 |
| 270 | г. Каменногорск ул.  Железнодорожная,  д. 2 | 98,10 | 0,00 |  |  |  | 98,10 | 3394260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3394260 |  | 34600 | 25950 |
| 271 | г. Каменногорск, ш.  Выборгское, д. 2 | 172,48 | 0,00 |  |  |  | 172,48 | 5967808 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5967808 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Первомайское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 183,80 | 116,10 |  |  |  | 183,80 | 6359480 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6359480 |  | 34600 | 25950 |
| 272 | пос. Ильичево, ул.  Заречная, д. 22 | 77,90 | 77,90 |  |  |  | 77,90 | 2695340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2695340 |  | 34600 | 25950 |
| 273 | пос. Ильичево, ул.  Лесная, д. 12 | 105,90 | 38,20 |  |  |  | 10,90 | 3664140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3664140 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Приморское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | 703,04 | 24,60 |  |  |  | 703,04 | 24325184 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 24325184 |  | 34600 | 25950 |
| 274 | г. Приморск, пер.  Краснофлотский, д. 8 | 44,46 | 0,00 |  |  |  | 44,46 | 1538316 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1538316 |  | 34600 | 25950 |
| 275 | г. Приморск, ул.  Школьная, д. 4 | 137,69 | 0,00 |  |  |  | 137,69 | 4764074 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4764074 |  | 34600 | 25950 |
| 276 | г. Приморск, ш.  Выборгское, д. 30 | 58,99 | 0,00 |  |  |  | 58,99 | 2041054 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2041054 |  | 34600 | 25950 |
| 277 | г. Приморск, ул.  Агафонова, д. 4 | 51,50 | 24,60 |  |  |  | 51,50 | 1781900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1781900 |  | 34600 | 25950 |
| 278 | г. Приморск, ул.  Новая, д. 16 | 153,00 | 0,00 |  |  |  | 153,00 | 5293800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5293800 |  | 34600 | 25950 |
| 279 | г. Приморск, ул.  Новая, д. 14 | 149,70 | 0,00 |  |  |  | 149,70 | 5179620 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5179620 |  | 34600 | 25950 |
| 280 | г. Приморск, ул.  Железнодорожная, д.  20 | 107,70 | 0,00 |  |  |  | 107,70 | 3726420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3726420 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Светогорское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 | 1126,30 | 383,36 |  |  |  | 1126,30 | 38969980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 38969980 |  | 34600 | 25950 |
| 281 | пгт. Лесогорский,  ул. Горная, д. 7 | 219,87 | 30,34 |  |  |  | 219,87 | 7607502 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7607502 |  | 34600 | 25950 |
| 282 | пгт. Лесогорский,  ул. Горная, д. 8 | 85,58 | 0,00 |  |  |  | 85,58 | 2961068 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2961068 |  | 34600 | 25950 |
| 283 | пгт. Лесогорский,  ул. Ленинградская,  д. 1 | 73,52 | 0,00 |  |  |  | 73,52 | 2543792 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2543792 |  | 34600 | 25950 |
| 284 | г. Светогорск, ул.  Ленина, д. 8 | 178,30 | 178,30 |  |  |  | 178,30 | 6169180 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6169180 |  | 34600 | 25950 |
| 285 | г. Светогорск, ул.  Московская, д. 14 | 57,95 | 57,95 |  |  |  | 57,95 | 2005070 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2005070 |  | 34600 | 25950 |
| 286 | пгт. Лесогорский,  ул. Ленинградская,  д. 19 | 106,72 | 42,32 |  |  |  | 106,72 | 3692512 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3692512 |  | 34600 | 25950 |
| 287 | пгт. Лесогорский,  ул. Горная, д. 12 | 85,00 | 0,00 |  |  |  | 85,00 | 2941000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2941000 |  | 34600 | 25950 |
| 288 | пгт. Лесогорский,  ул. Сентябрьская,  д. 2 | 319,36 | 74,45 |  |  |  | 319,36 | 11049856 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11049856 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Селезневское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 502,43 | 16,40 |  |  |  | 502,43 | 17384078 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 17384078 |  | 34600 | 25950 |
| 289 | пос. Кравцово,  д. 141 | 92,00 | 16,40 |  |  |  | 92,00 | 3183200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3183200 |  | 34600 | 25950 |
| 290 | пос. Кравцово, д. 1 | 410,43 | 0,00 |  |  |  | 410,43 | 14200878 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14200878 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Советское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 138,70 | 45,20 |  |  |  | 138,70 | 4799020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4799020 |  | 34600 | 25950 |
| 291 | пос. Соколинское,  ул. Железнодорожная,  д. 1 | 138,70 | 45,20 |  |  |  | 138,70 | 4799020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4799020 |  | 34600 | 25950 |
|  | Гатчинский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | 1625,14 | 652,70 |  |  |  | 1625,14 | 56229844 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 56229844 |  | 34600 | 25950 |
| 292 | дер. Ротково, д. 1 | 183,14 | 0,00 |  |  |  | 183,14 | 6336644 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6336644 |  | 34600 | 25950 |
| 293 | дер. Малые Колпаны,  ул. Западная, д. 16 | 543,20 | 78,40 |  |  |  | 543,20 | 18794720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 18794720 |  | 34600 | 25950 |
| 294 | дер. Малые Колпаны,  ул. Западная, д. 18 | 364,90 | 27920 |  |  |  | 364,90 | 12625540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12625540 |  | 34600 | 25950 |
| 295 | дер. Большие  Колпаны, ул.  Совхозная, д. 6 | 98,00 | 0,00 |  |  |  | 98,00 | 3390800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3390800 |  | 34600 | 25950 |
| 296 | дер. Парицы, ул.  Железнодорожная, д.  10 | 435,90 | 295,10 |  |  |  | 435,90 | 15082140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 15082140 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование "Город  Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 6 | 1220,00 | 478,20 |  |  |  | 1220,00 | 42212000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 42212000 |  | 34600 | 25950 |
| 297 | г. Гатчина, ул.  Красногвардейская,  д. 14 | 24,60 | 24,60 |  |  |  | 24,60 | 851160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 851160 |  | 34600 | 25950 |
| 298 | г. Гатчина, ул.  Детскосельская, д.  27 | 176,12 | 54,60 |  |  |  | 176,12 | 6093752 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6093752 |  | 34600 | 25950 |
| 299 | г. Гатчина, ул.  Чкалова, д. 60 | 384,00 | 85,10 |  |  |  | 384,00 | 13286400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13286400 |  | 34600 | 25950 |
| 300 | г. Гатчина, ул.  Рошаля, д. 20 | 466,89 | 282,20 |  |  |  | 466,89 | 16154394 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16154394 |  | 34600 | 25950 |
| 301 | г. Гатчина, ул.  Солодухина, д. 20,  лит. а | 104,49 | 0,00 |  |  |  | 104,49 | 3615354 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3615354 |  | 34600 | 25950 |
| 302 | г. Гатчина, ул.  Комсомольцев-  подпольщиков, д. 19 | 63,90 | 31,70 |  |  |  | 63,90 | 2210940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2210940 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Дружногорское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | 399,20 | 129,60 |  |  |  | 399,20 | 13812320 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13812320 |  | 34600 | 25950 |
| 303 | п. ст. Строганово,  ул. 77 км, д. 2 | 52,20 | 0,00 |  |  |  | 52,20 | 1806120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1806120 |  | 34600 | 25950 |
| 304 | пгт. Дружная Горка,  ул. Урицкого, д. 11 | 194,50 | 45,60 |  |  |  | 194,50 | 6729700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6729700 |  | 34600 | 25950 |
| 305 | пгт. Дружная Горка,  ул. Лесная, д. 5а | 152,50 | 84,00 |  |  |  | 152,50 | 5276500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5276500 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Кобринское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | 639,13 | 113,80 |  |  |  | 639,13 | 22113898 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 22113898 |  | 34600 | 25950 |
| 306 | пос. Кобринское, ул.  Центральная, д. 4 | 119,30 | 29,80 |  |  |  | 119,30 | 4127780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4127780 |  | 34600 | 25950 |
| 307 | пос. Кобринское, ул.  Центральная, д. 30 | 215,10 | 0,00 |  |  |  | 215,10 | 7442460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7442460 |  | 34600 | 25950 |
| 308 | пос. Высокоключевой,  пр. Лесной, д. 15 | 100,13 | 45,00 |  |  |  | 100,13 | 3464498 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3464498 |  | 34600 | 25950 |
| 309 | пос. Высокоключевой,  пр. Большой, д. 50 | 20,60 | 20,60 |  |  |  | 20,60 | 712760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 712760 |  | 34600 | 25950 |
| 310 | пос. Суйда, ул.  Парковая, д. 3 | 184,00 | 18,40 |  |  |  | 184,00 | 6366400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6366400 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Новосветское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 181,40 | 0,00 |  |  |  | 181,40 | 6276440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6276440 |  | 34600 | 25950 |
| 311 | пос. Торфяное, д. 11 | 68,00 | 0,00 |  |  |  | 68,00 | 2352800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2352800 |  | 34600 | 25950 |
| 312 | пос. Новый Свет, д.  2 | 113,40 | 0,00 |  |  |  | 113,40 | 3923640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3923640 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Сиверское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 2906,60 | 0,00 |  |  |  | 2906,60 | 100568360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 100568360 |  | 34600 | 25950 |
| 313 | пгт. Сиверский, ул.  Военный городок, д.  7 | 1558,20 | 0,00 |  |  |  | 1558,20 | 53913720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 53913720 |  | 34600 | 25950 |
| 314 | пгт. Сиверский, ул.  Военный городок, д.  6 | 1348,40 | 0,00 |  |  |  | 1348,40 | 46654640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 46654640 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Сусанинское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 109,90 | 0,00 |  |  |  | 109,90 | 3802540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3802540 |  | 34600 | 25950 |
| 315 | пос. Кобралово, ул.  Лесная, д. 1, лит. А | 109,90 | 0,00 |  |  |  | 109,90 | 3802540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3802540 |  | 34600 | 25950 |
|  | Киришский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Будогощское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 145,40 | 0,00 |  |  |  | 145,40 | 5030840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5030840 |  | 34600 | 25950 |
| 316 | пгт. Будогощь, ул.  Советская, д. 23 | 66,90 | 0,00 |  |  |  | 66,90 | 2314740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2314740 |  | 34600 | 25950 |
| 317 | пгт. Будогощь, ул.  Первомайская, д. 22 | 78,50 | 0,00 |  |  |  | 78,50 | 2716100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2716100 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Глажевское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | 1005,50 | 297,60 |  |  |  | 1005,50 | 34790300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 34790300 |  | 34600 | 25950 |
| 318 | п. ст. Глажево, д. 2 | 85,00 | 0,00 |  |  |  | 85,00 | 2941000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2941000 |  | 34600 | 25950 |
| 319 | п. ст. Андреево, д.  1 | 39,90 | 0,00 |  |  |  | 39,90 | 1380540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1380540 |  | 34600 | 25950 |
| 320 | п. ст. Андреево, д.  3 | 59,90 | 0,00 |  |  |  | 59,90 | 2072540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2072540 |  | 34600 | 25950 |
| 321 | дер. Черенцево, д. 1 | 67,70 | 0,00 |  |  |  | 67,70 | 2342420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2342420 |  | 34600 | 25950 |
| 322 | пос. Тихорицы, ул.  Лесная, д. 27 | 82,50 | 58,10 |  |  |  | 82,50 | 2854500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2854500 |  | 34600 | 25950 |
| 323 | пос. Тихорицы, ул.  Новая, д. 8 | 131,00 | 0,00 |  |  |  | 131,00 | 4532600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4532600 |  | 34600 | 25950 |
| 324 | пос. Тихорицы, ул.  Садовая, д. 16 | 176,00 | 131,90 |  |  |  | 176,00 | 6089600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6089600 |  | 34600 | 25950 |
| 325 | пос. Тихорицы, ул.  Лесная, д. 28 | 52,70 | 0,00 |  |  |  | 52,70 | 1823420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1823420 |  | 34600 | 25950 |
| 326 | пос. Тихорицы, ул.  Лесная, д. 18 | 55,50 | 28,30 |  |  |  | 55,50 | 1920300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1920300 |  | 34600 | 25950 |
| 327 | пос. Тихорицы, ул.  Лесная, д. 11 | 42,50 | 0,00 |  |  |  | 42,50 | 1470500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1470500 |  | 34600 | 25950 |
| 328 | пос. Тихорицы, ул.  Новая, д. 7 | 147,90 | 79,30 |  |  |  | 147,90 | 5117340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5117340 |  | 34600 | 25950 |
| 329 | пос. Тихорицы, ул.  Лесная, д. 34 | 64,90 | 0,00 |  |  |  | 64,90 | 2245540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2245540 |  | 34600 | 25950 |
|  | Кировский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование Мгинское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 407,39 | 0,00 |  |  |  | 407,39 | 14095694 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14095694 |  | 34600 | 25950 |
| 330 | пгт. Мга, ул.  Димитрова, д. 31 | 29,60 | 0,00 |  |  |  | 29,60 | 1024160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1024160 |  | 34600 | 25950 |
| 331 | пгт. Мга, ул.  Донецкая, д. 4 | 377,79 | 0,00 |  |  |  | 377,79 | 13071534 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13071534 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Назиевское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | 1039,72 | 0,00 |  |  |  | 1039,72 | 35974312 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 35974312 |  | 34600 | 25950 |
| 332 | пгт. Назия, ул.  Советская, д. 9 | 21,00 | 0,00 |  |  |  | 21,00 | 726600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 726600 |  | 34600 | 25950 |
| 333 | пгт. Назия, ул.  Центральная, д. 18 | 19,10 | 0,00 |  |  |  | 19,10 | 660860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 660860 |  | 34600 | 25950 |
| 334 | пгт. Назия, ул.  Тракторная, д. 3 | 21,00 | 0,00 |  |  |  | 21,00 | 726600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 726600 |  | 34600 | 25950 |
| 335 | пгт. Назия, ул.  Новая, д. 11 | 19,10 | 0,00 |  |  |  | 19,10 | 660860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 660860 |  | 34600 | 25950 |
| 336 | пгт. Назия, ул.  Новая, д. 7 | 23,40 | 0,00 |  |  |  | 23,40 | 809640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 809640 |  | 34600 | 25950 |
| 337 | пгт. Назия, ул.  Школьная, д. 4 | 23,80 | 0,00 |  |  |  | 23,80 | 823480 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 823480 |  | 34600 | 25950 |
| 338 | пгт. Назия, ул.  Полевая, д. 3 | 31,60 | 0,00 |  |  |  | 31,60 | 1093360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1093360 |  | 34600 | 25950 |
| 339 | пгт. Назия, ул.  Матросова, д. 28 | 416,87 | 0,00 |  |  |  | 416,87 | 14423702 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14423702 |  | 34600 | 25950 |
| 340 | пгт. Назия, ул.  Заводская, д. 9 | 74,80 | 0,00 |  |  |  | 74,80 | 2588080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2588080 |  | 34600 | 25950 |
| 341 | пгт. Назия, ул.  Заводская, д. 17 | 130,42 | 0,00 |  |  |  | 130,42 | 4512532 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4512532 |  | 34600 | 25950 |
| 342 | пгт. Назия, ул.  Заводская, д. 13 | 130,42 | 0,00 |  |  |  | 130,42 | 4512532 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4512532 |  | 34600 | 25950 |
| 343 | пгт. Назия, ул.  Заводская, д. 1 | 128,21 | 0,00 |  |  |  | 128,21 | 4436066 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4436066 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Отрадненское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | 929,40 | 129,90 |  |  |  | 929,40 | 32157240 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 32157240 |  | 34600 | 25950 |
| 344 | г. Отрадное, ул.  Заозерная, д. 14 | 115,90 | 0,00 |  |  |  | 115,90 | 4010140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4010140 |  | 34600 | 25950 |
| 345 | г. Отрадное, ул.  Кирпичная, д. 8 | 155,90 | 0,00 |  |  |  | 155,90 | 5394140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5394140 |  | 34600 | 25950 |
| 346 | г. Отрадное, ул.  Победы, д. 27 | 74,70 | 0,00 |  |  |  | 74,70 | 2584620 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2584620 |  | 34600 | 25950 |
| 347 | г. Отрадное, ул.  Мостовая, д. 5 | 116,30 | 0,00 |  |  |  | 116,30 | 4023980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4023980 |  | 34600 | 25950 |
| 348 | г. Отрадное, ул.  Путейская, д. 1 | 54,10 | 0,00 |  |  |  | 54,10 | 1871860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1871860 |  | 34600 | 25950 |
| 349 | г. Отрадное, ул.  Путейская, д. 5 | 234,10 | 0,00 |  |  |  | 234,10 | 8099860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8099860 |  | 34600 | 25950 |
| 350 | г. Отрадное, ул.  Новая, д. 3 | 178,40 | 129,90 |  |  |  | 178,40 | 6172640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6172640 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Павловское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | 541,70 | 235,85 |  |  |  | 541,70 | 18742820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 18742820 |  | 34600 | 25950 |
| 351 | пос. Дачное, д. 1 | 132,70 | 0,00 |  |  |  | 132,70 | 4591420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4591420 |  | 34600 | 25950 |
| 352 | пгт. Павлово, ул.  Невская, д. 6 | 374,50 | 235,85 |  |  |  | 374,50 | 12957700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12957700 |  | 34600 | 25950 |
| 353 | пгт. Павлово, д. 5 | 34,50 | 0,00 |  |  |  | 34,50 | 1193700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1193700 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Путиловское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 6 | 1478,80 | 557,90 |  |  |  | 1478,80 | 51166480 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 51166480 |  | 34600 | 25950 |
| 354 | с. Путилово, ул.  Игнашкиных, д. 13 | 37,00 | 0,00 |  |  |  | 37,00 | 1280200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1280200 |  | 34600 | 25950 |
| 355 | с. Путилово, ул.  Братьев Пожарских,  д. 39 | 402,80 | 192,20 |  |  |  | 402,80 | 13936880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13936880 |  | 34600 | 25950 |
| 356 | с. Путилово, ул.  Братьев Пожарских,  д. 41 | 438,90 | 180,80 |  |  |  | 438,90 | 15185940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 15185940 |  | 34600 | 25950 |
| 357 | ст. Назия, ул.  Вокзальная, д. 14 | 78,60 | 0,00 |  |  |  | 78,60 | 2719560 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2719560 |  | 34600 | 25950 |
| 358 | с. Путилово, ул.  Братьев Пожарских,  д. 43 | 408,20 | 184,90 |  |  |  | 408,20 | 14123720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14123720 |  | 34600 | 25950 |
| 359 | дер. Поляны, ул.  Железнодорожная, д.  2 | 113,30 | 0,00 |  |  |  | 113,30 | 3920180 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3920180 |  | 34600 | 25950 |
|  | Лодейнопольский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Алеховщинское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | 2163,20 | 550,00 |  |  |  | 2163,20 | 74846720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 74846720 |  | 34600 | 25950 |
| 360 | с. Алеховщина, ул.  Школьная, д. 1 | 318,70 | 57,70 |  |  |  | 318,70 | 11027020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11027020 |  | 34600 | 25950 |
| 361 | с. Алеховщина, ул.  Советская, д. 19 | 170,00 | 170,00 |  |  |  | 170,00 | 5882000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5882000 |  | 34600 | 25950 |
| 362 | с. Алеховщина, ул.  Советская, д. 21 | 177,10 | 132,80 |  |  |  | 177,10 | 6127660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6127660 |  | 34600 | 25950 |
| 363 | пос. Мехбаза, ул.  Лесная, д. 14 | 36,60 | 0,00 |  |  |  | 36,60 | 1266360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1266360 |  | 34600 | 25950 |
| 364 | пос. Ребовичи, д. 68 | 91,20 | 0,00 |  |  |  | 91,20 | 3155520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3155520 |  | 34600 | 25950 |
| 365 | с. Алеховщина, ул.  Новосельская, д. 13 | 160,40 | 0,00 |  |  |  | 160,40 | 5549840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5549840 |  | 34600 | 25950 |
| 366 | пос. Мехбаза, ул.  Школьная, д. 2 | 37,70 | 0,00 |  |  |  | 37,70 | 1304420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1304420 |  | 34600 | 25950 |
| 367 | с. Алеховщина ул.  Новосельская, д. 7 | 225,80 | 113,00 |  |  |  | 225,80 | 7812680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7812680 |  | 34600 | 25950 |
| 368 | дер. Вонозеро, д. 33 | 120,80 | 0,00 |  |  |  | 120,80 | 4179680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4179680 |  | 34600 | 25950 |
| 369 | с. Алеховщина, ул.  Парковая, д. 24 | 211,40 | 30,60 |  |  |  | 211,40 | 7314440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7314440 |  | 34600 | 25950 |
| 370 | с. Алеховщина, ул.  Лодейнопольское  шоссе, д. 19 | 92,10 | 45,90 |  |  |  | 92,10 | 3186660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3186660 |  | 34600 | 25950 |
| 371 | дер. Мустиничи, д.  17А | 521,40 | 0,00 |  |  |  | 521,40 | 18040440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 18040440 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Доможировское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | 447,70 | 117,70 |  |  |  | 447,70 | 15490420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 15490420 |  | 34600 | 25950 |
| 372 | п. ст. Оять д. 52 | 104,40 | 0,00 |  |  |  | 104,40 | 3612240 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3612240 |  | 34600 | 25950 |
| 373 | дер. Мошкино, ул.  Сплавная, д. 12 | 63,10 | 63,10 |  |  |  | 63,10 | 2183260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2183260 |  | 34600 | 25950 |
| 374 | дер. Доможирово, ул.  Школьная, д. 65 | 157,80 | 54,60 |  |  |  | 157,80 | 5459880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5459880 |  | 34600 | 25950 |
| 375 | дер. Мошкино, ул.  Лесная, д. 56 | 51,70 | 0,00 |  |  |  | 51,70 | 1788820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1788820 |  | 34600 | 25950 |
| 376 | п. ст. Оять, д. 60 | 70,70 | 0,00 |  |  |  | 70,70 | 2446220 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2446220 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Лодейнопольское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | 2468,10 | 1493,90 |  |  |  | 2468,10 | 85396260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 85396260 |  | 34600 | 25950 |
| 377 | г. Лодейное Поле,  ул. Железнодорожная,  д. 8 | 159,10 | 78,10 |  |  |  | 159,10 | 5504860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5504860 |  | 34600 | 25950 |
| 378 | г. Лодейное Поле,  ул. Кольцевая, д. 17 | 123,10 | 62,00 |  |  |  | 123,10 | 4259260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4259260 |  | 34600 | 25950 |
| 379 | г. Лодейное Поле,  ул. Шмакова, д. 15 | 293,90 | 221,50 |  |  |  | 293,90 | 10168940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10168940 |  | 34600 | 25950 |
| 380 | г. Лодейное Поле,  ул. Энергетиков, д.  3 | 207,90 | 103,90 |  |  |  | 207,90 | 7193340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7193340 |  | 34600 | 25950 |
| 381 | г. Лодейное Поле,  ул. Железнодорожная,  д. 6 | 161,90 | 80,80 |  |  |  | 161,90 | 5601740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5601740 |  | 34600 | 25950 |
| 382 | г. Лодейное Поле,  пр. Октябрьский, д.  87 | 313,10 | 187,80 |  |  |  | 313,10 | 10833260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10833260 |  | 34600 | 25950 |
| 383 | г. Лодейное Поле,  ул.  Интернациональная,  д. 104 | 341,20 | 232,20 |  |  |  | 341,20 | 11805520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11805520 |  | 34600 | 25950 |
| 384 | г. Лодейное Поле,  ул. Шмакова, д. 17 | 517,50 | 247,40 |  |  |  | 517,50 | 17905500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 17905500 |  | 34600 | 25950 |
| 385 | г. Лодейное Поле,  ул.  Интернациональная,  д. 102 | 350,40 | 280,20 |  |  |  | 350,40 | 12123840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12123840 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование Янегское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 | 964,30 | 148,00 |  |  |  | 964,30 | 33364780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 33364780 |  | 34600 | 25950 |
| 386 | пос. Янега, ул.  Лесная, д. 5 | 144,00 | 47,90 |  |  |  | 144,00 | 4982400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4982400 |  | 34600 | 25950 |
| 387 | пос. Янега, ул.  Лесная, д. 7 | 174,50 | 0,00 |  |  |  | 174,50 | 6037700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6037700 |  | 34600 | 25950 |
| 388 | пос. Янега, ул.  Комсомольская, д. 4 | 130,00 | 35,70 |  |  |  | 130,00 | 4498000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4498000 |  | 34600 | 25950 |
| 389 | пос. Янега, ул.  Первомайская, д. 6 | 322,20 | 39,10 |  |  |  | 322,20 | 11148120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11148120 |  | 34600 | 25950 |
| 390 | пос. Янега, ул.  Комсомольская, д. 8 | 26,20 | 0,00 |  |  |  | 26,20 | 906520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 906520 |  | 34600 | 25950 |
| 391 | пос. Янега, ул.  Новая, д. 3 | 49,70 | 0,00 |  |  |  | 49,70 | 1719620 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1719620 |  | 34600 | 25950 |
| 392 | пос. Янега, ул.  Комсомольская, д. 3 | 27,00 | 0,00 |  |  |  | 27,00 | 934200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 934200 |  | 34600 | 25950 |
| 393 | пос. Янега, ул.  Лесная, д. 9 | 90,70 | 25,30 |  |  |  | 90,70 | 3138220 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3138220 |  | 34600 | 25950 |
|  | Ломоносовский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Аннинское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 504,00 | 131,70 |  |  |  | 504,00 | 17438400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 17438400 |  | 34600 | 25950 |
| 394 | дер. Иннолово, ул.  Октябрьская, д. 47 | 504,00 | 131,70 |  |  |  | 504,00 | 17438400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 17438400 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Большеижорское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 8 | 1089,20 | 612,40 |  |  |  | 1089,20 | 37686320 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 37686320 |  | 34600 | 25950 |
| 395 | пгт. Большая Ижора,  ул. Сосновая, д. 8 | 118,10 | 37,10 |  |  |  | 118,10 | 4086260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4086260 |  | 34600 | 25950 |
| 396 | пгт. Большая Ижора,  ул. Сосновая, д. 10 | 71,40 | 0,00 |  |  |  | 71,40 | 2470440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2470440 |  | 34600 | 25950 |
| 397 | пгт. Большая Ижора,  ул. Сосновая, д. 12 | 136,50 | 109,00 |  |  |  | 136,50 | 4722900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4722900 |  | 34600 | 25950 |
| 398 | пгт. Большая Ижора,  ул. Ивановская, д. 2 | 229,30 | 214,40 |  |  |  | 229,30 | 7933780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7933780 |  | 34600 | 25950 |
| 399 | пгт. Большая Ижора,  ш. Приморское, д. 63 | 160,00 | 106,70 |  |  |  | 160,00 | 5536000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5536000 |  | 34600 | 25950 |
| 400 | пгт. Большая Ижора,  ш. Приморское, д. 57 | 166,20 | 73,40 |  |  |  | 166,20 | 5750520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5750520 |  | 34600 | 25950 |
| 401 | пгт. Большая Ижора,  ул. Сосновая, д. 4 | 110,30 | 0,00 |  |  |  | 110,30 | 3816380 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3816380 |  | 34600 | 25950 |
| 402 | пгт. Большая, Ижора,  ул. Сосновая, д. 6 | 97,40 | 71,80 |  |  |  | 97,40 | 3370040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3370040 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Гостилицкое сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 38,20 | 0,00 |  |  |  | 38,20 | 1321720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1321720 |  | 34600 | 25950 |
| 403 | дер. Дятлицы, д. 45 | 38,20 | 0,00 |  |  |  | 38,20 | 1321720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1321720 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Горбунковское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 139,90 | 104,80 |  |  |  | 139,90 | 4840540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4840540 |  | 34600 | 25950 |
| 404 | дер. Верхняя  Колония, д. 1 | 139,90 | 104,80 |  |  |  | 139,90 | 4840540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4840540 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Кипенское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 207,10 | 54,00 |  |  |  | 207,10 | 7165660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7165660 |  | 34600 | 25950 |
| 405 | дер. Кипень, ш.  Нарвское, д. 30 | 106,10 | 54,00 |  |  |  | 106,10 | 3671060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3671060 |  | 34600 | 25950 |
| 406 | дер. Кипень, ш.  Нарвское, д. 25 | 101,00 | 0,00 |  |  |  | 101,00 | 3494600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3494600 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование Оржицкое  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 175,80 | 114,50 |  |  |  | 175,80 | 6082680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6082680 |  | 34600 | 25950 |
| 407 | дер. Петровское, д.  51 | 175,80 | 114,50 |  |  |  | 175,80 | 6082680 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6082680 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Ропшинское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 93,40 | 0,00 |  |  |  | 93,40 | 3231640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3231640 |  | 34600 | 25950 |
| 408 | дер. Глядино, д. 2 | 93,40 | 0,00 |  |  |  | 93,40 | 3231640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3231640 |  | 34600 | 25950 |
|  | Лужский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Дзержинское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | 1101,60 | 82,50 |  |  |  | 1101,60 | 38115360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 38115360 |  | 34600 | 25950 |
| 409 | дер. Чеголи, ул.  Центральная, д. 49 | 896,40 | 0,00 |  |  |  | 896,40 | 31015440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 31015440 |  | 34600 | 25950 |
| 410 | н.п. Ручьи, д. 2 | 82,50 | 82,50 |  |  |  | 82,50 | 2854500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2854500 |  | 34600 | 25950 |
| 411 | н.п. Ручьи, д. 1 | 41,30 | 0,00 |  |  |  | 41,30 | 1428980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1428980 |  | 34600 | 25950 |
| 412 | пос. Герцена, ул.  Дорожная, д. 1 | 81,40 | 0,00 |  |  |  | 81,40 | 2816440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2816440 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Тесовское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 28,60 | 0,00 |  |  |  | 28,60 | 989560 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 989560 |  | 34600 | 25950 |
| 413 | пос. Тесово-4, ул.  Советская, д. 3 | 28,60 | 0,00 |  |  |  | 28,60 | 989560 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 989560 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Торковичское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 166,50 | 41,40 |  |  |  | 166,50 | 5760900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5760900 |  | 34600 | 25950 |
| 414 | пос. Торковичи, ул.  Торговая, д. 11 | 166,50 | 41,40 |  |  |  | 166,50 | 5760900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5760900 |  | 34600 | 25950 |
|  | Подпорожский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Важинское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 10 | 1953,60 | 884,70 |  |  |  | 1953,60 | 67594560 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 67594560 |  | 34600 | 25950 |
| 415 | пгт. Важины, ул.  Железнодорожная, д.  19 | 113,00 | 56,40 |  |  |  | 113,00 | 3909800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3909800 |  | 34600 | 25950 |
| 416 | пгт. Важины, ул.  Октябрьская, д. 1а | 106,60 | 64,60 |  |  |  | 106,60 | 3688360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3688360 |  | 34600 | 25950 |
| 417 | пгт. Важины, ул.  Сосновая, д. 7 | 496,40 | 174,50 |  |  |  | 496,40 | 17175440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 17175440 |  | 34600 | 25950 |
| 418 | пгт. Важины, ул.  Сосновая, д. 10 | 123,70 | 40,60 |  |  |  | 123,70 | 4280020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4280020 |  | 34600 | 25950 |
| 419 | пгт. Важины, ул.  Железнодорожная, д.  12 | 191,10 | 49,10 |  |  |  | 191,10 | 6612060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6612060 |  | 34600 | 25950 |
| 420 | пгт. Важины, ул.  Береговая, д. 32 | 93,10 | 0,00 |  |  |  | 93,10 | 3221260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3221260 |  | 34600 | 25950 |
| 421 | пгт. Важины, ул.  Железнодорожная, д.  14 | 242,40 | 50,50 |  |  |  | 242,40 | 8387040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8387040 |  | 34600 | 25950 |
| 422 | пгт. Важины, ул.  Трифанова, д. 45 | 292,50 | 182,90 |  |  |  | 292,50 | 10120500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10120500 |  | 34600 | 25950 |
| 423 | пгт. Важины, ул.  Сосновая, д. 12 | 113,00 | 84,30 |  |  |  | 113,00 | 3909800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3909800 |  | 34600 | 25950 |
| 424 | пгт. Важины, ул.  Набережная, д. 15 | 181,80 | 181,80 |  |  |  | 181,80 | 6290280 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6290280 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Винницкое сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | 2357,00 | 1205,00 |  |  |  | 2357,00 | 81552200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 81552200 |  | 34600 | 25950 |
| 425 | с. Винницы, ул.  Набережная, д. 15 | 481,20 | 243,20 |  |  |  | 481,20 | 16649520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16649520 |  | 34600 | 25950 |
| 426 | с. Винницы ул.  Лесная, д. 17 | 287,90 | 143,60 |  |  |  | 287,90 | 9961340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9961340 |  | 34600 | 25950 |
| 427 | с. Винницы, ул.  Лесная, д. 27 | 246,70 | 184,90 |  |  |  | 246,70 | 8535820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8535820 |  | 34600 | 25950 |
| 428 | с. Винницы, ул.  Лесная, д. 8 | 477,60 | 305,20 |  |  |  | 477,60 | 16524960 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16524960 |  | 34600 | 25950 |
| 429 | с. Винницы, ул.  Лесная, д. 23 | 239,50 | 123,70 |  |  |  | 239,50 | 8286700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8286700 |  | 34600 | 25950 |
| 430 | с. Винницы, ул.  Лесная, д. 19 | 283,60 | 0,00 |  |  |  | 283,60 | 9812560 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9812560 |  | 34600 | 25950 |
| 431 | с. Винницы, ул.  Советская, д. 81 | 340,50 | 204,40 |  |  |  | 340,50 | 11781300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11781300 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Никольское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | 996,30 | 156,92 |  |  |  | 996,30 | 34471980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 34471980 |  | 34600 | 25950 |
| 432 | пгт. Никольский, ул.  Лисицыной, д. 49 | 309,60 | 79,90 |  |  |  | 309,60 | 10712160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10712160 |  | 34600 | 25950 |
| 433 | п. ст. Свирь, ул.  Преображенская, д. 7 | 44,50 | 0,00 |  |  |  | 44,50 | 1539700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1539700 |  | 34600 | 25950 |
| 434 | пгт. Никольский, ул.  Лисицыной, д. 7 | 289,80 | 77,02 |  |  |  | 289,80 | 10027080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10027080 |  | 34600 | 25950 |
| 435 | пгт. Никольский, ул.  Лисицыной, д. 35а | 352,40 | 0,00 |  |  |  | 352,40 | 12193040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12193040 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Подпорожское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 15 | 2266,70 | 632,00 |  |  |  | 2266,70 | 78427820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 78427820 |  | 34600 | 25950 |
| 436 | г. Подпорожье, ул.  Садовая, д. 14 | 93,10 | 93,10 |  |  |  | 93,10 | 3221260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3221260 |  | 34600 | 25950 |
| 437 | г. Подпорожье, ул.  Садовая, д. 19 | 103,50 | 25,30 |  |  |  | 103,50 | 3581100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3581100 |  | 34600 | 25950 |
| 438 | г. Подпорожье, ул.  Парковая, д. 9 | 332,90 | 37,60 |  |  |  | 332,90 | 11518340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11518340 |  | 34600 | 25950 |
| 439 | г. Подпорожье, ул.  Парковая, д. 11 | 320,20 | 83,80 |  |  |  | 320,20 | 11078920 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11078920 |  | 34600 | 25950 |
| 440 | г. Подпорожье ул.  Садовая, д. 23 | 103,90 | 77,60 |  |  |  | 103,90 | 3594940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3594940 |  | 34600 | 25950 |
| 441 | г. Подпорожье, ст.  Подпорожье, д. 1 | 79,90 | 0,00 |  |  |  | 79,90 | 2764540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2764540 |  | 34600 | 25950 |
| 442 | г. Подпорожье, ст.  Подпорожье, д. 1а | 82,40 | 0,00 |  |  |  | 82,40 | 2851040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2851040 |  | 34600 | 25950 |
| 443 | г. Подпорожье, ст.  Подпорожье, д. 2 | 108,50 | 0,00 |  |  |  | 108,50 | 3754100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3754100 |  | 34600 | 25950 |
| 444 | г. Подпорожье, мкр.  Мостопоезд, д. 6 | 53,10 | 35,20 |  |  |  | 53,10 | 1837260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1837260 |  | 34600 | 25950 |
| 445 | г. Подпорожье, ул.  Заречная, д. 33 | 189,30 | 32,50 |  |  |  | 189,30 | 6549780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6549780 |  | 34600 | 25950 |
| 446 | г. Подпорожье, ул.  Полещука, д. 4 | 240,70 | 60,80 |  |  |  | 240,70 | 8328220 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8328220 |  | 34600 | 25950 |
| 447 | г. Подпорожье, ул.  Полещука, д. 5 | 99,70 | 34,90 |  |  |  | 99,70 | 3449620 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3449620 |  | 34600 | 25950 |
| 448 | дер. Яндеба, ул.  Луговая, д. б/н | 114,80 | 0,00 |  |  |  | 114,80 | 3972080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3972080 |  | 34600 | 25950 |
| 449 | дер. Яндеба, ул.  Веселая, д. б/н | 19,30 | 0,00 |  |  |  | 19,30 | 667780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 667780 |  | 34600 | 25950 |
| 450 | г. Подпорожье, наб.  Речного Флота, д. 11 | 325,40 | 151,20 |  |  |  | 325,40 | 11258840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11258840 |  | 34600 | 25950 |
|  | Приозерский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Кузнечнинское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 78,40 | 22,40 |  |  |  | 78,40 | 2712640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2712640 |  | 34600 | 25950 |
| 451 | пгт. Кузнечное, ул.  Привокзальная, д. 12 | 78,40 | 22,40 |  |  |  | 78,40 | 2712640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2712640 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Ларионовское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 103,20 | 0,00 |  |  |  | 103,20 | 3570720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3570720 |  | 34600 | 25950 |
| 452 | пос. Ларионово, ул.  Школьная, д. 2 | 103,20 | 0,00 |  |  |  | 103,20 | 3570720 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3570720 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Мельниковское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 100,60 | 0,00 |  |  |  | 100,60 | 3480760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3480760 |  | 34600 | 25950 |
| 453 | пос. Быково, ул.  Центральная, д. 8 | 100,60 | 0,00 |  |  |  | 100,60 | 3480760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3480760 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Мичуринское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 178,00 | 0,00 |  |  |  | 178,00 | 6158800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6158800 |  | 34600 | 25950 |
| 454 | пос. Мичуринское,  ул. Первомайская, д.  10 | 178,00 | 0,00 |  |  |  | 178,00 | 6158800 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6158800 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Плодовское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 678,07 | 62,69 |  |  |  | 678,07 | 23461222 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 23461222 |  | 34600 | 25950 |
| 455 | пос. Солнечное, д.  13 | 452,40 | 0,00 |  |  |  | 452,40 | 15653040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 15653040 |  | 34600 | 25950 |
| 456 | п. ст. Отрадное, д.  1 | 225,67 | 62,69 |  |  |  | 225,67 | 7808182 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7808182 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Приозерское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 16 | 1575,28 | 702,98 |  |  |  | 1575,28 | 54504688 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 54504688 |  | 34600 | 25950 |
| 457 | г. Приозерск, ул.  Строителей, д. 11 | 144,50 | 97,20 |  |  |  | 144,50 | 4999700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4999700 |  | 34600 | 25950 |
| 458 | г. Приозерск, ул.  Бумажников, д. 6 | 92,80 | 92,80 |  |  |  | 92,80 | 3210880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3210880 |  | 34600 | 25950 |
| 459 | г. Приозерск пер.  Западный, д. 3 | 105,70 | 0,00 |  |  |  | 105,70 | 3657220 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3657220 |  | 34600 | 25950 |
| 460 | г. Приозерск, ул.  Гагарина, д. 25 | 31,16 | 0,00 |  |  |  | 31,16 | 1078136 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1078136 |  | 34600 | 25950 |
| 461 | г. Приозерск, пер.  Безымянный, д. 3 | 106,25 | 53,12 |  |  |  | 106,25 | 3676250 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3676250 |  | 34600 | 25950 |
| 462 | г. Приозерск, ул.  Суворова, д. 11 | 81,50 | 0,00 |  |  |  | 81,50 | 2819900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2819900 |  | 34600 | 25950 |
| 463 | пос. Бригадное, д.  37 | 168,97 | 140,80 |  |  |  | 168,97 | 5846362 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5846362 |  | 34600 | 25950 |
| 464 | г. Приозерск, ул.  Квартальная, д. 10 | 107,79 | 0,00 |  |  |  | 107,79 | 3729534 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3729534 |  | 34600 | 25950 |
| 465 | г. Приозерск, ул.  Ленинградская, д. 46 | 30,61 | 30,61 |  |  |  | 30,61 | 1059106 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1059106 |  | 34600 | 25950 |
| 466 | г. Приозерск, ул.  Поперечная, д. 17 | 62,70 | 35,70 |  |  |  | 62,70 | 2169420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2169420 |  | 34600 | 25950 |
| 467 | г. Приозерск, пер.  Столярный, д. 1 | 69,78 | 69,78 |  |  |  | 69,78 | 2414388 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2414388 |  | 34600 | 25950 |
| 468 | г. Приозерск, ул.  Цветкова, д. 43 | 335,46 | 117,27 |  |  |  | 335,46 | 11606916 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11606916 |  | 34600 | 25950 |
| 469 | г. Приозерск, ул.  Октябрьская д. 2 | 79,34 | 30,30 |  |  |  | 79,34 | 2745164 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2745164 |  | 34600 | 25950 |
| 470 | г. Приозерск, ул.  Крупской, д. 6 | 33,35 | 0,00 |  |  |  | 33,35 | 1153910 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1153910 |  | 34600 | 25950 |
| 471 | г. Приозерск, ул.  Заречная, д. 7 | 89,97 | 0,00 |  |  |  | 89,97 | 3112962 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3112962 |  | 34600 | 25950 |
| 472 | г. Приозерск, ул.  Поперечная, д. 11 | 35,40 | 35,40 |  |  |  | 35,40 | 1224840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1224840 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Сосновское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | 887,77 | 246,27 |  |  |  | 887,77 | 30716842 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 30716842 |  | 34600 | 25950 |
| 473 | пос. Сосново, ул.  Ленинградская, д. 8 | 75,60 | 0,00 |  |  |  | 75,60 | 2615760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2615760 |  | 34600 | 25950 |
| 474 | пос. Сосново, ул.  Лесная, д. 12 | 252,44 | 123,40 |  |  |  | 252,44 | 8734424 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8734424 |  | 34600 | 25950 |
| 475 | пос. Сосново, ул.  Никитина, д. 8 | 128,38 | 0,00 |  |  |  | 128,38 | 4441948 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4441948 |  | 34600 | 25950 |
| 476 | пос. Сосново, ул.  Лесная, д. 18 | 33,68 | 0,00 |  |  |  | 33,68 | 1165328 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1165328 |  | 34600 | 25950 |
| 477 | дер. Кривко, ул.  Фестивальная, д. 22 | 34,76 | 0,00 |  |  |  | 34,76 | 1202696 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1202696 |  | 34600 | 25950 |
| 478 | пос. Сосново, ул.  Октябрьская, д. 11 | 341,49 | 122,87 |  |  |  | 341,49 | 11815554 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11815554 |  | 34600 | 25950 |
| 479 | дер. Снегиревка, ул.  Центральная, д. 23 | 21,42 | 0,00 |  |  |  | 21,42 | 741132 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 741132 |  | 34600 | 25950 |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Любанское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | 1129,80 | 88,40 |  |  |  | 1129,80 | 39091080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 39091080 |  | 34600 | 25950 |
| 480 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 7 | 156,30 | 0,00 |  |  |  | 156,30 | 5407980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5407980 |  | 34600 | 25950 |
| 481 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 5 | 156,10 | 0,00 |  |  |  | 156,10 | 5401060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5401060 |  | 34600 | 25950 |
| 482 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 6 | 125,10 | 0,00 |  |  |  | 125,10 | 4328460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4328460 |  | 34600 | 25950 |
| 483 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 10 | 116,40 | 0,00 |  |  |  | 116,40 | 4027440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4027440 |  | 34600 | 25950 |
| 484 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 4 | 129,50 | 0,00 |  |  |  | 129,50 | 4480700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4480700 |  | 34600 | 25950 |
| 485 | г. Любань, ул.  К.Либкнехта, д. 7 | 64,60 | 20,90 |  |  |  | 64,60 | 2235160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2235160 |  | 34600 | 25950 |
| 486 | г. Любань, ул.  Калинина, д. 12 | 88,10 | 29,70 |  |  |  | 88,10 | 3048260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3048260 |  | 34600 | 25950 |
| 487 | г. Любань, ул.  Коммунальная, д. 14а | 112,00 | 37,80 |  |  |  | 112,00 | 3875200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3875200 |  | 34600 | 25950 |
| 488 | г. Любань, ул.  Заводская, д. 9 | 181,70 | 0,00 |  |  |  | 181,70 | 6286820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6286820 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Рябовское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | 644,28 | 0,00 |  |  |  | 644,28 | 22292088 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 22292088 |  | 34600 | 25950 |
| 489 | пгт. Рябово, ул.  Рычина, д. 18 | 65,87 | 0,00 |  |  |  | 65,87 | 2279102 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2279102 |  | 34600 | 25950 |
| 490 | пгт. Рябово, ул.  Рычина, д. 16 | 195,48 | 0,00 |  |  |  | 195,48 | 6763608 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6763608 |  | 34600 | 25950 |
| 491 | пгт. Рябово, ул.  Дорожная, д. 6 | 88,73 | 0,00 |  |  |  | 88,73 | 3070058 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3070058 |  | 34600 | 25950 |
| 492 | пгт. Рябово, ул.  Рычина, д. 15 | 207,00 | 0,00 |  |  |  | 207,00 | 7162200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7162200 |  | 34600 | 25950 |
| 493 | пгт. Рябово, ул.  Тяговая пст., д. 1 | 87,20 | 0,00 |  |  |  | 87,20 | 3017120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3017120 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Ульяновское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | 620,60 | 87,00 |  |  |  | 620,60 | 21472760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 21472760 |  | 34600 | 25950 |
| 494 | пгт. Ульяновка, пр.  Советский, д. 117,  корп. 3 | 121,40 | 60,00 |  |  |  | 121,40 | 4200440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4200440 |  | 34600 | 25950 |
| 495 | пгт. Ульяновка, ул.  Мариинская, д. 15 | 97,80 | 27,00 |  |  |  | 97,80 | 3383880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3383880 |  | 34600 | 25950 |
| 496 | пгт. Ульяновка, ул.  9-я, д. 20 | 62,10 | 0,00 |  |  |  | 62,10 | 2148660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2148660 |  | 34600 | 25950 |
| 497 | пгт. Ульяновка, ш.  Московское, д. 68 | 339,30 | 0,00 |  |  |  | 339,30 | 11739780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11739780 |  | 34600 | 25950 |
|  | Тихвинский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование Борское  сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | 427,69 | 0,00 |  |  |  | 427,69 | 14798074 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14798074 |  | 34600 | 25950 |
| 498 | дер. Сарожа, д. 46 | 124,75 | 0,00 |  |  |  | 124,75 | 4316350 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4316350 |  | 34600 | 25950 |
| 499 | дер. Кайвакса, д. 29 | 75,40 | 0,00 |  |  |  | 75,40 | 2608840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2608840 |  | 34600 | 25950 |
| 500 | дер. Сарожа, д. 48 | 93,64 | 0,00 |  |  |  | 93,64 | 3239944 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3239944 |  | 34600 | 25950 |
| 501 | дер. Сарожа, д. 13 | 133,90 | 0,00 |  |  |  | 133,90 | 4632940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4632940 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Ганьковское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | 242,90 | 125,10 |  |  |  | 242,90 | 8404340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8404340 |  | 34600 | 25950 |
| 502 | пос. Капшинский, ул.  Поселковая, д. 16 | 80,90 | 41,00 |  |  |  | 80,90 | 2799140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2799140 |  | 34600 | 25950 |
| 503 | пос. Капшинский, ул.  Поселковая, д. 6 | 77,90 | 0,00 |  |  |  | 77,90 | 2695340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2695340 |  | 34600 | 25950 |
| 504 | пос. Капшинский, ул.  Поселковая, д. 8 | 84,10 | 84,10 |  |  |  | 84,10 | 2909860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2909860 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Шугозерское сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 3 | 297,16 | 65,28 |  |  |  | 297,16 | 10281736 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10281736 |  | 34600 | 25950 |
| 505 | пос. Шугозеро, ул.  Набережная, д. 19 | 50,15 | 0,00 |  |  |  | 50,15 | 1735190 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1735190 |  | 34600 | 25950 |
| 506 | пос. Шугозеро, ул.  Советская, д. 57 | 49,10 | 0,00 |  |  |  | 49,10 | 1698860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1698860 |  | 34600 | 25950 |
| 507 | пос. Шугозеро, ул.  Школьная, д. 3 | 197,91 | 65,28 |  |  |  | 197,91 | 6847686 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6847686 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Тихвинское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой поддержки  - 25 | 5424,17 | 2430,04 |  |  |  | 5424,17 | 187676282 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 187676282 |  | 34600 | 25950 |
| 508 | пос. Березовик, пер.  Квартальный, д. 1 | 323,70 | 130,10 |  |  |  | 323,70 | 11200020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11200020 |  | 34600 | 25950 |
| 509 | г. Тихвин, ул.  Пролетарской  Диктатуры, д. 23 | 264,50 | 62,26 |  |  |  | 264,50 | 9151700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9151700 |  | 34600 | 25950 |
| 510 | г. Тихвин, ул.  Труда, д. 41 | 105,47 | 22,70 |  |  |  | 105,47 | 3649262 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3649262 |  | 34600 | 25950 |
| 511 | г. Тихвин, ул.  Труда, д. 43 | 123,90 | 38,30 |  |  |  | 123,90 | 4286940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4286940 |  | 34600 | 25950 |
| 512 | г. Тихвин, ул.  Чернышевская, д. 22 | 169,80 | 146,40 |  |  |  | 169,80 | 5875080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5875080 |  | 34600 | 25950 |
| 513 | г. Тихвин, ул.  Чернышевская, д. 41 | 134,78 | 26,00 |  |  |  | 134,78 | 4663388 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4663388 |  | 34600 | 25950 |
| 514 | г. Тихвин, ул.  Танкистов, д. 15 | 293,80 | 77,62 |  |  |  | 293,80 | 10165480 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10165480 |  | 34600 | 25950 |
| 515 | г. Тихвин, ул.  Плаунская, д. 24 | 321,50 | 112,90 |  |  |  | 321,50 | 11123900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11123900 |  | 34600 | 25950 |
| 516 | г. Тихвин, ул.  Шумилова, д. 11 | 111,80 | 39,40 |  |  |  | 111,80 | 3868280 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3868280 |  | 34600 | 25950 |
| 517 | г. Тихвин, пер.  Железнодорожный, д.  12 | 203,10 | 47,20 |  |  |  | 203,10 | 7027260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7027260 |  | 34600 | 25950 |
| 518 | г. Тихвин, ул.  Советская, д. 21 | 235,60 | 115,50 |  |  |  | 235,60 | 8151760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8151760 |  | 34600 | 25950 |
| 519 | г. Тихвин, ул.  Ращупкина, д. 25 | 354,10 | 354,10 |  |  |  | 354,10 | 12251860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12251860 |  | 34600 | 25950 |
| 520 | г. Тихвин, пер.  Железнодорожный, д.  13 | 179,90 | 88,50 |  |  |  | 179,90 | 6224540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6224540 |  | 34600 | 25950 |
| 521 | г. Тихвин, ул.  Партизанская, д. 2А | 144,00 | 0,00 |  |  |  | 144,00 | 4982400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4982400 |  | 34600 | 25950 |
| 522 | г. Тихвин, ул.  Социалистическая, д.  13 | 149,05 | 0,00 |  |  |  | 149,05 | 5157130 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5157130 |  | 34600 | 25950 |
| 523 | г. Тихвин, ул.  Плаунская, д. 26 | 274,20 | 37,10 |  |  |  | 274,20 | 9487320 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9487320 |  | 34600 | 25950 |
| 524 | г. Тихвин, пер.  Красавский, д. 4 | 66,70 | 30,10 |  |  |  | 66,70 | 2307820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2307820 |  | 34600 | 25950 |
| 525 | г. Тихвин, ул.  Труда, д. 37 | 159,33 | 80,20 |  |  |  | 159,33 | 5512818 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5512818 |  | 34600 | 25950 |
| 526 | г. Тихвин, ул.  Советская, д. 28 | 319,70 | 290,00 |  |  |  | 319,70 | 11061620 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11061620 |  | 34600 | 25950 |
| 527 | г. Тихвин, ул.  МОПРа, д. 7 | 348,96 | 174,96 |  |  |  | 348,96 | 12074016 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12074016 |  | 34600 | 25950 |
| 528 | г. Тихвин, пер.  Железнодорожный, д.  3 | 211,77 | 28,80 |  |  |  | 211,77 | 7327242 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7327242 |  | 34600 | 25950 |
| 529 | пос. Березовик, ул.  Суворовская, д. 3 | 276,90 | 258,20 |  |  |  | 276,90 | 9580740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9580740 |  | 34600 | 25950 |
| 530 | г. Тихвин, ул.  МОПРа, д. 5 | 216,00 | 117,30 |  |  |  | 216,00 | 7473600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7473600 |  | 34600 | 25950 |
| 531 | г. Тихвин, ул.  Советская, д. 30 | 310,41 | 152,40 |  |  |  | 310,41 | 10740186 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10740186 |  | 34600 | 25950 |
| 532 | пос. Березовик, ул.  Подгаецкого, д. 20 | 125,20 | 0,00 |  |  |  | 125,20 | 4331920 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4331920 |  | 34600 | 25950 |
|  | Итого по субъекту в  2015 году: 111 МКД,  из которых  планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой поддержки | 28563,68 | 11013,28 |  |  |  | 28563,68 | 988303328 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 988303328 |  | 34600 | 25950 |
|  | Волховский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 22 | 4967,30 | 2127,40 |  |  |  | 4967,30 | 171868580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 171868580 |  | 34600 | 25950 |
| 1 | г. Волхов, пер.  Ладожский, д. 8 | 36,10 | 0,00 |  |  |  | 36,10 | 1249060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1249060 |  | 34600 | 25950 |
| 2 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 10 | 248,30 | 128,20 |  |  |  | 248,30 | 8591180 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8591180 |  | 34600 | 25950 |
| 3 | г. Волхов, ул.  Сплавная, д. 3 | 115,60 | 49,50 |  |  |  | 115,60 | 3999760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3999760 |  | 34600 | 25950 |
| 4 | г. Волхов, ул.  Суворова, д. 30 | 140,50 | 81,80 |  |  |  | 140,50 | 4861300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4861300 |  | 34600 | 25950 |
| 5 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 1а | 153,40 | 39,00 |  |  |  | 153,40 | 5307640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5307640 |  | 34600 | 25950 |
| 6 | г. Волхов, ул.  Борисогорское Поле,  д. 2 | 51,20 | 0,00 |  |  |  | 51,20 | 1771520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1771520 |  | 34600 | 25950 |
| 7 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 13 | 286,50 | 0,00 |  |  |  | 286,50 | 9912900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9912900 |  | 34600 | 25950 |
| 8 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 17 | 76,50 | 0,00 |  |  |  | 76,50 | 2646900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2646900 |  | 34600 | 25950 |
| 9 | г. Волхов, ул.  Октябрьская  набережная, д. 45 | 30,00 | 0,00 |  |  |  | 30,00 | 1038000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1038000 |  | 34600 | 25950 |
| 10 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 11 | 52,00 | 0,00 |  |  |  | 52,00 | 1799200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1799200 |  | 34600 | 25950 |
| 11 | г. Волхов, ул.  Островского, д. 14 | 99,20 | 0,00 |  |  |  | 99,20 | 3432320 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3432320 |  | 34600 | 25950 |
| 12 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 16 | 364,90 | 257,60 |  |  |  | 364,90 | 12625540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12625540 |  | 34600 | 25950 |
| 13 | г. Волхов, ул.  Степана Разина, д. 2 | 78,70 | 0,00 |  |  |  | 78,70 | 2723020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2723020 |  | 34600 | 25950 |
| 14 | г. Волхов, ул.  Степана Разина, д. 6 | 27,30 | 0,00 |  |  |  | 27,30 | 944580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 944580 |  | 34600 | 25950 |
| 15 | г. Волхов, ул. Юрия  Гагарина, д. 7 | 519,70 | 245,50 |  |  |  | 519,70 | 17981620 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 17981620 |  | 34600 | 25950 |
| 16 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 11 | 400,00 | 182,70 |  |  |  | 400,00 | 13840000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13840000 |  | 34600 | 25950 |
| 17 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 12 | 257,50 | 62,00 |  |  |  | 257,50 | 8909500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8909500 |  | 34600 | 25950 |
| 18 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 14 | 352,50 | 211,20 |  |  |  | 352,50 | 12196500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12196500 |  | 34600 | 25950 |
| 19 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 15 | 465,50 | 104,20 |  |  |  | 465,50 | 16106300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16106300 |  | 34600 | 25950 |
| 20 | г. Волхов, ул.  Работниц, д. 18 | 477,20 | 312,20 |  |  |  | 477,20 | 16511120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16511120 |  | 34600 | 25950 |
| 21 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 7 | 317,80 | 193,60 |  |  |  | 317,80 | 10995880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10995880 |  | 34600 | 25950 |
| 22 | г. Волхов, ул.  Советская, д. 8 | 416,90 | 259,90 |  |  |  | 416,90 | 14424740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14424740 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Сясьстройское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 12 | 2966,50 | 1036,20 |  |  |  | 2966,50 | 102640900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 102640900 |  | 34600 | 25950 |
| 23 | г. Сясьстрой, ул.  Карла Маркса, д. 18 | 206,00 | 154,20 |  |  |  | 206,00 | 7127600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7127600 |  | 34600 | 25950 |
| 24 | г. Сясьстрой, ул. 18  Июля, д. 7 | 166,40 | 40,70 |  |  |  | 166,40 | 5757440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5757440 |  | 34600 | 25950 |
| 25 | г. Сясьстрой, ул. 18  Июля, д. 9 | 474,20 | 171,80 |  |  |  | 474,20 | 16407320 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16407320 |  | 34600 | 25950 |
| 26 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 17 | 201,00 | 102,30 |  |  |  | 201,00 | 6954600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6954600 |  | 34600 | 25950 |
| 27 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 16 | 174,00 | 67,90 |  |  |  | 174,00 | 6020400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6020400 |  | 34600 | 25950 |
| 28 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 14 | 200,70 | 50,10 |  |  |  | 200,70 | 6944220 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6944220 |  | 34600 | 25950 |
| 29 | г. Сясьстрой, ул.  Кольцевая, д. 18 | 471,80 | 136,80 |  |  |  | 471,80 | 16324280 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16324280 |  | 34600 | 25950 |
| 30 | г. Сясьстрой, ул.  Советская, д. 3 | 194,60 | 49,40 |  |  |  | 194,60 | 6733160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6733160 |  | 34600 | 25950 |
| 31 | г. Сясьстрой, ул.  Советская, д. 11 | 325,70 | 79,30 |  |  |  | 325,70 | 11269220 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11269220 |  | 34600 | 25950 |
| 32 | г. Сясьстрой, ул.  Советская, д. 10 | 194,90 | 49,00 |  |  |  | 194,90 | 6743540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6743540 |  | 34600 | 25950 |
| 33 | г. Сясьстрой, ул.  Советская, д. 13 | 165,30 | 84,30 |  |  |  | 165,30 | 5719380 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5719380 |  | 34600 | 25950 |
| 34 | г. Сясьстрой, ул.  Культуры, д. 12 | 191,90 | 50,40 |  |  |  | 191,90 | 6639740 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6639740 |  | 34600 | 25950 |
|  | Всеволожский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Морозовское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 7 | 1492,82 | 0,00 |  |  |  | 1492,82 | 51651572 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 51651572 |  | 34600 | 25950 |
| 35 | пгт. им. Морозова,  ул. Первомайская, д.  3 | 568,69 | 0,00 |  |  |  | 568,69 | 19676674 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 19676674 |  | 34600 | 25950 |
| 36 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 28 | 277,53 | 0,00 |  |  |  | 277,53 | 9602538 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9602538 |  | 34600 | 25950 |
| 37 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 16,  корп. 1 | 63,40 | 0,00 |  |  |  | 63,40 | 2193640 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2193640 |  | 34600 | 25950 |
| 38 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 27 | 217,70 | 0,00 |  |  |  | 217,70 | 7532420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7532420 |  | 34600 | 25950 |
| 39 | пгт. им. Морозова,  ул. Рабочего  Батальона, д. 20,  корп. 2 | 10,00 | 0,00 |  |  |  | 10,00 | 346000 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 346000 |  | 34600 | 25950 |
| 40 | пгт. им. Морозова,  ул. Грибанова, д. 2 | 164,50 | 0,00 |  |  |  | 164,50 | 5691700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5691700 |  | 34600 | 25950 |
| 41 | пгт. им. Морозова,  ул. Скворцова, д. 9 | 191,00 | 0,00 |  |  |  | 191,00 | 6608600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6608600 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Рахьинское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | 1436,00 | 508,00 |  |  |  | 1436,00 | 49685600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 49685600 |  | 34600 | 25950 |
| 42 | пгт. Рахья, ул.  Строителей, д. 1 | 51,00 | 0,00 |  |  |  | 51,00 | 1764600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1764600 |  | 34600 | 25950 |
| 43 | дер. Борисова Грива,  ул. Центральная, д.  103 | 231,40 | 69,00 |  |  |  | 231,40 | 8006440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8006440 |  | 34600 | 25950 |
| 44 | пгт. Рахья, ул.  Гладкинская, д. 5 | 67,00 | 0,00 |  |  |  | 67,00 | 2318200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2318200 |  | 34600 | 25950 |
| 45 | пос. Поселок-13, д.  9 | 41,20 | 0,00 |  |  |  | 41,20 | 1425520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1425520 |  | 34600 | 25950 |
| 46 | пгт. Рахья, ул.  Строителей, д. 7 | 85,90 | 0,00 |  |  |  | 85,90 | 2972140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2972140 |  | 34600 | 25950 |
| 47 | пгт. Рахья, ш.  Ленинградское, д. 8 | 172,00 | 79,70 |  |  |  | 172,00 | 5951200 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5951200 |  | 34600 | 25950 |
| 48 | пгт. Рахья, ш.  Ленинградское, д. 9 | 194,60 | 78,50 |  |  |  | 194,60 | 6733160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6733160 |  | 34600 | 25950 |
| 49 | пгт. Рахья, ш.  Ленинградское, д. 28 | 360,10 | 221,90 |  |  |  | 360,10 | 12459460 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12459460 |  | 34600 | 25950 |
| 50 | пгт. Рахья, ул.  Гладкинская, д. 20 | 232,80 | 58,90 |  |  |  | 232,80 | 8054880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8054880 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Свердловское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 2 | 966,87 | 227,66 |  |  |  | 966,87 | 33453702 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 33453702 |  | 34600 | 25950 |
| 51 | пгт. им. Свердлова,  мкр. 1-й, д. 19 | 614,00 | 227,66 |  |  |  | 614,00 | 21244400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 21244400 |  | 34600 | 25950 |
| 52 | пгт. им. Свердлова,  мкр. 2-й, д. 40 | 352,87 | 0,00 |  |  |  | 352,87 | 12209302 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12209302 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Токсовское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 11 | 1272,10 | 807,30 |  |  |  | 1272,10 | 44014660 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 44014660 |  | 34600 | 25950 |
| 53 | дер. Рапполово, ул.  Лесная, д. 10 | 101,60 | 29,10 |  |  |  | 101,60 | 3515360 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3515360 |  | 34600 | 25950 |
| 54 | дер. Рапполово, ул.  Лесная, д. 12 | 132,70 | 66,20 |  |  |  | 132,70 | 4591420 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4591420 |  | 34600 | 25950 |
| 55 | дер. Рапполово, ул.  Овражная, д. 5 | 130,90 | 72,40 |  |  |  | 130,90 | 4529140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4529140 |  | 34600 | 25950 |
| 56 | дер. Рапполово, ул.  Овражная, д. 15 | 159,00 | 30,00 |  |  |  | 159,00 | 5501400 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5501400 |  | 34600 | 25950 |
| 57 | дер. Рапполово, ул.  Заречная, д. 1 | 108,90 | 28,20 |  |  |  | 108,90 | 3767940 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3767940 |  | 34600 | 25950 |
| 58 | дер. Рапполово, ул.  Заречная, д. 2 | 84,10 | 84,10 |  |  |  | 84,10 | 2909860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2909860 |  | 34600 | 25950 |
| 59 | дер. Рапполово ул.  Заречная, д. 4 | 86,20 | 86,20 |  |  |  | 86,20 | 2982520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2982520 |  | 34600 | 25950 |
| 60 | дер. Рапполово ул.  Заречная, д. 6 | 128,70 | 128,70 |  |  |  | 128,70 | 4453020 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4453020 |  | 34600 | 25950 |
| 61 | дер. Рапполово, ул.  Заречная, д. 7 | 110,50 | 52,90 |  |  |  | 110,50 | 3823300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3823300 |  | 34600 | 25950 |
| 62 | дер. Рапполово, ул.  Заречная, д. 9 | 112,20 | 112,20 |  |  |  | 112,20 | 3882120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3882120 |  | 34600 | 25950 |
| 63 | дер. Рапполово, ул.  Заречная, д. 11 | 117,30 | 117,30 |  |  |  | 117,30 | 4058580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4058580 |  | 34600 | 25950 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование "Город  Выборг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 9 | 1939,08 | 1063,36 |  |  |  | 1939,08 | 67092168 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 67092168 |  | 34600 | 25950 |
| 64 | г. Выборг, ул.  Кленовая, д. 8 | 858,86 | 619,17 |  |  |  | 858,86 | 29716556 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 29716556 |  | 34600 | 25950 |
| 65 | г. Выборг, ул.  Кузнечная, д. 14 | 237,30 | 175,20 |  |  |  | 237,30 | 8210580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8210580 |  | 34600 | 25950 |
| 66 | г. Выборг, ш.  Смирновское, д. 18 | 72,50 | 72,50 |  |  |  | 72,50 | 2508500 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2508500 |  | 34600 | 25950 |
| 67 | г. Выборг, ул.  Кировская, д. 25 | 118,04 | 0,00 |  |  |  | 118,04 | 4084184 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4084184 |  | 34600 | 25950 |
| 68 | г. Выборг, ул.  Дальняя, д. 14 | 123,80 | 0,00 |  |  |  | 123,80 | 4283480 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4283480 |  | 34600 | 25950 |
| 69 | г. Выборг, ул.  Окружная, д. 28 | 137,30 | 0,00 |  |  |  | 137,30 | 4750580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4750580 |  | 34600 | 25950 |
| 70 | г. Выборг, ул.  Героев, д. 2а | 66,86 | 28,65 |  |  |  | 66,86 | 2313356 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 2313356 |  | 34600 | 25950 |
| 71 | мкр. Калининский,  ул. Сосновая, д. 4 | 143,39 | 105,48 |  |  |  | 143,39 | 4961294 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 4961294 |  | 34600 | 25950 |
| 72 | г. Выборг, ул. 1-я  Бригадная, д. 11 | 181,03 | 62,36 |  |  |  | 181,03 | 6263638 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6263638 |  | 34600 | 25950 |
|  | Гатчинский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Сиверское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 1 | 1301,00 | 0,00 |  |  |  | 1301,00 | 45014600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 45014600 |  | 34600 | 25950 |
| 73 | пгт. Сиверский, ул.  Военный городок, д.  8 | 1301,00 | 0,00 |  |  |  | 1301,00 | 45014600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 45014600 |  | 34600 | 25950 |
|  | Подпорожский  муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное  образование  Винницкое сельское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 5 | 1989,80 | 1026,00 |  |  |  | 1989,80 | 68847080 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 68847080 |  | 34600 | 25950 |
| 74 | с. Винницы, пер.  Оятский, д. 1 | 417,90 | 319,50 |  |  |  | 417,90 | 14459340 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14459340 |  | 34600 | 25950 |
| 75 | с. Винницы, ул.  Советская, д. 53 | 378,10 | 243,50 |  |  |  | 378,10 | 13082260 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 13082260 |  | 34600 | 25950 |
| 76 | с. Винницы, ул.  Комсомольская, д. 8 | 301,70 | 232,10 |  |  |  | 301,70 | 10438820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10438820 |  | 34600 | 25950 |
| 77 | с. Винницы, ул.  Великодворская, д.  78 | 416,20 | 47,70 |  |  |  | 416,20 | 14400520 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 14400520 |  | 34600 | 25950 |
| 78 | с. Винницы, ул.  Великодворская, д.  31 | 475,90 | 183,20 |  |  |  | 475,90 | 16466140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16466140 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Вознесенское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 18 | 5300,40 | 2051,20 |  |  |  | 5300,40 | 183393840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 183393840 |  | 34600 | 25950 |
| 79 | пгт. Вознесенье,  пер. Водников, д. 6 | 451,80 | 279,30 |  |  |  | 451,80 | 15632280 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 15632280 |  | 34600 | 25950 |
| 80 | пгт. Вознесенье, ул.  Горная, д. 14 | 927,30 | 175,00 |  |  |  | 927,30 | 32084580 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 32084580 |  | 34600 | 25950 |
| 81 | пгт. Вознесенье,  пер. Водников, д. 7 | 149,50 | 85,90 |  |  |  | 149,50 | 5172700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 5172700 |  | 34600 | 25950 |
| 82 | пгт. Вознесенье,  пер. Водников, д. 9 | 173,50 | 152,00 |  |  |  | 173,50 | 6003100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6003100 |  | 34600 | 25950 |
| 83 | пгт. Вознесенье, ул.  Пионерская, д. 12 | 552,60 | 274,50 |  |  |  | 552,60 | 19119960 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 19119960 |  | 34600 | 25950 |
| 84 | пгт. Вознесенье,  наб. Мариинская, д.  2 | 299,10 | 79,60 |  |  |  | 299,10 | 10348860 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10348860 |  | 34600 | 25950 |
| 85 | пгт. Вознесенье,  наб. Мариинская, д.  1 | 465,70 | 100,70 |  |  |  | 465,70 | 16113220 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16113220 |  | 34600 | 25950 |
| 86 | пгт. Вознесенье, ул.  Горная, д. 12 | 106,30 | 79,00 |  |  |  | 106,30 | 3677980 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3677980 |  | 34600 | 25950 |
| 87 | пгт. Вознесенье, ул.  Комсомольская, д. 26 | 105,40 | 64,90 |  |  |  | 105,40 | 3646840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3646840 |  | 34600 | 25950 |
| 88 | пгт. Вознесенье, ул.  Пионерская, д. 13 | 49,60 | 0,00 |  |  |  | 49,60 | 1716160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 1716160 |  | 34600 | 25950 |
| 89 | пгт. Вознесенье,  пер. Водников, д. 2 | 338,50 | 170,90 |  |  |  | 338,50 | 11712100 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 11712100 |  | 34600 | 25950 |
| 90 | пгт. Вознесенье,  пер. Водников, д. 4 | 480,90 | 55,30 |  |  |  | 480,90 | 16639140 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 16639140 |  | 34600 | 25950 |
| 91 | пгт. Вознесенье, ул.  Комсомольская, д. 13 | 316,00 | 116,20 |  |  |  | 316,00 | 10933600 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10933600 |  | 34600 | 25950 |
| 92 | пгт. Вознесенье, ул.  Комсомольская, д. 20 | 90,60 | 45,10 |  |  |  | 90,60 | 3134760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3134760 |  | 34600 | 25950 |
| 93 | пгт. Вознесенье,  пер. Водников, д. 3 | 181,40 | 69,20 |  |  |  | 181,40 | 6276440 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 6276440 |  | 34600 | 25950 |
| 94 | пгт. Вознесенье,  пер. Советский, д. 6 | 99,20 | 73,80 |  |  |  | 99,20 | 3432320 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3432320 |  | 34600 | 25950 |
| 95 | пгт. Вознесенье, ул.  Комсомольская, д. 11 | 307,40 | 183,10 |  |  |  | 307,40 | 10636040 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10636040 |  | 34600 | 25950 |
| 96 | пгт. Вознесенье, ул.  Горная, д. 31 | 205,60 | 46,70 |  |  |  | 205,60 | 7113760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7113760 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Никольское городское  поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 11 | 3455,30 | 1700,96 |  |  |  | 3455,30 | 119553380 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 119553380 |  | 34600 | 25950 |
| 97 | пгт. Никольский, ул.  Лисицыной, д. 31 | 214,90 | 0,00 |  |  |  | 214,90 | 7435540 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7435540 |  | 34600 | 25950 |
| 98 | пгт. Никольский, ул.  Лисицыной, д. 33 | 300,60 | 129,40 |  |  |  | 300,60 | 10400760 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10400760 |  | 34600 | 25950 |
| 99 | пгт. Никольский, пр.  Речного Флота, д. 21 | 347,80 | 82,10 |  |  |  | 347,80 | 12033880 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12033880 |  | 34600 | 25950 |
| 100 | пгт. Никольский, пр.  Речного Флота, д. 23 | 351,70 | 298,40 |  |  |  | 351,70 | 12168820 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 12168820 |  | 34600 | 25950 |
| 101 | пгт. Никольский, ул.  Новая, д. 24 | 505,40 | 331,57 |  |  |  | 505,40 | 17486840 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 17486840 |  | 34600 | 25950 |
| 102 | пгт. Никольский, ул.  Лисицыной, д. 25 | 279,60 | 234,49 |  |  |  | 279,60 | 9674160 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9674160 |  | 34600 | 25950 |
| 103 | пгт. Никольский, ул.  Лисицыной, д. 33а | 317,20 | 222,50 |  |  |  | 317,20 | 10975120 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10975120 |  | 34600 | 25950 |
| 104 | пгт. Никольский, ул.  Лисицыной, д. 35 | 303,60 | 223,20 |  |  |  | 303,60 | 10504560 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10504560 |  | 34600 | 25950 |
| 105 | пгт. Никольский, ул.  Лисицыной, д. 43 | 315,50 | 126,60 |  |  |  | 315,50 | 10916300 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 10916300 |  | 34600 | 25950 |
| 106 | пгт. Никольский, ул.  Лисицыной, д. 45 | 264,70 | 0,00 |  |  |  | 264,70 | 9158620 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 9158620 |  | 34600 | 25950 |
| 107 | пгт. Никольский, ул.  Лисицыной, д. 47 | 254,30 | 52,70 |  |  |  | 254,30 | 8798780 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 8798780 |  | 34600 | 25950 |
|  | Муниципальное  образование  Подпорожское  городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из  которых планируется  переселить граждан  за счет средств  финансовой  поддержки, - 4 | 1476,51 | 465,20 |  |  |  | 1476,51 | 51087246 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 51087246 |  | 34600 | 25950 |
| 108 | г. Подпорожье, наб.  Речного Флота, д. 10 | 211,10 | 36,90 |  |  |  | 211,10 | 7304060 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 7304060 |  | 34600 | 25950 |
| 109 | г. Подпорожье, ул.  Гражданская, д. 5 | 96,50 | 49,10 |  |  |  | 96,50 | 3338900 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 3338900 |  | 34600 | 25950 |
| 110 | г. Подпорожье, пер.  Транспортный, д. 8 | 589,50 | 214,80 |  |  |  | 589,50 | 20396700 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 20396700 |  | 34600 | 25950 |
| 111 | г. Подпорожье, д.  Погринская, д. 3 | 579,41 | 164,40 |  |  |  | 579,41 | 20047586 | 34600 |  |  |  |  |  |  | 20047586 |  | 34600 | 25950 |

Приложение 3

к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013-2015 ГОДАХ"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=98567855D50FE65E2452283E8C8DE5BC94056D738B232FEB4B4A442D3B0C293578BCF61754DF3B7Ar4mAG) Правительства Ленинградской области

от 20.06.2013 N 168)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  муниципальных  образований | Расселенная площадь | | | | Количество  расселенных  помещений | | | | Количество  переселенных жителей | | | |
| 2013  год | 2014 год | 2015 год | Всего | 2013  год | 2014  год | 2015  год | Всего | 2013  год | 2014  год | 2015  год | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по  Программе |  | 43484,18 | 127828,72 | 171312,90 |  | 1115 | 3343 | 4458 |  | 2827 | 7801 | 10628 |
|  | Волосовский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное  образование  Бегуницкое  сельское  поселение |  | 1264,70 | 1421,50 | 2686,20 |  | 28 | 32 | 60 |  | 92 | 87 | 179 |
| 2 | Муниципальное  образование  Волосовское  городское  поселение |  |  | 105,50 | 105,50 |  |  | 3 | 3 |  |  | 10 | 10 |
| 3 | Муниципальное  образование  Каложицкое  сельское  поселение |  |  | 205,40 | 205,40 |  |  | 4 | 4 |  |  | 16 | 16 |
|  | Бокситогорский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное  образование  Бокситогорское  городское  поселение |  | 1045,18 | 1212,24 | 2257,42 |  | 34 | 43 | 77 |  | 71 | 69 | 140 |
| 5 | Муниципальное  образование  Борское  сельское  поселение |  |  | 1501,20 | 1501,20 |  |  | 29 | 29 |  |  | 71 | 71 |
| 6 | Муниципальное  образование  Ефимовское  городское  поселение |  |  | 2508,27 | 2508,27 |  |  | 66 | 66 |  |  | 156 | 156 |
| 7 | Муниципальное  образование  "Город  Пикалево" |  | 3284,66 |  | 3284,66 |  | 70 |  | 70 |  | 155 |  | 155 |
|  | Волховский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальное  образование  Бережковское  сельское  поселение |  |  | 112,85 | 112,85 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 |
| 9 | Муниципальное  образование  "Город  Волхов" |  | 3892,48 | 15893,11 | 19785,59 |  | 95 | 400 | 495 |  | 228 | 1042 | 1270 |
| 10 | Муниципальное  образование  Новоладожское  городское  поселение |  | 1780,10 | 1832,10 | 3612,20 |  | 49 | 48 | 97 |  | 128 | 110 | 238 |
| 11 | Муниципальное  образование  Сясьстройское  городское  поселение |  | 4009,50 | 6979,50 | 10989,00 |  | 92 | 155 | 247 |  | 226 | 378 | 604 |
| 12 | Муниципальное  образование  Усадищенское  сельское  поселение |  |  | 332,30 | 332,30 |  |  | 9 | 9 |  |  | 21 | 21 |
|  | Всеволожский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальное  образование  Агалатовское  сельское  поселение |  |  | 368,00 | 368,00 |  |  | 7 | 7 |  |  | 9 | 9 |
| 14 | Муниципальное  образование  "Город  Всеволожск" |  |  | 869,56 | 869,56 |  |  | 24 | 24 |  |  | 64 | 64 |
| 15 | Муниципальное  образование  Дубровское  городское  поселение |  | 5176,00 | 6720,90 | 11896,90 |  | 124 | 167 | 291 |  | 303 | 412 | 715 |
| 16 | Муниципальное  образование  Заневское  сельское  поселение |  |  | 2119,70 | 2119,70 |  |  | 51 | 51 |  |  | 96 | 96 |
| 17 | Муниципальное  образование  Куйвозовское  сельское  поселение |  |  | 611,80 | 611,80 |  |  | 16 | 16 |  |  | 52 | 52 |
| 18 | Муниципальное  образование  Морозовское  городское  поселение |  |  | 3148,36 | 3148,36 |  |  | 90 | 90 |  |  | 206 | 206 |
| 19 | Муниципальное  образование  Муринское  сельское  поселение |  |  | 366,00 | 366,00 |  |  | 12 | 12 |  |  | 14 | 14 |
| 20 | Муниципальное  образование  Разметелевское  сельское  поселение |  |  | 85,30 | 85,30 |  |  | 2 | 2 |  |  | 11 | 11 |
| 21 | Муниципальное  образование  Рахьинское  городское  поселение |  | 1625,10 | 3152,60 | 4777,70 |  | 39 | 83 | 122 |  | 111 | 194 | 305 |
| 22 | Муниципальное  образование  Романовское  сельское  поселение |  |  | 618,30 | 618,30 |  |  | 18 | 18 |  |  | 34 | 34 |
| 23 | Муниципальное  образование  Свердловское  городское  поселение |  | 3408,55 | 4881,74 | 8290,29 |  | 102 | 137 | 239 |  | 268 | 319 | 587 |
| 24 | Муниципальное  образование  Токсовское  городское  поселение |  |  | 3328,50 | 3328,50 |  |  | 93 | 93 |  |  | 204 | 204 |
| 25 | Муниципальное  образование  Щегловское  сельское  поселение |  |  | 2023,40 | 2023,40 |  |  | 54 | 54 |  |  | 145 | 145 |
| 26 | Муниципальное  образование  Юкковское  сельское  поселение |  |  | 360,80 | 360,80 |  |  | 10 | 10 |  |  | 18 | 18 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Муниципальное  образование  "Город  Выборг" |  | 1344,03 | 5941,43 | 7285,46 |  | 35 | 158 | 193 |  | 107 | 364 | 471 |
| 28 | Муниципальное  образование  Каменногорское  городское  поселение |  |  | 2772,68 | 2772,68 |  |  | 65 | 65 |  |  | 164 | 164 |
| 29 | Муниципальное  образование  Первомайское  сельское  поселение |  |  | 183,80 | 183,80 |  |  | 5 | 5 |  |  | 11 | 11 |
| 30 | Муниципальное  образование  Приморское  сельское  поселение |  |  | 703,04 | 703,04 |  |  | 20 | 20 |  |  | 40 | 40 |
| 31 | Муниципальное  образование  Светогорское  городское  поселение |  |  | 1126,30 | 1126,30 |  |  | 28 | 28 |  |  | 53 | 53 |
| 32 | Муниципальное  образование  Селезневское  сельское  поселение |  |  | 502,43 | 502,43 |  |  | 13 | 13 |  |  | 23 | 23 |
| 33 | Муниципальное  образование  Советское  городское  поселение |  |  | 138,70 | 138,70 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |
|  | Гатчинский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Муниципальное  образование  Большеколпанское  сельское  поселение |  |  | 1625,14 | 1625,14 |  |  | 44 | 44 |  |  | 101 | 101 |
| 35 | Муниципальное  образование  "Город  Гатчина" |  |  | 1220,00 | 1220,00 |  |  | 29 | 29 |  |  | 86 | 86 |
| 36 | Муниципальное  образование  "Город  Коммунар" |  | 1501,30 |  | 1501,30 |  | 47 |  | 47 |  | 109 |  | 109 |
| 37 | Муниципальное  образование  Дружногорское  городское  поселение |  |  | 399,20 | 399,20 |  |  | 18 | 18 |  |  | 27 | 27 |
| 38 | Муниципальное  образование  Кобринское  сельское  поселение |  |  | 639,13 | 639,13 |  |  | 27 | 27 |  |  | 52 | 52 |
| 39 | Муниципальное  образование  Новосветское  сельское  поселение |  |  | 181,40 | 181,40 |  |  | 6 | 6 |  |  | 12 | 12 |
| 40 | Муниципальное  образование  Сиверское  городское  поселение |  | 2904,64 | 4207,60 | 7112,24 |  | 66 | 82 | 148 |  | 160 | 229 | 389 |
| 41 | Муниципальное  образование  Сусанинское  сельское  поселение |  |  | 109,90 | 109,90 |  |  | 8 | 8 |  |  | 16 | 16 |
|  | Кингисеппский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Муниципальное  образование  "Город  Ивангород" |  | 1035,10 |  | 1035,10 |  | 29 |  | 29 |  | 74 |  | 74 |
| 43 | Муниципальное  образование  Опольевское  сельское  поселение |  | 1714,10 |  | 1714,10 |  | 39 |  | 39 |  | 104 |  | 104 |
|  | Киришский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Муниципальное  образование  Будогощское  городское  поселение |  |  | 145,40 | 145,40 |  |  | 4 | 4 |  |  | 32 | 32 |
| 45 | Муниципальное  образование  Глажевское  сельское  поселение |  |  | 1005,50 | 1005,50 |  |  | 27 | 27 |  |  | 36 | 36 |
|  | Кировский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Муниципальное  образование  Мгинское  городское  поселение |  |  | 407,39 | 407,39 |  |  | 12 | 12 |  |  | 29 | 29 |
| 47 | Муниципальное  образование  Назиевское  городское  поселение |  | 1041,51 | 1039,72 | 2081,23 |  | 28 | 32 | 60 |  | 58 | 54 | 112 |
| 48 | Муниципальное  образование  Отрадненское  городское  поселение |  |  | 929,40 | 929,40 |  |  | 22 | 22 |  |  | 63 | 63 |
| 49 | Муниципальное  образование  Павловское  городское  поселение |  |  | 541,70 | 541,70 |  |  | 13 | 13 |  |  | 30 | 30 |
| 50 | Муниципальное  образование  Путиловское  сельское  поселение |  |  | 1478,80 | 1478,80 |  |  | 41 | 41 |  |  | 107 | 107 |
| 51 | Муниципальное  образование  Шумское  сельское  поселение |  | 880,64 |  | 880,64 |  | 21 |  | 21 |  | 46 |  | 46 |
| 52 | Муниципальное  образование  Шлиссельбургское  городское  поселение |  | 444,80 |  | 444,80 |  | 15 |  | 15 |  | 33 |  | 33 |
|  | Лодейнопольский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Муниципальное  образование  Алеховщинское  сельское  поселение |  |  | 2163,20 | 2163,20 |  |  | 62 | 62 |  |  | 122 | 122 |
| 54 | Муниципальное  образование  Доможировское  сельское  поселение |  |  | 447,70 | 447,70 |  |  | 12 | 12 |  |  | 19 | 19 |
| 55 | Муниципальное  образование  Лодейнопольское  городское  поселение |  | 1308,10 | 2468,10 | 3776,20 |  | 38 | 66 | 104 |  | 117 | 149 | 266 |
| 56 | Муниципальное  образование  Янегское  сельское  поселение |  |  | 964,30 | 964,30 |  |  | 25 | 25 |  |  | 58 | 58 |
|  | Ломоносовский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Муниципальное  образование  Аннинское  сельское  поселение |  |  | 504,00 | 504,00 |  |  | 15 | 15 |  |  | 37 | 37 |
| 58 | Муниципальное  образование  Большеижорское  городское  поселение |  |  | 1089,20 | 1089,20 |  |  | 36 | 36 |  |  | 82 | 82 |
| 59 | Муниципальное  образование  Виллозское  сельское  поселение |  | 778,50 | 0,00 | 778,50 |  | 19 |  | 19 |  | 46 |  | 46 |
| 60 | Муниципальное  образование  Гостилицкое  сельское  поселение |  |  | 38,20 | 38,20 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |
| 61 | Муниципальное  образование  Горбунковское  сельское  поселение |  |  | 139,90 | 139,90 |  |  | 3 | 3 |  |  | 7 | 7 |
| 62 | Муниципальное  образование  Кипенское  сельское  поселение |  |  | 207,10 | 207,10 |  |  | 4 | 4 |  |  | 12 | 12 |
| 63 | Муниципальное  образование  Низинское  сельское  поселение |  | 1040,70 |  | 1040,70 |  | 31 |  | 31 |  | 110 |  | 110 |
| 64 | Муниципальное  образование  Оржицкое  сельское  поселение |  |  | 175,80 | 175,80 |  |  | 5 | 5 |  |  | 19 | 19 |
| 65 | Муниципальное  образование  Ропшинское  сельское  поселение |  |  | 93,40 | 93,40 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 |
|  | Лужский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Муниципальное  образование  Дзержинское  сельское  поселение |  |  | 1101,60 | 1101,60 |  |  | 17 | 17 |  |  | 61 | 61 |
| 67 | Муниципальное  образование  Лужское  городское  поселение |  | 2228,40 |  | 2228,40 |  | 66 |  | 66 |  | 157 |  | 157 |
| 68 | Муниципальное  образование  Тесовское  сельское  поселение |  |  | 28,60 | 28,60 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 69 | Муниципальное  образование  Торковичское  сельское  поселение |  |  | 166,50 | 166,50 |  |  | 4 | 4 |  |  | 15 | 15 |
|  | Подпорожский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Муниципальное  образование  Важинское  городское  поселение |  |  | 1953,60 | 1953,60 |  |  | 49 | 49 |  |  | 113 | 113 |
| 71 | Муниципальное  образование  Винницкое  сельское  поселение |  |  | 4346,80 | 4346,80 |  |  | 96 | 96 |  |  | 236 | 236 |
| 72 | Муниципальное  образование  Вознесенское  городское  поселение |  |  | 5300,40 | 5300,40 |  |  | 129 | 129 |  |  | 306 | 306 |
| 73 | Муниципальное  образование  Никольское  городское  поселение |  |  | 4451,60 | 4451,60 |  |  | 103 | 103 |  |  | 240 | 240 |
| 74 | Муниципальное  образование  Подпорожское  городское  поселение |  |  | 3743,21 | 3743,21 |  |  | 150 | 150 |  |  | 197 | 197 |
|  | Приозерский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Муниципальное  образование  Кузнечнинское  сельское  поселение |  |  | 78,40 | 78,40 |  |  | 3 | 3 |  |  | 5 | 5 |
| 76 | Муниципальное  образование  Ларионовское  сельское  поселение |  |  | 103,20 | 103,20 |  |  | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 |
| 77 | Муниципальное  образование  Мельниковское  сельское  поселение |  |  | 100,60 | 100,60 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 78 | Муниципальное  образование  Мичуринское  сельское  поселение |  |  | 178,00 | 178,00 |  |  | 4 | 4 |  |  | 12 | 12 |
| 79 | Муниципальное  образование  Плодовское  сельское  поселение |  |  | 678,07 | 678,07 |  |  | 24 | 24 |  |  | 44 | 44 |
| 80 | Муниципальное  образование  Приозерское  городское  поселение |  | 1776,09 | 1575,28 | 3351,37 |  | 48 | 43 | 91 |  | 124 | 122 | 246 |
| 81 | Муниципальное  образование  Сосновское  сельское  поселение |  |  | 887,77 | 887,77 |  |  | 24 | 24 |  |  | 75 | 75 |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Муниципальное  образование  Любанское  городское  поселение |  |  | 1129,80 | 1129,80 |  |  | 29 | 29 |  |  | 44 | 44 |
| 83 | Муниципальное  образование  Рябовское  городское  поселение |  |  | 644,28 | 644,28 |  |  | 15 | 15 |  |  | 39 | 39 |
| 84 | Муниципальное  образование  Ульяновское  городское  поселение |  |  | 620,60 | 620,60 |  |  | 23 | 23 |  |  | 39 | 39 |
|  | Тихвинский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Муниципальное  образование  Борское  сельское  поселение |  |  | 427,69 | 427,69 |  |  | 11 | 11 |  |  | 28 | 28 |
| 86 | Муниципальное  образование  Ганьковское  сельское  поселение |  |  | 242,90 | 242,90 |  |  | 8 | 8 |  |  | 21 | 21 |
| 87 | Муниципальное  образование  Шугозерское  сельское  поселение |  |  | 297,16 | 297,16 |  |  | 9 | 9 |  |  | 22 | 22 |
| 88 | Муниципальное  образование  Тихвинское  городское  поселение |  |  | 5424,17 | 5424,17 |  |  | 153 | 153 |  |  | 389 | 389 |