Приложение 1

к Постановлению  № 150

от  «09» сентября 2013 г.

«Дорожная карта» изменений целевых показателей результативности использования субсидии

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена участка теплотрассы от котельной до д. № 4 ул. Поселковая в пос. Камышевка | Подготовка аукционной документации | 26.08.2013 г. |  |
|  |  | Размещение извещения о проведении торгов | 09.09.2013 г. |  |
|  |  | Проведение торгов в электронной форме | 04.10.2013 г. |  |
|  |  | Заключение муниципального контракта | 15.10.2013 г. |  |
|  |  | Исполнение муниципального контракта | 28.11.2013 г |  |
|  |  | Достижение целевых показателей в соответствии приложением 4 | 15.12.2013 г. |  |

| Администрация: Исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области _________________________ С.В. Рогов |  |  |
| --- | --- | --- |