

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

22.03.2019 г. № 65 - р

О проведении мероприятий

по санитарной уборке и благоустройству территорий

МО «Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области в 2019 году

В целях обеспечения чистоты и порядка, улучшения санитарного состояния территорий, для обеспечения комфортности среды прожи­вания населения, выполнить на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области следующие работы по благоустройству:

1. Провести мероприятия по санитарной уборке и благоустрой­ству территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, а так же воинских и братских захоронений, мемориальных комплексов и памятных мест, расположенных на территории МО «Приморское городское поселение» с 22.04.2019 г. по 06.05.2019 г.;

2. Утвердить состав штаба по благоустройству на период проведения мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории муниципального образования «Приморское городское поселение» согласно Приложения № 1

2.1. Штабу по благоустройству в срок до 15.04.2019 г. года подготовить график мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий, довести график до предприятий и населения МО «Приморское городское поселение»

2.2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и вида деятельности, организовать проведение мероприятий по санитарной очистке закрепленных территорий собственными силами до 30.04.2019 г., в обязательном порядке предоставить в администрацию МО «Приморское городское поселение» фотоотчет о проделанной работе.

2.3. При планировании проведения санитарной уборки всем руководителям предусмотреть следующие виды работ:

* уборка территории предприятий, учреждений и организаций от мусора; уборка территорий прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям в радиусе не менее 10 м;
* помывка окон, дверей, витрин, обновление вывесок, рекламных стендов, табло и щитов, установка урн;
* мусор, собранный на закрепленных территориях предприятий вывозится силами предприятий до мест временного расположения контейнеров (адресный перечень согласно Приложения №3)
* членам штаба по благоустройству либо их представителям обеспечивать контроль за выполнением работ

1. Компаниям по управлению многоквартирными домами:

- организовать и провести субботники с жителями населенных пунктов

- обеспечить жильцов домов инвентарем

- организовать вывоз мусора с дворовых территорий.

1. Председателям советов домов, старостам населенных пунктов, общественному совету по вопросам жилищно - коммунального хозяйства при администрации муниципального образования «Приморское городское поселение»:

- организовать и провести субботники с жителями населенных пунктов (с обязательным предоставлением фотоотчета о проделанной работе)

1. Жителям частного сектора своими силами убрать территорию, прилегающую к домовладениям в радиусе не менее 10-ти метров от ограждения, снести покосившиеся сараи и заборы в срок до 30.04.2019 года.
2. Запрещается сжигание, закапывание мусора
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.О. Главы администрации Н. В. Столяров

Разослано: дело, членам штаба по благоустройству, предприятиям и организациям МО «Приморское городское поселение»

Приложение № 1

к распоряжению № 65-р от 22.03.2019 г.

**СОСТАВ ШТАБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ**

**МО «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**Руководитель штаба:** Столяров Н. В. – И.О. главы администрации МО «Приморское городское поселение»

**Члены штаба:**

- Комарова О. В. - заместитель главы администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Слобожанюк С. В. - заместитель главы администрации МО «Приморское городское поселение»;

- Черун Н. В. - специалист администрации МО «Приморское городское поселение»;

- представитель в/ч 12633-2 - по согласованию

- представитель ООО «Транснефть-Порт-Приморск» - по согласованию

- представитель ООО «Приморский Торговый Порт» - по согласованию

- представитель ООО ПКФ «Петро-Васт»;

- представитель ООО «РАСЭМ»

- представители управляющих компаний ООО «ОРИОН-СЕРВИС», ООО «Единство плюс», ООО ««Энергопроект-М»

- представители ТСЖ «Ермилово», ТСЖ «Нефтяник», ТСЖ «НИЦ СЗК»

- представитель депутатского корпуса Совета депутатов МО «Приморское городское поселение»;

- Ращенко Н. В. – председатель «Совета молодежи» МО «Приморское городское поселение»;

- Егорова О. А. – директор МБУК ЕКДЦ г. Приморск

- Овчинников А. Г. – директор МБУ «СЦ г.Приморск»

- представитель ГП «Приозерское ДРСУ» - по согласованию

- представитель ГП «Пригородное ДРСУ № 1»- по согласованию

- представитель ОАО «ЛОЭСК» Филиал "Северные электросети"

- представитель ООО «АМПЕР»

Приложение № 2

к распоряжению № 65-р от 22.03.2019 г.

**График мероприятий**

**по благоустройству и санитарной очистке территорий**

**МО «Приморское городское поселение»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование работ** | **Срок** | **Исполнитель** |
| 1 | Благоустройство братских захоронений г. Приморск, п. Глебычево, п. Ермилово, п. Лужки, п. Озерки, п. Рябово, о. Большой Березовый, п. Вязы, п. Годуновка | до 5 мая | Администрация, совет молодежи, подведомственные бюджетные учреждения |
| 2 | Чистка дворовых территорий МО «Приморское городское поселение» :  - п. Глебычево  - г. Приморск, Ермилово – городок, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка  - п. Ермилово (верхнее) | до 30 апреля | ООО «ОРИОН-СЕРВИС»  ООО «Единство плюс»  ООО ««Энергопроект-М»  ТСЖ «Ермилово»  ТСЖ «Нефтяник»  ТСЖ «НИЦ СЗК»  Старосты населенных пунктов, председатели советов домов |
| 3 | Уборка территорий в соответствии с муниципальным контрактом (территория, дороги, остановки общественного транспорта) | (постоянно) | ООО «КОРИССТРОЙ» |
| 4 | Очистка территории детских игровых и спортивных площадок от мусора;  Проведение косметического ремонта детских игровых и спортивных площадок,  скамеек | до 30 апреля  (постоянно) | ООО «КОРИССТРОЙ»  Старосты населенных пунктов |
| 5 | Произвести снос старых заборов, покосившихся сараев и устранить захламленность дворовых территорий в городе Приморске, п. Рябово,  п. Красная Долина, п. Лужки, д. Камышовка, п. Ермилово  п. Глебычево | до 30 апреля  до 30 апреля | ООО «ОРИОН-СЕРВИС»  ООО «Единство плюс»  ООО ««Энергопроект-М»  ТСЖ «Ермилово»  ТСЖ «Нефтяник»  ТСЖ «НИЦ СЗК»  Старосты населенных пунктов |
| 6 | Уборка прибрежной полосы вдоль наб. Лебедева (от причала № 29 до Березового переулка) | до 29 апреля | ОАО «Транснефть порт Приморск»,  ОАО «Приморский торговый порт» |
| 7 | Уборка прибрежной полосы и территории у родника (г. Приморск, Морской переулок) | до 29 апреля | «Северо-западный энергетический таможенный пост» |
| 7 | ул. Гагарина (от пограничной части до наб. Гагарина (маг. «Золотая рыбка»), территория вокруг пограничной части согласно землеотвода, территория у дома № 2 по ул. Ю.Гагарина | до 29 апреля | Отделение г. Приморска службы в г. Выборге пограничное управление ФСБ РФ по СПБ и ЛО |
| 8 | ул. Вокзальная,  ул. Пушкинская аллея | до 29 апреля | ООО «Коксохиммонтаж Северо-Запад» |
| 9 | Уборка береговой зоны | 23 апреля-  05 мая | Совет молодежи |
| 10 | Территория стадиона, прилежащая к стадиону;  Территория родника (п. Глебычево) | до 29 апреля | «Спортивный центр Приморск» |
| 11 | Уборка территории парка (у пушки) | до 29 апреля | Совет ветеранов,  ООО «КОРИССТРОЙ» |
| 12 | Уборка придомовой территории, военного городка и пустырей, прилегающих к дворовым территориям в п. Глебычево (также территория за гаражами) | до 29 апреля | «Военная часть 12633-2» |
| 13 | Береговая зона, прилегающая к территории ОАО «ГКЗ», пешеходная дорожка от пос. Глебычево до ОАО «ГКЗ» | до 29 апреля | «Военная часть 12633-2» |
| 14 | Уборка региональных дорог. Уборка веток, мусора, остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий | до 29 апреля | ГП «Приозерское ДРСУ»  ГП «Пригородное ДРСУ № 1» |
| 15 | Уборка веток, мусора, демонтированных опор (столбов) после реконструкции  линий электроснабжений | до 29 апреля | ООО «Ампер»,  филиал ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети» |
| 16 | Уборка сухой растительности, веток, мусора, на территории газгольдеров и прилегающих к ним территориях, расположенных на территории поселения | до 29 апреля (постоянно) | ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» ООО ЛОГАЗ ИНВЕСТ филиал "Выборгский" |
| 17 | Уборка территорий предприятий, учреждений и организаций, а также уборка территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям в радиусе не менее 10 метров. | до 29 апреля | Предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности и вида деятельности, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения (садоводческие товарищества, стоянки маломерных судов (причалы № 29, 30), гаражные кооперативы, индивидуальные предприниматели, автомобильные стоянки и т.д.) |
| 18 | Обеспечить:  - вывоз мусора, собранного на закрепленных территориях до мест временного расположения контейнеров  - необходимым количеством дополнительных контейнеров для сбора и вывоза собранного мусора  - своевременный вывоз собранного мусора | 22 апреля-7 мая | ООО «ОРИОН-СЕРВИС»  ООО «Единство плюс»  ООО ««Энергопроект-М»  ТСЖ «Ермилово»  ТСЖ «Нефтяник»  ТСЖ «НИЦ СЗК»  ООО ПКФ «Петро-Васт»  ООО «РАСЭМ» |

**Благоустройство:**

1. Подготовка газонов, клумб, приобретение и высадка цветочной рассады – ответственный ООО «КОРИССТРОЙ» - срок до 15 мая.

2. Вывеска баннеров, уличных украшений к 9 мая, ответственный: зам. главы администрации Слобожанюк С. В., срок до 25 апреля

1. Благоустройство детских площадок, ответственный - ООО «КОРИССТРОЙ»
2. Окраска остановок общественного транспорта – ответственный: ООО «КОРИССТРОЙ», ГП «Приозерское ДРСУ», ГП «Пригородное ДРСУ № 1»

Приложение № 3

к распоряжению № 65-р от 22.03.2019 г.

**Адресный перечень территорий расположения контейнеров:**

**1**. г. Приморск:

- Пушкинская аллея

- Выборгское шоссе (у стадиона)

**2**. пос. Красная Долина- у Дома Культуры

**3**. пос. Рябово - на контейнерной площадке у торгового центра

**4.** пос. Ермилово - между домами № 8 и № 11.

**5**. пос. Глебычево:

- ул. Мира между 1 и 2 домом,

- у д.10 (дорога на СНТ «Полет»).