Приложение 2

к Пояснительной записке

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА 2011 ГОД

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Год строительства | План на 2011 год | Испол-нено | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство участка канализации г.Приморск, от д.18 по ул.Выборгское шоссе до здания ОАО «Приморский ККП» - в том числе технадзор | 2011 | 725,9 12,4 | 725,9 12,4 |  |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения пос.Ермилово - в том числе технадзор | 2011 | 684,2 8,7 | 684,2 8,7 |  |
| 3 | Прокладка трассы ХВС от водонапорной колонки до д.№64 по наб.Гагарина - в том числе технадзор | 2011 | 79,4 1,1 | 79,4 1,1 |  |
| 4 | Поставка, монтаж и проведение пуско-наладочных работ водоочистной станции в пос.Камышовка - в том числе технадзор | 2011 | 1 182,2 20,2 | 1 182,2 20,2 |  |
| 5 | Строительство водоотводного лотка г.Приморск, Наб.Лебедева, д.9 - в том числе технадзор | 2011 | 329,7 5,7 | 329,7 5,7 |  |
|  |  |  | 3 001,4 | 3 001,4 |  |