Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до наб. Гагарина | Май-июнь 2019 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Ремонт автомобильной дороги | Подготовка документов для проведения процедуры электронных торгов на право выполнения работ, размещение извещения о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в марте 2019 г. |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март - апрель 2019 года |  | Заключение муниципального контракта | Заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона на апрель 2019 года |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до наб. Гагарина | Май-июнь 2019 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль - сентябрь 2019 года |  | Восстановление работоспособности водопропускных труб под автомобильной дорогой, ровности асфальтового дорожного покрытия | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| Контроль реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Июль - сентябрь 2019 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидии, использование субсидии по целевому назначению, приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июль -сентябрь 2019 года |  | Выполнение муниципальных контрактов | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | По мере необходимости |  | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | После завершения процедуры закупки по электронному аукциону |

Исполняющий обязанности главы администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района  Ленинградской области ___________________/Н.В.Столяров/