Приложение к постановлению № 71 от 11.04.2013г.

МО «Приморское городское поселение»

| № п/п | Населенный пункт | Вид работ/ Объем работ | Исполнители/ предполагаемое количество участников | Сроки проведения работ | Потребность в транспорте, инвентаре, механизмах | Финансовые затраты (руб.), источники финансирования (бюджет, привлеченные) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Приморск | Общая уборка территории города: -парк -скверы -тротуары -территории дет/садов, школ -общегородские территории (субботник) | Участвуют все городские предприятия, общественные организации, общеобразовательные и лечебные структуры. Не менее 600 человек | 25-26 апреля 3 мая согласно плана - графика | Обеспечиваем за счет предприятий |  | Рогов Сергей Вячеславович – первый заместитель главы администрации |
| 2 | п. Красная Долина | Общая уборка территории согласно закрепленной территории | ОАО «Птицефабрика Приморская» СПК «Рябовский» Бюджетные и общественные организации. Не менее 150 человек | 25-26 апреля 3 мая согласно плана - графика | Мешки закуплены за счет «бюджета», остальное за счет предприятий |  | Ильчук Антон Людвикович – ведущий специалист администрации |

| 3 | п. Ермилово | Общая уборка согласно закрепленной территории | ООО «Север», бюджетные и общественные организации, ТСЖ «Ермилово». Не менее 100 человек | 25-26 апреля 3 мая согласно плана - графика | Мешки закуплены за счет «бюджета», остальное за счет предприятий и предпринимателей |  | Гутенева Тамара Васильевна – специалист администрации, Корониди Константин Понайотович – председатель ТСЖ «Ермилово» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Поселения МО «Приморское городское поселение» | Общая уборка территории согласно закрепленной территории | Старосты поселений | 25-26 апреля 3 мая согласно плана - графика | Мешки закуплены за счет «бюджета», остальное за счет предприятий и предпринимателей |  | Старосты поселений |
| 5 | Братские захоронения | Отмыть, при необходимости покрасить обелиски и памятники, - почистить и подготовить к посадке цветов клумбы -отремонтировать и покрасить ограждения, -привести в надлежащий вид дорожки | ООО «ПриморскСтрой», ООО «Приморский торговый порт» | До 3 мая | Мешки закуплены за счет «бюджета», остальное за счет предприятий и предпринимателей |  | Генеральный директор ООО «ПриморскСтрой» Ершов Александр Павлович, генеральный директор ООО «Приморский торговый порт» Терещенко Андрей Викторович |

| 6 | Поселения МО «Приморское городское поселение» | Уборка внутренних (муниципальных дорог) придорожных канав, дренажных труб | ООО «ПриморскСтрой» | До 8 мая | Мешки закуплены за счет «бюджета», остальное за счет предприятий и предпринимателей |  | Генеральный директор ООО «ПриморскСтрой» Ершов Александр Павлович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Поселения МО «Приморское городское поселение» | Приведение в порядок и ремонт площадок под мусорные баки, докомплектация площадок новыми баками | ООО «ПриморскСтрой», ООО «РАСЭМ» | До 3 мая | Мешки закуплены за счет «бюджета», остальное за счет предприятий и предпринимателей |  | Генеральный директор ООО «ПриморскСтрой» Ершов Александр Павлович |
| 8 | Поселения МО «Приморское городское поселение» | Уборка (снос) старых аварийных деревьев, подрезка и прореживание кустарников. | ООО «ПриморскСтрой» | С 15 апреля по 15 мая |  |  | Генеральный директор ООО «ПриморскСтрой» Ершов Александр Павлович |
| 9 | Поселения МО «Приморское городское поселение» | Приобретение и высаживание цветов на клумбы | ООО «ПриморскСтрой» | До 15 мая |  |  | Генеральный директор ООО «ПриморскСтрой» Ершов Александр Павлович |